ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. _____			                    				«___»____________2012 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора филиала ОАО «ДРСК» - «Южно-Якутские электрические сети» Шкурко Игоря Васильевича, действующего на основании доверенности №49 от 01 января 2012г. с одной стороны и_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________действующего на основании ________________с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет и объем Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по технологическому присоединению к электрической сети Сетевой организации энергопринимающих устройств:

-  Жилой дом, РС(Я), Алданский р-н., г. Алдан, ул. 7-ой Северный проезд, д2.

-  Магазин «Котофей», РС(Я), Алданский р-н., г. Алдан, ул. Тарабукина, 1

-  Здание, РС(Я), Алданский р-н, г. Алдан, ул. Ленина, 48

-  16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский р-н, г. Алдан, ул. Октябрьская, д30

-  Магазин, РС(Я), г. Алдан, ул. Тарабукина, д3

-  СТО, РС(Я), Алданский р-н, г. Алдан, ул. Комарова, д.18а

и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

  - Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору).   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

  - Настоящий договор заключается в целях исполнения  обязательств Заказчика по технологическому  присоединению объекта заявителя к электрическим сетям Заказчика:

-  Рыбаков А.А. (Жилой дом, (РС(Я), Алданский р-н., г. Алдан, ул. 7-ой Северный проезд, д2) по договору  на ТП № 2012/Ю 500   от 20.06.12.

-  ИП Ищенко О.Ю. (Магазин «Котофей», РС(Я), Алданский р-н., г. Алдан, ул. Тарабукина, 1) по договору на ТП № 2012/Ю 518 от 27.06.12

- Денисенко С.А. (Здание, РС(Я), Алданский р-н, г. Алдан, ул. Ленина, 48)  по договору  на ТП № 2012/Ю516 от 27.06.12

- ГКУ «СГЗ» РС(Я) (16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский р-н, г. Алдан, ул. Октябрьская, д30) по договору на ТП № 2012/Ю369 от 03.07.12

- Клочкова Т.А.( Магазин, РС(Я), г. Алдан, ул. Тарабукина, д3) по договору на ТП № 2012/Ю 517 от 27.06.12

- ИП Арбапов Ю.А. (СТО, РС(Я), Алданский р-н, г. Алдан, ул. Комарова, д.18а) по договору на ТП № 2012/Ю 375 от 11.05.12

- Сроки выполнения работ

  - Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 4 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимости работ.

  - Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемочной  комиссии после проведения пусковых испытаний.

  - Срок начала работ по Договору ____________ 2012 г. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию:

| Наименование работ | Сроки |
| --- | --- |
| Жилой дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. 7-й Северный проезд, д. 2 | до 25 ноября 2012г. |
| Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, 1 | до 02 декабря 2012г. |
| Здание, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Ленина, д. 48 | до 02 декабря 2012г. |
| 16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Октябрьская, д. 30 | до 04 декабря 2012г. |
| Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 3 | до 29 ноября 2012г. |
| СТО, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Комарова, д. 18 а | до 02 декабря 2012г. |

- Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в Сводной таблице стоимости работ (приложение №3 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ  (приложение №4 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

  - Поставить на приобъектный склад  материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

  - Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

  - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

  - Вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

  - Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

  - Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее «03»  октября 2012г.

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;                                                                                         - иных,  независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;                                                                                   - иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

  - По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Перед началом работ, в случае необходимости,  обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.

  - После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними  по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

  - Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №5 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу должен передать   Подрядчику по акту проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, в том числе проект организации строительства, исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ.

  - Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора по акту на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

  - Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

  - Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

- Цена Договора

  - Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение № __ к настоящему договору), которая составляет _____________ (________________________) рублей, кроме того НДС составляет ____________ (_________________________________) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________________________) рублей.

  - НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Общая стоимость  работ по договору является твердой  и корректировке не подлежит.

  - Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора.

- Оплата работ и взаиморасчеты

  - Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 25 (двадцати пяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.

  - Окончательная оплата производится  в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

  - Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств  в  рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон

  - Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

  - При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика
 до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

- Гарантии качества по сданным работам

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

  - Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение  работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине составляет не менее 36-ти  месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

  - Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 2 (двух) дней.

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

- Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

  - Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком только в компьютерной программе «Гранд-Смета», позволяющем

вести накопительные ведомости по локальным сметам.

  - Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

  - Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

  - Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

  - Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад  несет Подрядчик.

  - Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

  - При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.

Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.

  - В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

- Порядок осуществления работ

  - Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать приложению №1 РД-11-05-2007, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

  - В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

  - Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает  проекты производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.

  - Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о  нарушениях   договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

  - Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

-увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;

-изменить характер или качество, или вид любой части работы;

-выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - Подрядчик за свой счет обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора в рамках заключенного Договора.

  - Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

- Приемка выполненных работ

  - Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет – фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд - Сметы» в течение 5(пяти) дней после выполнения работ.   К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.

  - При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы оплате не подлежат.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

  - В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

  - Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

- Распределение рисков между сторонами

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию несет Подрядчик.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Заказчика несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.)

- Имущественная ответственность

  - За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по пп.6.1, 6.2  договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

  - За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков окончания выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:

    - За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.

    - За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

за период с 1 по 10 календарные дни просрочки выполнения работ уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств;

за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.

  - Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договор.

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

  - Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

  - В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту исполнения договора.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

  - Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.

  - В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

  - Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с «    »                    2012г. и действует  до  «  28 »  февраля 2012  г.

  - Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

  - После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств.

- Особые условия. Заключительные положения.

  - Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

- Приложения к настоящему Договору

Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ с приложением дефектных ведомостей»

Приложение №2 «Планы  расположения местности»

Приложение №3 «Сводная таблица стоимости работ с приложением локальных сметных расчетов»

Приложение № 4 «График выполнения работ»

Приложение № 5 «Информация о контрагенте»

- Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») Юридический адрес: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 ИНН 2801108200 / КПП 280150001 Филиал №8603 Якутское отделение г. Якутск в Алданском ОСБ №1049 г. Алдан р/с 40702810176270000349, кор/счет 30101810400000000609, БИК 049805609 Филиал ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 ИНН 2801108200 / КПП 140202001 (в счетах, счетах-фактурах следует указывать КПП филиала – 140202001) От имени Заказчика Директор филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС» ____________________ И.В. Шкурко м.п. | ПОДРЯДЧИК: От имени Подрядчика _____________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  договору № _________

от_______________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На подключение заявителя  по тех. присоединению г. Алдан

1.Основание: Инвестиционная программа на 2012г. «Мероприятия по подключению новых потребителей до 15 кВт», «Мероприятия по подключению новых потребителей свыше 15 кВт»

2. Объем работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Жилой дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. 7-й северный проезд, д. 2 |
| 1 | Вырубка деревьев |
| 2 | Бурение скважин под установку опор |
| 3 | Установка одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 4 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 5 | Подвеска провода СИП-2 95 мм2 |
| 6 | Огрунтовка опоры и приставок битумной мастикой |
| 7 | Повторное заземление нулевого провода |
| 8 | Нумерация опор и закрепление предупредительных знаков |
|  | Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, 1 |
| 9 | Бурение скважин под установку опор |
| 10 | Установка одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 11 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 12 | Подвеска провода СИП-2 50 мм2 |
| 13 | Огрунтовка опоры и приставок битумной мастикой |
| 14 | Повторное заземление нулевого провода |
| 15 | Нумерация опор и закрепление предупредительных знаков |
|  | Здание, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Ленина, д. 48 |
| 16 | Бурение скважин под установку опор |
| 17 | Установка одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 18 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 19 | Подвеска провода СИП-2 95 мм2 |
| 20 | Огрунтовка опоры и приставок битумной мастикой |
| 21 | Повторное заземление нулевого провода |
| 22 | Нумерация опор и закрепление предупредительных знаков |

|  | 16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Октябрьская, д. 30 |
| --- | --- |
| 23 | Вырубка деревьев |
| 24 | Спил сучьев деревьев |
| 25 | Бурение скважин под установку опор |
| 26 | Установка одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 27 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 28 | Подвеска провода СИП-2 70 мм2 |
| 29 | Земляные работы |
| 30 | Монолитный железобетонный фундамент |
| 31 | Установка подкоса к металлической опоре |
| 32 | Огрунтовка опоры и приставок битумной мастикой |
| 33 | Повторное заземление нулевого провода |
| 34 | Нумерация опор и закрепление предупредительных знаков |
|  | Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, 3 |
| 35 | Бурение скважин под установку опор |
| 36 | Установка одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 37 | Подвеска провода СИП-2 95 мм2 |
| 38 | Огрунтовка опоры и приставок битумной мастикой |
| 39 | Повторное заземление нулевого провода |
| 40 | Нумерация опор и закрепление предупредительных знаков |
|  | СТО, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Комарова, д. 18 а |
| 41 | Бурение скважин под установку опор |
| 42 | Установка одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4кВ с одинарными ж/б приставками |
| 43 | Подвеска провода СИП-2 16 мм2 |
| 44 | Огрунтовка опоры и приставок битумной мастикой |
| 45 | Повторное заземление нулевого провода |
| 46 | Нумерация опор и закрепление предупредительных знаков |

Спецификация работ находится в дефектных ведомостях.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.2. Заявка на вывод электроустановки в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

3.3. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 25 (двадцати пяти) дней, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

3.4. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало производства работ после  выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости и сметная документация:

4.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

4.2. Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных (ФЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Индексы изменения сметной стоимости в текущий уровень цен применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС («Регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» при Министерстве стр-ва и промышленности строительных материалов). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

5. Требования к подрядной организации:

5.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.3. Подрядчик обеспечивает получение  необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.4. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

5.5. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

5.6. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского района РС(Якутии).

5.7. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).

6. Сроки выполнения работ:

| Наименование работ | Сроки |
| --- | --- |
| Жилой дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. 7-й Северный проезд, д. 2 | до 25 ноября 2012г. |
| Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, 1 | до 02 декабря 2012г. |
| Здание, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Ленина, д. 48 | до 02 декабря 2012г. |
| 16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Октябрьская, д. 30 | до 04 декабря 2012г. |
| Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 3 | до 29 ноября 2012г. |
| СТО, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Комарова, д. 18 а | до 02 декабря 2012г. |

7. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Южно-Якутские ЭС».

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

8.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к полученным от Заказчика знакам геодезической разбивочной основы, правильность положения уровней, размеров и соосности объекта.

8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик в письменной форме уведомляет об этом Заказчика.

8.5. В случае наличия пуско-наладочных работ приборов учёта, пуско-наладка учета производится после проверки правильности подключения.

9. Приемка выполненных работ:

9.1. Приемка Заказчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними Актами промежуточной приемки ответственных конструкций и Актов освидетельствования скрытых работ.

9.2. Подрядчик письменно и по электронной почте, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

9.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

9.4. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

9.5. Окончательная приёмка объекта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003 г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Материально-техническое обеспечение:

10.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

10.2. При закупке конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

10.3. Качество всех строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых Подрядчиком при строительстве должны соответствовать спецификациям, указанным в проектно-сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, иметь действующие сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций.

10.4. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

11. Гарантии исполнителя:

11.1. Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

11.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев.

12. Ответственные лица:

12.1. Непосредственно с объемами  и визуально с объектом можно ознакомиться у главного инженера АРРС Новикова Сергея Геннадьевича  8(41145)35889, E-mail: novikov@aldan.drsk.ru,

12.2. Более подробную информацию по объекту можно получить в службе управления инвестициями у ведущего инженера сектора подготовки, организации строительства и технического надзора филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Мартель Олега Сергеевича, тел. 8(41145) 33-298, E-mail: martel@aldan.drsk.ru,

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» ____________________ /И.В.Шкурко/ м.п. | _________________/________________ / м.п. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект «Жилой дом»; 7-ой северный проезд, д.2

КТП-7 «Дачная» YA 0000189

ТП-7 «Дачная», ВЛ-0,4 кВ ф. «Северный проезд»: произвести монтаж автоматического выключателя в ТП-7

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка автоматического выключателя ВА-250А в ТП-7 «Дачная», подключение его на сборные шины 0,4 кВ |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Подключение СИП-2 95 мм2 к АВ-250А в ТП-7 «Дачная» |  | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35 кА | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Наконечники для СИП (CPTAUR 95) | шт. |  | 4 |  |

ВЛ-0,4 кВ ф. «Северный проезд» YA (Новое строительство)

ТП-7 «Дачная», ВЛ-0,4 кВ ф. «Северный проезд»: произвести установку                           4-х одностоечных опор №№ 2, 3, 5, 7; произвести установку 4-х одностоечных опор с подкосом №№ 1, 4, 6, 8; произвести монтаж провода СИП-2 95 мм2 от автоматического выключателя ТП-7 «Дачная» до опоры №1 и в пролете опор №№ 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6;      6-7; 7-8; произвести вырубку деревьев в пролете опор №4, №5, №6, №7, №8 (152м).

Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацией опор.

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин диаметром 350 мм |  | м×шт. | 2×12 |  |
| 2 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | шт. | 4 |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных с подкосом |  | шт. | 4 |  |
| 3 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  | км | 0,270 |  |
| 4 | Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев |  | м | 152 |  |
| 5 | Огрунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой |  | м2×шт. | 2,22м2×12 |  |
| 6 | Повторное заземление нулевого провода к опоре |  | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Приставки железобетонные | шт. |  | 12 |  |
| 2 | Провод изолированный СИП-2 4х95 мм2 | м |  | 270 |  |
| 3 | Болтовой крюк HEL-5552 | шт. |  | 10 |  |
| 4 | Зажим анкерный PA-1500 | шт. |  | 6 |  |
| 5 | Зажим промежуточный PS-1500 | шт. |  | 5 |  |
| 6 | Стяжной ремешок Е778 или (аналог CSB) | шт. |  | 23 |  |
| 7 | Энерголес | м3 |  | 3,72 |  |
| 8 | Шпилька 20х550 мм | шт. |  | 24 |  |
| 9 | Шайба | шт. |  | 48 |  |
| 10 | Гайка | шт. |  | 48 |  |
| 11 | Прокалывающий зажим ответвительный CT 70-35HF или аналог P 72 (для присоединения абонентов) | шт. |  | 4 |  |
| 12 | Зажим плашечный ответвительный P 72 (для подключения повторного заземления) | шт. |  | 2 |  |
| 13 | Стальная катанка диаметром не менее 6 мм | м |  | 18 |  |
| 14 | Гвозди для крепления заземляющего провода через каждые 500 мм (3×70мм) | кг |  | 0,2 |  |
| 15 | Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм | шт. |  | 2 |  |
| 16 | Песчано-гравийная смесь | м3×шт. |  | 0,134×12 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа в черте города Алдан | км |  |  |  |

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект «магазин «Котофей»; г.Алдан, ул. Тарабукина 1

ВЛ-0,4 кВ ф. «Ленина» YA 0000105

ТП-53 «Химчистка», ВЛ-0,4 кВ ф. «Ленина»: произвести установку одностоечной опоры № 6/5; произвести установку одностоечной опоры с подкосом № 6/6; произвести монтаж провода СИП-2 50 мм2 в пролете опор №№ 6/4; 6/5; 6/6.

Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацией опор.

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин диаметром 350 мм |  | м×шт. | 2×3 |  |
| 2 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных с подкосом |  | шт. | 1 |  |
| 4 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  | км | 0,57 |  |
| 5 | Огрунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой |  | м2×шт. | 2,22м2×3 |  |
| 6 | Повторное заземление нулевого провода к опоре |  | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Приставки железобетонные | шт. |  | 3 |  |
| 2 | Провод изолированный СИП-2 50 мм2 | м |  | 57 |  |
| 3 | Болтовой крюк HEL-5552 | шт. |  | 3 |  |
| 4 | Зажим анкерный PA-1500 | шт. |  | 2 |  |
| 5 | Зажим промежуточный PS-1500 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Стяжной ремешок Е778 или (аналог CSB) | шт. |  | 5 |  |
| 7 | Энерголес | м3 |  | 0,93 |  |
| 8 | Шпилька 20х550 мм | шт. |  | 6 |  |
| 9 | Шайба | шт. |  | 12 |  |
| 10 | Гайка | шт. |  | 12 |  |
| 11 | Прокалывающий зажим ответвительный CT 70-35HF или аналог P 72 (для присоединения абонентов) | шт. |  | 4 |  |
| 12 | Зажим плашечный ответвительный P 72 (для подключения повторного заземления) | шт. |  | 1 |  |
| 13 | Стальная катанка диаметром не менее 6 мм | м |  | 9 |  |
| 14 | Зажим ответвительный подключение СИП к СИПу Р 70` |  |  |  |  |
| 15 | Гвозди для крепления заземляющего провода через каждые 500 мм (3×70мм) | кг |  | 0,1 |  |
| 16 | Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм | шт. |  | 1 |  |
| 17 | Песчано-гравийная смесь | м3×шт. |  | 0,134×3 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа в черте города Алдан | км |  |  |  |

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект ««16-ти квартирный дом»; г.Алдан,  ул.Октябрьская д.30

YA 0002405

ТП-38 «Дружба», ВЛ-0,4 кВ ф. «Октябрьская 13 (1Т) ф. «Октябрьская 13 (2Т): произвести вырубку отдельно стоящих деревьев; установить укос к существующей опоре №34 ВЛ-6 кВ ф. «Алдан-9; Алдан-11»; произвести установку 4 одностоечные опоры    №№ 10; 12; 13 и14 (опора №11 существующая металлическая опора ВЛ-6 кВ), из них с подкосом №№ 13 и 14; опора  №14 – 13 метровая; произвести монтаж провода                 СИП-2 70 мм2 (в две цепи) в пролете опор №№ 9 – 14. Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и с нумерацией опор.

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка деревьев отдельно стоящих деревьев (под опору №10) |  | шт | 1 |  |
| 2 | Спил сучьев деревьев (под установку опоры №13) |  | шт | 1 |  |
| 3 | Бурение скважин диаметром 350 мм |  | м×шт. | 2×6 |  |
| 4 | Бурение скважин диаметром 244 мм (под подкос к металлической опоре №34) |  | м×шт. | 3×1 |  |
| 5 | Монолитный железобетонный фундамент 1000×1000×720 |  | шт | 1 |  |
| 6 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных с подкосом |  | шт. | 2 |  |
| 7 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | шт. | 2 |  |
| 8 | Сварочные работы на опоре №11 (монтаж узлов крепления подкоса к опоре и к приставке) |  | шт | 1 |  |
| 9 | Установка с помощью механизмов подкос к металлической опоре №11 |  | шт. | 1 |  |
| 10 | Земляные работы (подготовка котлована под фундамент) |  | м3 | 0,55 |  |
| 11 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  | км | 0,272 |  |
| 12 | Грунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой |  | м2×шт. | 2,22м2×6 |  |
| 13 | Нанести антикоррозионное средство на подкос опоры №11 |  | м2 | 5,24 |  |
| 14 | Монтаж повторного заземление нулевого провода на конечной опоре №14 |  | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Приставки железобетонные | шт. |  | 6 |  |
| 2 | Провод изолированный СИП-2 70 мм2 | м |  | 272 |  |
| 3 | Болтовой крюк В16/240 или аналог HEL-5552 | шт. |  | 10 |  |
| 4 | Зажим анкерный PA-1500 | шт. |  | 12 |  |
| 5 | Зажим промежуточный PS-1500 | шт. |  | 4 |  |
| 6 | Стяжной ремешок Е778 или аналог CSB | шт. |  | 28 |  |
| 7 | Анкерный кронштейн СS-10.3 | шт. |  | 2 |  |
| 8 | Металлическая лента F 207 | м |  | 25,8 |  |
| 9 | Скрепа для фиксации ленты NC 20 | шт. |  | 12 |  |
| 10 | Энерголес | м3 |  | 2,19 |  |
| 11 | Крюк монтажный CS-16 или CF-16 | шт |  | 4 |  |
| 12 | Металлическая труба 159×6 для подкоса | м |  | 10,5 |  |
| 13 | Подпятник 12×240×240 | шт |  | 1 |  |
| 14 | Тощий раствор М-50 (для заполнения полости трубы) | м3 |  | 0,051 | 3м |
| 15 | Бетон В-20 | м3 |  | 0,736 |  |
| 16 | Металлический шарнир для закрепления подкоса к металлической опоре | шт |  | 1 | приложение |
| 17 | Битумная мастика (грунтовка) | кг |  | 2,757 |  |
| 18 | Краска БТ-177 (серебристая) | кг |  | 0,291 |  |
| 19 | Шпилька стальная 20х550 мм | шт. |  | 12 |  |
| 20 | Шайба стальная М22 60*60*5 | шт. |  | 24 |  |
| 21 | Гайка шестигранная М20 | шт. |  | 24 |  |
| 22 | Прокалывающий зажим ответвительный Р 70 для соединения изолированных проводов СИП к СИПу или аналог Р3Х-95 | шт. |  | 8 |  |
| 23 | Прокалывающий зажим ответвительный CT 70-35HF или аналог P 72 (для подключения абонентов) | шт. |  | 8 |  |
| 24 | Зажим плашечный ответвительный P 72 (для подключения повторного заземления) | шт. |  | 2 |  |
| 25 | Стальная катанка диаметром не менее 6 мм | м |  | 20 |  |
| 26 | Гвозди для крепления заземляющего провода через каждые 500 мм (3×70мм) | кг×шт. |  | 0,1×2 |  |
| 27 | Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм | шт. |  | 2 |  |
| 28 | Песчано-гравийная смесь | м3×шт. |  | 0,134×7 |  |
|  | Транспортировка |  |  |  |  |
| 1 | Работа в черте города Алдан | км |  |  |  |

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект ««Магазин»; г. Алдан, ул. Тарабукина, д.3

КТП-29 «Спорткомплекс» YA 0000153

ТП-29 «Спорткомплекс», ВЛ-0,4 кВ ф. «Рынок»: произвести монтаж автоматического выключателя в ТП-29

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка автоматического выключателя ВА-250А в ТП-29 «Спорткомплекс», подключить его к сборным шинам в РУ-0,4 кВ |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Подключение СИП-2 95 мм2 к АВ-250А в ТП-29 «Спорткомплекс» |  | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35 кА | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Наконечники для СИП (CPTAUR 95) | шт. |  | 4 |  |

ВЛ-0,4 кВ ф. «Рынок» YA (Новое строительство)

ТП-29 «Спорткомплекс», ВЛ-0,4 кВ ф. «Рынок»: произвести установку 5-и одностоечных опор с подкосом №№ 1, 3, 4, 5, 6 (пора № 5, 6 – 11м)  ; произвести монтаж провода СИП-2 95 мм2 от автоматического выключателя (ВА-250 А ф. «Рынок» ТП-29 «Спорткомплекс») до опоры №1 и в пролете опор №№ 1-2 (опора №2 существующая опора ВЛ-6 кВ ф. «Алдан-2»), 2-3; 3-4; 4-5; 5-6.

Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацией опор.

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин диаметром 350 мм |  | м×шт. | 2×10 |  |
| 2 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных с подкосом |  | шт. | 5 |  |
| 3 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  | км | 0,166 |  |
| 4 | Огрунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой |  | м2×шт. | 2,22м2×10 |  |
| 5 | Повторное заземление нулевого провода к опоре |  | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Приставки железобетонные | шт. |  | 10 |  |
| 2 | Провод изолированный СИП-2 4х95 мм2 | м |  | 166 |  |
| 3 | Болтовой крюк HEL-5552 | шт. |  | 10 |  |
| 4 | Зажим анкерный PA-1500 | шт. |  | 9 |  |
| 5 | Зажим промежуточный PS-2000 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Стяжной ремешок Е778 или (аналог CSB) | шт. |  | 17 |  |
| 7 | Энерголес | м3 |  | 3,26 |  |
| 8 | Шпилька 20х550 мм | шт. |  | 20 |  |
| 9 | Шайба | шт. |  | 40 |  |
| 10 | Гайка | шт. |  | 40 |  |
| 11 | Прокалывающий зажим ответвительный CT 70-35HF или аналог P 72 (для присоединения абонентов) | шт. |  | 4 |  |
| 12 | Зажим плашечный ответвительный P 72 (для подключения повторного заземления) | шт. |  | 2 |  |
| 13 | Стальная катанка диаметром не менее 6 мм | м |  | 18 |  |
| 14 | Гвозди для крепления заземляющего провода через каждые 500 мм (3×70мм) | кг |  | 0,2 |  |
| 15 | Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм | шт. |  | 2 |  |
| 16 | Песчано-гравийная смесь | м3×шт. |  | 0,134×10 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа в черте города Алдан | км |  |  |  |

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект «Здание; г.Алдан, ул. Ленина, д 48

КТП-53«Химчистка» YA0000067

ТП-53 «Химчистка», ВЛ-0,4 кВ ф. «Рынок»: произвести монтаж автоматического выключателя в ТП-53

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка автоматического выключателя ВА-400 в ТП-53 «Химчистка», подключение на сборные шины 0,4 кВ |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Подключение СИП-2 95 мм2 к АВ-400А в ТП-53«Химчистка» |  | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35 кА | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Наконечники для СИП (CPTAUR 95) | шт. |  | 4 |  |

ВЛ-0,4 кВ ф. «Рынок» YA (Новое строительство)

ТП-53 «Химчистка», ВЛ-0,4 кВ ф. «Рынок»: произвести установку 1 одностоечной опор №4; произвести установку 4 одностоечных опор с подкосом №№ 1; 2; 3; 5;  произвести монтаж провода СИП-2 95 мм2 от автоматического выключателя                   ТП-53 «Химчистка» до опоры №1 и в пролете опор №№ 1-2; 2-3; 3-4; 4-5.

Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацией опор.

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин диаметром 350 мм |  | м×шт. | 2×9 |  |
| 2 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных с подкосом |  | шт. | 4 |  |
| 4 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  | км | 0,176 |  |
| 5 | Огрунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой |  | м2×шт. | 2,22м2×9 |  |
| 6 | Прокладка СИП по стене здания ТП-53 |  | м | 10 |  |
| 7 | Переключение существующего провода СИП-2 4х50 мм2 с опоры № 6/1 ф. «Ленина» на новую ВЛИ 0,4 кВ ф. «Рынок» |  | шт. | 1 |  |
| 8 | Повторное заземление нулевого провода к опоре |  | шт. | 3 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Приставки железобетонные | шт. |  | 9 |  |
| 2 | Провод изолированный СИП-2 95 мм2 | м |  | 176 |  |
| 3 | Болтовой крюк HEL-5552 | шт. |  | 9 |  |
| 4 | Зажим анкерный PA-1500 | шт. |  | 8 |  |
| 5 | Зажим промежуточный PS-1500 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Анкерный кронштейн для крепления СИП по стенам зданий СТ600 | шт |  | 1 |  |
| 7 | Фасадное крепление СИП SF50 | шт |  | 14 |  |
| 8 | Стяжной ремешок Е778 или (аналог CSB) | шт. |  | 14 |  |
| 9 | Энерголес | м3 |  | 2,67 |  |
| 10 | Шпилька 20х550 мм | шт. |  | 18 |  |
| 11 | Шайба | шт. |  | 36 |  |
| 12 | Гайка | шт. |  | 36 |  |
| 13 | Прокалывающий зажим ответвительный CT 70-35HF или аналог P 72 (для присоединения абонентов) | шт. |  | 4 |  |
| 14 | Зажим плашечный ответвительный P 72 (для подключения повторного заземления) | шт. |  | 3 |  |
| 15 | Соединительный зажим для присоединения СИП к СИПу MJPT 95.50 | шт |  | 4 |  |
| 16 | Стальная катанка диаметром не менее 6 мм | м |  | 27 |  |
| 17 | Гвозди для крепления заземляющего провода через каждые 500 мм (3×70мм) | кг |  | 0,3 |  |
| 18 | Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм | шт. |  | 3 |  |
|  | Песчано-гравийная смесь | м3×шт. |  | 0,134×9 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа в черте города Алдан | км |  |  |  |

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект ««СТО»; г.Алдан, ул.Комарова, дом №18 а

YA 0000105

ТП-4 «Школа №3», ВЛ-0,4 кВ ф. «Кузнецова»: произвести установку одностоечной опоры с подкосом №9/1; произвести монтаж провода СИП-2 16 мм2 в пролете опор        №№ 9; 9/1. Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацией опор.

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 350 мм |  | м×шт. | 2×2 |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных с подкосом |  | шт. | 1 |  |
|  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  | км | 0,033 |  |
|  | Грунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой |  | м2×шт. | 2,22м2×1 |  |
|  | Монтаж повторного заземления нулевого провода к опоре №9/1 |  | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Приставки железобетонные | шт. |  | 2 |  |
|  | Провод изолированный СИП-2 16 мм2 | м |  | 33 |  |
|  | Болтовой крюк В16/240 или аналог HEL-5552 | шт. |  | 2 |  |
|  | Зажим анкерный PA-1500 | шт. |  | 4 |  |
|  | Зажим промежуточный PS-1500 | шт. |  | 1 |  |
|  | Стяжной ремешок Е778 или (аналог CSB) | шт. |  | 8 |  |
|  | Энерголес | м3 |  | 0,58 |  |
|  | Шпилька 20х550 мм | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба | шт. |  | 8 |  |
|  | Гайка | шт. |  | 8 |  |
|  | Прокалывающий зажим ответвительный CT 70-35HF или аналог P 72 (для присоединения абонентов) | шт. |  | 4 |  |
|  | Зажим плашечный ответвительный P 72 (для подключения повторного заземления) | шт. |  | 1 |  |
|  | Стальная катанка диаметром не менее 6 мм | м |  | 9 |  |
|  | Ответвительный зажим для присоединения СИП к голым проводам N 70 или (аналог CDR/CN) | шт. |  | 4 |  |
|  | Гвозди для крепления заземляющего провода через каждые 500 мм (3×70мм) | кг |  | 0,1 |  |
|  | Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм | шт. |  | 1 |  |
|  | Песчано-гравийная смесь | м3×шт. |  | 0,134×2 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа в черте города Алдан | км |  |  |  |

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

Приложение № 4

к  договору № _________

от_______________20___г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На подключение заявителя  по тех. присоединению в п. Н-Куранах

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилой дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. 7-й Северный проезд, д. 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 3 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Ленина, д. 48 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СТО, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Комарова, д. 18 а |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Октябрьская, д. 30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Всего по договору: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» ____________________ /И.В.Шкурко/ м.п. | _________________/_____________/ м.п. |

Приложение № 3

к  договору № _________

от_______________20___г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

На подключение заявителя  по тех. присоединению г. Алдан

| № п/п | Наименование работ | Основание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. 7-й Северный проезд, д. 2 | Локальная смета № 1 | шт | 1 | 0,00 |
| 2 | Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, 1 | Локальная смета № 2 | шт | 1 | 0,00 |
| 3 | Здание, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Ленина, д. 48 | Локальная смета № 3 | шт | 1 | 0,00 |
| 4 | 16-ти квартирный дом, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Октябрьская, д. 30 | Локальная смета № 4 | шт | 1 | 0,00 |
| 5 | Магазин, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 3 | Локальная смета № 5 | шт | 1 | 0,00 |
| 6 | СТО, РС(Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Комарова, д. 18 а | Локальная смета № 6 | шт | 1 | 0,00 |
|  | Итого |  | шт | 6 | 0,00 |
|  | Итого НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС, руб |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» ____________________ /И.В.Шкурко/ м.п. | _________________/_____________ / м.п. |