| Согласовано: Заместитель директора по обеспечению управленческой деятельностью ________________ А.Г. Кривобоков «___» _________________ 2012г. | Утверждаю: Заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС» ________________ А.В. Бакай «___» ______________ 2012г. |
| --- | --- |

### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: Заместитель директора по развитию и инвестициям ________________ А.А. Майоров «___» _________________ 2012г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение кадастровых работ по договорам ТП

1.	Цель работы:

- Проведение кадастровых работ по земельным участкам, на которых проводится строительство распределительных сетей по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (далее - работы) на территории Амурской области.

1.2. Основанием для выполнения работ являются договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключаемые филиалом ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС».

2.	Основные положения:

2.1. Предметом рамочного соглашения является:

Настоящее техническое задание составлено для выбора подрядных организаций, которые в последующем заключат рамочное соглашение на оказание услуг по выполнению кадастровых, землеустроительных работ, оформлению актов выбора и получению решений о предварительном согласовании места размещения объектов по земельным участкам, отводимым для строительства объектов технологического присоединения заявителей с заявленной мощностью до 100 кВт.

Предметом рамочного соглашения является:

- обязанность Заказчика в период с момента заключения рамочного соглашения по «30» ноября 2013 г.  приглашать победителей открытого конкурса к участию в закупках необходимого Заказчику объема работ;

-  совершение сторонами ряда юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей филиала ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» в услугах при условии, что Участник открытого конкурса будет объявлен победителем закупки.

Проект рамочного соглашения представлен в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Требования, изложенные в рамочном соглашении, изменению не подлежит.

2.2. В течение 2013 г. Заказчиком будут подготавливаться подробные Технические задания на выполнение кадастровых работ, на основании которых будут проводиться закрытые запросы цен среди Участников, признанных Победителями настоящей конкурсной процедуры.

Виды и состав выполняемых работ определяются Техническим заданием к открытому конкурсу для каждого конкретного объекта по технологическому присоединению (нескольким присоединениям, объединенным по территориальному признаку) и оформляются договором на оказание услуг к рамочному соглашению.

Проект договора на оказание услуг, заключаемого по итогам открытого конкурса, приложен к рамочному соглашению. Требования, изложенные в договоре на оказание услуг, изменению не подлежит.

Победителем закрытого запроса цен будет признан Участник, предложивший наименьшую цену договора.

3. Объём и содержание выполняемых работ:

3.1. Отвод земельного участка под строительство трансформаторной подстанции (ТП):

3.1.1. Предварительный выбор земельного участка на местности;

3.1.2. Получение КПТ (кадастрового плана территории), на которой предполагается размещение объекта.

3.1.3. Координирование предварительно выбранного земельного участка (метод определения координат – геодезический);

3.1.4. Нанесение координат на КПТ и картографическую подложку;

3.1.5. Предварительное согласование схемы размещения земельного участка с заказчиком и собственником земельного участка;

3.1.6. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории и картографической подложке.

3.1.7. Согласование схемы в администрации с комитетом по землепользованию и отделом архитектуры, по месту расположения з/у;

3.1.8. Передача согласованной схемы заказчику;

3.1.9. Сопровождение в администрации заявления о предварительном выборе земельного участка и выдаче акта выбора (устранение замечаний, корректировка схемы и координат – при необходимости);

3.1.10. Согласование акта выбора земельного участка с членами комиссии, состав которой утвержден органами местного самоуправления;

3.1.11. Размещение объявлений в СМИ о предоставлении земельного участка под строительство объекта;

3.1.12. Передача в администрацию на утверждение согласованного акта выбора земельного участка;

3.1.13. Получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта.

3.1.14. Межевание границ земельного участка с изготовлением межевого плана земельного участка

3.1.15. Согласование межевого плана со смежными землепользователями и представителем заказчика;

3.1.16. Обращение в органы, осуществляющие кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка;

3.1.17. Получение кадастрового паспорта земельного участка;

3.1.18. Изготовление топографической съемки земельного участка;

3.1.19.  Изготовление технического плана на ТП, обращение в органы, осуществляющие кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет;

3.1.20. Вынос сформированного земельного участка в натуру, закрепление границ с представителем заказчика, установка реперов (использовать: арматуру либо деревянные колья);

3.1.21. Передача материалов заказчику в полном объеме;

3.2. Отвод земельного участка под строительство ВЛ-10/0,4 кВ до 500 метров:

3.2.1. Предварительный выбор земельного участка на местности;

3.2.2. Получение КПТ (кадастрового плана территории), на которой предполагается размещение объекта.

3.2.3. Координирование предварительно выбранного земельного участка (метод определения координат – геодезический);

3.2.4. Нанесение координат на КПТ и картографическую подложку;

3.2.5. Предварительное согласование схемы размещения земельного участка с заказчиком и собственником земельного участка;

3.2.6. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории и картографической подложке.

3.2.7. Согласование схемы в администрации с комитетом по землепользованию и отделом архитектуры, по месту расположения з/у;

3.2.8. Передача согласованной схемы заказчику;

3.2.9. Сопровождение в администрации заявления о предварительном выборе земельного участка и выдаче акта выбора (устранение замечаний, корректировка схемы и координат – при необходимости);

3.2.10. Согласование акта выбора земельного участка с членами комиссии, состав которой утвержден органами местного самоуправления;

3.2.11. Размещение объявлений в СМИ о предоставлении земельного участка под строительство объекта;

3.2.12. Передача в администрацию на утверждение согласованного акта выбора земельного участка;

3.2.13. Получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта.

3.2.14. Межевание границ земельного участка с изготовлением межевого плана земельного участка

3.2.15. Согласование межевого плана со смежными землепользователями и представителем заказчика;

3.2.16. Обращение в органы, осуществляющие кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка;

3.2.17. Получение кадастрового паспорта земельного участка;

3.2.18. Изготовление топографической съемки земельного участка;

3.1.19.  Изготовление технического плана на ВЛ, обращение в органы, осуществляющие кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет;

3.1.20. Вынос сформированного земельного участка в натуру, закрепление границ с представителем заказчика, установка реперов (использовать: арматуру либо деревянные колья);

3.1.21. Передача материалов заказчику в полном объеме;

4. 	Требования к подрядной организации:

4.1. Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник конкурса обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующим на момент подачи документов) и право их владения);

4.2. Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров не менее 4 человек и инженеров землеустроителей не менее 3 человек, а также другого персонала необходимого для полного выполнения работ (Участник конкурса обязан предоставить заверенные копии трудовых книжек);

4.3. Наличие у участника свидетельства СРО на виды работ, указанных в п. 3.1.18, 3.2.18;

4.4. Наличие в пользовании не менее трех электронных тахеометров, поверенных на момент подачи заявки;

4.5. Наличие в пользовании не менее двух бригадных автомобилей;

4.6. Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций.

4.1. Дополнительные Требования к Подрядной организации:

4.1.1. Отсутствие претензий к ранее выполняемым работам.

4.1.2. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации;

4.1.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

4.1.4. Срок выполнения работ по отводу земельного участка под строительство одного объекта не должен превышать 6 месяцев.

5.	Особые условия.

- Ширину полосы отвода для строительства объектов производить, согласно Постановлению Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», а также норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278 тм-т.1.

- Схему расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории изготовить на бумажном носителе в 3 экземплярах.

- Межевой план земельного участка изготовить на бумажном носителе в количестве 2 экземпляров:

- для предоставления в орган кадастрового учета заявления о постановке на кадастровый учёт земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

-	на основе кадастрового плана (карты) территории и решения органа государственной власти (органа местного самоуправления) о предварительном согласовании места размещения объекта.

6.	Сроки выполнения работ:

Начало работ – январь 2013 г.

Окончание работ – декабрь 2013 г.

7.	При выполнении работ руководствоваться:

7.1.	Земельным кодексом Российской Федерации.

7.2.	Федеральным законом от 24.07,2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».

7.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.4. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

7.5. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках».

7.6. Инструкцией по межеванию земель, утвержденной Росземкадастром от 08.04.1996 г.

8.	Приемка выполненных работ и их оплата:

8.1. По результату работ Заказчику предоставляется:

8.1.1. Утвержденная схема;

8.1.2. Акт выбора земельного участка;

8.1.3. Постановление о предварительном согласовании места размещения объекта об утверждении акта выбора;

8.1.4 Межевой план;

8.1.5 Кадастровый паспорт земельного участка;

8.1.6 Топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500;

8.1.7. Технический план;

8.1.8. Кадастровый паспорт на объект недвижимости;

8.1.9 Акт приема передачи, счет-фактура и счет на оплату.

8.2. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки предусмотренные договором.

9.	Контактные лица:

Начальник отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС» - Андрей Павлович Куликов, тел. 8(4162) – 399-342, ous@amur.drsk.ru;

Инженер 2 категории отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС» - Штукатурова Ирина Владимировна ous3@amur.drsk.ru.

Начальник отдела управления

собственностью филиала

ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»                                                       А.П. Куликов