Заявка на проведение закупки

Закупка № 113.1                                      Раздел 2.2.1 УТПиР ГКПЗ 4 квартала 2012 г.

Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии Хорольского РЭС, Черниговского РЭС (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети»)

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры 4 квартал 2012 года.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   Тимченко С.А.

1.4. Обязательные (отборочные) критерии оценки заявки (предложения) поставщика (подрядчика), которые рекомендуется  включить в закупочную документацию:

- Авансовый порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. Участники, предусмотревшие аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены. В случае авансирования, размер аванса определяется исходя из реально необходимых потребностей на приобретение материалов для выполнения работ, но не более 30% от их стоимости. Необходимо указывать размер аванса в процентном соотношении от стоимости договора и фиксированной суммой.

- В приложении к Техническому заданию приведен проект календарного графика выполнения работ согласно, которому, Подрядчик разрабатывает проект производства работ и при необходимости корректирует календарный график выполнения работ. Отклонение от проекта календарного графика выполнения работ является отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший минимальный (реальный) срок выполнения работ.

- Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», на основании требований технического задания, в соответствии с объемом работ изложенных в техническом задании и количеством оборудования и материалов. Сметная документация предоставляется в электронном виде в формате Excel, а также, в совместимом формате АРПС.

- Наличие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством.

- Достаточное количество персонала, который должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных (ремонтных) и наладочных работ аналогичных объекту торгов.

- Для оценки заложенных в сметный расчет транспортных расходов, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

- Стабильность финансово-экономического состояния.

1.5. Желательные (оценочные) критерии оценки заявки (предложения) поставщика (подрядчика), которые рекомендуется  включить в закупочную документацию:

- Наличие сертификатов ISO-9000 и ISO-9001;

- Страхование профессиональной ответственности;

- Наличие положительной деловой репутации (рекомендуется Участникам приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии)).

- Наличие сертификата об обучении персонала в ЗАО «Радио и Микроэлектроника» (ЗАО РиМ) по программированию счетчиков электроэнергии и по настройки автоматизированных систем АИИС КУЭ ЗАО «РиМ», либо приложить письмо о согласии привлечения обученных специалистов в ЗАО «Радио и Микроэлектроника».

- Наличие положительного опыта проведения аналогичных работ для других сетевых предприятий (рекомендуется Участникам приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии)).

- Наличие положительного опыта проведения аналогичных работ для ОАО «ДРСК».

- наличие производственной базы в месте проведения работ или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования.

- Собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.

2. Техническое задание

Техническое задание прилагается.

3. Проект договора

Проект договора прилагается.

4. Перечень потенциальных подрядчиков

- ООО «Хит-Энергетика», г. Лучегорск;

- ЗАО «Русэнергоинформ», г. Москва;

Директор по транспорту электроэнергии                                        Л.П. Вашкевич

Исполнитель:

Питченко Ю.А.

тел. 27-179