Заявка на проведение закупки

№ 11-03-19-01 от 02.08.2013г.

Закупка № 1659 Раздел 2.2.1 «Услуги ТПиР»

ГКПЗ 2013 г. (доп. закупки)

***Оснащение ПС ХЭС Мультиплексорами связи***

ОЗП ЭТП

1. **Общие условия проведения закупки**
   1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 3 квартал 2013 года (01.09.2013).
   2. Срок начала выполнения работ: после заключения договора, не позднее 15.10.2013 г.
   3. Срок окончания выполнения работ: 30.11.2013
   4. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.
   5. Лицо ответственное за заключение договора: начальник ЦССДТУ ИА ДРСК Усольцев В.А.
   6. Отборочные критерии оценки заявки (предложения) подрядчика которые рекомендуется включить в закупочную документацию:
      1. Наличие профильных материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ (специализированные измерительные приборы, оборудование, складские помещения для хранения оборудования)
      2. Наличие квалифицированного персонала, способного выполнить указанные в ТЗ работы (предоставить сертификаты об обучении персонала монтажу, наладке оборудования, указанного в ТЗ)
      3. Наличие положительного опыта по выполнению работ, аналогичных указанных в ТЗ.
      4. Наличие подтверждения от завода-изготовителя основной части оборудования о готовности поставить это оборудование подрядчику в рамках данного запроса предложений.
      5. Тип, марка основного оборудования связи, указанная в техническом задании изменению не подлежит. Любые изменения типов, марок не основного оборудования (Шкафы, кабельная продукция и т.п.) подлежит письменному согласованию с Заказчиком.
      6. Гарантия на работы – не менее 36 месяцев
   7. Оценочные критерии оценки заявки (предложения) подрядчика которые рекомендуется включить в закупочную документацию:
      1. Наличие действительного свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанных в ТЗ.
      2. Наличие постоянно работающего квалифицированного инженерно-технического персонала в организации (не менее 15 человек).
      3. Гарантия на основную часть оборудования не менее 24 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.
      4. Наличие подтверждения завода-изготовителя о распространении всех фирменных гарантий производителя на оборудование, смонтированное подрядчиком.
      5. Наличие сертификатов соответствия на все оборудование поставки подрядчика.
      6. Соответствие ТЗ и качество предлагаемого не основного оборудования.
2. **Техническое задание**

Техническое задание на 10 листах в 1-м экземпляре прилагается.

1. **Проект Договора.**

Прилагается.

1. **Перечень потенциальных поставщиков услуг.**

Нет.

Начальник департамента ОТУ Ю.Б. Кантовский

Зам. начальника ЦССДТУ С.В. Лушников

Принял: начальник ОКЗ ОАО «ДРСК» О.А. Моторина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)            (дата)