### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку, установку и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства  филиала «ХЭС».

1. Наименование и объем работ.

1.1. Установка и активация тахографов и блоков СКЗИ,  калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию цифровых тахографов на транспортные средства филиала ОАО  «ДРСК» «Хабаровские  электрические сети» (Приложение 1), в соответствии с  Приказами Минтранса РФ №36  от 13 февраля 2013г. , № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013г.

1.2. Установка программного обеспечения для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов. Количество рабочих мест (ПЭВМ) – 9. Из 9 рабочих мест 5 ПЭВМ имеются у Заказчика.

1.3. Место установки тахографов и программного обеспечения:

- г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13                         –10 ед., 3 места;

- п. Переяславка, ул. Обходная, 27                                – 1 ед., 1 место;

- г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83                                     – 2 ед.,1 место;

- г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а              – 9 ед., 2 места;

- г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114             – 4 ед., 1 место;

- г. Советская Гавань, п.  Майский, ул. Каспийская 3  – 1 ед., 1 место;

- п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан»               - 1ед., 1 место;

- п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34                                  – 2 ед., 1 место.

1.4. Обучение персонала пользованию программным обеспечением и оборудованием тахографов.

2 Объём поставки.

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 30.

- Карта предприятия, шт. – 11.

- Карта водителя, шт. – 50.

- ПЭВМ - 4 комплекта (процессор Intel Core i3 2120, материнская плата Asus В75М, оперативная память  DDR3-1333 2Гб, жесткий диск 500Гб, блок питания  FSP 400W, монитор LG IPS235T-BN, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания).

- Устройство для считывания, записи и хранения данных с тахографов и карт водителей и сохранения их в память компьютера, шт. – 11.

- Программное обеспечение для работы с устройствами для считывания и обработки данных получаемых с карт водителей и тахографов.

3. Назначение тахографов.

3.1. Установка тахографов на транспортные средства предназначена для следующих целей:

- Обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

- Повышение уровня безопасности эксплуатации транспортных средств.

- Исключение несанкционированного использования транспортных средств.

- Обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий.

- Объективно оценивать профессиональные  качества водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

4. Требования к тахографам и их характеристикам.

4.1. Требования к тахографам, картам, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 ,  от 21 августа 2013№ 273, от 17 декабря  2013г. № 470.

4.2. Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений  в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта»

4.3. Основные функции тахографов:

- Контроль ввода и извлечения карт.

- Измерение скорости и пробега.

- Измерение времени.

- Контроль деятельности водителя.

- Контроль маршрута передвижения.

- Передача данных через беспроводные средства связи.

- Контроль статуса управления.

4.4. Формирование распечаток:

- Деятельность водителя с карты. Дневная распечатка.

- Деятельность водителя с контрольного устройства. Дневная распечатка.

- Распечатка событий и неисправностей с карты.

- Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.

- Технические данные.

- Распечатка превышений скорости.

- Распечатка  графического отчета о режимах работы.

4.5. Требования к техническим характеристикам:

| Напряжение питания, (В): | Соответствующее напряжению электрооборудования транспортных средств (12V; 24V) |
| --- | --- |
| Температурный режим эксплуатации: | От минус 40°С до плюс 50°С |
| Диапазон измерения пути: | От 0 до 200000 км |
| Разрешение при измерении пути: | 0,1 км. |
| Погрешность измерения пройденного пути: | ±0,1 км., не более |
| Диапазон измерения скорости движения ТС в диапазоне: | От 0 до 220 км/час |
| Разрешение измеряемой скорости: | 1 км/час |
| Предельная погрешность измерения скорости: | 0,1 км/час |
| Работа с четырьмя видами карт | Водителя, контролёра, предприятия, мастерской |

4.6. Требования к  составу тахографов

Состав тахографов должна соответствовать требованиям  утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 13 февраля 2013г. и № 470 от 17 декабря  2013г.

В состав тахографа входит:

- Бортовое устройство с блоком СКЗИ;

- Карты тахографа;

- Датчик движения;

- Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве;

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.7. Требования к бортовому устройству

Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

1) устройство обработки данных;

2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

-регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ);

-хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

5) два устройства ввода карт (считывающие устройства);

6) средство отображения информации (дисплей);

7) печатающее устройство;

8) средства визуального и звукового предупреждения;

9) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

10) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

11) средства ввода информации в тахографы (клавиатура).

4.8. Требования по надежности:

- Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 10000 часов;

- Назначенный срок службы – не менее 10 лет.

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

4.9.1.  Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

- Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

4.9.2. Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для  полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

5. Дополнительные условия.

5.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

5.2. . Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

5.3. Оборудование должно новым ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия.

5.4. Программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом.

5.5. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

6. Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

6.3. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Установку тахографов на ТС и  программного обеспечения произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя.

7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.2.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов.

9.3.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

9.4. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки аналогичной продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

Начало работ – 05 мая 2014 года

Окончание работ – 20 июня 2014 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Хабаровские ЭС»

12. Гарантийные обязательства исполнителя.

12.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

13. Ответственные лица:

Начальник транспортной службы ОАО «ДРСК» - Шахрай Александр Георгиевич тел. 8 (4162) 397-391, адрес эл. почты transport@drsk.ru

Инженер 1 кат. транспортной службы ОАО «ДРСК» - Гиберт Сергей Николаевич тел. 8 (4162) 397-167, адрес эл. почты transport2@drsk.ru .

Начальник транспортной службы 					Шахрай А.Г.

Приложение 1

к техническому заданию

Транспортные средства ХЭС для установки тахографов

В 2014 г.

| № | Марка АТС | Год выпуска |  | Напряжение бортовой сети (V) | Тип спидометра | Местоположение ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Центральные ЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГАЗ-3309 (масловоз) | 2011 |  | 24 | Механический | г. Хабаровск |
| 2 | КАМАЗ-44108 | 2009 |  | 24 | Электро-механический | г. Хабаровск |
| 3 | КАМАЗ-65225 | 2010 |  | 24 | Электронный | г. Хабаровск |
| 4 | Тойота ХАЙС | 2008 |  | 12 | Электронный | г. Хабаровск |
| 5 | Тойота ХАЙС | 2010 |  | 12 | Электронный | г. Хабаровск |
| 6 | Хундай Универсал | 2009 |  | 24 | Электронный | г. Хабаровск |
| 7 | УАЗ-220692 | 2003 |  | 12 | Механический | г. Хабаровск |
| 8 | КАМАЗ-65115 | 2010 |  | 24 | Электронный | г. Хабаровск |
| 9 | ПАЗ-3205 | 1994 |  | 12 | Механический | г. Хабаровск |
| 10 | Хундай Универсал | 2010 |  | 24 | Электронный | г. Хабаровск |
| 11 | КАМАЗ-4310 | 1988 |  | 24 | Электро-механический | п. Переяславка, р-н им. Лазо. Хабаровский край |
| 12 | ГАЗ-66 | 1990 |  | 12 | Механический | г. Вяземский, Вяземский р-н, Хабаровский край. |
| 13 | КАМАЗ-5410 | 1985 |  | 24 | Электро-механический | г. Вяземский, Вяземский р-н, Хабаровский край. |
| СП «Северные ЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗИЛ-130 |  | 1992 | 12 | Механический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 15 | НЕФАЗ-4208 |  | 2009 | 24 | Электрический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 16 | КАМАЗ-44108 |  | 2010 | 24 | Электрический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 17 | КАВЗ-3270 |  | 1991 | 12 | Механический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 18 | ЗИЛ-ММЗ 4502 |  | 1990 | 12 | Механический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 19 | КАМАЗ-5410 |  | 1985 | 24 | Электрический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 20 | КАМАЗ-44108 |  | 2012 | 24 | Электрический | г.Комсомольск – на - Амуре |
| 21 | ЗИЛ-131 |  | 1987 | 12 | Механический | п. Эльбан, Амурский р-н, Хабаровский край |
| 22 | ЗИЛ-131 |  | 1991 | 12 | Механический | г. Николаевск – на - Амуре |
| 23 | НЕФАЗ-4210 |  | 2010 | 24 | Электрический | г. Николаевск – на - Амуре |
| 24 | КАМАЗ-65225 |  | 2013 | 24 | Электрический | г. Николаевск – на - Амуре |