ДОГОВОР №

на выполнение работ по телемеханизации подстанций _________________________________________________,  филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

г.                                                                                                                   «___»                 2014г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   _________________________________________________________, действующего на основании доверенности №    от 01.01.2014 г. с одной стороны и _______________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет и объем Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, осуществить работы по Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) филиала «Хабаровские электрические сети», (далее объект) и сдать результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

  - Перечень поставляемого оборудования и  материалов определяется Приложением  к настоящему договору (Комплектовочная ведомость поставляемого оборудования и материалов), объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору).   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

- Сроки выполнения работ

  - Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче в эксплуатацию выполняется в соответствии с Графиком выполнения работ с указанными в нем мероприятиями, сроками и стоимостью.

  - Сроком завершения работ Подрядчиком является дата подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

- Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной ведомостью стоимости работ  и Графиком выполнения работ  и сдать результат работы Заказчику.

  - Доставить на приобъектные монтажные площадки аппаратуру телемеханики, дополнительное оборудование и материалы. (местонахождение объектов указано в Техническом задании), а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

  - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

  - Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее  10 (десяти) календарных дней после подписания последнего Акта формы КС-2.

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  - возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

  - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

  - иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

  - По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик   обязан предоставить Заказчику  информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не представление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчиком  от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика если иной срок не указан в уведомлении.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

  - Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

- Цена Договора

  - Цена Договора определяется  Сводной ведомостью стоимости работ,  Сводным сметным расчетом к настоящему договору,    и  составляет

  - Общая стоимость  работ по договору является окончательной и корректировке не подлежит.

  - Стоимость материалов, оборудования, транспортных расходов входят в цену Договора.

- Оплата работ

  - Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения настоящего Договора вносит предоплату (аванс в размере 30% от стоимости договора)  __________ руб., в том числе НДС __________ руб.  Датой внесения предоплаты считается дата поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.

  - Окончательная оплата за поставленное оборудование, кабельную продукцию и расходные материалы в размере _____________ руб., в том числе НДС _________ руб.,  производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2,  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3).

  - Окончательный расчет за выполненные работы в размере __________ руб., в том числе НДС _________ руб., производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения  на основании подписанного сторонами Акта  о приемке выполненных работ формы КС-2,  в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Акта в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3) к настоящему договору.

  - Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

  - Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

- Гарантии качества по сданным работам

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и входящих в него материалов продукции торговой марки «МИКРОГРАНИТ» и работ устанавливается 18 месяца с момента сдачи объекта  в эксплуатацию. Гарантийный срок оборудования и материалов приобретаемых Подрядчиком  для выполнения работ определяется гарантией изготовителей данной продукции но не менее 12 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение если выезд к Заказчику не требуется в течение 2 (двух) календарных дней. В случае необходимости выезда к Заказчику заключение по определению причины возникшего дефекта предоставляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

- Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

  - Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования согласно Комплектовочной ведомости поставляемого оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору) в срок не позднее _____________ при условии своевременного перечисления авансового платежа.

  - Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение  на монтажных площадках осуществляется за счет Подрядчика.

  - Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на монтажные площадки,  несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на монтажные площадки несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

- Порядок осуществления работ

  - Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять об этом Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

  - Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

- Приемка выполненных работ

  - Подрядчик в день завершения работ, указанный в Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему договору), представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет – фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров.

  - Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и документов перечисленных в пункте 10.1, заказчик обязан подписать со своей стороны эти документы и вернуть по одному экземпляру каждого документа Подрядчику. В случае не подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 в установленный срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ. В  случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения. В случае отсутствия мотивированного отказа в установленный срок, работы считаются выполненными.

  - При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

10.4. При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы оплате не подлежат.

10.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

10.6. Контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору, со стороны Заказчика, возлагается на филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети», расположенный по адресу: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13,  ИНН 2801108200,  КПП 272402001, тел. 8 (4212) 59-91-59, doc@khab.drsk.ru, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3.

10.7. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети».

- Право собственности

  - Право собственности на объект (часть объекта) возникает у Заказчика - после подписания Акта ввода в эксплуатацию.

  - До момента приемки Заказчиком результата работ риск случайной гибели и повреждения объекта несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- Имущественная ответственность

  - За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.п.6.1., 6.2. договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения, но не более 5% от стоимости договора.

  - За нарушение Подрядчиком начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, указанных в Приложении №3 (График выполнения работ) к договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости договора.

  - Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, на наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками подтвержденные экспертной оценкой, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

  - В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

  - Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся  с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

  - При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения  настоящего Договора  и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  
до  «    »                  2014 г.

  - Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

  - После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств.

- Особые условия. Заключительные положения.

  - Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных  факсимильной связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой копии документа.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

- Реквизиты и подписи Сторон

ОАО «ДРСК» Юридический адрес: 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28 ИНН 2801108200 КПП 272402001 Р/с 40702810300010000849 Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк» г.Благовещенск К/счет 30101810400000000733 БИК 041012733 Почтовый адрес: Филиал «Хабаровские электрические сети» 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная,13

Заказчик: Директор филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

____________________ А.Е. Кузнецов