### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2015г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ с. Ивановка Амурской области

- Цель работы:

Целью работы является:

  - постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;

  - постановка на государственный кадастровый учет ОКС (уточнение технических характеристик) ВЛ-10 с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;

  - постановка на государственный кадастровый учет ВЛ-0,4 кВ с. Ивановка, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);

  - установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

  - получение кадастровых паспортов на земельные участки и объекты недвижимости;

  - получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объеме, содержащемся во 2 разделе:

| Перечень ВЛ-0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, количество опор, инв. номер ВЛ-0,4 кВ по бух. учету | Центр питания ВЛ-0,4 кВ от ТП № | Инв. номер ТП по бух.учету |
| 1 | Ф-1, L=0,132 км., 4 опоры, CS0000665 | 01-1 | CS0002020 |
| 2 | Ф-1, L=0,231 км., 8 опоры, CS0000665 Ф-3, L=0,01 км., 1 опора, CS0000665 | 01-2 | CS0001985 |
| 3 | Ф-1, L=0,56 км., 18 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 | 01-3 | CS0002451 |
| 4 | Ф-1, L=0,198 км., 7 опор, CS0000665 Ф-2, L=0,43 км., 14 опор, CS0000665 | 01-4 | CS0002233 |
| 5 | Ф-1, L=0,132 км., 5 опор, CS0000665 Ф-2, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665 | 01-5 | CS0002177 |
| 6 | Ф-1, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665 Ф-2, L=0,04 км., 2 опоры, CS0000665 | 01-6 | CS0002016 |
| 7 | Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665 Ф-2, L=0,015 км., 1 опора, CS0000665 | 01-7 | CS0001962 |
| 8 | Ф-1, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,23 км., 7 опор, CS0001106 | 01-8 | CS0001959 |
| 9 | Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 | 01-9 | CS0002178 |
| 10 | Ф-1, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106 Ф-6, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-7, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-8, L=0,43 км., 14 опор, CS0001106 Ф-9, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106 | 01-10 | CS0002002 |
| 11 | Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,726 км., 23 опоры, CS0001106 Ф-2, L=0,155 км., 4 опоры, АS0006335 Ф-3, L=0,759 км., 26 опор, CS0001106 | 01-11 | CS0002111 |
| 12 | Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676 Ф-4, L=0,726 км., 23 опоры, CS0000676 | 01-13 | CS0002453 |
| 13 | Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665 | 01-14 | CS0001659 |
| 14 | Ф-1, L=0,015 км., 1 опора, CS0000665 Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0000665 Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665 | 01-15 | CS0002314 |
| 15 | Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665 | 01-16 | CS0002110 |
| 16 | Ф-1, L=0,759 км., 32 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106 | 01-17 | CS0002318 |
| 17 | Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,858 км., 27 опор, CS0000676 Ф-4, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 Ф-5, L=0,661 км., 18 опор, CS0000676 | 01-19 | CS0002454 |
| 18 | Ф-1, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106 Ф-1, L=0,157 км., 3 опоры, Постановка на баланс Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,06 км., 2 опоры, АS0005461 Ф-2, L=0,03 км., 1 опора, АS0006236 Ф-3, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 | 01-22 | CS0002440 |
| 19 | Ф-1, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 Ф-1, L=0,07 км., 2 опоры Постановка на баланс Ф-1, L=0,09 км., 2 опоры, Постановка на баланс Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106 | 01-24 | CS0002465 |
| 20 | Ф-3, L=0,033 км., 2 опоры, CS0000676 Ф-4, L=0,231 км., 7 опор, CS0000676 Ф-5, L=0,132 км., 5 опоры, CS0000676 Ф-6, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 Ф-7, L=0,165 км., 6 опор, CS0000676 Ф-9, L=0,165 км., 6 опоры, CS0000676 Ф-10, L=0,617 км., 11 опор, Постановка на баланс | 01-25 | CS0002015 |
| 21 | Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-1, L=0,4 км., 10 опор, АS0004408 Ф-2, L=0,759 км., 24 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106 Ф-4, L=0,17 км., 4 опоры, Постановка на баланс | 01-27 | CS0001219 |
| 22 | Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0000676 Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0000676 | 01-28 | CS0002468 |
| 23 | Ф-1, L=0,165 км., 6 опор, CS0000676 Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676 | 01-29 | CS0002471 |
| 24 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676 Ф-2, L=0,363 км., 12 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676 Ф-4, L=1,089 км., 34 опоры, CS0000676 | 01-31 | CS0002469 |
| 25 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106 | 01-34 | CS0002470 |
| 26 | Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-1, L=0,04 км., 1 опора, АS0005536 Ф-2, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106 | 01-35 | CS0002457 |
| 27 | Ф-1, L=0,99 км., 31 опора, CS0000676 Ф-2, L=0,957 км., 30 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,66 км., 21 опора, CS0000676 Ф-4, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676 Ф-5, L=0,429 км., 14 опор, CS0000676 | 01-36 | CS0002452 |
| 28 | Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106 | 01-37 | CS0002458 |
| 29 | Ф-1, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,66 км., 3 опоры, CS0001106 | 01-38 | CS0002459 |
| 30 | Ф-1, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,35 км., 3 опоры, Постановка на баланс Ф-5, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106 Ф-6, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-7, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106 Ф-7, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-8, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 | 01-39 | CS0002460 |
| 31 | Ф-3, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106 Ф-6, L=0,33 км., 11 опоры, CS0001106 | 01-40 | CS0002461 |
| 32 | Ф-1, L=0,363 км., 12 опоры, CS0001106 Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106 Ф-4, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,04 км., 1 опора, АS0006364 Ф-4, L=0,042 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-7, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106 Ф-8, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 | 01-41 | CS0002462 |
| 33 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-12, L=0,045 км., 2 опоры, CS0001106 Ф-13, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-14, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106 | 01-42 | CS0002463 |
| 34 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,429 км., 13 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106 | 01-43 | CS0002464 |
| 35 | Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 | 01-44 | CS0002455 |
| 36 | Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106 Ф-5, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106 Ф-6, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 | 01-45 | CS0002466 |
| 37 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,335 км., 11 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 | 01-46 | CS0002467 |
| 38 | Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,08 км., 2 опоры, АS0004538 | 01-47 | CS0002443 |
| 39 | Ф-1, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,035 км., 2 опоры, CS0001106 Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106 | 01-48 | CS0002444 |
| 40 | Ф-1, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106 Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,35 км., 11 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106 Ф-5, L=0,19 км., 6 опор, АS0005460 Ф-6, L=0,1 км., Постановка на баланс | 01-49 | CS0002446 |
| 41 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106 Ф-4, L=0,04 км., 2 опоры, CS0001106 Ф-5, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-5, L=0,17 км., 8 опор, АS0005537 | 01-50 | CS0001730 |
| 42 | Ф-1, L=0,298 км., 7 опор, CS0001106 | 01-52 | CS0002447 |
| 43 | Ф-1, L=0,66 км., 21 опора, CS0001106 Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106 | 01-53 | CS0002448 |
| 44 | Ф-1, L=0,66 км., 21 опора, CS0001106 Ф-2, L=0,033 км., 3 опоры, CS0001106 Ф-3, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 | 01-54 | CS0002449 |
| 45 | Ф-1, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,165 км., 5 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,792 км., 24 опоры, CS0001106 | 01-55 | CS0002450 |
| 46 | Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 Ф-1, L=0,03 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676 Ф-3, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 Ф-4, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676 | 01-56 | CS0002456 |
| 47 | Ф-1, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 Ф-1, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-2, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,825 км., 26 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,792 км., 25 опор, CS0001106 | 01-57 | CS0002441 |
| 48 | Ф-1, L=0,66 км., 21 опор, CS0000676 Ф-1, L=0,09 км., 2 опоры Постановка на баланс Ф-2, L=0,675 км., 6 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,035 км., 2 опоры, CS0001106 | 01-58 | CS0002442 |
| 49 | Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676 Ф-1, L=0,035 км., 1 опора, Постановка на баланс | 01-59 | CS0002445 |
| 50 | Ф-1, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,825 км., 26 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс | 01-60 | CS0002315 |
| 51 | Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,429 км., 13 опор, CS0001106 | 01-62 | CS0002308 |
| 52 | Ф-1, L=0,594 км., 23 опоры, АS0002882 Ф-2, L=0,495 км., 16 опор, АS0002882 Ф-3, L=0,825 км., 26 опор, АS0002882 Ф-4, L=0,35 км., 11 опор, АS0002882 | 01-63 | CS0002903 |
| 53 | Ф-1, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106 | 01-64 | CS0002333 |
| 54 | Ф-1, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,35 км., 11 опор, CS0001106 Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106 | 01-65 | CS0002068 |
| 55 | Ф-1, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,759 км., 24 опоры, CS0001106 | 01-66 | CS0002232 |
| 56 | Ф-1, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106 Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106 | 01-68 | CS0002312 |
| 57 | Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,13 км., 4 опоры, Постановка на баланс | 01-69 | CS0002198 |
| 58 | Ф-2, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106 Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106 Ф-4, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106 | 01-70 | CS0002355 |
| 59 | Ф-3, L=0,42 км., 11 опор, АS0005331 Ф-4, L=0,41 км., 11 опор, АS0005331 Ф-5, L=0,495 км., 16 опор, АS0005331 | 01-71 |  |
| 60 | Ф-1, L=0,03 км., 1 опора, Постановка на баланс | 01-72 |  |
| 61 | Ф-1, L=0,42 км., 12 опор, АS0006120 Ф-2, L=0,32 км., 10 опор, АS0006120 | 01-73 |  |
|  | Протяженность ВЛ-0,4 кВ | 111 км |  |

Перечень ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы

| № п/п | Инв. Номер по бух. учету | Диспетчерское наименование | Протяженность, количество опор | №ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-10 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS0000631 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110/35/10 «Ивановка» | L=6,38 км., 207 опоры | 01-59, 01-10, 01-52, 01-22, 01-24, 01-66, 01-64, 01-68, 01-73, 01-69, 01-71 |
| 2 | CS0000807 |  |  |  |
| 3 | CS0000808 |  |  |  |
| 4 | CS0000809 |  |  |  |
| 5 | АS0006121 |  | L=0,78 км., 16 опор |  |
| 6 | АS0006614 |  | L=0,02 км., 1 опора |  |
| 7 | CS0001158 | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 110/35/10 «Ивановка» | L=8,03 км., 131 опоры | 01-47, 01-34, 01-48, 01-39, 01-50, 01-49, 01-60, 01-53, 01-54, 01-55, 01-65 |
| 8 | CS0001158 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 «Ивановка» | L=9,98 км., 198 опор | 01-57, 01-11, 01-3, 01-25, 01-19, 01-13, 01-38, 01-37, 01-35, 01-17, 01-43, 01-44, 01-45, 01-70, 01-46, 01-41 |
| 9 | CS0000732 | ВЛ-10 кВ Ф-26 (ранее числился Ф-2) ПС 110/35/10 «Ивановка» | L=10,9 км., 196 опор | 01-31, 01-36, 01-58, 01-29, 01-28, 01-56, 01-62, 01-40, 01-27, 01-42 |
| 10 | CS0001158 | ВЛ-10 кВ Ф-1 РП-10 «Кирзавод» | L=0,7 км., 11 опор | 01-63 |
| 11 | CS0000810 | ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 110/35/10 «Ивановка» | L=0,201 км., 7 опор | 01-1, 01-2 |
| 12 | CS0000632 | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/35/10 «Ивановка» | L=14,3 км., 203 опоры | 01-8, 01-14, 01-16, 01-72 |
| 13 | CS0000532 | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-10 «Кирзавод» | L=9,3 км., 122 опоры | 01-9 |
| 14 | CS0000531 | ВЛ-10 кВ Ф-11 РП-10 «Кирзавод» | L=1,4 км., 19 опор | 01-4, 01-5, 01-6, 01-7, 01-15 |
| Общая протяженность по ВЛ-10 кВ |  |  | 62,09 км |  |
| Общее количество ТП – 10/0,4 кВ |  |  | 61 шт. |  |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение данных кадастра объектов недвижимости;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в присутствии представителя Заказчика;

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. 13.07.2015);

2.2.4. Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.8. не допускается использование данных материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации и Заказчиком назначаются ответственные лица за выполнения работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, проверке подготовленных схем, нумерации опор, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Подрядчик устанавливает и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материала (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующими выполнение работ по постановке участков на кадастровый учет под ЭСК.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне. При необходимости подготавливает в суд исковые заявления от имени Заявителя для защиты интересов Общества.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учет технические планы на объекты недвижимости.

2.5.	Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

    - Осуществляет контроль за ведением государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС. Устранение ошибок, возобновление проведения учета.

Результат работ:

- Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- Цифровые фотографии всех трансформаторных подстанций, и нечетных опор ВЛ (на CD – диске);

- Межевой и технический план на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- Кадастровые паспорта на земельные участки и объекты недвижимости в 2 экземплярах;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

Особые условия.

- Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.

2.6. Подготовка и составление материалов для установления границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления материалов объектов землеустройства для их учета в ГКН. Форма материалов объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Материал объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть материалов объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть материалов состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- материал объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- материал объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании материалов объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке материал  объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Материал объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача материалы объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, материал, предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон.

- Требования к Подрядной организации:

3.1. Обязательные требования:

3.1.1 Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующих на момент подачи документов), право их владения;

3.1.2 Наличие в штате официально трудоустроенных кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных документов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров;

3.1.3 Наличие в штате официально трудоустроенного (либо работающего по договору) юрисконсульта, необходимого для выполнения работ, указанных в п.2.4.4. настоящего ТЗ;

3.1.4 Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съемки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учет.

3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:

- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам (при наличии).

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 15.11.2016 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ подготовленного на основании п. 2.3.2. ТЗ;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента проведения координирования земельных участков;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходимой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;

- Изготовление материалов, межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых, технических планов, материалов на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недвижимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 15.11.2016.

- Передача материалов Заказчику до 15.11.2016;

- Подписание акта выполненных работ 15.11.2016.

5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).

Начальник ОУС                                                                                              А.П. Куликов

Согласовано:

Начальник ОУС АО «ДРСК»                                                                 А.П. Шинкевич