

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**Филиал «Хабаровские электрические сети»**

Филиал АО «ДРСК» «ХЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул. Промышленная, 13, г. Хабаровск, 680009, Россия Тел: (42 12) 59 91 59; факс: (42 12) 27 16 77; E-mail: [doc@ khab.drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)

ОКПО 98097847, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/272402001

***Утверждаю:***

***Директор филиала***

***АО «ДРСК» «ХЭС»***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***А.В. Бакай***

***«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Мероприятия по оформлению земельных участков под объекты технологического присоединения (кадастровые работы) для нужд филиала «ХЭС» на территории Хабаровского муниципального района, района имени Лазо.**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2017 г.

1. **Основные положения:**

3.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению земельных участков под объекты технологического присоединения в виде кадастровых работ на территории СП ЦЭС (СП СЭС) для нужд филиала «ХЭС».

3.2. Ценовым критерием выявления победителя закупки является наименьшая суммарная стоимость работ, согласно Приложению №1, к настоящему техническому заданию

3.3. Характеристики объектов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Договор подряда (СМР)** | **Протяженность ЛЭП, м.** | **Класс напряжения, кВ** | **Кол-во опор, КТПН** | | | | **КОД объекта НЗС** |
| **одностоечные** | **с 1 подкосом** | **с 2 подкосами** | **КТПН, МТП** |
| 1 | Хаб. район, с. Краснореченское | 411 от 28.09.2012 доп.7 | 461 | 0,4 | 7 | 5 | 3 | 1 | НВ 0000828  (до 15 кВт) |
| 2 | Хабаровский район,  с. Тополево | 411 от 28.09.2012 доп.8 | 310 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | НВ 0000896  (до 15 кВт) |
| 3 | Хабаровский р-н, с. Казакевичево, ул. Школьная- ул. Карамзинова | 308 от 22.06.2012 доп 5 | 240 | 0,4 | 2 | 2 | 2 |  | НВ0000908(до 15 кВт) |
| 250 | 10 | 2 | 1 | 2 | - |
| 4 | с. Ракитное, квартал Солнечный, Светлый | 308 от 22.06.2012 доп 7 | 200 | 0,4 | 3 | 2 | - | - | НВ0000909(до 15 кВт) |
| 650 | 0,4 | 10 | 4 | - | - |
| 560 | 0,4 | 12 | 2 | 2 | - |
| 5 | Хабаровский район, в 3100 м юго-восточнее с. Тополево | 464/хэс от 12.03.2013 | 500 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | НВ0000925(до 15 кВт) |
| 6 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаково-1 с, примерно в 230 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание ул. Набережная | 308 от 22.06.2012 доп. 8 | 400 | 0,4 | 6 | 1 | 1 | - | НВ0000911(до 15 кВт) |
| 450 | 0,4 | 6 | 2 | 2 | - |
| 7 | с. Сосновка, с/т «Кедр 3» уч.8 | 1678/хэс от 29.07.2013 | 500 | 0,4 | 6 | 4 | - | - | НВ0000968(до 15 кВт) |
| 8 | Хабаровский р-н, с. Корсаково-2, с/т «Ника» | 1775/хэс от 07.08.2013 | 360 | 0,4 | 5 | 1 | 2 | - | НВ0000946(до 15 кВт) |
| 9 | Хабаровский р-н. с. Сикачи-Алян ул. Максима Пассара, 47 а | 1674/хэс от 29.07.2013 | 540 | 0,4 | 9 | 5 | 1 | - | НВ0000958(до 15 кВт) |
| 10 | Хабаровский район, с. Матвеевка, стд «Раздольное» | 420 от 24.10.2012 доп. 10 | 335 | 0,4 | 6 | 3 | - | - | НВ0000846(до 15 кВт) |
| 11 | Хабаровский район, с. Матвеевка, с/д «Раздольное» | 420 от 24.10.2012 доп. 5.1 | - | КТПН | - | - | - | 2 | НВ0000845(до 15 кВт) |
| - | КТПН | - | - | - | 1 | НВ0000846(до 15 кВт) |
| 360 | ВЛ-6 | 8 | 1 | - | - |
| 1460 | ВЛ-6 | 15 | 12 | 3 | - |
| 620 | ВЛ-0,4 | 11 | 5 | - | - |
| 1760 | ВЛ-0,4 | 38 | 6 | - | - |
| 1040 | ВЛ-0,4 | 19 | 7 | - | - |
| 12 | с. Виноградовка, ул. Аверьяновская уч. 25, в 515 м на с/в от д. 25 по ул. Юности, примерно в 390 м по направлению на с/в от жилого здания по ул. Юности, 25 | 2158/хэс от 29.07.2014 | 860 | ВЛ-10 | 9 | 3 | - | - | НВ0001510 |
| 190 | ВЛ-0,4 | 3 | 2 | - | - |
| 250 | ВЛ-0,4 | 3 | 2 | 2 | - |
| - | КТПН | - | - | - | 1 |
| 13 | Хабаровский р-н, с. Виноградовка в 1255 м по направлению на юг от ж/д по ул. Юбилейной, 1 а | 400/хэс от 11.03.2014 доп. 1 | 1233 | ВЛ-10 | 18 | 5 | 1 | - | НВ0001652(до 15 кВт) |
| 40 | ВЛ-0,4 | - | 1 | - | - |
| - | СТП | - | - | - | 1 |
| 14 | Р-н имени Лазо п. Павленково по ул. Центральная от ж/д № 30 | 420 от 24.10.2012, доп. 9 | 697 | 0,4 | 13 | 6 | - | - | НВ0000996(до 15 кВт) |
| 15 | Р-н имени Лазо п. Переясловка пер. Индустриальный | 420 от 24.10.2012, доп. 9 | 317 | 0,4 | 6 | 2 | - | - | НВ0000960(до 15 кВт) |
| 16 | Хаб. р-н, с. Тополево, с/о «21 клетка» | 1861/хэс от 19.08.2013 доп.1 | 200 | 0,4 | 3 | 2 | - | - | НВ0000989(до 15 кВт) |
| 17 | Хаб. р-н, с. Тополево, с/о «20 клетка СТ «Ветерок» | 1861/хэс от 19.08.2013 доп. 1 | 860 | ВЛ-0,4 | 14 | 5 | 2 | - | НВ0000990(до 15 кВт) |
| 18 | Хаб. р-н, с. Корсаково-2, на северо-запад от дома № 7 по ул. Лесная | 2276/хэс от 26.09.13 | 280 | 0,4 | 6 | 1 | - | - | НВ0001081(до 15 кВт) |
| 19 | Хабаровский р-н с/т «Спутник» в р-не с. Гаровка | 411 от 28.09.2012 доп. 10 | 70 | 10 | 1 | 1 | - | - | НВ0000950(до 15 кВт) |
| 950 | 0,4 | 18 | 8 | - | - | НВ0000926(до 15 кВт) |
| 1350 | 0,4 | 25 | 1 | 2 | - |
| 1270 | 0,4 | 16 | 7 | - | - | НВ0000950(до 15 кВт) |
| - | КТПН | - | - | - | 1 | НВ0001035(до 15 кВт) |
| 20 | Хабаровский край, р-н имени Лазо, с. Павленково, ул. Центральная, 1 | 2101/хэс от 10.0 9.13 | 200 | ВЛ-0,4 | 3 | 2 | - | - | НВ 0001033  (до 15 кВт) |
| 21 | Хаб. р-н, с. Ильинка СНТ «Рябинка» ул. 3 уч. 89 | 411 от 28.09.2012, доп. 10 | 235 | ВЛ-0,4 | 4 | 2 | - | - | НВ 0001034  (до 15 кВт) |
| 970 | ВЛ-10 | 13 | 7 | 1 | - | НВ 0001071  (до 15 кВт) |
| 22 | Хаб. р-н, СНТ «Романтик», 21 км Сарапульского шоссе | 462/хэс от 12.03.2013 | 1163 | ВЛ-10 | 16 | 7 | 1 | - | НВ0001059(до 15 кВт) |
| 160 | ВЛ-0,4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 23 | Хаб. р-н, с. Тополево | 578/хэс от 20.11.2013 | 80 | ВЛ-10 | - | - | 2 | - | НВ 000992  (до 15 кВт) |
| 1310 | ВЛ-10 | 20 | 3 | 3 | - |
| 25 | ВЛ-0,4 | 1 | - | - | - |
| 100 | ВЛ-10 | - | 2 | - | - | НВ0000931(свыше 15 кВт) |
| 24 | г. Хабаровск, Краснофлотский район С/Т «Даурия» | 1701/хэс 05.02.2013 | 20 | ВЛ-0,4 | - | 1 | - | - | НВ 0001064  (до 15 кВт) |
| 290 | ВЛ-0,4 | 4 | 1 | 2 | - |
| 25 | с. Сергеевка и с. Галкино СНТ Экран-1 | 420 от 06.12.2013 доп.9 | 465 | ВЛ-10 кВ | 6 | 2 | 1 | - | НВ 0001039  (до 15 кВт) |
| 26 | Хабаровский р-н, с. Восход, ул. Дачная,12 | 2232/хэс от 20.09.2013 | 240 | ВЛ-0,4 | 4 | 1 | 1 | - | НВ 0001042  (до 15 кВт) |
| 27 | Хабаровский р-н в с. Краснореченское «Русское поле» | 2277/хэс от 26.08.2013 | 120 | ВЛ-0,4 | 2 | 1 | - | - | НВ 0001080  (до 15 кВт) |
| 1240 | ВЛ-0,4 | 17 | 9 | - | - |
| 28 | с. Константиновка по ул. Международная | 2625/хэс от 14.11.2013 | 200 | ВЛ-0,4 | 2 | 4 | - | - | НВ 0001087  (до 15 кВт) |
| 29 | г. Хабаровск снт «Надежда-2» | 2752/хэс от 05.12.2013 | 740 | 0,4 | 15 | 3 | 2 | - | НВ0001098  (до 15 кВт) |
| 840 | 0,4 | 12 | 3 | 1 | - |
| 1180 | 0,4 | 14 | 5 | 1 | - |
| 870 | 0,4 | 18 | 3 | 2 | - |
|  |  | 220 | 0,4 | 4 | 1 | - | - |
| 1040 | 0,4 | 17 | 5 | 3 | - |
| 30 | г. Хабаровск примерно в 304 м на северо-восток от жилого здания по ул. Школьная, д. 25 (п. Березовка) | 3421/хэс от 01.12.2014 | 120 | 0,4 | - | 2 | - | - | НВ0001748 (расширение) |
| 31 | г. Хабаровск ул. Жемчужная, 4 | 3421/хэс от 01.12.2014 | 320 | 0,4 | 7 | 2 | - | - | НВ0001747(расширение) |
| 32 | г. Хабаровск в 164 метрах на северо-восток от ж/д № 64 по ул. Объединенная | 3421/хэс от 01.12.2014 | 80 | 0,4 | 1 | 1 | - | - | НВ0001681(расширение) |
| 33 | г. Хабаровск ул. Рассветная, дом № 14 | 3421/хэс от 01.12.2014 | 280 | 0,4 | 6 | 1 | - | - | НВ0001708(расширение) |
| 34 | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 15, корпус а | 543 от 30.12.2015 доп.2 | 670 | ВЛ-6кВ | 13 | 3 | 1 |  | HB0002253(свыше 15) |
| 35 | сдт "Кедр-3", в районе 15 км Владивостокского шоссе | Хоз.способ 2013г.  КС-2 №140 | 130 | ВЛ-0,4 | 1 | 1 | - | - | HB0001021(до 15 кВт) |

3.4. Основной объем работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды выполняемых работ** |
| 1. | Хаб. район, с. Краснореченское | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 2. | Хабаровский район,  с. Тополево | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 3. | Хабаровский р-н, с. Казакевичево, ул. Школьная- ул. Карамзинова | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 4. | с. Ракитное, квартал Солнечный, Светлый | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 5. | Хабаровский район, в 3100 м юго-восточнее с. Тополево | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 6. | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаково-1 с, примерно в 230 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание ул. Набережная | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 7 | с. Сосновка, с/т «Кедр 3» уч.8 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 8 | Хабаровский р-н, с. Корсаково-2, с/т «Ника» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 9 | Хабаровский р-н. с. Сикачи-Алян ул. Максима Пассара, 47 а | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 10 | Хабаровский район, с. Матвеевка, стд «Раздольное» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 11 | Хабаровский район, с. Матвеевка, с/д «Раздольное» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 12 | с. Виноградовка, ул. Аверьяновская уч. 25, в 515 м на с/в от д. 25 по ул. Юности, примерно в 390 м по направлению на с/в от жилого здания по ул. Юности, 25 | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 13 | Хабаровский р-н, с. Виноградовка в 1255 м по направлению на юг от ж/д по ул. Юбилейной, 1 а | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 14 | Р-н имени Лазо п. Павленково по ул. Центральная от ж/д № 30 | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 15 | Р-н имени Лазо п. Переясловка пер. Индустриальный | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 16 | Хаб. р-н, с. Тополево, с/о «21 клетка» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 17 | Хаб. р-н, с. Тополево, с/о «20 клетка СТ «Ветерок» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 18 | Хаб. р-н, с. Корсаково-2, на северо-запад от дома № 7 по ул. Лесная | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 19 | Хабаровский р-н с/т «Спутник» в р-не с. Гаровка | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 20 | Хабаровский край, р-н имени Лазо, с. Павленково, ул. Центральная, 1 | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 21 | Хаб. р-н, с. Ильинка СНТ «Рябинка» ул. 3 уч. 89 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 22 | Хаб. р-н, СНТ «Романтик», 21 км Сарапульского шоссе | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 23 | Хаб. р-н, с. Тополево | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 24 | г. Хабаровск, Краснофлотский район С/Т «Даурия» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 25 | с. Сергеевка и с. Галкино СНТ Экран-1 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 26 | Хабаровский р-н, с. Восход, ул. Дачная,12 | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 27 | Хабаровский р-н в с. Краснореченское «Русское поле» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 28 | с. Константиновка по ул. Международная | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 29 | г. Хабаровск снт «Надежда-2» | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 30 | г. Хабаровск примерно в 304 м на северо-восток от жилого здания по ул. Школьная, д. 25 (п. Березовка) | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 31 | г. Хабаровск ул. Жемчужная, 4 | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 32 | г. Хабаровск в 164 метрах на северо-восток от ж/д № 64 по ул. Объединенная | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 33 | г. Хабаровск ул. Рассветная, дом № 14 | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 34 | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 15, корпус а | Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| 35 | сдт "Кедр-3", в районе 15 км Владивостокского шоссе | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |

3.5. Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории представить заказчику на бумажном носителе в 3 экз, а так же в электронном виде в формате (dwg, tab), в системе координат МСК-27. Межевой план земельного участка представить заказчику в электронном виде (на CD-диске).

3.6. Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных настоящим техническим заданием, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

1. **При выполнении работ руководствоваться:**

4.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

4.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4.3. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации недвижимости";

4.4. Приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 “Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке”.

4.5. Законом Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 «О случаях, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского края»;

4.6.Постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2015 № 276-пр «Об утверждении положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены правительством РФ, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

4.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

4.8. Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках».

1. **Требования к участнику закупки:**

5.1. Наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением документов, подтверждающих их членство в СРО, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в редакции от 03.07.2016), с предоставлением копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, копии трудовых книжек либо копий трудовых договоров.

5.2. Наличие у участника геодезических инструментов (Тахеометр, GPS, приемник и другие приборы и инструменты, необходимые для выполнения данного вида работ). Подрядная организация должна иметь свидетельства о поверке на используемые в работе инструменты и оборудование, выданные аккредитованной в установленном порядке организацией, а так же представить информацию о своевременной поверке этих средств измерений (участник закупки на момент подачи документов, обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов и инструментов, а так же документы, подтверждающие право их владения).

5.3. Подрядная организация обязана выполнять работы собственными силами, за счёт собственных средств, без привлечения субподрядной организации.

**6.Определение стоимости и сметная документация:**

Стоимость определяется на основании сводной таблицы стоимости работ, с указанием видов и объема выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием.

**7. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание – не позднее 01.09.2017.

*Приложение: 1. Приложение № 1 - сводная таблица стоимости работ на 5 л. в 1 экз.*

*2. Приложение № 2 - календарный план выполнения работ на 2 л., в 1 экз.*