### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2017г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по земельным участкам и ОКС расположенным на территории Ромненского района Амурской области

- Цель работы:

Целью работы является:

  - постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, расположенных под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35 кВ;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ОКС ПС-110/35 кВ, ВЛ-110/35/10 кВ, ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ВЛ-0,4 кВ по населённым пунктам, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);

  - установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

  - получение кадастровых выписок на земельные участки и объекты недвижимости;

  - получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № |  | инв.номер |  | наименование объекта |  | Протяжённость, км |  | количество опор, площадных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость ВЛ |  |  |  |  |  | 990 |  | 11713 |
| Общее количество ТП/ПС |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 1 | с.Амаранка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000963 |  | ВЛ-0.4 с.Амаранка |  | 14,36 |  | 356 |  |
|  | CS0001609 |  | ТП 10/0.4 с.Амаранка 18-24 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001297 |  | ТП 10/0.4 с.Амаранка 9-15 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001298 |  | ТП 10/0.4 с.Амаранка 9-39 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001296 |  | ТП 10/0.4 с.Амаранка 9-69 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001277 |  | ТП 10/0.4 с.Амаранка 9-146 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | с.Братолюбовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000968 |  | ВЛ-0.4 с.Братолюбовка |  | 5,04 |  | 112 |  |
|  | CS0001284 |  | ТП 10/0.4 с.Братолюбовка 9-129 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001283 |  | ТП 10/0.4 с.Братолюбовка 9-71 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | с.Верхнебелое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000954 |  | ВЛ-0.4 с.Верхнебелое |  | 7,04 |  | 174 |  |
|  | CS0001230 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-08 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001653 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-11 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001231 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-29 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001648 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-39 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001649 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-46 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001650 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-48 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001651 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-49 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001652 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнебелое 14-50 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | с.Вознесеновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000946 |  | ВЛ-0.4 с.Вознесеновка |  | 4,64 |  | 116 |  |
|  | CS0001250 |  | ТП 10/0.4 с.Вознесеновка 15-12 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001728 |  | ТП 10/0.4 с.Вознесеновка 15-23 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | с.Восточная Нива |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000964 |  | ВЛ-0.4 с.Восточная Нива |  | 1,2 |  | 28 |  |
|  | CS0001299 |  | ТП 10/0.4 с.Восточная Нива 9-16 |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  | с.Высокое |  |  |  |  |  |
|  | CS0000944 |  | ВЛ-0.4 с.Высокое |  | 1,92 |  | 48 |  |
|  | CS0001253 |  | ТП 10/0.4 с.Высокое 15-07 |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  | с.Григорьевка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000949 |  | ВЛ-0.4 с.Григорьевка |  | 5,023 |  | 114 |  |
|  | CS0001238 |  | ТП 10/0.4 с.Григорьевка 14-17 |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  | с.Горбатовка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000971 |  | ВЛ-0.4 с.Горбатовка |  | 1,04 |  | 27 |  |
|  | CS0001225 |  | ТП 10/0.4 с.Горбатовка 18-07 |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  | с.Дальневосточное |  |  |  |  |  |
|  | CS0000793 |  | ВЛ-0.4 с.Дальневосточное |  | 11,61 |  | 241 |  |
|  | CS0001234 |  | ТП 10/0.4 с.Дальневосточное 14-15 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001235 |  | ТП 10/0.4 с.Дальневосточное 14-16 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001236 |  | ТП 10/0.4 с.Дальневосточное 14-19 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001237 |  | ТП 10/0.4 с.Дальневосточное 14-20 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001242 |  | ТП 10/0.4 с.Дальневосточное 14-42 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0003407 |  | РП-10 с.Дальневосточное 1 |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  | с.Знаменка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000961 |  | ВЛ-0.4 с.Знаменка |  | 13,28 |  | 328 |  |
|  | CS0001273 |  | ТП 10/0,4 с. Знаменка 9-147 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001300 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 2-22 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001657 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-113 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001198 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-125 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001199 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-126 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001200 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-127 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001201 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-128 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001272 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-24 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001274 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-46 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001275 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-47 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001279 |  | ТП 10/0.4 с.Знаменка 9-25 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | с.Калиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000927 |  | ВЛ-0.4 с.Калиновка |  | 4,48 |  | 172 |  |
|  | CS0001206 |  | ТП 10/0.4 с.Калиновка 9-124 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001207 |  | ТП 10/0.4 с.Калиновка 9-142 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001656 |  | ТП 10/0.4 с.Калиновка 9-17 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001302 |  | ТП 10/0.4 с.Калиновка 9-18 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001303 |  | ТП 10/0.4 с.Калиновка 9-64 |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  | с.Каховка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000958 |  | ВЛ-0.4 с.Каховка |  | 11 |  | 277 |  |
|  | CS0001254 |  | ТП 10/0.4 с.Каховка 9-01 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001255 |  | ТП 10/0.4 с.Каховка 9-02 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001258 |  | ТП 10/0.4 с.Каховка 9-100 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001257 |  | ТП 10/0.4 с.Каховка 9-45 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001256 |  | ТП 10/0.4 с.Каховка 9-56 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001304 |  | ТП 10/0.4 с.Каховка 9-66 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001304 |  | РП-10 Каховка |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  | с.Климовка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000945 |  | ВЛ-0.4 с.Климовка |  | 2,96 |  | 68 |  |
|  | CS0001248 |  | ТП 10/0.4 с.Климовка 15-06 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | с.Кузьмичи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS0000962 |  | ВЛ-0.4 с.Кузьмичи |  | 2,32 |  | 58 |  |
|  |  |  | ТП 10/0.4 с.Кузьмичи 9-28 |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  | с.Любимое |  |  |  |  |  |
|  | CS0000957 |  | ВЛ-0.4 с.Любимое |  | 7,12 |  | 178 |  |
|  | CS0001195 |  | ТП 10/0.4 с.Любимое 9-120 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001196 |  | ТП 10/0.4 с.Любимое 9-130 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001197 |  | ТП 10/0.4 с.Любимое 9-131 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001267 |  | ТП 10/0.4 с.Любимое 9-30 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | РП-10 Любимое |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  | с.Морозовка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000956 |  | ВЛ-0.4 с.Морозовка |  | 2,7 |  | 75 |  |
|  | CS0001269 |  | ТП 10/0.4 с.Морозовка 9-110 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001268 |  | ТП 10/0.4 с.Морозовка 9-31 |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  | с.Новолиствянка |  |  |  |  |  |
|  | AS0022457 |  | ВЛ-0.4 с.Новолиствянка |  | 1,29 |  | 21 |  |
| 18 | CS0001305 |  | ТП 10/0.4 с.Лисвянка 9-09 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | с.Новониколаевка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000965 |  | ВЛ-0.4 с.Новониколаевка |  | 2,04 |  | 48 |  |
|  | CS0001295 |  | ТП 10/0.4 с.Новониколаевка 9-13 |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  | с.Новороссийка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000952 |  | ВЛ-0.4 с.Новороссийка |  | 4,44 |  | 109 |  |
|  | CS0001232 |  | ТП 10/0.4 с.Новороссийка 14-26 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001310 |  | ТП 10/0.4 с.Новороссийка 14-28 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001311 |  | ТП 10/0.4 с.Новороссийка 14-34 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001568 |  | ТП 10/0.4 с.Новороссийка 14-44 |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  | с.Новый Быт |  |  |  |  |  |
|  | CS0000837 |  | ВЛ-0.4 с.Новый Быт |  | 2,76 |  | 58 |  |
|  | CS0001281 |  | ТП 10/0.4 с.Новый Быт 9-07 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001282 |  | ТП 10/0.4 с.Новый Быт 9-10 |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  | с. Поздеевка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000953 |  | ВЛ-0.4 с.Поздеевка |  | 1,834 |  | 430 |  |
|  | CS0001233 |  | ТП 10/0,4 с. Поздеевка 14-02 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001191 |  | ТП 10/0,4 с. Поздеевка 14-40 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001239 |  | ТП 10/0,4 с. Поздеевка 14-41 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001192 |  | ТП 10/0,4 с. Поздеевка 14-53 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001569 |  | ТП 10/0,4 с. Поздеевка 14-55 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001203 |  | ТП 10/0,4 с. Поздеевка 14-05 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001308 |  | ТП 10/0.4 с.Поздеевка 14-36 |  |  |  | 1 |  |
| 22 |  |  | с.Придорожное |  |  |  |  |  |
|  | CS0000970 |  | ВЛ-0.4 с.Придорожное |  | 1,36 |  | 34 |  |
|  | CS0001292 |  | ТП 10/0.4 с.Придорожное 18-16 |  |  |  | 1 |  |
| 23 |  |  | с.Райгородка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000947 |  | ВЛ-0.4 с.Райгородка |  | 2,2 |  | 59 |  |
|  | CS0001288 |  | ТП 10/0.4 с.Райгородка 18-04 |  |  |  | 1 |  |
| 24 |  |  | с.Рогозовка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000929 |  | ВЛ-0.4 с.Рогозовка |  | 8 |  | 200 |  |
|  | CS0001243 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-02 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001244 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-03 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001245 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-04 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001251 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-13 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001246 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-15 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001247 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-16 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001249 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-17 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001252 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-20 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001727 |  | ТП 10/0.4 с.Рогозовка 15-22 |  |  |  | 1 |  |
| 25 |  |  | с.Ромны |  |  |  |  |  |
|  | CS0000951 |  | ВЛ-0.4 с.Ромны |  | 6,232 |  | 137 |  |
|  | AS0020396 |  | ВЛ-0.4 с.Ромны |  | 0,362 |  |  |  |
|  | CS0001208 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-116 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001209 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-117 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001264 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-38 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001261 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-54 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001307 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-58 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001262 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-59 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001263 |  | ТП 10/0.4 с.Ромны 9-60 |  |  |  | 1 |  |
| 26 |  |  | с.Святорусовка |  |  |  |  |  |
|  | CS0000955 |  | ВЛ-0.4 с.Святорусовка |  | 10,252 |  | 260 |  |
|  | CS0001276 |  | ТП 10/0.4 с.Cвяторусовка 9-143 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001655 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 2-23 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001595 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 9-06 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001271 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 9-105 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001265 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 9-21 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001266 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 9-22 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001270 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 9-78 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001278 |  | ТП 10/0.4 с.Святорусовка 9-135 |  |  |  | 1 |  |
| 27 |  |  | с.Серединное |  |  |  |  |  |
|  | CS0000959 |  | ВЛ-0.4 с.Серединное |  | 1,075 |  | 43 |  |
|  | CS0001259 |  | ТП 10/0.4 с.Серединное 9-03 |  |  |  | 1 |  |
| 28 |  |  | с.Смоляное |  |  |  |  |  |
|  | CS0000969 |  | ВЛ-0.4 с.Смоляное |  | 4,28 |  | 101 |  |
|  | CS0001228 |  | ТП 10/0.4 с.Смоляное 18-12 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001229 |  | ТП 10/0.4 с.Смоляное 18-13 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001227 |  | ТП 10/0.4 с.Смоляное 18-15 |  |  |  | 1 |  |
| 29 |  |  | с.Урожайное |  |  |  |  |  |
|  | CS0000948 |  | ВЛ-0.4 с.Урожайное |  | 0,36 |  | 14 |  |
|  | CS0001240 |  | ТП 10/0.4 с.Урожайное 14-21 |  |  |  | 1 |  |
| 30 |  |  | с.Чергали |  |  |  |  |  |
|  | CS0000967 |  | ВЛ-0.4 с.Чергали |  | 7,16 |  | 187 |  |
|  | CS0001286 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-02 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001289 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-08 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001290 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-10 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001309 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-17 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001193 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-22 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001241 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-23 |  |  |  | 1 |  |
|  | CS0001204 |  | ТП 10/0.4 с.Чергали 18-25 |  |  |  | 1 |  |
| 31 | CS0000981 |  | ВЛ-10 ПС Знаменка ф-1 |  | 2,9 |  | 44 |  |
| 32 | CS0000789 |  | ВЛ-10 ПС Знаменка ф-11 |  | 15,9 |  | 232 |  |
| 33 | CS0000982 |  | ВЛ-10 ПС Знаменка ф-9 |  | 2,3 |  | 36 |  |
| 34 | CS0000979 |  | ВЛ-10 ПС Поздеевка ф-1 |  | 9,15 |  | 123 |  |
| 35 | CS0000978 |  | ВЛ-10 ПС Поздеевка ф-10 |  | 13,8 |  | 174 |  |
| 36 | CS0000977 |  | ВЛ-10 ПС Поздеевка ф-13 |  | 13,45 |  | 194 |  |
| 37 | CS0001179 |  | ВЛ-10 ПС Поздеевка ф-15 |  | 3,4 |  | 52 |  |
| 38 | CS0000792 |  | ВЛ-10 ПС Поздеевка ф-16 |  | 11,9 |  | 146 |  |
| 39 | CS0001178 |  | ВЛ-10 ПС Поздеевка ф-4 |  | 4,4 |  | 82 |  |
| 40 | CS0000824 |  | ВЛ-10 ПС Рогозовка ф-1 |  | 1 |  | 14 |  |
| 41 | CS0000984 |  | ВЛ-10 ПС Рогозовка ф-10 |  | 19,2 |  | 260 |  |
| 42 | AS0019789 |  | ВЛ -10 кВ Ф-13 ПС Поздеевка |  | 0,05 |  | 2 |  |
| 43 | CS0000756 |  | ВЛ-10 ПС Рогозовка ф-3 |  | 2,5 |  | 36 |  |
| 44 | CS0000980 |  | ВЛ-10 ПС Рогозовка ф-6 |  | 14 |  | 184 |  |
| 45 |  |  | ВЛ-10 ПС Рогозовка ф-9 |  | 9,2 |  | 122 |  |
| 46 | CS0000983 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-1 |  | 33,8 |  | 461 |  |
| 47 | CS0000928 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-11 |  | 0,5 |  | 8 |  |
| 48 | CS0000755 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-17 |  | 28,4 |  | 341 |  |
| 49 | CS0001123 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-2 |  | 14,9 |  | 202 |  |
| 50 | CS0000976 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-6 |  | 9,1 |  | 121 |  |
| 51 | CS0000902 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-7 |  | 13,2 |  | 178 |  |
| 52 | CS0000754 |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-8 |  | 2,03 |  | 24 |  |
| 53 |  |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-18 |  | 0,23 |  | 4 |  |
| 54 | CS0000823 |  | ВЛ-10 ПС Хохлатская ф-2 |  | 9,6 |  | 113 |  |
| 55 | AS0004075 |  | ВЛ-10 кВ ПС "Хохлатская" ф-3 |  | 3,3 |  | 47 |  |
| 56 |  |  | ВЛ-10 кВ ПС "Хохлатская" ф-4 |  | 6,8 |  | 97 |  |
| 57 | CS0000788 |  | ВЛ-10 ПС Хохлатская ф-6 |  | 8,48 |  | 113 |  |
| 58 | CS0001117 |  | ВЛ-10 РП Дальневосточное ф-1 |  | 2,48 |  | 30 |  |
| 59 |  |  | ВЛ-10 РП Дальневосточное ф-2 |  | 11,9 |  | 159 |  |
| 60 | CS0000827 |  | ВЛ-10 РП Дальневосточное ф-3 |  | 2,25 |  | 30 |  |
| 61 | CS0000913 |  | ВЛ-10 РП Каховка ф-4 |  | 0,6 |  | 8 |  |
| 62 | CS0000825 |  | ВЛ-10 РП Каховка ф-5 |  | 0,83 |  | 11 |  |
| 63 |  |  | ВЛ-10 РП Каховка ф-6 |  | 21,1 |  | 284 |  |
| 64 | CS0001120 |  | ВЛ-10 РП Любимое ф-6 |  | 8,18 |  | 109 |  |
| 65 | CS0000867 |  | ВЛ-110 Возжаевка-Ромны |  | 14,25 |  | 56 |  |
| 66 | CS0000973 |  | ВЛ-35 Возжаевка-Поздеевка |  | 23,46 |  | 211 |  |
| 67 | CS0000972 |  | ВЛ-35 Возжаевка-Ромны |  | 13,63 |  | 147 |  |
| 68 | CS0000974 |  | ВЛ-35 Ромны-Хохлатское |  | 17,1 |  | 159 |  |
| 69 | CS0001567 |  | ПС 110/35/10 Ромны |  |  |  | 1 |  |
| 70 | CS0001224 |  | ПС 35/10 Знаменка |  |  |  | 1 |  |
| 71 | CS0001221 |  | ПС 35/10 Поздеевка |  |  |  | 1 |  |
| 72 | CS0001223 |  | ПС 35/10 Рогозовка |  |  |  | 1 |  |
| 73 | CS0001222 |  | ПС 35/10 Хохлатская |  |  |  | 1 |  |
| 74 | CS0000500 |  | ВЛ-110 Благовещенская-Силикатная с отп. на ПТФ) |  | 31,95 |  | 144 |  |
| 76 | CS0000976 |  | ВЛ-35 кВ Силикатная-Березовка (от ЖД моста до ПС Березовка) |  | 17,5 |  | 70 |  |
| 77 | CS0000730 |  | ВЛ-110 Благовещенская-БТЭЦ с зах. на Чигири и Кооперативную |  | 9,24 |  | 56 |  |
| 78 | CS0000452 |  | ВЛ-110 Благовещенская-ПТФ |  | 5,28 |  | 37 |  |
| 79 | CS0000454 |  | ВЛ-110 БТЭЦ-Западная |  | 2,0 |  | 12 |  |
| 80 | CS0000444 |  | ВЛ-110 БТЭЦ-Новая |  | 6,5 |  | 30 |  |
| 71 | CS0000696 |  | ВЛ-110 Игнатьево-Сергеевка |  | 39,5 |  | 223 |  |
| 82 | CS0001180 |  | ВЛ-110 Центральная-Волково-Тамбовка-Михайловка |  | 65,1 |  | 304 |  |
| 83 | CS0000694 |  | ВЛ-110 Центральная-Портовая |  | 5,17 |  | 37 |  |
| 84 | CS0000451 |  | ВЛ-35 Амурская-Западная с отп. на Сетевую |  | 2,0 |  | 15 |  |
| 85 | CS0000453 |  | ВЛ-35 Благовещенская-Астрахановская |  | 2,18 |  | 18 |  |
| 86 | CS0000470 |  | ВЛ-35 Благовещенская-Заводская (Северная) |  | 2,1 |  | 18 |  |
| 87 | CS0000721 |  | ВЛ-35 Благовещенская-Марково-Совхозная-Сергеевка |  | 60,17 |  | 595 |  |
| 88 | CS0001181 |  | ВЛ-35 Западная-Водозабор |  | 5,53 |  | 70 |  |
| 89 | CS0000445 |  | ВЛ-35 ПС 35/10 ПРП |  | 3,67 |  | 31 |  |
| 90 | CS0000471 |  | ВЛ-35 ПТФ-Моховая |  | 1,8 |  | 16 |  |
| 91 | CS0000447 |  | ВЛ-35 Сергеевка-Петровка |  | 40 |  | 400 |  |
| 92 | CS0000450 |  | ВЛ-35 Сетевая-Зейская |  | 2,43 |  | 23 |  |
| 93 | CS0000466 |  | ВЛ-35 Сетевая-Металлист-Зейская |  | 3,23 |  | 30 |  |
| 94 | CS0000449 |  | ВЛ-35 Силикатная-Новотроицкая |  | 9,34 |  | 49 |  |
| 95 | CS0000498 |  | ВЛ-35 Центральная-Астрахановка-Заводская (Северная) |  | 9,39 |  | 46 |  |
| 96 | CS0000451 |  | ВЛ 35 кВ Волково-Лозовое-Садовое |  | 15 |  | 85 |  |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

2.2.9. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение и согласование границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. согласовывает границы, исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учёт технические и межевые планы.

2.5.	Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Кадастровые выписки на земельные участки и объекты недвижимости в 1 экземпляре;

- Технические и межевые планы на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Дополнительные требования к Участнику:

3.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 01.10.2019 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение осуществляется в следующие сроки:

- ПС – 110/35-10 кВ, ВЛ-110/35 кВ	60 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ	120 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-0,4 кВ	90 календарных дней с момента подписания договора;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 ра-бочих дней с момента согласования Заказчиком схем земельных участков;

- Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходи-мой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрациях и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 60 календарных дней с момента подготовки схем;

- Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недви-жимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 01.08.2019.

- Передача по описи материалов Заказчику до 01.09.2019;

- Подписание акта выполненных работ 01.10.2019

Начальник ОУС                                                                                              А.П. Куликов

Согласовано:

Начальник ОУС АО «ДРСК»                                                                 А.П. Шинкевич