- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

(ПЭС)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080, Россия Тел. (4232) 22-32-12 , Факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Кадастровые работы по установлению границ охранных зон на электросетевые объекты на территории Приморского края

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

- 2. Цель работы:

Проведение кадастровых работ по установлению границ охранных зон на электросетевые объекты, расположенных на территории Приморского края.

3. Основные задачи:

3.1.Выполнение комплекса кадастровых работ по описанию местоположения границ охранных зон электросетевых объектов, расположенных на территории Приморского края;

3.2. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

3.3. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в объеме, предусмотренном законодательством.

4.Объекты и объемы работ.

| № | Инв.номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование работ | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | PR0009449 | ПС 35/6 Дружба | край Приморский, р-н Пограничный, с. Сергеевка, ул. Колхозная, дом 14 | Установление охранной зоны | - |
| 2 | PR0010019 | ПС 110/10 Пластун | край Приморский, р-н Тернейский, пгт. Пластун, ул. Энергетиков, дом 3 | Установление охранной зоны | - |
| 3 | PR0014195 | ПС 110/10/6 Разрез | край Приморский, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 4 | PR0000713 | ПС 110/6 НСРЗ | край Приморский, г. Находка, ул. Портовая, дом 146/1 | Установление охранной зоны | - |
| 5 | PR0011370 PR0011846 PR0009969 | ПС 35/6 Крутая | Кавалеровский район, пос. Рудный, ул. Партизанская, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 6 | PR0009549 | ПС 110/35/6 "Павловка-1" | Михайловский район, п. Новошахтинский | Установление охранной зоны | - |
| 7 | PR0009465 | ПС 35/10 Новоселище | Ханкайский район, с. Новоселище, Восточная окраина | Установление охранной зоны | - |
| 8 | PR0004883 PR0004868 PR0009480 PR0004804 | ПС 110/35/6 Липовцы | Октябрьский район пос. Липовцы, пер.Сосновый, 4 | Установление охранной зоны | - |
| 9 | PR0011833 PR0010016 | ПС 35/6 Д | г. Дальнегорск, ул.Горная | Установление охранной зоны | - |
| 10 | PR0014168 | ПС 35/10 Шмаковка | Кировский район, пос. Горные Ключи, ул. Юбилейная | Установление охранной зоны | - |
| 11 | PR0014164 | ПС 35/10 Крыловка | Кировский район, с. Крыловка, ул. Центральная, 1 Б | Установление охранной зоны | - |
| 12 | PR0009454 | ПС 35/10 Тимирязевка | Уссурийский район, с. Воздвиженка, ул. Заречная, 2 А | Установление охранной зоны | - |
| 13 | PR0014191 | ПС 35/10 Верхний перевал | Пожарский район, с. Верхний Перевал | Установление охранной зоны | - |
| 14 | PR0011869 PR0011340 | ПС 500/220/10 Чугуевка-2 | Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Рабочая | Установление охранной зоны | - |
| 15 | PR0000717 PR0001748 | ПС 35/6 Парус | г.Находка, ул. Судоремонтная, 24 А | Установление охранной зоны | - |
| 16 | PR0002281 | ПС 110/6 Учебная | г. Находка | Установление охранной зоны | - |
| 17 | PR0010048 PR0011344 PR0011856 | ПС 35/10 Соколовка | Чугуевский район, с. Соколовка | Установление охранной зоны | - |
| 18 | PR0003964 | ПС 110/6 Южная | г. Партизанск, пос. Лозовый, ул. Энергетическая | Установление охранной зоны | - |
| 19 | PR0010041 | ПС 35/10 Богуславка | Пограничный район, в р-не с. Богуславка | Установление охранной зоны | - |
| 20 | PR0014184 | ПС-35/10 кВ "Лукьяновка" | Красноармейский район, с. Лукьяновка | Установление охранной зоны | - |
| 21 | PR0009457 | ПС 35/10 кВ-Петровка | Ханкайский район, с.Владимиро-Петровка, ул. Лазо, 1 А | Установление охранной зоны | - |
| 22 | PR0009525 PR0009487 PR0004813 | ПС 110/10 Вадимовка | Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Некрасова 19 А | Установление охранной зоны | - |
| 23 | PR0004745 PR0009554 PR0009494 | ПС 110/35/10 Петровичи | Хорольский район, с. Петровичи | Установление охранной зоны | - |
| 24 | PR0014186 | ПС 35/10/6 Новосельская | Спасский район, с. Новосельское, ул.Зеленая, 1 Б | Установление охранной зоны | - |
| 25 | PR0009463 | ПС 35/6 Морозовка | Ханкайский район, в р-не с. Мельгуновка | Установление охранной зоны | - |
| 26 | PR0014192 | ПС 35/10 Водозабор | край Приморский, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 27 | PR0026058 | ПС 110/6 Черемшаны | Приморский край, Дальнегорский район, д. Черемшаны, ул. Октябрьская | Установление охранной зоны | - |
| 28 | PR0000692 PR0001578 | ПС 35/6 Соленое озеро | Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 12А | Установление охранной зоны | - |
| 29 | PR0009490 PR0009475 | ПС 35/10 Новодевица | Хорольский район, с. Новодевица, ул. Школьная, 54 | Установление охранной зоны | - |
| 30 | PR0004843 PR0009459 | ПС 110/35/10 Камень - Рыболов | Хасанский район пос. Камень-Рыболов, ул.Подстанционная, 7А | Установление охранной зоны | - |
| 31 | PR0014189 | ПС 35/10 Хвалынка | Спасский район, Гарнизон Хвалынка | Установление охранной зоны | - |
| 32 | PR0000737 | ПС 110/10 Троица | Хасанский район, пос.Зарубино | Установление охранной зоны | - |
| 33 | PR0009561 | ПС 110/6 Реттиховка | Черниговский район , пос. Реттиховка, ул. Чентральная, 45 | Установление охранной зоны | - |
| 34 | PR0000790 | ПС 110/6 Океан | г. Владивосток, ул. Артековская, 1 Б | Установление охранной зоны | - |
| 35 | PR0011388 | ПС 35/6 Хрустальная | Кавалеровский район, пос. Хрустальный, ул. Центральная, 7 Б | Установление охранной зоны | - |
| 36 | PR0002077 | ПС 110/35/10 Преображение | Лазовский район. пос Преображение, ул. Советская, 51 | Установление охранной зоны | - |
| 37 | PR0011340 | ПС 220/110/35/10 Чугуевка | Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Рабочая | Установление охранной зоны | - |
| 38 | PR0000764 | ПС 35/6 КЭТ | г. Владивосток, остров "Русский", пос. КЭТ | Установление охранной зоны | - |
| 39 | PR0009514 | ПС 35/10 Баневур | Уссурийский район, с. Заречное ул. Пионерская, 28 В | Установление охранной зоны | - |
| 40 | PR0003839 | ПС 35/10 Занадворовка | Хасанский район, пос. Занадворовка, ул. Гарнизонная | Установление охранной зоны | - |
| 41 | PR0014193 | ПС 35/10 Пантелеймоновка | Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка, ул. Магистральная | Установление охранной зоны | - |
| 42 | PR0003818 | ПС 35/10 Посьет | Хасанский район, пос. Посьет, ул. Портовая, 23 | Установление охранной зоны | - |
| 43 | PR0009485 | ПС 110/35/6 Уссурийск 1 | г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 28 В | Установление охранной зоны | - |
| 44 | PR0009453 | ПС 35/6 Барановский полигон | г. Уссурийск, пос. Барановский, ул. Дальняя, 15 | Установление охранной зоны | - |
| 45 | PR0014144 | ПС 35/10 Лазо | Лазовский район, пос. Лазо, ул. Ленинская, 29 | Установление охранной зоны | - |
| 46 | PR0024668 | ПС 35/10 Милоградово | пос. Милоградово | Установление охранной зоны | - |
| 47 | PR0000661 | ПС 35/6 УАМР | г. Находка, ул. Макарова, 95 (район БАМР) | Установление охранной зоны | - |
| 48 | PR0014172 | ПС 110/35/6 Надаровская | Пожарский район, пос. Лучегорск | Установление охранной зоны | - |
| 49 | PR0014179 | ПС 35/10 Вишневка | Спасский район, с. Вишневка, ул. Колхозная, 1 А | Установление охранной зоны | - |
| 50 | PR0004778 | ПС 35/6 Известковая | г. Уссурийск, ул. Т. Тихого, 20 А | Установление охранной зоны | - |
| 51 | PR0004779 | ПС 35/10 Петровичи насосная | Хорольский район, с. Новодевица | Установление охранной зоны | - |
| 52 | PR0010014 | ПС 35/6 Промбаза | г. Дальнегорск, ул. 50-лет Октября, 308 | Установление охранной зоны | - |
| 53 | PR0000711 PR0000710 | ПС 110/35/6 Находка | г. Находка, ул. Пограничная, 54 | Установление охранной зоны | - |
| 54 | PR0000693 PR0003931 | ПС 110/35/6 Волчанец | Партизанский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная | Установление охранной зоны | - |
| 55 | PR0011417 | ПС 35/6 Лесная | Яковлевский район, КЭЧ между Н.Сысоевкой и г. Арсеньев | Установление охранной зоны | - |
| 56 | PR0009479 | ПС 35/10 Орбита | Октябрьский район, с. Галенки, ул. Комарова, 163 | Установление охранной зоны | - |
| 57 | PR0010015 | ПС 110/35/6 Плавзавод | Дальнегорский район, пос. Рудная Пристань | Установление охранной зоны | - |
| 58 | PR0014183 | ПС 35/10 Луговая | Спасский район, с.Луговое, ул. Центральная, 2 А | Установление охранной зоны | - |
| 59 | PR0002305 | ПС 110/10 Подъяпольск | Шкотовский район, с. Подъяпольск, ул. Зеленая, 24 | Установление охранной зоны | - |
| 60 | PR0004806 | ПС 110/35/10 Черниговка | Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 190 | Установление охранной зоны | - |
| 61 | PR0009470 | ПС 110/35/10 М (Манзовка) | Черниговский раион, пос. Сибирцево, ул. Шоссейная, 2 Б | Установление охранной зоны | - |
| 62 | PR0000945 | ПС 35/10 Сокольчи | Лазовский район, пос.Сокольчи, ул. Шоссейная, 5 | Установление охранной зоны | - |
| 63 | PR0000716 | ПС 110/35/10 Славянка | Хасанский район, пос. Славянка, ул. Ленинская, 66 | Установление охранной зоны | - |
| 64 | PR0014175 | ПС 110/6 Восток | Красноармейский район, пос. Восток, ГПП | Установление охранной зоны | - |
| 65 | PR0009509 PR0004818 | ПС 110/6 ЖБИ 130 | Михайловский район, с. Михайловка, ул. Привокзальная, 28 А | Установление охранной зоны | - |
| 66 | PR0014180 | ПС 35/10 Евгеньевка | Спасский район, с.Спасское, ул. Ханкайская, 92 | Установление охранной зоны | - |
| 67 | PR0004734 | ПС 35/10 Жариково | Пограничный район С. Жариково, ул. Дальневосточная, 86 | Установление охранной зоны | - |
| 68 | PR0014143 | ПС 35/10 Веденка | Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Набережная | Установление охранной зоны | - |
| 69 | PR0014181 | ПС 35/10 Заря | Приморский край, Спасский район | Установление охранной зоны | - |
| 70 | PR0011871 PR0011341 | ПС 35/10 Фадеево | Чугуевский район, с. Булыго Фадеево | Установление охранной зоны | - |
| 71 | PR0011399 | ПС 35/10 Анучино | Анучинский район, с. Анучино, ул. Шевченко, 35 | Установление охранной зоны | - |
| 72 | PR0011337 PR0011857 | ПС 35/10 Уборка | Чугуевский район, с. Уборка, ул.Кубанская | Установление охранной зоны | - |
| 73 | PR0009497 PR0004822 PR0004781 PR0004742 | ПС 110/35/6 Ярославка | Хорольский район, с. Ярославка, ул. Ленинская, 26 | Установление охранной зоны | - |
| 74 | PR0009518 PR0004807 | ПС 35/10 Турий Рог | Ханкайский район, с. Турий Рог, ул. Пограничная, 43 | Установление охранной зоны | - |
| 75 | PR0000728 | ПС 35/6 Новороссия | Шкотовский район, с. Новороссия 1 | Установление охранной зоны |  |
| 76 | PR0014176 | ПС 35/10 Пожарское | Пожарский район, с. Пожарское, ул. Стрельникова 1 А | Установление охранной зоны |  |
| 77 | PR0002572 | ПС 35/6 Рыбники | г. Находка, ул. Матросова, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 78 | PR0009481 | ПС 35/10 Ново-Георгиевка | Октябрьский район, с. Ново-Георгиевка, УЛ. Центральная, 1 Б | Установление охранной зоны | - |
| 79 | PR0014188 | ПС 35/10 Тихменево | Лесозаводский район, с.Тихменево | Установление охранной зоны | - |
| 80 | PR0025669 | ПС 35/10 Измайлиха | Приморский край, Красноармейский район с. Измайлиха | Установление охранной зоны | - |
| 81 | PR0004838 | ПС 35/6 Коммунар | Уссурийский район, с. Ново-Никольск, ул. Колхозная,49 А | Установление охранной зоны | - |
| 82 | PR0011420 | ПС 35/10 Яковлевка | Яковлевский район, с. Яковлевка, ул.Советская, 163 | Установление охранной зоны | - |
| 83 | PR0002345 | ПС 35/6 Сергеевка | Партизанский район, пос.Сергеевка | Установление охранной зоны | - |
| 84 | PR0003955 | ПС 110/10 Новый мир | г. Большой Камень, пос. Южная Лифлядия | Установление охранной зоны | - |
| 85 | PR0004763 PR0009505 | ПС 110/35/6 Павловка 2 | Михайловский район, пос. Новошахтинский, ул. Вокзальная, 58 А | Установление охранной зоны | - |
| 86 | PR0011421 | ПС 35/10 Варфоломеевка | Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Молодежная | Установление охранной зоны | - |
| 87 | PR0003878 | ПС 110/35/10 Краскино | Хасанский район, пос. Краскино, ул. Новокиевская, 71 | Установление охранной зоны | - |
| 88 | PR0014177 | ПС 35/10 "Губерово" | Пожарский район, с. Новостройка | Установление охранной зоны | - |
| 89 | PR0010041 | ПС 110/10 Богополь | Ольгинский район, с. Богополь, ул. Братьев Швед | Установление охранной зоны | - |
| 90 | PR0014146 | ПС 35/10 Новотроицкое | Дальнереченский район, с. Новотроицкое, ул. Воронцова | Установление охранной зоны | - |
| 91 | PR0014169 | ПС 110/35/10 "Новопокровка" | Красноармейский район, с.Новопокровка | Установление охранной зоны | - |
| 92 | PR0004780 | ПС 35/6 УМЗ | г. Уссурийск, Теремецкого, 22 | Установление охранной зоны | - |
| 93 | PR0014148 | ПС 35/10 Рождественка | Дальнереченский район, с. Рождественка, ул. Пионерская | Установление охранной зоны | - |
| 94 | PR0009513 | ПС 35/10 Барано-Оренбургская | Пограничный район, с. Бараново-Оренбургское | Установление охранной зоны | - |
| 95 | PR0002563 | ПС 35/6 Партизан | г. Паризанск, ул. Сурикова, 2(1 Б) | Установление охранной зоны | - |
|  | PR0002502 | ПС 110/6 Штыково | Шкотовский район, с.Штыково | Установление охранной зоны | - |
| 96 | PR0000915 | ПС 110/6 Новицкое | Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лесная, 8 | Установление охранной зоны | - |
| 97 | PR0014147 | ПС 35/10 Ракитное | Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Партизанская | Установление охранной зоны | - |
| 98 | PR0011381 | ПС 35/6 "Фабричная-II" | Кавалеровский район, пос. Фабричный, ул. Верхняя, 1/1 | Установление охранной зоны | - |
| 99 | PR0002561 | ПС 35/6 Авангард | г. Партизанск, пос. Авангард, ул. Кирова, 6 Б | Установление охранной зоны | - |
| 100 | PR0004802 | ПС 110/6 УКФ | г. Уссурийск, шоссе Раковское, 1а | Установление охранной зоны | - |
| 101 | PR0014194 | ПС 35/10 Уссури | г. Лесозаводск, ул. Луговая | Установление охранной зоны | - |
| 102 | PR0004865 PR0009522 | ПС 35/10 Ивановка | Михайловский район, с. Ивановка, ул. Советская, 24 | Установление охранной зоны | - |
| 103 | PR0004809 | ПС 110/35/6 Студгородок | г. Уссурийск, ул. Раздольная, 4 Б | Установление охранной зоны | - |
| 104 | PR0004863 PR0009504 | ПС 35/10/6 Осиновка | Михайловский раион, с. Осиновка, ул. Краснознаменная, 19 А | Установление охранной зоны | - |
| 105 | PR0011835 | ПС 35/6 Фабричная 1 | г. Дальнегорск, ул. Ватутина | Установление охранной зоны | - |
| 106 | PR0011418 PR0011854 | ПС 35/10 Чернышевка | Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Первомайская, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 107 | PR0010023 | ПС 110/35/6 Николаевка | Дальнегорский район, Николаевский рудник | Установление охранной зоны | - |
| 108 | PR0004859 PR0009464 | ПС 35/10 Ново-Качаловка | Ханкайский район, с. Новокачаловка | Установление охранной зоны | - |
| 109 | PR0004817 | ПС 35/6 Сах. комбинат | г. Уссурийск, ул. Шевченко, 14 В | Установление охранной зоны | - |
| 110 | PR0003959 | ПС 110/6 Топаз | г. Большой камень, завод "Красный вымпел" | Установление охранной зоны | - |
| 111 | PR0000715 | ПС 35/6 Связь | г. Находка район "ЦМСС" | Установление охранной зоны | - |
| 112 | PR0003905 | ПС 35/6 Многоудобное | Шкотовский район, пос. Многоудобное | Установление охранной зоны | - |
| 113 | PR0009484 | ПС 110/35/10 Полевая | Октябрьский район с. Стуговка, 11 км 1А | Установление охранной зоны | - |
| 114 | PR0003962 | ПС 35/6 Владимиро-Александровское | Партизанский район, с. Владимиро Александровское, ул. Юбилейная | Установление охранной зоны | - |
| 115 | PR0011416 PR0011850 | ПС 35/10 Гражданка | Анучинский район, с. Гражданка, ул. Комарова, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 116 | PR0011419 PR0011855 | ПС 35/10 Яблоновка | Яковлевский район, с. Яблоновка | Установление охранной зоны | - |
| 117 | PR0004842 PR0009466 | ПС 35/6 Платоновка | Ханкайский район, с. Платоновка | Установление охранной зоны | - |
| 118 | PR0004808 | ПС 110/10/6 Промышленная | г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 5Г | Установление охранной зоны | - |
| 119 | PR0011838 | ПС 110/10 Ольга | Ольгинский район, пос. Ольга, ул. Партизанская | Установление охранной зоны | - |
| 120 | PR0011415 | ПС 35/6 В 2 | Яковлевский район, В/Ч между с. Варфоломеевка и с. Н. Сысоевка | Установление охранной зоны | - |
| 121 | PR0014185 | ПС 35/10 Новорусановка | Спасский район, с. Новорусановка, ул. Ленинская, 81 | Установление охранной зоны | - |
| 122 | PR0004860 PR0009524 | ПС 35/10 Корсаковка | Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 9 Б | Установление охранной зоны | - |
| 123 | PR0009520 | ПС 35/10 Родина | Михайловский район, с. Первомайское, ул. Пионерская, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 124 | PR0009515 | ПС 110/10 Мучная | Черниговский район, с. Черниговка, ул.Заводская, 40 | Установление охранной зоны | - |
| 125 | PR0014165 | ПС 35/10 Марьяновка | Кировский район, с. Марьяновка, ул. Садовая | Установление охранной зоны | - |
| 126 | PR0010021 PR0011413 PR0011842 | ПС 35/6 Центральная | Кавалеровский район, пос. Рудный, ул. Партизанская, 140 А | Установление охранной зоны | - |
| 127 | PR0002591 | ПС 110/6 ХФЗ | г. Партизанск, ул. Кутузова, 23 | Установление охранной зоны | - |
| 128 | PR0009496 PR0004744 PR0004774 | ПС 110/35/10 Хороль | Хорольский район, с. Хороль, ул. Лазо, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 129 | PR0011414 | ПС 35/10 Андреевка | Яковлевский район, с. Андреевка | Установление охранной зоны | - |
| 130 | PR0004819 | ПС 35/6 Молокозавод | г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 66 | Установление охранной зоны | - |
| 131 | PR0009512 | ПС 35/10 Россия | Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Советская, 59 | Установление охранной зоны | - |
| 132 | PR0014174 | ПС 110/35/10 Рощино | Красноармейский район, с. Рощино, ул. Энергетиков, 4 | Установление охранной зоны | - |
| 133 | PR0009473 | ПС 35/10 Раковка | Уссурийсий район, с. Раковка, ул. Советская 10 Г | Установление охранной зоны | - |
| 134 | PR0014173 | ПС 35/6 Насосная-2 | Шкотовский район, с. Стеклянуха | Установление охранной зоны | - |
| 135 | PR0009516 | ПС 35/10 Пограничная | Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Уссурийская, 25 | Установление охранной зоны | - |
| 136 | PR0014187 | ПС 35/10 Сташевка | Спасский район, с. Зеленодольское, ул. Мелиоративная, 2 | Установление охранной зоны | - |
| 137 | PR0011870 PR0011339 PR0011859 | ПС 35/10 "Бреевка" | Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул.Центральная | Установление охранной зоны | - |
| 138 | PR0009531 | ПС 110/10 Дмитриевка | Черниговский район, с. Дмитриевка, ул. Партизанская, 45 А | Установление охранной зоны | - |
| 139 | PR0014178 | ПС 35/10 Александровка | Спасский район, с. Александровка, ул. Уборевича, 65 А | Установление охранной зоны | - |
| 140 | PR0004864 | ПС 35/6 Мелькомбинат | г. Уссурийск, ул. Ивасика, 14 Г | Установление охранной зоны | - |
| 141 | PR0009462 | ПС 35/10/6 Мельгуновка | Хасанский район с. Мельгуновка | Установление охранной зоны | - |
| 142 | PR0014171 | ПС 110/35/10 Лучегорск | Пожарский район, пос. Лучегорск, 5-й микрорайон (участок) | Установление охранной зоны | - |
| 143 | PR0011868 | ПС 110/35/6 Молодежная | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74 | Установление охранной зоны | - |
| 144 | PR0003879 | ПС 35/10 Хасанская | Хасанский район, пос. Шахты | Установление охранной зоны | - |
| 145 | PR0014167 | ПС 35/10 Руновка | Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, 1 А | Установление охранной зоны | - |
| 146 | PR0011369 PR0009963 | ПС 35/6 Кавалерово | Кавалеровский район, пос. Кавалерово, ул. Луговая, 1 А | Установление охранной зоны | - |
| 147 | PR0004861 PR0009511 | ПС 110/35/6 Михайловка | Михаиловский район, с. Михайловка, ул. Калининская, 1 Е | Установление охранной зоны | - |
| 148 | PR0003906 | ПС 110/10 Песчаная | Шкотовский район, с. Рождественка | Установление охранной зоны | - |
| 149 | PR0010017 | ПС 35/6 Краснореченск | Дальнереченский район, пос. Краснореченск, ул. Октябрьская | Установление охранной зоны | - |
| 150 | PR0000792 | ПС 110/35/6 Факел | Шкотовский район г. Артем, шахта им. Артема | Установление охранной зоны | - |
| 151 | PR0003882 | ПС 35/6 Шкотово | Шкотовский район, пос. Шкотово 1 | Установление охранной зоны | - |
| 152 | PR0009506 | ПС 35/6 Речная | Михайловский район, с. Ляличи, ул. Ленинская, 45 А | Установление охранной зоны | - |
| 153 | PR0000917 PR0000918 | ПС 35/6 Бархатная | г.Находка, ул. Набережная, 1 | Установление охранной зоны | - |
| 154 | PR0004803 | ПС 110/6 Гранит | г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 13 | Установление охранной зоны | - |
| 155 | PR0004914 PR0009508 | ПС 35/10 Борисовка | Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская, 1 А | Установление охранной зоны | - |
| 156 | PR0004821 | ПС 110/35/6 Новоникольск | г. Уссурийск, ул. Ново-Никольское шоссе, 27 Г | Установление охранной зоны | - |
| 157 | PR0003862 | ПС 35/6 Северная | г. Партизанск, пос. Углекаменск, ул. Калинина 69 | Установление охранной зоны | - |
| 158 | PR0011873 PR0011338 PR0011860 | ПС 35/10 Самарка | Чугуевский район, с. Самарка | Установление охранной зоны | - |
| 159 | PR0014149 | ПС 35/6 ЛДК | г.Дальнереченск, пос. ЛДК, переулок Рабочий | Установление охранной зоны | - |
| 160 | PR0014145 | ПС 35/10 Малиново | Дальнереченский район, с. Малиново, ул. Южная | Установление охранной зоны |  |
| 161 | PR0011394 | ПС 35/6 Ново-Сысоевка | Яковлевский район, с. Ново Сысоевка, ул. Советская, 47 | Установление охранной зоны | - |
| 162 | PR0004841 PR0009461 | ПС 35/0.4 Луговая-насосная | Хорольский район | Установление охранной зоны | - |
| 163 | PR0014182 | ПС 35/10 Красный Кут | Спасский район, с. Красный Кут, ДОС 107 | Установление охранной зоны | - |
| 164 | PR0002562 | ПС 35/6 Горная | г. Паризанск, ул. Партизанская, 2 (шахта -20) | Установление охранной зоны | - |
| 165 | PR0009500 PR0004810 | ПС 35/6 Озерная падь | Михайловский район | Установление охранной зоны |  |
| 166 | PR0003903 PR0003855 | ПС 110/6 З | г. Уссурийск, ул. Астафьева, 14 Г | Установление охранной зоны | - |
| 167 | PR0009495 PR0004743 | ПС 35 Сиваковка насосная | Хорольский район, с. Сиваковка, ул.Набережная, 26 | Установление охранной зоны | - |
| 168 | PR0002573 | ПС 35/6 Астафьева | г. Находка, ул. Астафьева, 35 А | Установление охранной зоны | - |
| 169 | PR0009521 | ПС 110/10 Приозерная | Хорольский район, с. Приозерное | Установление охранной зоны | - |
| 170 | PR0010024 | ПС 110/6 Ракушка | Ольгинский район, пос. Ракушка, ул. Энергетиков, 7 | Установление охранной зоны | - |
| 171 | PR0002362 | ПС 35/10 Беневское | Партизанский район, с. Беневское, ул. Кирова, 6 Б | Установление охранной зоны | - |
| 172 | PR0004766 | ПС 110/35/6 Кожзавод | г. Уссурийск, ул. Штабского, 31 А | Установление охранной зоны | - |
| 173 | PR0011877 PR0010004 | ПС 110/6 Тимофеевка | Ольгинский район, пос.Тимофеевка, ул. Шоссейная | Установление охранной зоны | - |
| 174 | PR0003880 | ПС 110/35/10 Барабаш | Хасанский район, пос. Барабаш, ул. Восточная слобода, 7 | Установление охранной зоны | - |
| 175 | PR0003896 | ПС 35/10 Приморская | Хасанский район, пос. Приморский, ул. Рабочая, 14 | Установление охранной зоны | - |
| 176 | PR0004820 | ПС 110/6 Междуречье | г. Уссурийск, ул. Бородинская, 27 | Установление охранной зоны | - |
| 177 | PR0014166 | ПС 35/10 Павло-Федоровка | Кировский район, с. Павло Федоровка, ул. Ленинская, 2 А | Установление охранной зоны | - |
| 178 | PR0014190 | ПС 35/10 Чкаловка | Спасский район, с.Чкаловское, ул. Пограничная, 3 А | Установление охранной зоны | - |
| 179 | PR0009456 | ПС 35/6 Астраханка | Ханкайский район,с. Астраханка, ул Оросительная, 4 А | Установление охранной зоны | - |
| 180 | PR0010006 | ПС 35/6 Город | г. Арсеньев, ул.Ленинская | Установление охранной зоны | - |
| 181 | PR0002562 | ПС 35/6 Горная | г. Паризанск, ул. Партизанская, 2 (шахта -20) | Установление охранной зоны | - |
|  | ИТОГО |  |  |  | 189 шт. |
| Линейные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | PR0012820 | ВЛ-35кВ "Новорусановка" (оп. 1-46) | Приморский край | Установление охранной зоны | 7,7 |
| 2 | PR0010368 | ВЛ-110КВ "Ракушка-Тимофеевка-Ольга" протяженностью 28,95 км в составе: опоры металлические-146 штук;(лит.Е4) | Приморский край | Установление охранной зоны | 28,95 |
| 3 | PR0003037 | сооружение- воздушная электролиния 110 кв "2Р-2Р Котельная -Волна", (лит. Е), протяженность 2430 м | Приморский край | Установление охранной зоны | 2,43 |
| 4 | PR0002930 | BЛ-35 кB Бархатная-Соленое озеро-Екатериновка (лит.Е5) протяженностью 22,49 км | Приморский край | Установление охранной зоны | 22,49 |
| 5 | PR0005742 | ВЛ-35 кВ Хороль - К-Рыболов (лит.Е5) протяженностью 47,16 км; | Приморский край | Установление охранной зоны | 47,16 |
| 6 | PR0003196 | Сооружение - ЛЭП 35-кв Заводская-Угловая, назначение: нежилое, протяженность 3600 м., инв. № 05:405:002:000052920, лит. Е1 | Приморский край | Установление охранной зоны | 3,6 |
| 7 | PR0010368 | ВЛ-110КВ "Ракушка-Тимофеевка-Ольга" протяженностью 28,95 км в составе: опоры металлические-146 штук;(лит.Е4) | Приморский край | Установление охранной зоны | 28,95 |
| 8 | PR0027715 PR0003010 | Сооружение - линия электропередач 35 кВ "Океанская-Чайка", протяженностью 1645 м. | Приморский край | Установление охранной зоны | 1,65 |
| 9 | PR0003396 | Линия электропередач 110 кВ "Западная-Раздольное-2", назначение: нежилое, протяженность 29235 м., инв. № 05:223:002:000052960, лит. Е; Линия электропередач 110 кВ "Западная-Раздольное-2", назначение: нежилое, протяженность 800 м., инв. № 05:223:002:000052960, лит. Е1 | Приморский край | Установление охранной зоны | 29,2 |
| 10 | PR0002776 | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "ВТЭЦ-1-Амурская" (лит. Е), протяженность 1140 м | Приморский край | Установление охранной зоны | 1,14 |
| 11 | PR0003186 | ВЛ-110 кВ Чайка-Спутник (лит.Е19) протяженностью 6,22 км | Приморский край | Установление охранной зоны | 6,22 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 179,49 |

- Этапы, состав и содержание работ.

  - Этап 1. «Подготовительные, полевые, геодезические и картографические работы».

    - Подготовительные работы.

      - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

      - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

      - отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.1.2. Полевые, геодезические и картографические работы.

      - В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Проектирование и создание опорной межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных

для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания);

      - Работы по определению координат и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- 5.1.3. Камеральные работы:

      - Составление специального топоплана;

      - Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1:50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 1 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

Результат работ:

- Отчетные материалы, содержащие информацию о характерных точках объектов электросетевого хозяйства и их охранных зон.

2. Специальный топографический план требуемых масштабов в электронном виде с отображением объектов электросетевого хозяйства и границ их охранных зон, границ муниципальных образований (район), земельных участков расположенных в границах зон с кадастровыми номерами.

- Этап 2. «Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

    - Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.2.1.1 В соответствии с законом о землеустройстве порядок описания местоположения границ объектов землеустройства определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.2.1.2. Описание местоположения границ производится посредством определения координат характерных точек (то есть точек изменения описания границ охранных зон и деления их на части) и составления текстового описания прохождения границ указанных зон.

5.2.1.3. В процессе описания местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Исполнителем работ по согласованию с Заказчиком производится проектирование дополнительных характерных точек границ охранных зон, подлежащих обозначению (маркировке) на местности предупреждающими знаками. Проектирование производится с использованием представленных по результатам первого этапа работ картографических материалов (картографических основ) на которых отображены объекты электросетевого хозяйства и границы их охранных зон, границы муниципальных образований, границы земельных участков, расположенных в границах зон.

5.2.1.4. Точность определения координат характерных точек границ охранных зон должна быть не ниже точности определения координат характерных точек границ земельных участков, занятых соответствующими объектами электросетевого хозяйства, сведения о которых содержатся в ГКН, при условии, что точность определения последних соответствовала требованиям, действовавшим на момент осуществления кадастрового учета земельных участков.

    - Изготовление и согласование карт (планов) объектов землеустройства.

      - В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

      - Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

      - Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Результат работ: решение органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении границ зоны с особыми условиями использования.

5.2.3. Внесение сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости.

      - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

      - АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

      - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

      - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа в формате XML.

      - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

      - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

      - Исполнитель осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта охранных зон, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта охранных зон, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН.

- Карта (план) –1 экземпляр на электронном носителе.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- Разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.1.2. и требований к его составлению;

- Разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

- Разработку и согласование с Заказчиком и органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, классификации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, содержащей индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон.

10. Требования к Участнику закупочной процедуры.

10.1. Наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением копий документов, подтверждающих их членство в СРО, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции).

10.2. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2018 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Далее – Правила) (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160);

?В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» охранные зоны являются объектами землеустройства

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 15.

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 20.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

Пункт 6 Правил.

Письмо Минэкономразвития РФ от 17.12.2009 г. №  22066-ИМ/Д23 «О внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий» и пункт 13 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости утв. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618.

Пункт 7 Требований к составлению карты (плана) объектов землеустройства (Далее – Требования) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»