Утверждаю:

Заместитель директора по развитию и инвестициям

филиала АО «ДРСК» -

«Амурские электрические сети»

______________________ А.А. Майоров

«___» _______________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «Центральные  ЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018 г.

3. Цель работы:

Оформление правоустанавливающих/разрешительных документов на использование земельных участков под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «Центральные ЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей (энергопринимающих устройств заявителей) к электрическим сетям АО «ДРСК».

4.	Основные положения:

4.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения рамочного договора подряда на выполнение:

4.1.1 Кадастровых работ в отношении земельных участков, частей земельных участков, подлежащих в соответствии с федеральным законом кадастровому учету. Проведение государственного кадастрового учета - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об образуемом земельном участке или земельных участках, либо образуемой части или частях земельного участка под объектами строительства/реконструкции;

4.1.2. Выполнение работ, в результате которых уполномоченные органы власти выдают разрешение на размещение объекта;

4.1.3. Закрепление границ земельного участка на местности (вынос в натуру);

4.1.4. Изготовление проектной документации лесного участка.

4.2. Планируемый объем выполняемых работ составит на сумму 12 000 тыс. рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора.

4.3. Участники в своих заявках дают предложения о стоимости работ с обязательным предоставлением сметного расчета на одну единицу -  объект строительства (ЛЭП и ТП), в соответствии с приложением 1 к настоящему Техническому заданию. Предложенная Участником стоимость работ будет являться существенным условием договора, заключенного по результатам закупки.

4.4. Планируемое количество объектов: 550.

4.5. Вид объектов, состав, объем, этапы, сроки выполнения работ, указанных в п.4.1. настоящего технического задания, определяются Техническими заданиями по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объекту строительства объединенным по территориальному признаку, и оформляются дополнительными соглашениями к договору.

5.  Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к Участнику и перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

5.1. Наличие у Участника в штате кадастрового инженера (не менее двух), заключившего с ними трудовые договоры, с обязательным предоставлением документов подтверждающих требуемую квалификацию в соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в посл. редакции).

Кадастровый инженер, обязан быть членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. В качестве подтверждения членства кадастрового инженера в СРО, Участник обязан предоставить выписку из реестра членов СРО (либо действующее на период выполнения работ свидетельство СРО), полис страхования (Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в посл. ред.).

5.2. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации, за исключением работ указанных в п. 4.1.4. настоящего Технического задания.

5.3. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов:

-право его владения (собственность, аренда, субаренда)

- подтверждающих его поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в посл. ред.).

6. Особые условия.

Документацию, являющеюся результатом выполнения мероприятий, указанных в п. 4.1. настоящего технического задания, изготовить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- 7. Определение стоимости и сметная документация:

7.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

7.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям). При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7.3. Сметную документацию предоставить в формате MS Excel.

8. Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда.

Окончание работ – 30.06.2019.

9. Приёмка выполненных работ и их оплата:

9.1. По окончании работ Заказчику предоставляются документацией в сроки, в объеме, предусмотренном Техническими заданиями к дополнительным соглашениям по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объекту строительства, а также акт приема передачи, счет – фактуру и счет на оплату.

9.2. Документация, полученная в результате проведенных работ Подрядчиком, передается Заказчику в бумажном и электронном виде, в количестве, определенном Техническими заданиями по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объекту строительства.

9.3. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки, предусмотренные договором.

9.4. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

10. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.

Приложение: Смета на 1 л. в 1 экз.

Начальник ОКСИ					                    			И.Н. Соловьева

Согласовано:

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций						Ю.Е. Осинцев