ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Кадастровые работы по  постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков под электросетевые объекты на территории Приморского края

- Цель работы:

Целью работы является:

  - Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, расположенных под ПС 110/10 кВ,  ТП-10/0,4 кВ и под опорами ВЛ-110/35 кВ, ВЛ-10/0,4 кВ;

  - Подготовка схем границ земельных участков для получения разрешений на размещение объектов;

  - Постановка на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости АО «ДРСК»;

  - Получение выписок на земельные участки и объекты недвижимости.

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

|  | Инв.номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование работ | Протяжённость, км | Количество площадных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR0012809 | ВЛ-35 кВ Рощино-Незаметное (25-АА 715377 от 31.12.2006г.) | Приморский край | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 11,86 | - |
| 2 | PR0025904 | ЛЭП-110 кВ "Раздольное-1-Пушкинская" (25-АБ 816693 от 06.08.2012) | Приморский край | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 9,299 | - |
| 3 | PR0025903 | ЛЭП-110 кВ "Давыдовка-Пушкинская" (25-АБ 816692 от 06.08.2012) | Приморский край | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 8,504 | - |
| 4 | PR0005911 | ВЛ-110 кВ «Уссурийск 2 – Полевая» 25-АА 812331 от 31.12.2006 | Приморский край, Октябрьский район, Уссурийский раон | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 32,93 | - |
| 5 | PR0006109 | ВЛ-35 кВ «Полевая - Орбита 1» 25-АА 812305 от 31.12.2006 | Приморский край, Октябрьский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 8,6 | - |
| 6 | PR0006110 | ВЛ-35 кВ «Плевая – Орбита 2» 25-АА 812305 от 31.12.2006 | Приморский край, Октябрьский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 8,6 | - |
| 7 | PR0005683 | ВЛ-35 кВ «Ивановка-Речная» 25-АА № 815172 от 31.12.2006 | Приморский край, Черниговский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 4,0 | - |
| 8 | PR0005841 | ВЛ-35 кВ «М-Черниговка» 25-АА 815102 от 31.12.2006 | Приморский край, Черниговский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 28,0 | - |
| 9 | PR0005591 | ВЛ-35 кВ «М-Речнаяа» 25-АА 815102 от 31.12.2006 | Приморский край, Черниговский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 9,5 | - |
| 10 | PR0005913 | ВЛ-110 кВ «М-Реттиховка» 25_АА 812330 от 31.12.2006 | Приморский край, Черниговский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 33,72 | - |
| 11 | PR0006152 | ВЛ-110 кВ «Ярославка - М» 25_АА 812330 от 31.12.2006 | Приморский край, Черниговский район | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | 16,7 | - |
| 12 | PR0030311 | ВЛ-0,4 кВ от оп. 14 Ф «Юбилейная» ТП-1100 | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Юбилейная | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 0,07 | - |
| 13 | PR0029775 | КЛ-6 кВ Ф.22 РТП Восточные ворота | Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 1,195 | - |
| 14 | PR0029775 | КЛ-6 кВ Ф.0 РТП Восточные ворота | Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 1,195 | - |
| 15 | PR0029322 | КЛ-6 кВ Ф-28 ПС «Западная» | Приморский край, г. Артем, ул. Уткинская | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 2,295 | - |
| 16 | PR0002963 | ВЛ-6 кВ Ф № 27 ПС Штыково | Приморский край, Шкотовский район | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 11,83 | - |
| 17 | PR0030177 | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 4 ф. 1 КТП-5400 | Приморский край, г. Артем | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 0,175 | - |
| 18 | PR0029125 | ВЛ-0,4 кВ от оп. 2/4/12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-5002 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС «Касатка» | Приморский край, с. Ясное | Подготовка технического плана на объект с постановкой на ГКУ | 1,85 | - |
| 19 | PR0028872 PR0028873 | ЛЭП-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ | Приморский край, с. Знаменка | Подготовка схемы земельного участка для получения разрешения на размещения ВЛ и КТП Подготовка технического плана на объект | 3,8 | 1 |
| 20 | PR0029072 | ВЛ-6 кВ ф.№-27 ПС 110/6 "Де-Фриз" | Приморский край, С. Вольно-Надеждинское | Подготовка схемы земельного участка для получения разрешения на размещения ВЛ и КТП Подготовка технического плана на объект | 1,1 | 1 |
| 21 | PR0028634 PR0028634 | КЛ-110 кВ «Чуркин-Голдобин» | Приморский край, г. Владивосток | Межевание границ части земельного участка (25:28:000000:6079) | 0,633 | - |
| 22 | PR0002781 | ВЛ-35 кВ «Спутник – Сахарный ключ» 25_АА 471527 от 01.11.2010 | Приморский край, г. Владивосток | Раздел земельного участка 25:28:000000:9393 с постановкой на кадастровый учет | 1,17 | - |
| 23 | PR0028874 PR0028875 | ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ | Приморский край, с. Духовское | Межевание границ земельного участка под опорами и КТП с постановкой на ГКУ | 0,12 | 1 |
| 24 |  | КТП-7012 Душенский участок | Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Комарова, 56а | Подготовка схемы земельного участка для получения разрешения на размещение объектов | - | 1 |
| 25 | PR0004165 | ТП-3080 6/0,4 кВ с Многоудобное 25-АА 826987 от 31.12.2006г. | Приморский край, с. Многоудобное | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 26 | PR0004242 | Здание ТП-5045 п.Штыково 25-АА 826989 от 31.12.2006г. | Приморский край, п. Штыково | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 27 | PR0025781 | Здание - трансформаторная подстанция №6 г. Партизанск 25 - АБ 769966 от 12.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Индустриальная ул, дом № 12 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 28 | PR0025782 | Здание - трансформаторная подстанция №7 г. Партизанск 25 - АБ 769967 от 12.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Индустриальная ул, дом № 18, корпус А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 29 | PR0025783 | Здание - трансформаторная подстанция №11 г. Партизанск 25 - АБ 769968 от 12.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Свердлова ул, дом № 6, корпус А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 30 | PR0025822 | Здание - трансформаторная подстанция №90 г. Партизанск 25 - АБ 831225 от 17.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Обогатительная ул, дом № 17 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 31 | PR0025824 | Здание - трансформаторная подстанция №97 г. Партизанск 25 - АБ 831227 от 17.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Замараева ул, дом № 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 32 | PR0025834 | Здание - трансформаторная подстанция №113 с.Углекаменск 25 - АБ 831237 от 17.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Углекаменск пгт, Каховская ул, дом № 20, корпус А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 33 | PR0025835 | Здание - трансформаторная подстанция №116 г. Партизанск 25 - АБ 831238 от 17.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, П.Кашина ул, дом № 56 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 34 | PR0025849 | Здание - трансформаторная подстанция №165 г. Партизанск 25 - АБ 831266 от 19.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Народная ул, дом № 9 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 35 | PR0025856 | Здание - трансформаторная подстанция №177 г. Партизанск 25 - АБ 831273 от 20.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Мирошниченко ул, дом № 15, корпус А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 36 | PR0025858 | Здание - трансформаторная подстанция №179 г. Партизанск 25 - АБ 831275 от 20.07.2012 | Приморский край, Партизанск г, Пушкинская ул, дом № 64 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 37 | PR0027864 | Трансформаторная подстанция №3053, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,9 кв.м 25-АВ 331249 от 13.11.2014 | Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. Советская, д. 45 в | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 38 | PR0027865 | Трансформаторная подстанция №3057, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 38,9 кв.м. 25-АВ 331247 от 13.11.2014 | Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. 1-е Мая, д. 22 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 39 | PR0027866 | Трансформаторная подстанция №3022, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 18,9 кв.м. 25-АВ 331246 от 13.11.2014 | Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 86 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 40 | PR0027867 | Трансформаторная подстанция №3013, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 35,5 кв.м. 25-АВ 331245 от 13.11.2014 | Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 43 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 41 | PR0027868 | Распределительный пункт №301, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 11,6 кв.м. 25-АВ 331244 от 13.11.2014 | Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Верхне-Садовая, д. 1а | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 42 | PR0027869 | Трансформаторная подстанция №3021 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 59,5 кв.м. 25-АВ 331575 от 13.11.2014 | Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 88а | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 43 | PR0027870 | Трансформаторная подстанция ТП-1017, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,9 кв.м. 25-АВ 331576 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Приморского Комсомола, д. 13, строен 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 44 | PR0027871 | Трансформаторная подстанция ТП-1005, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 72,2 кв.м. 25-АВ 331577 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Горького д. 3 строен 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:845, площадь декларированная) | - | 1 |
| 45 | PR0027872 | Трансформаторная подстанция ТП-1004, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 24,4 кв.м. 25-АВ 331578 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, пер. Советский, д. 7 , строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 46 | PR0027873 | Трансформаторная подстанция ТП-1003, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 23,5 кв.м. 25-АВ 331579 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Ленина, д. 7, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:810 площадь декларированная) | - | 1 |
| 47 | PR0027874 | Трансформаторная подстанция ТП-1039, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,7 кв.м. 25-АВ 331580 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Аллея Труда, д. 16, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:819 площадь декларированная) | - | 1 |
| 48 | PR0027875 | Трансформаторная подстанция ТП-1009а, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51 кв.м. 25-АВ 331581 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Блюхера, д. 8 строение 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:822, площадь декларированная) | - | 1 |
| 49 | PR0027876 | Трансформаторная подстанция ТП-1014, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,1 кв.м. 25-АВ 331582 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Блюхера, д. 2 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:404, площадь декларированная) | - | 1 |
| 50 | PR0027877 | Трансформаторная подстанция ТП-1046, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,5 кв.м. 25-АВ 331583 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Кохозная, д. 89, строен 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 51 | PR0027878 | Трансформаторная подстанция ТП-1025, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 44,5 кв.м. 25-АВ 331584 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Зеленая, д. 3 , строение 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 52 | PR0027879 | Трансформаторная подстанция ТП-1040, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,6 кв.м. 25-АВ 331585 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Крылова, д. 8 строение 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:905, площадь декларированная) | - | 1 |
| 53 | PR0027880 | Трансформаторная подстанция ТП-1041, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,9 кв.м. 25-АВ 331586 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Имени В.А. Маслакова, д. 14 строение 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:811, площадь декларированная) | - | 1 |
| 54 | PR0027881 | Трансформаторная подстанция ТП-1018, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 72,3 кв.м. 25-АВ 331587 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Приморского Комсомола, д. 3 строение, 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:837, площадь декларированная) | - | 1 |
| 55 | PR0027882 | Трансформаторная подстанция ТП-1002, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 53,6 кв.м. 25-АВ 331588 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. имени Ф.М. Русецкого, д.2, строение 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 56 | PR0027883 | Трансформаторная подстанция ТП-1064, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,3 кв.м. 25-АВ 331589 от 14.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Курчатова, 14 строение 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 57 | PR0027884 | Трансформаторная подстанция ТП-1013, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 45,5 кв.м. 25-АВ 331574 от 13.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Карла Маркса, д. 45 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 58 | PR0027885 | Трансформаторная подстанция ТП-1037, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,6 кв.м. 25-АВ 331593 от 17.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Карла Маркса, 5 , строен 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 59 | PR0027886 | Трансформаторная подстанция ТП-1063, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,7 кв.м. 25-АВ 331594 от 17.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Приморского Комсомола, 31, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:929, площадь декларированная) | - | 1 |
| 60 | PR0027887 | Трансформаторная подстанция ТП-1060, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,9 кв.м. 25-АВ 331835 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Курчатого, д.22, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:797 площадь декларированная) | - | 1 |
| 61 | PR0027888 | Трансформаторная подстанция ТП-1062, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51 кв.м. 25-АВ 331834 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Курчатого, д.26, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 62 | PR0027889 | Трансформаторная подстанция ТП-1021, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 72 кв.м. 25-АВ 331832 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Гагарина, д. 23, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 63 | PR0027890 | Трансформаторная подстанция ТП-1027, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,4 кв.м. 25-АВ 331833 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Рабочая, д. 3, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 64 | PR0027891 | Трансформаторная подстанция ТП-1007, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,7 кв.м. 25-АВ 331600 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Имени В.А. Маслакова, д. 2 строен 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 65 | PR0027892 | Трансформаторная подстанция ТП-1008, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,9 кв.м. 25-АВ 331599 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Блюхера, д. 33, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 66 | PR0027893 | Трансформаторная подстанция ТП-1019, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,7 кв.м 25-АВ 331597 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Карла Маркса, д. 25 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 67 | PR0027894 | Трансформаторная подстанция ТП-1020, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,1 кв.м. 25-АВ 331598 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Карла Маркса, д. 17, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 68 | PR0027895 | Трансформаторная подстанция ТП-1029, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,3 кв.м. 25-АВ 331831 от 18.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Курчатова, д. 4 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 69 | PR0027896 | Трансформаторная подстанция ТП-1031, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,9 кв.м. 25-АВ 331877 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Курчатова, д. 10 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:793 площадь декларированная) | - | 1 |
| 70 | PR0027897 | Трансформаторная подстанция ТП-1022, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 42,7 кв.м. 25-АВ 331876 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Карла Маркса, д. 3 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:917 площадь декларированная) | - | 1 |
| 71 | PR0027898 | Трансформаторная подстанция ТП-1023, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,6 кв.м. 25-АВ 331875 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Аллея труда, д. 8 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:405 площадь декларированная) | - | 1 |
| 72 | PR0027899 | Трансформаторная подстанция ТП-1028, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41 кв.м. 25-АВ 331874 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Имени В.А. Маслакова. Д. 18, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:795 площадь декларированная) | - | 1 |
| 73 | PR0027900 | Трансформаторная подстанция ТП-1036, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 45,1 кв.м. 25-АВ 331873 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Аллея труда, д. 22 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ (РУ ЗУ 25:36:010201:820 площадь декларированная) | - | 1 |
| 74 | PR0027901 | Трансформаторная подстанция ТП-1010, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 34,1 кв.м 25-АВ 331870 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Адмирала Макарова, д. 4 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 75 | PR0027902 | Трансформаторная подстанция ТП-1054 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43 кв.м 25-АВ 331869 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Подгорная, д. 12, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 76 | PR0027903 | Трансформаторная подстанция ТП-1038 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,3 кв.м 25-АВ 331868 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Крылова, д. 1 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 77 | PR0027904 | Трансформаторная подстанция ТП-1030 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,2 кв.м 25-АВ 331867 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Академика Крылова, д. 28 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 78 | PR0027905 | Трансформаторная подстанция ТП-1012 назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 38,8 кв.м 25-АВ 331866 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Карла Маркса, д. 57 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 79 | PR0027906 | Трансформаторная подстанция ТП-1011 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,8 кв.м 25-АВ 331865 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Блюхера, д. 3 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 80 | PR0027907 | Трансформаторная подстанция ТП-1006 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 22,6 кв.м 25-АВ 331864 от 25.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Ленина, д. 1, строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 81 | PR0027908 | Трансформаторная подстанция №1001 назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 23,6 кв.м 25-АВ 331863 от 24.11.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Большой камень, ул. Горького, д. 25 строен. 1 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 82 | PR0027911 | Здание-трансформаторная подстанция №2045, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,1 кв.м 25-АВ 375003 от 03.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 28Д | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 83 | PR0027912 | Здание-трансформаторная подстанция №2117, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 71,6 кв.м 25-АВ 375004 от 03.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ленина, д. 19В | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 84 | PR0027913 | Здание-трансформаторная подстанция №2125, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,1 кв.м 25-АВ 375005 от 04.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фкино, пос. Дунай, ул. Юбилейная, д. 4а | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 85 | PR0027914 | Здание-трансформаторная подстанция №2127, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 23,3 кв.м 25-АВ 375007 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ленина, д.18А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 86 | PR0027915 | Здание-трансформаторная подстанция №2130, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 39,9 кв.м 25-АВ 375008 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Советская, д. 20А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 87 | PR0027916 | Здание-трансформаторная подстанция №2146, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 39,5 кв.м 25-АВ 375009 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Юбилейная, д. 10 а | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 88 | PR0027917 | Здание-трансформаторная подстанция №2148, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,1 кв.м 25-АВ 375010 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Морская, д. 3Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 89 | PR0027918 | Здание-трансформаторная подстанция №2150, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 54,5 кв.м 25-АВ 375011 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Морская, д. 24Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 90 | PR0027919 | Здание-трансформаторная подстанция №2151, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 46,5 кв.м 25-АВ 375012 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Морская, д. 21А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 91 | PR0027920 | Здание-трансформаторная подстанция №2152, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 54,5 кв.м 25-АВ 375013 от 04.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ленина, д. 35Д | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 92 | PR0027921 | Здание-трансформаторная подстанция №2154, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,9 кв.м 25-АВ 375014 от 05.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ленина, д. 39 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 93 | PR0027922 | Здание-трансформаторная подстанция №2155, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,5 кв.м 25-АВ 375021 от 05.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ветеранов, д.9А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 94 | PR0027923 | Здание-трансформаторная подстанция №2156, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 55,2 кв.м 25-АВ 375020 от 05.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Морская, д. 14А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 95 | PR0027924 | Здание-трансформаторная подстанция №2015, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51 кв.м 25-АВ 375022 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. М. Цукановой, д. 16 Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 96 | PR0027925 | Здание-трансформаторная подстанция №2012, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,6 кв.м 25-АВ 375023 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фкино, ул. Крымская, д. 26 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 97 | PR0027926 | Здание-трансформаторная подстанция №2011, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 45,2 кв.м 25-АВ 375019 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Усатого, д. 28Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 98 | PR0027927 | Здание-трансформаторная подстанция №2010, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,5 кв.м 25-АВ 375016 от 05.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Мищенко, д. 2а | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 99 | PR0027928 | Здание-трансформаторная подстанция №2004, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,8 кв.м 25-АВ 375015 от 05.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Комсомольская,, д. 10 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 100 | PR0027929 | Здание-трансформаторная подстанция №2009, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,9 кв.м 25-АВ 375017 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Тихонова, д. 5А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 101 | PR0027930 | Здание-трансформаторная подстанция №2008, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,4 кв.м 25-АВ 375018 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Усатого, д. 17 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 102 | PR0027931 | Здание-трансформаторная подстанция №2006, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,3 кв.м 25-АВ 375024 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Ленина, д. 15А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 103 | PR0027932 | Здание-распределительная подстанция №202, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,1 кв.м 25-АВ 375025 от 05.12.2014 | Приморский край, ЗАТО город Фокино, ул. Заводская, д. 28 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 104 | PR0027933 | Здание-трансформаторная подстанция №2030, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 33,1 кв.м 25-АВ 375026 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Тихонова, д. 3А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 105 | PR0027934 | Здание-трансформаторная подстанция №2025, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 45,9 кв.м 25-АВ 375027 от 05.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Госпитальная, д. 10 Д | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 106 | PR0027935 | Здание-трансформаторная подстанция №2024, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 37,5 кв.м 25-АВ 375028 от 05.12.2014 | Приморский край, ЗАТО город Фокино, ул. Постникова, д. 9 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 107 | PR0027936 | Здание-трансформаторная подстанция №2007, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,3 кв.м 25-АВ 375029 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, д. 17 В | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 108 | PR0027937 | Здание-трансформаторная подстанция №2005, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,5 кв.м 25-АВ 375030 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 28 Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 109 | PR0027938 | Здание-трансформаторная подстанция №2003, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,1 кв.м 25-АВ 375031 от 08.12.2014 | Приморский край, городской округ ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, д. 16а | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 110 | PR0027939 | Здание-трансформаторная подстанция №2002, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 39,1 кв.м 25-АВ 375032 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 1 Е | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 111 | PR0027940 | Здание-распределительная подстанция №204, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 82,6 кв.м 25-АВ 375033 от 08.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ветеранов, д. 3А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 112 | PR0027941 | Здание-распределительная подстанция №201, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 76,7 кв.м 25-АВ 375034 от 08.12.2014 | Приморский край, городской округ ЗАТО г. Фокино, ул. Ленина, д. 22 Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 113 | PR0027942 | Здание-трансформаторная подстанция №2147, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,4 кв.м 25-АВ 375035 от 08.12.2014 | Приморский край, городской округ ЗАТО г. Фокино, п. Дунай, ул. Ветеранов, д. 1А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 114 | PR0027943 | Здание-трансформаторная подстанция №2149, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,5 кв.м 25-АВ 375036 от 08.12.2014 | Приморский край, городской округ ЗАТО г. Фокино, п. Дунай, ул. Конюшкова, д. 3В | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 115 | PR0027944 | Здание-трансформаторная подстанция №2129, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 36,8 кв.м 25-АВ 375037 от 08.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фокино, п. Дунай, ул. Советская, д. 10А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 116 | PR0027945 | Здание-трансформаторная подстанция №2031, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 32,9 кв.м 25-АВ 375052 от 08.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 7П | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 117 | PR0027946 | Здание-трансформаторная подстанция №2029, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,4 кв.м 25-АВ 375042 от 08.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Усатого, д. 11 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 118 | PR0027947 | Здание-трансформаторная подстанция №2028, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 32,9 кв.м 25-АВ 375038 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фкино, ул. Центральная, д. 2А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 119 | PR0027948 | Здание-трансформаторная подстанция №2023, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,1 кв.м 25-АВ 375047 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фкино, ул. Усатого, д. 21 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 120 | PR0027949 | Здание-трансформаторная подстанция №2022, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,7 кв.м 25-АВ 375048 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Дальняя, д. 91 Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 121 | PR0027950 | Здание-трансформаторная подстанция №2021, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 39,4 кв.м 25-АВ 375039 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Ключевая, д. 8А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 122 | PR0027951 | Здание-трансформаторная подстанция №2020, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,3 кв.м 25-АВ 375043 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фкино, ул. Госпитальная, д. 10 В | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 123 | PR0027952 | Здание-трансформаторная подстанция №2017, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 53,7 кв.м 25-АВ 375053 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Белашева, д. 20Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 124 | PR0027953 | Здание-трансформаторная подстанция №2040, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 37,6 кв.м 25-АВ 375044 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Дальняя, строен 91 Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 125 | PR0027954 | Здание-трансформаторная подстанция №2071, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,6 кв.м 25-АВ 375040 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 19 Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 126 | PR0027955 | Здание-трансформаторная подстанция №2072, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 53,8 кв.м 25-АВ 375041 от 08.12.2014 | Приморский край, городской округ ЗАТО г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 33 В | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 127 | PR0027956 | Здание-трансформаторная подстанция №2073, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 57 кв.м 25-АВ 375045 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Карла Маркса, строен. 49 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 128 | PR0027957 | Здание-трансформаторная подстанция №2001, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,4 кв.м 25-АВ 375046 от 08.12.2014 | Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Белашева, д. 7А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 129 | PR0027958 | Здание-трансформаторная подстанция №2026, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 69,7 кв.м 25-АВ 375049 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 28 В | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 130 | PR0027959 | Здание-трансформаторная подстанция №2048, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 37,1 кв.м 25-АВ 375050 от 08.12.2014 | Приморский край, ЗАТО город Фокино, ст. Кагатунь, д. 4 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 131 | PR0027960 | Здание-трансформаторная подстанция №2069, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51 кв.м 25-АВ 375051 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 13Б | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 132 | PR0027961 | Здание-трансформаторная подстанция №2070, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,5 кв.м 25-АВ 375054 от 08.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 23 Д | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 133 | PR0027962 | Здание трансформаторная подстанция №2104, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 33 кв.м 25-АВ 375055 от 09.12.2014 | Приморский край, пос. Дунай, ул. Ленина, д. 9 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 134 | PR0027963 | Помещение (пристройка-лит.А1 ТП №2013) в многоквартирном доме, общая площадь 24,7 кв.м. 25-АВ 375056 от 09.12.2014 | Приморский край, г. Фокино, ул. Дальняя, д. 52 А | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
| 135 | PR0004805 | ПС 110кВ "Полевая" 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, ул. Советов, 3 | Межевание границ ЗУ под объектом с постановкой на ГКУ | - | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 190,32 | 115 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. Рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. Изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. Получение данных кадастра объектов недвижимости;

2.1.4. Получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. Изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. Обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. Геодезические измерения выполняется по каждой опоре и трансформаторной подстанции.

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. 13.07.2015);

2.2.4. Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; от 03.07.2016 №361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов», от 30.12.2015 №452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»

2.2.5. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

2.2.6. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Подрядчик определяет и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. На основании полученных координат по результатам работ, указанных в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. Определяет порядок постановки (уточнения) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. При необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. При необходимости выполняет работы по созданию пунктов опорно-геодезической сети.

2.4.5. Исправляет реестровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

2.4.6. Формирует и подает для постановки (уточнения сведений) на государственный кадастровый учёт технические и межевые планы.

2.5.	Постановка земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление реестровых ошибок;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков и объектов недвижимости, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков (проекты лесных участков) на бумажном носителе  и на электронном носителе;

- Межевой план на бумажном и электронном носителе;

- Технический план  на бумажном и электронном носителе;

- Выписки из ЕГРН на земельные участки и объекты недвижимости в 2-х экземплярах;

- Счет и акт выполненных работ в 2-х экземплярах;

Особые условия:

- Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.

- Требования к Участнику:

3.1. Обязательные требования:

3.1.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (поверенных геодезических приборов (тахеометр, нивелир, теодолит, GPS оборудование)). Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования (действующих на момент срока окончания работ, в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ), право их владения;

3.1.2. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности");

3.1.3. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.2.  Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

3.1.4. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 01.10.2018 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ, подготовленном на основании п. 2.3.2. ТЗ;

- Составление схем - в течение 20 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента согласования Заказчиком схем земельных участков;

- Получение КПТ, выписок на земельные участки, сбор необходимой документации в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрации и у правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 30 календарных дней с момента подготовки схем;

- Составление межевых планов на исправление реестровых ошибок, уточнение, образование участков - в течение 20 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых планов на кадастровый учет в течение 10 календарных дней с момента их формирования;

- Получение выписок из ЕГРН на земельные участки до 31.08.2018.

- Получение выписок из ЕГРН на объекты недвижимости до 01.10.2018.

- Передача по описи материалов Заказчику до 01.10.2018;

- Подписание акта выполненных работ 01.10.2018.