ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018 г.

3. Цель работы:

Оформление правоустанавливающих/разрешительных документов на использование земельных участков под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей (энергопринимающих устройств заявителей) к электрическим сетям АО «ДРСК».

4.	Основные положения:

4.1. Способ проведения закупки – открытый запрос цен.

4.2. Заказчик планирует заключить с победителем договор подряда на выполнение работ, основной объем которых, предусмотрен разделом 7 настоящего Технического задания.

4.3. Предмет договора подряда – вынос и закрепление границ земельного участка на местности для объекта: Строительство ВЛ 35 кВ Сковородино - КС-6 две одноцепные протяженностью 28 км.», основные характеристики которого указаны в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.4. Общая стоимость работ по договору является твердой ценой и не подлежит корректировке до конца срока окончания работ, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения в Техническое задание.

4.5. Критерием выявления победителя на выполнение работ является наименьшая сметная стоимость, соответствие требованиям предъявляемых к Участникам.

5. Местонахождение объекта строительства:

Объект расположен на территории Сковородинского района Амурской области.

6. Основные характеристики объекта:

| Объект | Местоположение | Договор ТП | Общая площадь, кв. м. | Общая строительная длина трассы, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ Сковородино - КС-6 две одноцепные протяженностью 28 км. | Амурская область, Сковородинский район | 352 от 06.02.2017 | 1 710 158 | №1 – 27 965; №2 - 28560; |

7. Основной объем работ:

7.1. Вынос и закрепление границ земельного участка на местности, предназначенного для размещения объекта указанного в разделе 6 Технического задания, в соответствии со сведениями из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также исходными данными, указанными в разделе 14 настоящего Технического задания.

7.2. По результатам мероприятий, указанных в п. 7.1. настоящего Технического задания подготовить, подписать и передать Заказчику акт закрепления границ земельного участка на местности, предназначенного для размещения объекта указанного в разделе 6 Технического задания.

8. Требования к Участнику:

8.1. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов: право его владения (собственность, аренда, субаренда), поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

8.2. В соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ к участию допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, в подтверждение Участник должен предоставить выписку СРО в области инженерных изысканий.

8.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

9. Особые условия.

9.1. Для закрепления границ земельного участка на местности использовать деревянные колья, сигнальную ленту, краску.

9.2. Оформить акт закрепления границ земельного участка на местности в четырех  экземплярам на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc) с указанием координат земельных участков в системе координат МСК 28, WGS84.

- 10. Определение стоимости и сметная документация

10.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

10.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет. При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

10.3 Сметную документацию предоставить в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel.

10.4. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика.

11. Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда.

Окончание работ – в течение 1 (одного) месяца с момента заключения договора подряда.

12. Приёмка выполненных работ и их оплата:

12.1 Приёмка работ осуществляется в соответствии с актом сдачи-приёмки выполненных работ, по форме предусмотренной договором, предоставляемым подрядчиком, с приложением к нему комплекта документации:

12.1.1. Акт закрепления границ земельного участка на местности (согласно п.7.1. настоящего Технического задания);

12.2. Порядок приемки документации определен разделом 3 договора подряда.

12.3. Приёмку выполненных работ осуществляет главный специалист сектора подготовки строительства и земельных отношений ОКСИ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - Осинцева Яна Петровна, e-mail: invest9@amur.drsk.ru.

12.4. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки, предусмотренные договором.

12.5. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

13. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.

14. Исходные данные:

Перечень кадастровых номеров земельных участков предназначенных для размещения объекта указанного в разделе 6 настоящего Технического задания.