**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Мероприятия по оформлению исходно-разрешительной документации для объектов технологического присоединения (инженерные изыскания, проекты межевания, проекты планировки, для нужд филиала ХЭС**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018-2022 г.

1. **Основные положения**:

3.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения рамочного договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению исходно-разрешительной документации для объектов технологического присоединения (инженерные изыскания, проекты межевания, проекты планировки), для нужд филиала ХЭС

3.2. Конкретные виды, состав, объем, этапы и сроки выполнения работ, указанных в п.4. настоящего технического задания, определяются Техническим заданием, Заданием на выполнение инженерных изысканий по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объединенным по территориальному признаку и оформляются дополнительными соглашениями к договору.

3.3. При оценке ценового (стоимостного) частного критерия, будет учитываться суммарная стоимость единичных расценок выполняемых работ, согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

**4.Основной объем работ:**

4.1. Получить сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости, сведения ИСОГД в виде раздела V – «Документация по планировке территорий», раздела VI - "Изученность природных и техногенных условий" и раздела IX - «Геодезические и картографические материалы».

4.2. Разработать программу инженерных изысканий.

Выполнить инженерные изыскания в виде инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий.

Отчеты по выполненным инженерным изысканиям согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и сдать в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

4.3. В соответствии с установленным федеральным законодательством, для размещения линейных объектов подготовить документацию по планировке территории, в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории. Согласовать и обеспечить утверждение документации по планировке территории.

4.4. Инженерно-топографический план, исполнительную съемку расположения объекта выполнить в масштабе 1:500-1:2000, инженерно-геологическую съемку выполнить в масштабе 1:500-1:25000 и представить заказчику на бумажном носителе в 3 экз., а так же в электронном виде в формате (dwg, tab)., в системе координат МСК-27.

Утвержденную документацию по планировке территории передать заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе, а так же на CD-диске в формате dwg и мapInfo.

4.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.

4.6. Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных техническим заданием, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

**5. Требования к участнику закупки:**

* 1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ») участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство в области инженерных изысканий, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством РФ). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч 4.1 ст. 48 ГрК РФ).

Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.

Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнению работ по договору. Дата выписки должна быть не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявки участника.

5.2. Наличие в учредительных документах Участника вида экономической деятельности по коду 71.11.2 (Деятельность по территориальному планированию и планировке территории), согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и продукции по видам экономической деятельности по коду 71.11.3 (Услуги по территориальному планированию и планировке территории), согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

5.3. Подрядная организация обязана выполнять работы собственными силами, за счёт собственных средств, без привлечения субподрядной организации.

**6.Определение стоимости и сметная документация:**

Стоимость работ определяется в соответствии с локальными сметными расчетами, разработанными на основании сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ, из расчета протяженности земельного участка до 1000 м. с представлением сметных расчетов на виды и объем выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием и сводной таблицей стоимости работ.

Расчет стоимости подготовки документации по планировке территории или внесения изменений в документацию по планировке территории, выполнить из расчета земельного участка площадью до 50 Га.

**7. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание 31.12.2019 г.

*Приложение:*

*1. Стоимость единичных расценок выполняемых работ, согласно Приложению №1 Технического задания, с приложением сметных расчетов.*