Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение мероприятий по

оформлению исходно-разрешительной документации для объектов

технологического присоединения

(кадастровые работы, предпроектные работы) для нужд филиала ХЭС

.

Протокол договорной цены

на подготовку исходно-разрешительных документов на объекты ТП

| На землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполняемых работ | Количество дней для выполнения работ | *Стоимость выполняемых работ (руб.) |
| 1. | Получение сведений из ЕГРН выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости. | 1 | 4 496,88 |
| 2. | Получение сведений из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) | 1 | 4 496,88 |
| 3. | Получение сведений ИСОГД (для проектирования). | 1,5 | 6 745,32 |
| 4. | Подготовка подеревной схемы и перечетной ведомости | 4 | 17 987,52 |
| 5. | Подача заявления, получение разрешения на снос зеленых насаждений и передача разрешения заказчику | 1 | 4 496,88 |
| 6. | Компенсация проезда к месту выполнения работ и обратно на автомобиле (кроме г. Хабаровска и Хабаровского района) | Один выезд | 10 000,00 |

*Примечание: Стоимость выполняемых работ определена в соответствии со средней оплатой труда за 1 день на выполнение работ (Таблица № 1).

Таблица № 1

| № п/п | Основание |  | Должность исполнителя |  | Показатель часовой оплаты труда |  |  | Индекс перевода в текущие цены на 4 кв. 2017 г. | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 чел/час (руб.) |  | Средняя оплата труда за 1 день (руб.) |  | Всего оплата труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Сборник сметных цен. Показатели часовой оплаты труда специалиста: ТС-10-2-1 |  | Ведущий инженер |  | 16,93 |  |  | 19,64 | 1 | 332,51 |  | 2660, 00 |  | 2660, 08 |
| Итого оплата труда, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 660, 08 |
| Размер оплаты труда непосредственных исполнителей к себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Себестоимость работ исходя из установленного коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 724,12 |  |
| Накладные (прочие) расходы (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,21 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 910,33 |  |
| Рентабельность (15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,55 |  |
| Всего стоимость работ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 496,88 |  |
| Четыре тысячи четыреста девяносто шесть руб., 88 коп. (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (всего стоимость работ прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |