ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под электросетевыми объектами, расположенным на территории Архаринского, Бурейского, Завитинского, Михайловского, Октябрьского районов, г.Райчихинск Амурской области

1. Цель работы:

- установление публичных сервитутов на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ,

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка ОКС (ВЛ) на кадастровый учет

- снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета.

Перечень объектов №1, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Протяженность, количество шт. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - VS0004218 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/10 БЕЛЫЙ ЯР |  | - 30.09.2019 |
| - 2 | - VS0004219 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/10 БОЛДЫРЕВКА |  | 30.09.2019 |
| - 3 | - VS0004216 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/10 КОМПЛЕКС |  | 30.09.2019 |
| - 4 | - VS0004215 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/10 КУПРИЯНОВКА |  | 30.09.2019 |
| - 5 | - VS0004217 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/10 УСПЕНОВКА |  | 30.09.2019 |
| - 6 | - VS0004247 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/6 ЖБИ |  | 30.09.2019 |
| - 7 | - VS0004244 | - ПОДСТАНЦИЯ 35/6 КВ "НОВОРАЙЧИХА" |  | 30.09.2019 |
| - 8 | - VS0004327 | - ПОДСТАНЦИЯ НИКОЛАЕВКА (ЦРПС) |  | 30.09.2019 |
| - 9 | - VS0003692 | - ПС 35/10 ПРИБРЕЖНОЕ |  | 30.09.2019 |
| - 10 | - VS0004002 | - ПС-35/10 КВ П.ИННОКЕНТЬЕВКА |  | 30.09.2019 |
| - 11 | - VS0004000 | - ПС-35/10 КВ П.КАСАТКИНО |  | 30.09.2019 |
| - 12 | - VS0004005 | - ПС-35/10 КВ П.ЛЕНИНСКАЯ |  | 30.09.2019 |
| - 13 | - VS0004003 | - ПС-35/10 КВ П.НАБЕРЕЖНАЯ |  | 30.09.2019 |
| - 14 | - VS0004006 | - ПС-35/10 КВ П.ОТВАЖНОЕ |  | 30.09.2019 |
| - 15 | - VS0004004 | - ПС-35/10 КВ П.ЯРЦЕВО |  | 30.09.2019 |
| - 16 | - VS0003452 | - Подстанция с эл. сетями фидер № 17 подстанции "Обувная" |  | 30.09.2019 |
| - 17 | - VS0003443 | - Подстанция с эл. сетями фидер № 3 подстанции "Мебельная" |  | 30.09.2019 |
| - 18 | - VS0003449 | - Подстанция с эл. сетями фидер № 6 от подстанции "А" |  | 30.09.2019 |
| - 19 | - VS0003446 | - Подстанция с эл. сетями фидер № 7 подстанции "А" |  | 30.09.2019 |
| - 20 | - VS0003451 | - Подстанция с эл. сетями фидер № 9 подстанции "Обувная" |  | 30.09.2019 |

| 1 | VS0003151 | ВЛ-0,4 кВ с. Отважное | 15,44 | 30.06.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VS0004020 | ТП 10/0,4 № 911 с. Отважное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004009 | ТП 10/0,4 № 913 с. Отважное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004083 | ТП 10/0,4 № 914 с. Отважное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004071 | ТП 10/0,4 № 987 с. Отважное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004057 | ТП 10/0,4 № 1007 с. Отважное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004076 | ТП 10/0,4 № 1038 с. Отважное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0003118 | ВЛ 10кВ Ф № 5 ПС 35/10 Отважное | 2,774 | 30.06.2020 |
|  | VS0003119 | ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Отважное | 3,806 | 30.06.2020 |
|  | VS0003121 | ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Отважное | 1,397 | 30.06.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 23,417 | 503 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
| 2 | VS0003138 | ВЛ-0,4 с. Заречное | 1,56 | 30.06.2020 |
|  | AS0004504 | ВЛ-0,4 с. Заречное | 0,555 | 30.06.2020 |
|  | AS0022336 | ВЛ-0,4 с. Заречное 2017г. Тех. присоединение, оформление документов по бухгалтерии установка на баланс | 0,095 | 30.06.2020 |
|  | AS0005548 | ВЛ-0,4 БССС Богучан, кафе «Дом у Дороги» Козловцев И.В.. | 0,485 | 30.06.2020 |
|  | VS0003133 | ВЛ-0,4 с. Ерахта | 0,32 | 30.06.2020 |
|  | VS0003152 | ВЛ-0,4 с. Могилёвка | 3,16 | 30.06.2020 |
|  | VS0003122 | ВЛ 10кВ Ф № 14 ПС 35/10 Отважное | 27,489 | 30.06.2020 |
|  | VS0004049 | ТП 10/0,4 № 906 с. Заречное |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004049 | ТП 10/0,4 № 907 с. Ерахта |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004430 | ТП 10/0,4 № 908 с. Могилёвка |  | 30.06.2020 |
|  | VS0004102 | ТП 10/0,4 № 909 с. Могилёвка |  | 30.06.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 33,664 | 512 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 3 | VS0003158 | ВЛ-0,4 с. Новосергеевка | 2,088 | 30.09.2020 |
|  | VS0003113 | ВЛ 10кВ Ф № 9 ПС 35/10 Отважное | 27,439 | 30.09.2020 |
|  | VS0004043 | ТП 10/0,4 № 915 с. Новосергеевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004085 | ТП 10/0,4 № 1022 с. Новосергеевка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 29,527 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 4 | VS0003393 | ВЛ-0,4 с. Каменный Карьер | 2,24 | 30.09.2020 |
|  | VS0003120 | ВЛ 10кВ Ф № 13 ПС 35/10 Отважное | 8,328 | 30.09.2020 |
|  | VS0004104 | ТП 10/0,4 № 1022 с. Каменный Карьер |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 10,568 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 5 | VS0003137 | ВЛ-0,4 с. Аркадьевка | 11,032 | 30.09.2020 |
|  | АS0005652 | ВЛ-0,4 с. Аркадьевка от ТП № 968 | 0,32 | 30.09.2020 |
|  | VS0003116 | ВЛ 10кВ Ф №1 ПС 220/35/10 Архара | 6,082 | 30.09.2020 |
|  | АS0005651 | ВЛ 10кВ Ф №1 ПС 220/35/10 Архара | 0,434 | 30.09.2020 |
|  | VS0004061 | ТП 10/0,4 № 901 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004079 | ТП 10/0,4 № 937 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004062 | ТП 10/0,4 № 947 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004119 | ТП 10/0,4 № 962 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004069 | ТП 10/0,4 № 977 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004078 | ТП 10/0,4 № 994 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005653 | ТП 10/0,4 № 968 с. Аркадьевка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 17,868 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
| 6 | VS0003154 | ВЛ-0,4 с. Чёрноберёзовка | 2,04 | 30.09.2020 |
|  | VS0003155 | ВЛ-0,4 с. Грибовка | 5,48 | 30.09.2020 |
|  | АS0022937 | ВЛ-0,4 с. Грибовка | 0,112 | 30.09.2020 |
|  | VS0003117 | ВЛ 10кВ Ф №10 ПС 220/35/10 Архара | 18,632 | 30.09.2020 |
|  | АS0004297 | ВЛ 10кВ Ф №10 ПС 220/35/10 Архара | 11,335 | 30.09.2020 |
|  | VS0004061 | ТП 10/0,4 № 903 с. Чёрноберёзовка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004079 | ТП 10/0,4 № 1019 с. Чёрноберёзовка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004062 | ТП 10/0,4 № 971 с. Грибовка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004119 | ТП 10/0,4 № 992 с. Грибовка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004069 | ТП 10/0,4 № 1068 с. Грибовка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004078 | ТП 10/0,4 № 1069 с. Грибовка |  | 30.09.2020 |
|  | АS0004298 | ТП 10/0,4 № 965 Известковый Карьер |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 37,599 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
| 7 | АS0002300 | ВЛ-0,4 ст. Богучан | 4,098 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 4,098 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  |  |
| 8 | АS0005070 | ВЛ-0,4 ст. Татакан | 2,959 | 30.09.2020 |
|  | АS0005071 | КЛ-0,4 ст. Татакан | 0,09 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 3,049 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  |  |
| 9 | АS0005076 | ВЛ-0,4 ст. Кундур | 8,7408 | 30.09.2020 |
|  | АS0005077 | КЛ-0,4 ст. Кундур | 0,092 | 30.09.2020 |
|  | АS0005079 | ТП 10/0,4 № 1061 |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005080 | ТП 10/0,4 № 1062 |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005081 | ТП 10/0,4 № 1063 |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005082 | ТП 10/0,4 № 1064 |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005083 | ТП 10/0,4 № 1065 |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005078 | Отпайка ВЛ-10 кВ ст. Кундур на ТП № 1063,1064 | 1,305 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 10,1378 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 5 |
| 10 | АS0005996 | ВЛ-0,4 с. Кундур от ТП № 1071 | 5,236 | 30.09.2020 |
|  | АS0006000 | ВЛ-0,4 с. Кундур от ТП № 1072 | 1,905 | 30.09.2020 |
|  | АS0005090 | ТП 10/0,4 № 1071с. Кундур |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005993 | ТП 10/0,4 № 1072с. Кундур |  | 30.09.2020 |
|  | АS0005986 | Отпайка ВЛ-10 кВ ст. Кундур на ТП № 1071,1072 | 0,4546 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 7,5956 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 11 | АS0005074 | ВЛ-0,4 ст. Урил | 4,827 | 30.09.2020 |
|  | АS0005075 | КЛ-0,4 ст. Урил | 0,091 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 4,918 |  |
| 12 | АS0005061 | ВЛ-0,4 ст. Казачий | 0,3465 | 30.09.2020 |
|  | АS0005062 | КЛ-0,4 ст. Казачий | 0,0245 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 0,371 | 8 |
| 13 | АS0005063 | ВЛ-0,4 ст. Рачи | 1,5675 | 30.09.2020 |
|  | АS0005064 | КЛ-0,4 ст. Рачи | 0,108 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 1,6755 | 30 |
| 14 | АS0005067 | ВЛ-0,4 ст. Есауловка | 0,678 | 30.09.2020 |
|  | АS0005068 | КЛ-0,4 ст. Есауловка | 0,07 | 30.09.2020 |
|  | АS0005069 | ТП 10/0,4 № 1060 ст. Есауловка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 0,748 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 15 | АS0005072 | ВЛ-0,4 ст. Тарманчукан | 0,453 | 30.09.2020 |
|  | АS0005073 | КЛ-0,4 ст. Тарманчукан | 0,051 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 0,504 |  |
| 16 | АS0002314 | ВЛ-0,4 ст. Ядрино | 0,0981 | 30.09.2020 |
|  | АS0002316 | ТП 10/0,4 № 945 ст. Ядрино |  | 30.09.2020 |
|  | АS0002315 | КЛ-0,4 кВ ст. Ядрино, Жилой дом ЭЧ-1 | 0,0792 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 0,1773 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 17 | АS0002317 | ВЛ-0,4 ст. Ядрино | 0,2211 | 30.09.2020 |
|  | АS0002319 | ТП 10/0,4 № 946 ст. Ядрино |  | 30.09.2020 |
|  | АS0002318 | КЛ-0,4 кВ ст. Ядрино, поселок ПЧ-1 | 0,0289 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 0,250 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 18 | VS0003403 | ВЛ-10 кВ Ф № 1 ПС Ядрино | 2,6 | 30.09.2020 |
|  |  | КЛ-10 кВ Ф № 1 ПС Ядрино от Ячейки № 5 до оп.№ 1 | 0,0173 | 30.09.2020 |
|  | VS0003404 | ВЛ-0,4 с. Ядрино | 14,6 | 30.09.2020 |
|  | VS0004615 тр-р VS0004641 КТП | ТП 10/0,4 № 1054 с. Ядрино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004646 | ТП 10/0,4 № 1055 с. Ядрино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004627 | ТП 10/0,4 № 1056 с. Ядрино |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 17,2173 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 19 | АS0005065 | ВЛ-0,4 ст. Карьерный (с. Бон) | 1,164 | 30.09.2020 |
|  | АS0005066 | КЛ-0,4 ст. Карьерный (с. Бон) | 0,032 | 30.09.2020 |
|  | АS0020956 | ВЛ-0,4 ст. Карьерный (с. Бон) тех. Присоединение Алексеенко М.М. 2016г. | 0,244 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 1,44 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 0 |
| 20 | VS0003315 | ВЛ-0,4 кВ с. Иннокентьевка | 18,688 | 30.09.2020 |
|  | VS0004058 | ТП 10/0,4 кВ № 904 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004008 | ТП 10/0,4 кВ № 935 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004007 | ТП 10/0,4 кВ № 936 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004030 | ТП 10/0,4 кВ № 938 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004110 | ТП 10/0,4 кВ № 957 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004080 | ТП 10/0,4 кВ № 958 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004464 | ТП 10/0,4 кВ № 973 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004054 | ТП 10/0,4 кВ № 985 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004423 | ТП 10/0,4 кВ № 1078 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004465 | ТП 10/0,4 кВ № 1079 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004466 | ТП 10/0,4 кВ № 1080 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004467 | ТП 10/0,4 кВ № 1082 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003405 | ТП 10/0,4 кВ № 1089 с. Иннокентьевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003320 | ВЛ 10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Иннокентьевка | 15,226 | 30.09.2020 |
|  | VS0003405 | ВЛ 10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Иннокентьевка | 2,998 | 30.09.2020 |
|  | VS0003316 | ВЛ 10кВ Ф № 5 ПС 35/10 Иннокентьевка | 7,083 | 30.09.2020 |
|  | VS0003317 | ВЛ 10кВ Ф № 7 ПС 35/10 Иннокентьевка | 1,528 | 30.09.2020 |
|  | VS0003318 | ВЛ 10кВ Ф № 8 ПС 35/10 Иннокентьевка | 0,074 | 30.09.2020 |
|  | VS0003306 | ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Иннокентьевка | 11,132 | 30.09.2020 |
|  | VS0003146 | ВЛ-0,4 кВ с. Красный Луч | 1,96 | 30.09.2020 |
|  | VS0004027 | ТП 10/0,4 кВ № 939 с. Красный Луч |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 58,689 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 15 |
| 21 | VS0003134 | ВЛ-0,4 кВ с. Северное | 5,53 | 30.09.2020 |
|  | АS0019639 | ВЛ-0,4 кВ с. Северное от ТП № 853 ОАО «Домостроительный завод» с. Северное Ул. Брянская, Зацепин А.И. | 0,036 | 30.09.2020 |
|  | АS0019638 | ВЛ-0,4 кВ с. Северное от ТП № 853 ОАО «Домостроительный завод» с. Северное Ул. Новая-Брянская, | 0,072 | 30.09.2020 |
|  | VS0004041 | ТП 10/0,4 кВ № 803 с. Северное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004042 | ТП 10/0,4 кВ № 804 с. Северное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004121 | ТП 10/0,4 кВ № 805 с. Северное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004094 | ТП 10/0,4 кВ № 853 с. Северное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004081 | ТП 10/0,4 кВ № 1020 с. Северное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004573 | ТП 10/0,4 кВ № 1084 с. Северное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003129 | ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Ярцево | 1,102 | 30.09.2020 |
|  | VS0003309 | ВЛ 10кВ Ф № 15 ПС 35/10 Ярцево | 8,606 | 30.09.2020 |
|  | VS0003307 | ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Ярцево | 13,820 | 30.09.2020 |
|  | VS0003139 | ВЛ-0,4 кВ с. Скобельцино | 2,36 | 30.09.2020 |
|  | VS0004019 | ТП 10/0,4 кВ № 850 с.Скобельцино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003136 | ВЛ-0,4 кВ с.Украинка | 2,0 | 30.09.2020 |
|  | VS0004072 | ТП 10/0,4 кВ № 830 с. Украинка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 33,526 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 9 |
| 22 | VS0003308 | ВЛ-0,4 кВ с. Красная Горка | 1,4 | 30.09.2020 |
|  | VS0004409 | ТП 10/0,4 кВ № 1021 с. Красная Горка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003132 | ВЛ-0,4 кВ с. Антоновка | 3,96 | 30.09.2020 |
|  | АS0004529 | ВЛ-0,4 кВ с. Антоновка от ТП № 988 ферма «Архаринского дом-интерната для престарелых и инвалидов» | 0,288 | 30.09.2020 |
|  | АS0004512 | ТП 10/0,4 кВ № 801 с.Антоновка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004055 | ТП 10/0,4 кВ № 986 с.Антоновка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004056 | ТП 10/0,4 кВ № 988 с.Антоновка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004108 | ТП 10/0,4 кВ № 1025 с.Антоновка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003319 | ВЛ 10кВ Ф № 14 ПС 35/10 Набережная | 26,36 | 30.09.2020 |
|  | АS0004529 | ВЛ 10кВ Ф № 14 ПС 35/10 Набережная | 2,532 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 34,54 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 23 | VS0003310 | ВЛ-0,4 кВ с.Касаткино | 15,58 | 30.09.2020 |
|  | VS0004118 | ТП 10/0,4 № 927 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004012 | ТП 10/0,4 № 928 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004013 | ТП 10/0,4 № 929 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004014 | ТП 10/0,4 № 953 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004113 | ТП 10/0,4 № 954 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004016 | ТП 10/0,4 № 979 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004015 | ТП 10/0,4 № 980 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004021 | ТП 10/0,4 № 991 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004084 | ТП 10/0,4 № 996 с. Касаткино |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003314 | ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Касаткино | 5,25 | 30.09.2020 |
| 24 | итого протяжённость ВЛ |  | 20,83 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 10 |
|  | VS0003153 | ВЛ-0,4 с. Журавлевка | 6,01 | 30.09.2020 |
|  | VS0003108 | ВЛ 10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Касаткино | 15,73 | 30.09.2020 |
|  | VS0004010 | ТП 10/0,4 № 925 с. Журавлевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004011 | ТП 10/0,4 № 926 с. Журавлевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004044 | ТП 10/0,4 № 951 с. Журавлевка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004112 | ТП 10/0,4 № 997 с. Журавлевка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 21,74 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 25 | VS0003148 | ВЛ-0,4 с. Новопокровка | 6,2 | 30.09.2020 |
|  | АS0020063 | ВЛ-0,4 с. Новопокровка, ОАО Домостроительный завод жилые дома, от ТП № 989. 2016г. | 0,5 | 30.09.2020 |
|  | VS0003303 | ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Касаткино | 13,3 | 30.09.2020 |
|  | VS0004017 | ТП 10/0,4 № 930 с. Новопокровка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004018 | ТП 10/0,4 № 931 с. Новопокровка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004050 | ТП10/0,4 № 989 с. Новопокровка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 20,0 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 26 | VS0003161 | ВЛ-0,4 с. Красный Исток | 3,4 | 30.09.2020 |
|  | VS0003112 | ВЛ 10кВ Ф № 3 ПС 35/10 Ленинская | 7,56 | 30.09.2020 |
|  | VS0004089 | ТП 10/0,4 № 1032 с. Красный Исток |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 10,96 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 27 | VS0003160 | ВЛ-0,4 с. Михайловка | 30.09.2020 | 54 |
|  | VS0003305 | ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Ленинская | 30.09.2020 | 364 |
|  | VS0004116 | ТП 10/0,4 № 924 с. Михайловка | 30.09.2020 | 1 |
|  | итого протяженность ВЛ |  | 30,71 | 418 |
|  | Итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 28 | VS0003135 | ВЛ-0,4 с. Ленинское | 17,38 | 30.09.2020 |
|  | АS0020116 | ВЛ-0,4 с. Ленинское, Островерх В.В. от ТП № 922 гр.1. 2016г. | 0,15 | 30.09.2020 |
|  | б/н | ВЛ-0,4 с. Ленинское, Дом интернат | 0,235 | 30.09.2020 |
|  | VS0003111 | ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Ленинская | 2,063 | 30.09.2020 |
|  | VS0004022 | ТП 10/0,4 № 920 с. Ленинское |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004023 | ТП 10/0,4 № 921 с. Ленинское |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004024 | ТП 10/0,4 № 922 с. Ленинское |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004025 | ТП 10/0,4 № 923 с. Ленинское |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004114 | ТП 10/0,4 № 955 с. Ленинское |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004065 | ТП 10/0,4 № 1011 с. Ленинское |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 19,828 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
| 29 | VS0003159 | ВЛ-0,4 с. Сагибово | 1,56 | 30.09.2020 |
|  | VS0003109 | ВЛ 10кВ Ф № 7 ПС 35/10 Касаткино | 29,4 | 30.09.2020 |
|  | VS0004117 | ТП 10/0,4 № 932 с. Сагибово |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004115 | ТП 10/0,4 № 993 с. Сагибово |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 30,96 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 30 | VS0003110 | ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Касаткино | 12,6 | 30.09.2020 |
|  | VS0003107 | ВЛ 10кВ Ф № 9 ПС 35/10 Набережная | 1,9 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 14,5 |  |
| 31 | VS0003143 | ВЛ-0,4 кВ с.Новоспасск | 7,46 | 30.09.2020 |
|  | VS0003167 | КЛ-0,4 кВ с.Новоспасск | 0,12 | 30.09.2020 |
|  | VS0004037 | ТП 10/0,4 № 820 с. Новоспасск |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004105 | ТП 10/0,4 № 828 с. Новоспасск |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004035 | ТП 10/0,4 № 835 с. Новоспасск |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004093 | ТП 10/0,4 № 845 с. Новоспасск |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004095 | ТП 10/0,4 № 846 с. Новоспасск |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004092 | ТП 10/0,4 № 848 с. Новоспасск |  | 30.09.2020 |
|  | VS0003127 | ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Спасск | 1,88 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 9,46 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
| 32 | VS0003124 | ВЛ 10кВ Ф № 3 ПС 35/10 Спасск | 21,53 | 30.09.2020 |
|  | VS0003141 | ВЛ-0,4 с. Казановка | 2,0 | 30.09.2020 |
|  | VS0003142 | ВЛ-0,4 с. Свободное | 1,88 | 30.09.2020 |
|  | VS0004039 | ТП 10/0,4 № 809 с. Свободное |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004038 | ТП 10/0,4 № 824 с. Казановка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 25,41 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 33 | VS0003126 | ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Спасск | 20,77 | 30.09.2020 |
|  | АS0005042 | ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Спасск опоры № 106-152 | 3,3 | 30.09.2020 |
|  | VS0003130 | ВЛ-0,4 с. Гуликовка | 2,0 | 30.09.2020 |
|  | VS0003140 | ВЛ-0,4 с. Каменка | 3,005 | 30.09.2020 |
|  | VS0003140 | ВЛ-0,4 с. Каменка (Гидра), Хролович О.Б. 2016г. | 0,095 | 30.09.2020 |
|  | VS0003147 | ВЛ-0,4 с. Левый-Берег | 1,95 | 30.09.2020 |
|  | VS0003147 | ВЛ-0,4 с. Левый-Берег Микрюков Э.А. от ТП № 814. 2013г. | 0,05 | 30.09.2020 |
|  | AS0023169 | ВЛ-0,4 с. Левый-Берег Тартачакова от ТП № 814. | 0,158 | 30.09.2020 |
|  | VS0003147 | ВЛ-0,4 с. Левый-Берег Соколов А.В. от ТП № 814. | 0,065 | 30.09.2020 |
|  | VS0004032 | ТП 10/0,4 № 813 с. Каменка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004034 | ТП 10/0,4 № 814 с. Левый-Берег |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004066 | ТП 10/0,4 № 815 с. Гуликовка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004096 | ТП 10/0,4 № 816 с. Новодомикан (Гидра) |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 31,393 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 34 | VS0003114 | ВЛ 10кВ Ф № 8 ПС 35/10 Спасск | 34,78 | 30.09.2020 |
|  | VS0003150 | ВЛ-0,4 с. Домикан | 5,08 | 30.09.2020 |
|  | VS0003149 | ВЛ-0,4 с. Ново-Домикан | 2,0 | 30.09.2020 |
|  | VS0004031 | ТП 10/0,4 № 811 с. Домикан |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004073 | ТП 10/0,4 № 837 с. Домикан |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004098 | ТП 10/0,4 № 857 с. Домикан |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004097 | ТП 10/0,4 № 859 с. Ново-Домикан |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 41,86 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 35 | VS0003145 | ВЛ-0,4 с. Черниговка | 5,54 | 30.09.2020 |
|  | VS0003125 | ВЛ 10кВФ № 11 ПС 35/10 Спасск | 26,86 | 30.09.2020 |
|  | VS0003401 | ВЛ 10кВФ № 12 ПС 35/10 Спасск | 12,99 | 30.09.2020 |
|  | VS0004074 | ТП 10/0,4 № 818 с. Черниговка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004075 | ТП 10/0,4 № 822 с. Черниговка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004051 | ТП 10/0,4 № 826 с. Черниговка |  | 30.09.2020 |
|  | итого протяженность ВЛ |  | 45,39 |  |
|  | Итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 36 | VS0012585 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Набережная | 10,221 | 30.09.2020 |
|  | VS0003105 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Набережная | 5,05 | 30.09.2020 |
|  | VS0003106 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Набережная | 30,723 | 30.09.2020 |
|  | VS0003107 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Набережная | 12,206 | 30.09.2020 |
|  | VS0012586 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35 кВ Набережная | 8,226 | 30.09.2020 |
|  | VS0012587 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35 кВ Набережная | 12,85 | 30.09.2020 |
|  | AS0020909 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35 кВ Набережная 2016г. г. | 0,743 | 30.09.2020 |
|  | VS0003123 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 220кВ Архара | 9,53 | 30.04.2020 |
|  | AS0005087 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 220кВ Архара , отпайка на ТП № 40 2014г. | 1,103 | 30.04.2020 |
|  | VS0012589 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220кВ Архара | 5,027 | 30.04.2020 |
|  | VS0003115 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 220кВ Архара | 28,59 | 30.04.2020 |
|  | VS0012588 | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 220кВ Архара | 4,91 | 30.04.2020 |
|  | VS0012516 | ТП № 1 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012517 | ТП № 2 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012528 | ТП № 3 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012518 | ТП № 4 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012529 | ТП № 5 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012530 | ТП № 6 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012519 | ТП № 7 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012531 | ТП № 8 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012500 | ТП № 9 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012532 | ТП № 10 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | АS0005088 | ТП № 11 п. Архара 2014г. | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012501 | ТП № 12 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012540 | ТП № 13 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012541 | ТП № 15 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012502 | ТП № 16 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012503 | ТП № 17 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012504 | ТП № 18 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012505 | ТП № 19 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012506 | ТП № 20 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012542 | ТП № 22 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | AS0020909 | ТП № 23 п. Архара 2016г. | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012520 | ТП № 24 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012533 | ТП № 26 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012534 | ТП № 27 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012507 | ТП № 29 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012508 | ТП № 30 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012509 | ТП № 31 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012510 | ТП № 32 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012535 | ТП № 34 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012513 | ТП № 35 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012521 | ТП № 37 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012536 | ТП № 38 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012522 | ТП № 39 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012537 | ТП № 40 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012523 | ТП № 42 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012524 | ТП № 43 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012511 | ТП № 44 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012514 | ТП № 46 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012512 | ТП № 47 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012515 | ТП № 48 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012538 | ТП № 50 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012539 | ТП № 51 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012527 | ТП № 52 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012525 | ТП № 53 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012526 | ТП № 54 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012543 | ТП № 55 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004067 | ТП № 810 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004045 | ТП № 902 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | AS0002305 | ТП № 905 ст. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004082 | ТП № 917 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004063 | ТП № 940 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004026 | ТП № 941 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004064 | ТП № 948 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004088 | ТП № 949 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | AS0002308 | ТП № 956 ст. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | AS0002311 | ТП № 963 ст. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0004070 | ТП № 976 п. Архара | 0 | 30.04.2020 |
|  | VS0012550 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара | 98,519 | 30.04.2020 |
|  | VS0012552 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара | 78,5 | 30.04.2020 |
|  | VS0012550 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Мироненко С.А., от ТП № 48 гр.3. 2016г. | 0,045 | 30.04.2020 |
|  | VS0012550 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Мирошина Т.В. от ТП № 46 гр.4. 2016г. | 0,03 | 30.04.2020 |
|  | VS0012550 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, ИП Екноян Г.А. от ТП № 52 гр.3. 2016г. | 0,03 | 30.04.2020 |
|  | VS0003156 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара | 0,3 | 30.04.2020 |
|  | АS0005545 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара,Капустянская Л.Н от ТП № 1. 2014г. | 0,14 | 30.04.2020 |
|  | АS0005546 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Чэнь Цзиньлян, Кудрявцев С.В. от ТП № 17. 2014г. | 0,3 | 30.04.2020 |
|  | АS0004532 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 17 | 0,204 | 30.04.2020 |
|  | АS0005240 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Бондаренко Л.В. от ТП № 18. 2014г. | 0,35 | 30.04.2020 |
|  | АS0005547 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Почта России УФПС от ТП № 27. 2014г. | 0,04 | 30.04.2020 |
|  | АS0005007 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 39 | 0,06 | 30.04.2020 |
|  | АS0005241 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Балыко С.В. от ТП № 48. 2014г. | 0,15 | 30.04.2020 |
|  | АS0004530 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Бабич К.А. от ТП № 48. 2013г. | 0,184 | 30.04.2020 |
|  | АS0005008 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 52 | 0,04 | 30.04.2020 |
|  | АS0005544 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Марченко от ТП № 941. 2014г. | 0,14 | 30.04.2020 |
|  | AS0020842 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 11 2016г. | 0,175 | 30.04.2020 |
|  | AS0020530 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Горданов Д.В. от ТП № 7 2016г. | 0,135 | 30.04.2020 |
|  | AS0020120 | ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Попова И.С. от ТП № 48 2016г. | 0,15 | 30.04.2020 |
|  | AS0002303 | ВЛ-0,4 кВ ст. Архара, Гребенкова 1 | 0,1015 | 30.04.2020 |
|  | AS0006665 | ВЛ-0,4 кВ ст. Архара , ОАО Домостроительный завод, ТП № 26. 2015г. | 0,15 | 30.04.2020 |
|  | AS0002306 | ВЛ-0,4 кВ ст. Архара пекарня | 0,188 | 30.04.2020 |
|  | AS0006736 | ВЛ-0,4 кВ ст. Архара, Соусова Т.В. ТП № 19. 2015г. | 0,39 | 30.04.2020 |
|  | AS0002309 | ВЛ-0,4 кВ ст. Архара авиаохрана лесов | 0,2061 | 30.04.2020 |
|  | AS0002310 | КЛ-0,4кВ ст. Архара, Авиаохрана лесов | 0,1108 | 30.04.2020 |
|  | AS0002312 | ВЛ-0,4 кВ ст. Архара водокачка | 0,066 | 30.04.2020 |
|  | AS0002313 | КЛ-0,4кВ ст. Архара, Водокачка | 0,01 | 30.04.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 310,7022 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 57 |
| 37 | VS0004029 | ТП № 983 с. Орловка |  | 30.09.2020 |
|  | VS0004028 | ТП № 984 с. Орловка | 0 | 30.09.2020 |
|  | VS0004441 | ТП № 1043 с. Орловка | 0 | 30.09.2020 |
|  | VS0003322 | ВЛ-0,4 кВ с. Орловка | 1,47 | 30.09.2020 |
|  | VS0004431 | ТП № 933 с. Вольное | 0 | 30.09.2020 |
|  | VS0004087 | ТП № 998 с. Вольное | 0 | 30.09.2020 |
|  | VS0004059 | ТП № 1000 с. Вольное | 0 | 30.09.2020 |
|  | VS0003144 | ВЛ-0,4 кВ с. Вольное | 3,37 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 4,84 | 3 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 38 | VS0003166 | КЛ- 0,4кВ п. Архара база АРЭС | 2х0,03 | 30.09.2020 |
|  | VS0012549 | КЛ-10кВ п. Архара | 1,524 | 30.09.2020 |
|  | AS0005247 | КЛ- 0,4кВ п. Архара от ТП № 6 Шинкаренко В.Д. | 0,055 | 30.09.2020 |
|  | VS0012551 | КЛ-0,4кВ п. Архара | 6,23 | 30.09.2020 |
|  | AS0002302 | КЛ-0,4кВ ст. Архара, ул. Школьная,22 | 0,06 | 30.09.2020 |
|  | AS0002304 | КЛ-0,4кВ ст. Архара, ул. Гребенькова № 1 | 0,1284 | 30.09.2020 |
|  | AS0002307 | КЛ-0,4кВ ст. Архара, Пекарня | 0,15 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 2,07 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  |  |
| 39 | VS0003101 | ВЛ-35 кВ Архара-Набережная | 8,0 | 30.09.2020 |
|  | VS0003102 | ВЛ-35 кВ Архара-Отважное | 2,8 | 30.09.2020 |
|  | VS0003098 | ВЛ-35 кВ Ленинское-Касаткино | 35,87 | 30.09.2020 |
|  | VS00030987 | ВЛ-35 кВ Набережная-Ленинское | 22,57 | 30.09.2020 |
|  | VS0003100 | ВЛ-35 кВ Набережная-Спасск | 36,0 | 30.09.2020 |
|  | КЛ-35 кВ Набережная-Спасск |  | 3*0,0696 |  |
|  | VS0003099 | ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка | 31,92 | 30.09.2020 |
|  | КЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка |  | 3*0,06 |  |
|  | VS0003104 | ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево | 36,0 | 30.09.2020 |
|  | VS0003390 | ВЛ-35 кВ Усть-Кивда-Спасск | 2,8 | 30.09.2020 |
|  | итого протяжённость ВЛ |  | 176,3488 |  |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1118 |
| 40 | AS00005079 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 1061 с. Кундур | 1,2 |  |
| 41 | VS0003433 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС "Прогресс", КЛ-6кВ Ф-4 ПС "Прогрессс" (от ТП№204 до ТП №247) | 4,5 |  |
| 42 | VS0003438 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС "Новорайчихинская" | 4,7 |  |
| 43 | VS0003268 | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "Прогресс" | 2,3 |  |

Перечень объектов №2

| 1 | 28:12:010531:64 | Нежилое здание, Трансформаторная подстания ТМ-250 №57 |  | 01.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28:12:010603:151 | Нежилое здание, Трансформаторная подстанция |  | 01.09.2019 |
| 3 | 28:04:010295:156 | Нежилое здание, Водонапорная башня |  | 01.09.2019 |
| 4 | 28:04:010393:104 | Нежилое здание, Трансформаторная подстанция-ТП-107 |  | 01.09.2019 |
| 5 | 28:12:010508:350 | Нежилое здание, Здание трансформаторной подстанции ТП-28 |  | 01.09.2019 |
| 6 | 28:12:010541:47 | Нежилое здание, Трансформаторная подстанция ТП - 64 |  | 01.09.2019 |
| 7 | 28:18:000000:542 | Нежилое здание, Трансформаторная подстанция мтп № 9/14 мощностью 160 кв) |  | 01.09.2019 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.	Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Выписки на ОКС о снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета;

- Выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Дополнительные требования к Участнику:

3.1.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

3.1.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2020 года.