ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под электросетевыми объектами, расположенным на территории Зейского, Магдагачинского, Сковородинского, Тындинского районов, г. Зея, г. Тында  Амурской области

1. Цель работы:

- установление публичных сервитутов на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ,

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка ОКС (ВЛ) на кадастровый учет

- снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета.

Перечень объектов №1, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Протяженность, количество шт. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS0000406 | ПС 35/10 " Улак" 1600 кВа п.Горный | 1 | 01.10.2019 |
| 2 | AS0024158 | ПС-35/10 кВ Линейная | 1 | 01.10.2019 |
| 3 | AS0022826 | ПС-35/10 кВ Шахтаум | 1 | 01.10.2019 |
| 4 | SS0000389 | ПС-35/10 Овсянка | 1 | 01.10.2019 |
| 5 | SS0000403 | ПС-35/10 Протока | 1 | 01.10.2019 |
| 6 | SS0000404 | ПС-35/10 Речная | 1 | 01.10.2019 |
| 7 | SS0000399 | ПС-35/10 Строительная | 1 | 01.10.2019 |
| 8 | SS0000394 | ПС-35/10 Толбузино | 1 | 01.10.2019 |
| 9 | SS0000397 | ПС-35/10 Черняево | 1 | 01.10.2019 |
| 10 | SS0000402 | ПС-35/10 Юбилейная | 1 | 01.10.2019 |
| 11 | SS0000391 | ПС-35/6 Базовая | 1 | 01.10.2019 |
| 12 | SS0000396 | ПС-35/6 Большой невер | 1 | 01.10.2019 |
| 13 | SS0000400 | ПС-35/6 Бомнак | 1 | 01.10.2019 |
| 14 | SS0000395 | ПС-35/6 Соловьевск | 1 | 01.10.2019 |
| 15 | SS0000383 | ПС 110/35/6 Горная | 1 | 01.10.2019 |
| 16 | SS0000382 | ПС 110/35/6 Дамбуки | 1 | 01.10.2019 |
| 17 | SS0000380 | ПС 110/35/6 Октябрьская | 1 | 01.10.2019 |

| Протяженность, км |  |  | 996,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Горный |  |  |  |  |
| 1 | SS0000173 | ВЛ-0,4 п. Горный | 10,8 | 30.09.2020 |
| 2 | SS0000364 | ТП 10/0,4 кВ № 1 |  | 30.09.2020 |
| 3 | SS0000365 | ТП 10/0,4 кВ №3 |  | 30.09.2020 |
| 4 | SS0000366 | ТП 10/0,4 кВ №4 |  | 30.09.2020 |
| 5 | SS0000367 | ТП 10/0,4 кВ №5 |  | 30.09.2020 |
| 6 | SS0000368 | ТП 10/0,4 кВ №6 |  | 30.09.2020 |
| 7 |  | ТП-10/0,4 кВ №7 |  | 30.09.2020 |
| 8 |  | ТП-10/0,4 кВ №8 |  | 30.09.2020 |
| 9 |  | ТП-10/0,4 кВ №9 |  | 30.09.2020 |
| 10 |  | ТП-10/0,4 кВ №10 |  | 30.09.2020 |
| п. Бомнак |  |  |  |  |
| 11 | SS0000080 | ВЛ-0,4 с. Бомнак | 7,52 | 30.09.2020 |
| 12 | SS0000241 | ТП 10/0,4 100 кВ №3 |  | 30.09.2020 |
| 13 | SS0000242 | ТП 10/0,4 100 кВ №4 |  | 30.09.2020 |
| 14 |  | ТП 10/0,4 100 кВ №1 |  | 30.09.2020 |
| 15 |  | ТП 10/0,4 100 кВ №2 |  | 30.09.2020 |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |
| 14 | SS0000171 | ВЛ-0,4 п. Октябрьский | 46 | 30.09.2020 |
| 15 | SS0000350 | ТП 6/0,4 кВ № 1 |  | 30.09.2020 |
| 16 | SS0000351 | ТП 6/0,4 кВ № 11 |  | 30.09.2020 |
| 17 | SS0000352 | ТП 6/0,4 кВ № 15 |  | 30.09.2020 |
| 18 | SS0000353 | ТП 6/0,4 кВ № 4 |  | 30.09.2020 |
| 19 | SS0000354 | ТП 6/0,4 кВ № 6 |  | 30.09.2020 |
| 20 | SS0000355 | ТП 6/0,4 кВ № 8 |  | 30.09.2020 |
| 21 | SS0000356 | ТП 6/0,4 кВ № 10 |  | 30.09.2020 |
| 22 | SS0000357 | ТП 6/0,4 кВ № 7 |  | 30.09.2020 |
| 23 | SS0000358 | ТП 6/0,4 кВ № 13 |  | 30.09.2020 |
| 24 | SS0000359 | ТП 6/0,4 кВ № 5 |  | 30.09.2020 |
| 25 | SS0000360 | ТП 6/0,4 кВ № 3 |  | 30.09.2020 |
| 26 | SS0000361 | ТП 6/0,4 кВ № 16 |  | 30.09.2020 |
| 27 | SS0000362 | ТП 6/0,4 кВ № 2 |  | 30.09.2020 |
| 28 | SS0000363 | ТП 6/0,4 кВ № 12 |  | 30.09.2020 |
| 29 |  | ТП 6/0,4 кВ № 14 |  | 30.09.2020 |
| 30 |  | ТП 6/0,4 кВ № 17 |  | 30.09.2020 |
| 31 |  | ТП 6/0,4 кВ № 18 |  | 30.09.2020 |
| с.Чалбачи |  |  |  |  |
| 32 | SS0000064 | ВЛ-0,4 с. Чалбачи | 9,25 | 30.09.2020 |
| 33 | SS0000325 | ТП 10/0,4 кВ № 13 |  | 30.09.2020 |
| 34 | SS0000344 | ТП 10/0,4 кВ № 11 |  | 30.09.2020 |
| 35 | SS0000225 | ТП 10/0,4 кВ № 14 |  | 30.09.2020 |
| 36 | SS0000249 | ТП 10/0,4 кВ № 15 |  | 30.09.2020 |
| 37 | SS0000295 | ТП 10/0,4 кВ № 12 |  | 30.09.2020 |
| с. Умлекан |  |  |  |  |
| 38 | SS0000079 | ВЛ-0,4 с. Умлекан | 4,1 | 30.09.2020 |
| 39 | SS0000209 | ТП 10/0,4 кВ № 30 |  | 30.09.2020 |
| 40 | SS0000222 | ТП 10/0,4 кВ № 24 |  | 30.09.2020 |
| 41 | SS0000247 | ТП 10/0,4 кВ № 22 |  | 30.09.2020 |
| 42 | SS0000299 | ТП 10/0,4 кВ № 23 |  | 30.09.2020 |
| с. Рублевка |  |  |  |  |
| 43 | SS0000065 | ВЛ -0,4 кВ | 3,9 | 30.09.2020 |
| 44 | SS0000298 | ТП 10/0,4 кВ № 33 |  | 30.09.2020 |
| 45 | SS0000248 | ТП 10/0,4 кВ № 28 |  | 30.09.2020 |
| с. Березовка |  |  |  |  |
| 46 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Березовка | 3,41 | 30.09.2020 |
| 47 | SS0000207 | ТП -10/0,4 кВ № 48 |  | 30.09.2020 |
| 48 | SS0000251 | ТП -10/0,4 кВ № 47 |  | 30.09.2020 |
| 49 | SS0000291 | ТП -10/0,4 кВ № 46 |  | 30.09.2020 |
| с.Алгач |  |  |  |  |
| 50 | SS0000167 | ВЛ-0.4 с.Алгач | 8,25 | 30.09.2020 |
|  | SS00005176 | КТПН-10/0,4 кВ 160 с. Алгач |  | 30.09.2020 |
|  | SS0000375 | ТП-10/0,4 кВ № 5 |  | 30.09.2020 |
|  | SS0000376 | ТП-10/0,4 кВ № 4 |  | 30.09.2020 |
|  | SS0000377 | ТП-10/0,4 кВ № 1 |  | 30.09.2020 |
|  | SS0000240 | ТП -10/0,4 кВ № 6 |  | 30.09.2020 |
|  |  | ТП-10/0,4 кВ № 2 |  | 30.09.2020 |
|  |  | ТП-10/0,4 кВ № 3 |  | 30.09.2020 |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |
| 58 | SS0000164 | ВЛ-0,4 кВ п. Юбилейный | 8,32 | 30.09.2020 |
| 59 | SS0000370 | ТП 10/0,4 100 кВ №3 |  | 30.09.2020 |
| 60 | SS0000369 | ТП 10/0,4 100 кВ №2 |  | 30.09.2020 |
| 61 | SS0000371 | ТП 10/0,4 100 кВ №1 |  | 30.09.2020 |
| 62 |  | ТП 10/0,4 100 кВ №4 |  | 30.09.2020 |
| 63 |  | ТП 10/0,4 100 кВ №5 |  | 30.09.2020 |
| п. Поляковский |  |  |  |  |
| 64 | SS0000162 | ВЛ-0,4 п. Поляковский | 4,9 | 30.09.2020 |
| 65 | SS0000372 | ТП 10/0,4 100 кВ №2 |  | 30.09.2020 |
| 66 | SS0000373 | ТП 10/0,4 100 кВ №3 |  | 30.09.2020 |
| 67 | SS0000374 | ТП 10/0,4 100 кВ №1 |  | 30.09.2020 |
| с. Александровка |  |  |  |  |
| 68 | SS0000083 | ВЛ-0.4 с. Александровка | 4,76 | 30.09.2020 |
| 69 | SS0000216 | ТП-10/0,4 кВ № 94 |  | 30.09.2020 |
| 70 | SS0000253 | ТП-10/0,4 кВ № 92 |  | 30.09.2020 |
| 71 | SS0000312 | ТП-10/0,4 кВ № 91 |  | 30.09.2020 |
| с. Николаевка |  |  |  |  |
| 72 |  | ВЛ-0,4 с. Николаевка-1 | 0,88 | 30.09.2020 |
| 73 | SS0000066 | ВЛ-0,4 с. Николаевка-2 | 6,78 | 30.09.2020 |
| 74 | SS0000181 | ТП-10/0,4 кВ № 100 с. Николаевка-2 |  | 30.09.2020 |
| 75 | SS0000206 | ТП-10/0,4 кВ №103 с. Николаевка-1 |  | 30.09.2020 |
| 76 | SS0000221 | ТП-10/0,4 кВ №108 с. Николаевка-2 |  | 30.09.2020 |
| 77 | SS0000252 | ТП-10/0,4 кВ №109 с. Николаевка-2 |  | 30.09.2020 |
| 78 | SS0000257 | ТП-10/0,4 кВ №102 с. Николаевка-2 |  | 30.09.2020 |
| 79 |  | ТП-10/0,4 кВ №101 с. Николаевка-2 |  | 30.09.2020 |
| с. Алексеевка |  |  |  |  |
| 80 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Алексеевка | 0,52 | 30.09.2020 |
| 81 | SS0000381 | ТП-10/0,4 кВ №104 |  | 30.09.2020 |
| 82 |  | ТП -10/0,4 кВ |  | 30.09.2020 |
| с. Овсянка |  |  |  |  |
| 83 | SS0000074 | ВЛ-0,4 с.Овсянка | 6,34 | 30.09.2020 |
| 84 | SS0000169 | ВЛ-0,4 с.Овсянка | 40,49 | 30.09.2020 |
| 85 | АS0005103 | ВЛ-0,4 с.Овсянка | 0,12 | 30.09.2020 |
| 86 | АS0007186 | ВЛ-0,4 с.Овсянка | 0,1 | 30.09.2020 |
| 87 | SS0000178 | КТП-10/0,4 кВ №60 |  | 30.09.2020 |
|  | SS0000188 | МТП-10/0,4 кВ№ 60/4 |  | 30.09.2020 |
| 89 | SS0000198 | КТП-10/0,4 кВ №66/1 |  | 30.09.2020 |
| 90 | SS0000201 | КТП-10/0,4 кВ №67/3 |  | 30.09.2020 |
| 91 | SS0000217 | КТП-10/0,4 кВ №68 |  | 30.09.2020 |
| 92 | SS0000218 | КТП-10/0,4 кВ №62 |  | 30.09.2020 |
| 93 | SS0000220 | КТП-10/0,4 кВ №67/1 |  | 30.09.2020 |
| 94 | SS0000235 | КТП-10/0,4 кВ №68/14 |  | 30.09.2020 |
| 95 | SS0000239 | КТП-10/0,4 кВ №67/2 |  | 30.09.2020 |
| 96 | SS0000331 | МТП-10/0,4 кВ №65/1 |  | 30.09.2020 |
| 97 | SS0000332 | КТП-10/0,4 кВ №68/11 |  | 30.09.2020 |
| 98 | SS0000333 | МТП-10/0,4 кВ №68/1 |  | 30.09.2020 |
| 99 | SS0000334 | КТП-10/0,4 кВ №68/4 |  | 30.09.2020 |
| 100 | SS0000335 | МТП-10/0,4 кВ №68/7 |  | 30.09.2020 |
| 101 | SS0000336 | МТП-10/0,4 кВ №68/10 |  | 30.09.2020 |
| 102 | SS0000337 | МТП-10/0,4 кВ №63/4 |  | 30.09.2020 |
| 103 | SS0000338 | МТП-10/0,4 кВ №68/3 |  | 30.09.2020 |
| 104 | SS0000339 | МТП-10/0,4 кВ №68/12 |  | 30.09.2020 |
| 105 | SS0000340 | МТП-10/0,4 кВ №68/13 |  | 30.09.2020 |
| 106 | SS0000341 | МТП-10/0,4 кВ №68/8 |  | 30.09.2020 |
| 107 | SS0000342 | МТП-10/0,4 кВ №68/17 |  | 30.09.2020 |
| 108 | SS0000343 | МТП-10/0,4 кВ №68/18 |  | 30.09.2020 |
| 109 | SS0000345 | МТП-10/0,4 кВ №63 |  | 30.09.2020 |
| 110 | SS0000346 | МТП-10/0,4 кВ №68/2 |  | 30.09.2020 |
| 111 | SS0000347 | МТП-10/0,4 кВ №68/5 |  | 30.09.2020 |
| 112 | SS0000348 | КТП-10/0,4 кВ №65 |  | 30.09.2020 |
| 113 | SS0000349 | МТП-10/0,4 кВ №68/9 |  | 30.09.2020 |
| 114 |  | МТП -10/,4 кВ № 69/1 |  | 30.09.2020 |
| 115 |  | КТП-10/0,4,кВ № 68/6 |  | 30.09.2020 |
| с. Сиан |  |  |  |  |
| 116 | SS0000082 | ВЛ-0,4 с. Сиан | 2,61 | 30.09.2020 |
| 117 | SS0000177 | КТП -10/0,4 кВ№ 142 |  | 30.09.2020 |
| 118 | SS0000179 | МТП 10/0,4 кВ № 140 |  | 30.09.2020 |
| 119 | SS0000200 | КТП -10/0,4 кВ№ 141 |  | 30.09.2020 |
| 220 | АS0005111 | СТП 10/0,4 кв № 143 |  | 30.09.2020 |
| с. Ивановка |  |  |  |  |
| 221 | АS0006319 | ВЛ-0,4 с. Ивановка | 0,6 | 30.09.2020 |
| 222 | АS0006320 | ВЛ-0,4 ОАО «Домостроительный завод» с. Ивановка | 0,6 | 30.09.2020 |
| 223 | АS0006321 | ВЛ-0,4 с. Ивановка ОАО «Домостроительный завод» | 0,165 | 30.09.2020 |
| 224 | АS0006672 | ВЛ-0,4 с. Ивановка ОАО «Домостроительный завод» | 0,18 | 30.09.2020 |
| 225 | АS0020677 | ВЛ-0,4 с. Ивановка ОАО «Домостроительный завод» | 0,172 | 30.09.2020 |
| 226 | SS0000067 | ВЛ-0,4 с. Ивановка | 9,45 | 30.09.2020 |
| 227 | SS0000180 | ТП-10/0,4 кВ № 86 |  | 30.09.2020 |
| 228 | SS0000190 | ТП-10/0,4 кВ № 84 |  | 30.09.2020 |
| 229 | SS0000210 | ТП-10/0,4 кВ № 80 |  | 30.09.2020 |
| 230 | SS0000211 | ТП-10/0,4 кВ № 82 |  | 30.09.2020 |
| 231 | SS0000212 | ТП-10/0,4 кВ № 83 |  | 30.09.2020 |
| 232 | SS0000213 | ТП-10/0,4 кВ № 85 |  | 30.09.2020 |
| 233 | SS000230 | ТП 10/0,4 кВ №87 |  | 30.09.2020 |
| с. Амуро-Балтийск |  |  |  |  |
| 234 | SS0000081 | ВЛ-0,4 с. Амуро-Балтийск | 3,9 | 30.09.2020 |
| 235 | SS0000214 | ТП -10/0,4 кВ № 72 |  | 30.09.2020 |
| 236 | SS0000215 | ТП -10/0,4 кВ № 71 |  | 30.09.2020 |
| с.Гулик |  |  |  |  |
|  | SS0000071 | ВЛ-0,4 с. Гулик | 5 | 30.09.2020 |
| 237 | SS0000296 | ТП-6/0,4 кВ № 58 |  | 30.09.2020 |
| 238 | SS0000297 | ТП-6/0,4 кВ № 51 |  | 30.09.2020 |
| 239 |  | ТП-6/0,4 кВ № 53 |  | 30.09.2020 |
| 240 |  | ТП-6/0,4 кВ № 54 |  | 30.09.2020 |
| 241 |  | ТП-6/0,4 кВ № 56 |  | 30.09.2020 |
| с.Заречная Слобода |  |  |  |  |
| 242 | SS0000070 | ВЛ-0,4 с. Заречная-Слобода | 12,71 | 30.09.2020 |
| 243 | АS0004381 | ВЛ-0,4 с. Заречная-Слобода | 0,12 | 30.09.2020 |
| 244 | SS0000233 | ТП-10/0,4 № 38 |  | 30.09.2020 |
| 245 | SS0000294 | ТП-10/0,4 №37 |  | 30.09.2020 |
| 246 | SS0000303 | ТП-10/0,4 кВ №36 |  | 30.09.2020 |
| 247 | АS0005262 | КТП 10/0,4 250 кВа с. Заречная-Слобода |  | 30.09.2020 |
| 248 | АS0006657 | СТП-63 10/0,4 с. Заречная Слобода |  | 30.09.2020 |
| с. Сосновый Бор |  |  |  |  |
| 249 | АS0005171 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,8 | 30.09.2020 |
| 250 | АS0007183 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,4 | 30.09.2020 |
| 251 | АS0007184 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,4 | 30.09.2020 |
| 252 | АS0007185 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,38 | 30.09.2020 |
| 253 | АS0019601 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,207 | 30.09.2020 |
| 254 | АS0020016 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,5 | 30.09.2020 |
| 255 | SS0000122 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 15,27 | 30.09.2020 |
| 256 | АS0007183 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,4 | 30.09.2020 |
| 257 | АS0007184 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,4 | 30.09.2020 |
| 258 | АS0007185 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,38 | 30.09.2020 |
| 259 | АS0004375 | ВЛ-0,4 с. Сосновый-Бор | 0,1 | 30.09.2020 |
| 260 | SS0000204 | ТП-10/0,4 кв № 41 |  | 30.09.2020 |
| 261 | SS0000254 | ТП-10/0,4 кв № 42 |  | 30.09.2020 |
| 262 |  | ТП-10/0,4 кв № 43 |  | 30.09.2020 |
| 263 |  | ТП-10/0,4 кв № 44 |  | 30.09.2020 |
| 264 |  | ТП-10/0,4 кв № 48 |  | 30.09.2020 |
| 265 | АS0020018 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА с. С-Бор |  | 30.09.2020 |
| п. Береговой |  |  |  |  |
| ВЛ- 6 кВ |  |  |  |  |
| 266 | SS0000110 | ВЛ 6 кВ с. Заречная Слобода | 9,95 | 30.09.2020 |
| 267 | SS0000170 | ВЛ- 10 кВ с. Октябрьский | 11 | 30.09.2020 |
| ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |
| 268 | SS0000076 | ВЛ 10 кВ с. Бомнак | 2,39 | 30.09.2020 |
| 269 | SS0000097 | ВЛ 10 кВ Сосновый Бор | 10,45 | 30.09.2020 |
| 270 | SS0000099 | ВЛ 10 кВ Овсянка - Амуро-Балтийск | 21,85 | 30.09.2020 |
| 271 | SS0000100 | ВЛ-10 кВ с. Ивановка | 3,1 | 30.09.2020 |
| 272 | SS0000101 | ВЛ-10 кВ Овсянка - Николаевка | 19,88 | 30.09.2020 |
| 273 | SS0000103 | ВЛ-10 кВ Овсянка | 9,43 | 30.09.2020 |
| 274 | SS0000104 | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Сиан | 12,77 | 30.09.2020 |
| 275 | SS0000107 | ВЛ-10 кВ Гулик | 9,3 | 30.09.2020 |
| 276 | SS0000113 | ВЛ 10 кВ Овсянка-Ивановка | 21,2 | 30.09.2020 |
| 277 | SS0000114 | ВЛ10 кВ Чалбачи-Умлекан | 16,19 | 30.09.2020 |
| 278 | SS0000116 | ВЛ-10 кВ Гулик | 10,7 | 30.09.2020 |
| 279 | SS0000119 | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Березовка | 15,8 | 30.09.2020 |
| 280 | SS0000124 | ВЛ-10 кВ Березовка | 0,24 | 30.09.2020 |
| 281 | SS0000126 | ВЛ-10 кВ Овсянка-Николаевка | 1,9 | 30.09.2020 |
| 282 | SS0000127 | ВЛ-10 кВ Рублевка | 6,5 | 30.09.2020 |
| 283 | SS0000128 | ВЛ-10 кВ Заречная Слобода | 15,1 | 30.09.2020 |
| 284 | SS0000130 | ВЛ- 10 кВ с. Березовка | 4,8 | 30.09.2020 |
| 285 | SS0000134 | ВЛ- 10 кВ Юбилейный -Поляковский | 31 | 30.09.2020 |
| 286 | АS0005174 | ВЛ- 10 кВ п. Юбилейный | 0,4 | 30.09.2020 |
| 287 | АS0005175 | ВЛ- 10 кВ с. Алгач | 0,24 | 30.09.2020 |
| 288 | SS0000161 | ВЛ-10 кВ п. Поляковский | 3,068 | 30.09.2020 |
| 289 | SS0000163 | ВЛ- 10 кВ п. Юбилейный | 3,65 | 30.09.2020 |
| 290 | SS0000166 | ВЛ- 10 кв п. Алгач | 3,5 | 30.09.2020 |
| 291 | SS0000168 | ВЛ- 10 кВ с. Овсянка | 9,66 | 30.09.2020 |
| 292 | SS0000172 | ВЛ- 10 кВ п. Горный | 10 | 30.09.2020 |
| ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |
| 293 | SS0000152 | ВЛ-35 кВ Чалбачи-Юбилейная | 35,4 | 30.09.2020 |
| 294 | SS0000174 | ВЛ-35 кВ отпайка от ВЛ 35 Призейская –Бомнак на ПС-35 кВ «Улак» | 5,3 | 30.09.2020 |
| 295 | SS0000147 | ВЛ-35 кВ Призейская-Бомнак | 41,68 | 30.09.2020 |
| 296 | SS0000137 | ВЛ-35 кВ Светлая – Овсянка 01 | 29,85 | 30.09.2020 |
| 297 | SS0000138 | ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи, | 44,3 | 30.09.2020 |
| ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |
| 298 | SS0000154 | ВЛ-110 кВ Светлая-Горная | 76 | 30.09.2020 |
| 299 | SS0000155 | ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки | 63 | 30.09.2020 |
| 300 | SS0000159 | ВЛ-110 кВ Светлая-Овсянка 02 | 29 | 30.09.2020 |
| г. ЗЕЯ |  |  |  |  |
| 1 | AS0002693 | ТП-10/0,4 кВ №1 «Северная». |  | 31.12.2019 |
| 2 | AS0002682 | ТП-10/0,4 кВ №2 Мед. Училище». |  | 31.12.2019 |
| 3 | AS0002680 | ТП-10/0,4 кВ №3 «Зелёная роща» |  | 31.12.2019 |
| 4 | AS0002676 | ЗТП-10/0,4 кВ №4 «Детский сад» №19». |  | 31.12.2019 |
| 5 | AS0002674 | ЗТП-10/0,4 кВ №5 «Налоговая». |  | 31.12.2019 |
| 6 | AS0002683 | ТП-10/0,4 кВ №6 «Соц. Защита». |  | 31.12.2019 |
| 7 | AS0002677 | ЗТП-10/0,4 кВ №7 «РУЭС». |  | 31.12.2019 |
| 8 | AS0002685 | ТП-10/0,4 кВ №8 «Боровинского». |  | 31.12.2019 |
| 9 | AS0002686 | ТП-10/0,4 кВ №9 «Месторг». |  | 31.12.2019 |
| 10 | AS0002679 | ЗТП-10/0,4 кВ №10 «Пив. Завод». |  | 31.12.2019 |
| 11 | AS0002696 | ТП-10/0,4 кВ №11 «Церковь». |  | 31.12.2019 |
| 12 | AS0002687 | ТП-10/0,4 кВ №12 «ГРОВД». |  | 31.12.2019 |
| 13 |  | ТП-10/0,4 кВ №13 «Эльдорадо 1» |  | 31.12.2019 |
| 14 | AS0002733 | ТП-10/0,4 кВ №14 «Пингвин». |  | 31.12.2019 |
| 15 | AS0002727 | ЗТП-10/0,4 кВ №15 «Районная администрация». |  | 31.12.2019 |
| 16 |  | ТП-10/0,4 кВ №15/1 «Гермес». |  | 31.12.2019 |
| 17 | AS0002731 | ЗТП-10/0,4 кВ №17 «ЦРБ». |  | 31.12.2019 |
| 18 | AS0002734 | ТП-10/0,4 кВ №18 «Уткинская». |  | 31.12.2019 |
| 19 | AS0002730 | ЗТП-10/0,4 кВ №19 «Автовокзал». |  | 31.12.2019 |
| 20 | AS0002736 | ТП-10/0,4 кВ №20 «Военкомат». |  | 31.12.2019 |
| 21 | АS0002728 | ЗТП-10/0,4 кВ №21 «Школа №2». |  | 31.12.2019 |
| 22 | AS0002645 | ЗТП-10/0,4 кВ №22 «ФНС-6». |  | 31.12.2019 |
| 23 | AS0002728 | ЗТП-10/0,4 кВ №23 «РИК». |  | 31.12.2019 |
| 24 | AS0002776 | ЗТП-10/0,4 кВ №24 «Прокуратура». |  | 31.12.2019 |
| 25 | AS0002777 | ЗТП-10/0,4 кВ №25 «Кинотеатр Зея». |  | 31.12.2019 |
| 26 | AS0002779 | ЗТП-10/0,4 кВ №26 «Аптека». |  | 31.12.2019 |
| 27 | AS0002784 | ТП-10/0,4 кВ №27 «Толстого». |  | 31.12.2019 |
| 28 | AS0002783 | ТП-10/0,4 кВ №28 «Гоголя». |  | 31.12.2019 |
| 29 | AS0002780 | ЗТП-10/0,4 кВ №29 «АТП». |  | 31.12.2019 |
| 30 | SS0000316 | ТП-10/0,4 кВ №30 «БЫТ». |  | 31.12.2019 |
| 31 | AS0002722 | ЗТП-10/0,4 кВ №31 «Бойлерная». |  | 31.12.2019 |
| 32 |  | ТП-10/0,4 кВ №32 «Гараж». |  | 31.12.2019 |
| 33 | AS0002611 | ЗТП-6/0,4 кВ №34 «Баня». |  | 31.12.2019 |
| 34 | AS0002617 | ТП-6/0,4 кВ №35 «Багульник». |  | 31.12.2019 |
| 35 | AS0002614 | ЗТП-6/0,4 кВ №36 «Школа №3». |  | 31.12.2019 |
| 36 | AS0002612 | ЗТП-6/0,4 кВ №37 «СТО». |  | 31.12.2019 |
| 37 | AS0002723 | ТП-6/0,4 кВ №38 «Тайга». |  | 31.12.2019 |
| 38 | AS0002615 | ТП-6/0,4 кВ №39 «ВОС». |  | 31.12.2019 |
| 39 | AS0002723 | ТП-6/0,4 кВ №41 «Угольный причал». |  | 31.12.2019 |
| 40 | AS0002616 | ТП-6/0,4 кВ №42 «г/к Маяк». |  | 31.12.2019 |
| 41 | AS0002606 | ТП-6/0,4 кВ №43 «Афанасьев». |  | 31.12.2019 |
| 42 |  | ТП-6/0,4 кВ №44 «Воронин». |  | 31.12.2019 |
| 43 | AS0002605 | ТП-6/0,4 кВ №45 «Сейсмостанция». |  | 31.12.2019 |
| 44 | AS0002603 | ТП-6/0,4 кВ №46 «Ж/Д №23». |  | 31.12.2019 |
| 45 | AS0002592 | ЗТП-6/0,4 кВ №47 «Ж/Д №18». |  | 31.12.2019 |
| 46 | AS0002601 | ЗТП-6/0,4 кВ №48 «Ж/Д №40». |  | 31.12.2019 |
| 47 | AS0002599 | ЗТП-6/0,4 кВ №49 «РНЗ». |  | 31.12.2019 |
| 48 | AS0002613 | ТП-6/0,4 кВ №50 «Коттеджи». |  | 31.12.2019 |
| 49 | AS0002609 | ТП-6/0,4 кВ №51 «Таёжная». |  | 31.12.2019 |
| 50 | AS0002608 | МТП-6/0,4 кВ №52 «г/к Спринт». |  | 31.12.2019 |
| 51 | AS0002595 | ЗТП-6/0,4 кВ №53 «Профилакторий». |  | 31.12.2019 |
| 52 | AS0002720 | ТП-6/0,4 кВ №54 «Шиномонтаж». |  | 31.12.2019 |
| 53 | AS0002721 | ТП-6/0,4 кВ №58 «ЦРММ». |  | 31.12.2019 |
| 54 | SS0000328 | ТП-10/0,4 кВ №60 «Спортивная». |  | 31.12.2019 |
| 55 | AS0002625 | ТП-10/0,4 кВ №61 «Метеостанция». |  | 31.12.2019 |
| 56 | AS0002626 | ТП-10/0,4 кВ №62 «Оленёнок». |  | 31.12.2019 |
| 57 | AS0002622 | ЗТП-10/0,4 кВ №63 «Октябрьская». |  | 31.12.2019 |
| 58 | AS0002624 | ЗТП-10/0,4 кВ №64 «м-н Ассорти». |  | 31.12.2019 |
| 59 | SS0000315 | ТП-10/0,4 кВ №65 «Молодёжная». |  | 31.12.2019 |
| 60 | AS0002647 | ЗТП-10/0,4 кВ №66 «Терапия». |  | 31.12.2019 |
| 61 | AS0002647 | ЗТП-10/0,4 кВ №67 «Детское отделение». |  | 31.12.2019 |
| 62 | AS0002653 | ТП-10/0,4 кВ №68 «Чеховская». |  | 31.12.2019 |
| 63 | AS0002651 | ТП-10/0,4 кВ №69 «Лесхоз». |  | 31.12.2019 |
| 64 | AS0002656 | ТП-10/0,4 кВ №70 «Лесная». |  | 31.12.2019 |
| 65 | AS0002649 | ТП-10/0,4 кВ №71 «Рабочая». |  | 31.12.2019 |
| 66 | AS0002645 | ЗТП-10/0,4 кВ №72 «ФНС-10». |  | 31.12.2019 |
| 67 | AS0002584 | ЗТП-10/0,4 кВ №73 «РП-1 ЗАГС». |  | 31.12.2019 |
| 68 | AS0002598 | ЗТП-10/0,4 кВ №74 «Ж/Д №81». |  | 31.12.2019 |
| 69 | AS0002597 | ЗТП-10/0,4 кВ №75 «мкр Зелёный». |  | 31.12.2019 |
| 70 |  | ЗТП-10/0,4 кВ №76 «Пирамида Ф№13». |  | 31.12.2019 |
| 71 | AS0002586 | ЗТП-10/0,4 кВ №77 «Ж/Д №72». |  | 31.12.2019 |
| 72 | AS0002594 | ЗТП-10/0,4 кВ №78 «Ж/Д №86». |  | 31.12.2019 |
| 73 | AS0002590 | ЗТП-10/0,4 кВ №79 «УС-108». |  | 31.12.2019 |
| 74 | AS0002587 | ЗТП-10/0,4 кВ №80 «РП-2 Зодиак». |  | 31.12.2019 |
| 75 | AS0002591 | ЗТП-10/0,4 кВ №81 «Общежитие». |  | 31.12.2019 |
| 76 | AS0002588 | ЗТП-10/0,4 кВ №82 «Школа №5». |  | 31.12.2019 |
| 77 | AS0002596 | ЗТП-10/0,4 кВ №83 «Ж/Д №47». |  | 31.12.2019 |
| 78 | AS0002600 | ЗТП-10/0,4 кВ №84 «Ж/Д №46». |  | 31.12.2019 |
| 79 | AS0002602 | ТП-10/0,4 кВ №86 «РВЗ». |  | 31.12.2019 |
| 80 | AS0002768 | МТП-10/0,4 кВ №87 «Согжой». |  | 31.12.2019 |
| 81 |  | ТП-10/0,4 кВ №88 «Александровская». |  | 31.12.2019 |
| 82 | AS0002763 | ТП-10/0,4 кВ №89 «Эстакада». |  | 31.12.2019 |
| 83 | AS0002761 | ТП-10/0,4 кВ №90 «ОРС-1». |  | 31.12.2019 |
| 84 | AS0002762 | ТП-10/0,4 кВ №91 «ОРС-2». |  | 31.12.2019 |
| 85 |  | ЗТП-10/0,4 кВ №93 «Исток». |  | 31.12.2019 |
| 86 | AS0002756 | ЗТП-10/0,4 кВ №94 «ФНС-2». |  | 31.12.2019 |
| 87 | AS0002704 | ТП-10/0,4 кВ №95 «Полевой». |  | 31.12.2019 |
| 88 | AS0002664 | ЗТП-10/0,4 кВ №96 «ФНС-7». |  | 31.12.2019 |
| 89 | AS0002737 | ТП-6/0,4 кВ №97 «Турбина». |  | 31.12.2019 |
| 90 | AS0002744 | ТП-6/0,4 кВ №98 «Берёзка». |  | 31.12.2019 |
| 91 | AS0002739 | ЗТП-6/0,4 кВ №99 «Ж/Д №14». |  | 31.12.2019 |
| 92 | AS0002741 | ЗТП-6/0,4 кВ №100 «Музыкальная школа». |  | 31.12.2019 |
| 93 | AS0002740 | ЗТП-6/0,4 кВ №101 «Торговый». |  | 31.12.2019 |
| 94 | AS0002639 | ТП-6/0,4 кВ №102 «Платная стоянка». |  | 31.12.2019 |
| 95 | AS0002641 | МТП-10/0,4 кВ №103 г/к Сатурн». |  | 31.12.2019 |
| 96 | AS0022434 | ЗТП-6/0,4 кВ №104 «Пирамида Ф№513». |  | 31.12.2019 |
| 97 | AS0002631 | ЗТП-6/0,4 кВ №105 «Троянда». |  | 31.12.2019 |
| 98 | AS0002633 | ЗТП-6/0,4 кВ №106 «Ж/Д №32». |  | 31.12.2019 |
| 99 | AS0002635 | ЗТП-6/0,4 кВ №107 «Ж/Д №6». |  | 31.12.2019 |
| 100 | AS0002636 | ЗТП-6/0,4 кВ №108 «Ж/Д №3». |  | 31.12.2019 |
| 101 | AS0002637 | ЗТП-6/0,4 кВ №109 «Рос. Банк». |  | 31.12.2019 |
| 102 | AS0002638 | ЗТП-6/0,4 кВ №110 «Энергетик». |  | 31.12.2019 |
| 103 | SS0000304 | ТП-6/0,4 кВ №113 «ГВК». |  | 31.12.2019 |
| 104 | AS0002632 | ТП-6/0,4 кВ №114 «ГЭМ». |  | 31.12.2019 |
| 105 | AS0002634 | ТП-6/0,4 кВ №115 «ФНС-3». |  | 31.12.2019 |
| 106 | AS0002628 | ТП-6/0,4 кВ №116 «Кожвендиспансер». |  | 31.12.2019 |
| 107 | AS0002650 | ТП-10/0,4 кВ №119 «Молокозавод». |  | 31.12.2019 |
| 108 | AS0002648 | ЗТП-10/0,4 кВ №120 «ПМК-115». |  | 31.12.2019 |
| 109 | AS0002652 | ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15». |  | 31.12.2019 |
| 110 | AS0002718 | ЗТП-10/0,4 кВ №122 «Интернат». |  | 31.12.2019 |
| 111 | AS0002716 | ТП-10/0,4 кВ №123 «ДСУ» |  | 31.12.2019 |
| 112 | AS0002698 | ТП-10/0,4 кВ №124 «Дорожная». |  | 31.12.2019 |
| 113 | AS0002700 | ТП-10/0,4 кВ №125 «Первомайская». |  | 31.12.2019 |
| 114 | AS0002701 | ТП-10/0,4 кВ №126 «Кошелева». |  | 31.12.2019 |
| 115 | AS0002715 | ТП-10/0,4 кВ №127 «Елена». |  | 31.12.2019 |
| 116 | AS0002703 | ТП-10/0,4 кВ №128 «Островная». |  | 31.12.2019 |
| 117 | AS0002705 | ТП-10/0,4 кВ №129 «Совхоз». |  | 31.12.2019 |
| 118 | AS0002695 | ЗТП-10/0,4 кВ №130 «Портовая». |  | 31.12.2019 |
| 119 | AS0002706 | ТП-10/0,4 кВ №131 «СХТ». |  | 31.12.2019 |
| 120 | AS0002707 | ТП-10/0,4 кВ №132 «П. Осипенко». |  | 31.12.2019 |
| 121 | AS0002697 | ЗТП-10/0,4 кВ №133 «Экспедиция». |  | 31.12.2019 |
| 122 | AS0002711 | ТП-10/0,4 кВ №134 «Белоусова». |  | 31.12.2019 |
| 123 | AS0002709 | ТП-10/0,4 кВ №134/1 «Сухогрузы». |  | 31.12.2019 |
| 124 | AS0002713 | ТП-10/0,4 кВ №136 «Гор. Парк». |  | 31.12.2019 |
| 125 | AS0002689 | ТП-10/0,4 кВ №137 «Рынок». |  | 31.12.2019 |
| 126 | AS0002694 | ТП-10/0,4 кВ №138 «Калинушка». |  | 31.12.2019 |
| 127 | AS0002690 | ТП-10/0,4 кВ №140 «ПЖРЭП». |  | 31.12.2019 |
| 128 | AS0002691 | ЗТП-10/0,4 кВ №141 «Хлебозавод». |  | 31.12.2019 |
| 129 | AS0002793 | ТП-10/0,4 кВ №143 «Котельная». |  | 31.12.2019 |
| 130 | AS0002788 | ЗТП-10/0,4 кВ №144 «Посёлок». |  | 31.12.2019 |
| 131 | AS0002792 | ТП-10/0,4 кВ №145 «Южная». |  | 31.12.2019 |
| 132 | AS0002797 | ТП-10/0,4 кВ №146 «Заревый». |  | 31.12.2019 |
| 133 | AS0002794 | МТП-10/0,4 кВ №147 «а/с Восток». |  | 31.12.2019 |
| 134 | AS0002664 | ЗТП-10/0,4 кВ №148 «Очистные сооружения». |  | 31.12.2019 |
| 135 | AS0002791 | ЗТП-10/0,4 кВ №150 «Б. Хмельницкого» |  | 31.12.2019 |
| 136 | AS0002789 | ЗТП-10/0,4 кВ №151 «Туб. Диспансер». |  | 31.12.2019 |
| 137 | AS0002774 | ТП-10/0,4 кВ №152 «Пилорама». |  | 31.12.2019 |
| 138 | AS0002781 | ТП-10/0,4 кВ №153 «Кольцевая». |  | 31.12.2019 |
| 139 | AS0002782 | ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная». |  | 31.12.2019 |
| 140 | AS0002775 | ЗТП-10/0,4 кВ №155 «Д/С №15». |  | 31.12.2019 |
| 141 | AS0002757 | ТП-10/0,4 кВ №156 «Сорт. Участок». |  | 31.12.2019 |
| 142 | AS0002667 | ЗТП-10/0,4 кВ №157 «Солнечный». |  | 31.12.2019 |
| 143 | AS0002669 | ЗТП-10/0,4 кВ №158 «Общежитие». |  | 31.12.2019 |
| 144 | AS0002714 | ТП-10/0,4 кВ №160 «Кислородная станция». |  | 31.12.2019 |
| 145 | AS0022437 | ТП-10/0,4 кВ №162 «Гравий сортировка» |  | 31.12.2019 |
| 146 | AS0002661 | ТП-10/0,4 кВ №163 «Западная». |  | 31.12.2019 |
| 147 | AS0002666 | ТП-10/0,4 кВ №165 «Пилорама». |  | 31.12.2019 |
| 148 |  | ТП-10/0,4 кВ №167 «Орбита». |  | 31.12.2019 |
| 149 | AS0002770 | ТП-10/0,4 кВ №169 «ЦНО». |  | 31.12.2019 |
| 150 | SS0000244 | ЗТП-10/0,4 кВ №171 «РП-3 СХТ». |  | 31.12.2019 |
| 151 |  | ТП-10/0,4 кВ №172 «Кислородная станция». |  | 31.12.2019 |
| 152 |  | ТП-10/0,4 кВ №173 «Турбаза». |  | 31.12.2019 |
| 153 | AS0002749 | МТП-10/0,4 кВ №174 «Локатор». |  | 31.12.2019 |
| 154 | AS0002748 | ТП-10/0,4 кВ №175 «Склад». |  | 31.12.2019 |
| 155 | AS0002751 | ТП-10/0,4 кВ №177 «Ближний привод». |  | 31.12.2019 |
| 156 | SS0000321 | ТП-10/0,4 кВ №178 «Пионер лагерь». |  | 31.12.2019 |
| 157 | SS0000305 | ТП-10/0,4 кВ №179 «Пионер лагерь». |  | 31.12.2019 |
| 158 | SS0000265 | ТП-10/0,4 кВ №180 «Дом рыбака». |  | 31.12.2019 |
| 159 | AS0005328 | ТП-6/0,4 кВ №181 « Верхнезейский». |  | 31.12.2019 |
| 160 | SS0000308 | ЗТП 10/04 кВ №182 «РТС» |  | 31.12.2019 |
| 161 |  | ТП-6/0,4 кВ №183 «Охрана водохранилища» |  | 31.12.2019 |
| 162 | AS0005470 | ТП-6/0,4 кВ №184 «Коболдо» |  | 31.12.2019 |
| 163 | AS0006009 | ТП-6/0,4 кВ №185 «Моностырь» |  | 31.12.2019 |
| 164 | AS0006941 | ТП-10/0,4 кВ №186 «А.С Мая». |  | 31.12.2019 |
| 165 | AS0005574 | ТП-10/0,4 кВ №187 «Звезда». |  | 31.12.2019 |
| 166 | AS0022436 | СТП-6/0,4 кВ № 188 Гостиница» |  | 31.12.2019 |
| 167 | AS0023247 | ТП-10/0,4 кВ №189 |  | 31.12.2019 |
| 339 | AS0002635 | Ф №5 Временный, ВЗЛПХ | 1,13 | 31.12.2019 |
| 340 | AS0002636 | Ф №11 Светлый | 4,2 | 31.12.2019 |
| 341 | AS0002637 | Ф№7 Угольный причал, Очистные | 1,8 | 31.12.2019 |
| 342 | AS0002638 | Ф№6 Монастырь | 5,9 | 31.12.2019 |
| 343 | SS0000304 | Ф №12 Промбаза | 1,4 | 31.12.2019 |
| 344 | AS0002632 | Ф №1 Молокозавод | 1,1 | 31.12.2019 |
| 345 | AS0002634 | Ф №3 Мухинский | 5,2 | 31.12.2019 |
| 346 | AS0002628 | Ф №14 Молокозавод | 5,2 | 31.12.2019 |
| 347 | AS0002650 | Ф №15 Уткинский | 4,8 | 31.12.2019 |
| 348 | AS0002648 | Ф №16 ВЗЛПХ | 0,115 | 31.12.2019 |
| 349 | AS0002652 | Ф№8 ЦНО | 0,2 | 31.12.2019 |
| 350 | AS0002718 | Ф№39 Солнечный | 2,28 | 31.12.2019 |
| 351 | AS0002716 | Ф№6 СХТ | 0,8 | 31.12.2019 |
| 352 | AS0002698 | Ф №25 Дачи | 1,4 | 31.12.2019 |
| 353 | AS0002700 | Ф №5 Мухинский | 5,3 | 31.12.2019 |
| 354 | AS0002701 | Ф №7 Уткинский | 5,34 | 31.12.2019 |
| 355 | AS0002715 | Ф№3 КПД-8, ПТУ | 2,32 | 31.12.2019 |
| 356 | AS0002703 | Ф №514 Промбаза | 1,3 | 31.12.2019 |
| 357 | AS0002705 | Ф№25 ФНС-7 | 5,2 | 31.12.2019 |
| 358 | AS0002695 | Ф№55 Котельная Временного посёлка | 1,2 | 31.12.2019 |
| 359 | AS0002706 | Ф№56 в/часть, Светлый | 3,6 | 31.12.2019 |
| 360 | AS0002707 | Ф№11 6 квартал | 3,3 | 31.12.2019 |
| 361 | AS0002697 | Ф№13 Светлый 2 | 4,8 | 31.12.2019 |
| 362 | AS0002711 | Ф№513 Светлый 1 | 3 | 31.12.2019 |
| 363 | AS0002709 | Ф №9 Посёлок временный | 1,7 | 31.12.2019 |
| 362 | AS0002713 | ВЛ-0,4 кВ г. Зея | 120,5 | 31.12.2019 |

Перечень объектов №2

| 1 | 28:13:242701:100 | Нежилое здание, Гараж |  | 01.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28:26:031800:376 | Классификатор видов назначений объектов, Линия электропередач вл-35 кв п.хорогочи (пс хорогочи-пс лумбирская)) |  | 01.09.2019 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.	Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Выписки на ОКС о снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета;

- Выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Дополнительные требования к Участнику:

3.1.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

3.1.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2020 года.