- Техническое задание

на выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования под ПС, ВЛ 110/35 кВ в Хабаровском крае

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по выполнению кадастровых работ под объектами электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования под ПС, ВЛ 110/35 кВ в Хабаровском крае с целью установления публичных сервитутов.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Изготовление схем расположения границ публичных сервитутов;

3.3. Подготовка карта (планов) земельных участков;

4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ.

4.1. Земельного кодекса РФ от 25 10.2001 №136 – ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

4.2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4.3. Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов"

4.4. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

4.5. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

4.6. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

5. Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Свидетельство о гос. регистрации | Площадь | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ВЛ-110 кВ Т-198 "Березовый - Бриакан" (HB007625) | п. Полины Осипенко Хабаровский край | 27 АБ 148723 от 31.12.2006 | 3417,89 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ "Бриакан - Главный Стан" (HB007627) | п. Полины Осипенко Хабаровский край | 27 АБ 148724 от 31.12.2006 | 206 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-110 кВ ПС "К" - ПС "ГПП-1" с отпайкой на ПС "ГПП-2" (HB007663) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169874 от 31.12.2006 | 2601,4 | 30.10.2019 |
| - 4 | ВЛ-110 кВ ПС "Комсомольская" - ПС "Водозабор" с отпайкой на ПС "Береговая" (HB007667) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169900 от 31.12.2006 | 3137,6 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ ПС "Комсомольская" - ПС "Солнечная" с отпайкой на ПС "Ручьи" С-81/82 (HB007683) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169999 от 31.12.2006 | 2030,4 | 30.10.2019 |
| - 8 | ВЛ-110 кВ ПС "Старт" - ПС "НПЗ-110" - ПС "Т" с отпайкой на ПС "Байкальская" (HB007651, HB007673) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169871 от 31.12.2006 | 4133 | 30.10.2019 |
| - 9 | ВЛ-110 кВ ПС "ТЭЦ-3" - ПС "К" с отпайкой на ПС "ГПП-5" С-117/118 (HB007664) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169860 от 31.12.2006 | 2378,1 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ С-109 ПС "Северная" - ПС "Стройдвор" (HB007653) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169846 от 31.12.2006 | 515,3 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ С-123 ПС "Комсомольская" - ПС "Гайтер" инв.№ 229 (HB007668) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 079604 от 29.10.2007 | 2146,8 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ С-73 ПС "К" - ПС "Кедровая" (HB007636) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169996 от 31.12.2006 | 945,5 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ С-74 ПС "К" - ПС "Картель" с отпайкой на ПС "Пивань" инв.№ 236 (HB007637) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 075281 от 14.08.2007 | 2446 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ С-79 ПС "К" - ПС "Стройдвор" (HB007678) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169966 от 31.12.2006 | 1249,6 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - ПС "Привокзальная" - ПС "К" инв.№ 25 литер 1 (HB007682) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169881 от 31.12.2006 | 1220,8 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 инв.№ 27 (HB007687) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169880 от 31.12.2006 | 2064,6 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - ПС "Т" инв.№ 24 литер 6 (HB007692) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169896 от 31.12.2006 | 2493,3 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ С71/72/94 ПС Комсомольская - ПС Хурба Амурская ТЭЦ (HB007688) | г. Амурск Хабаровский край | 27 АБ 169998 от 31.12.2006 | 2431,56 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ С-87/88 ТЭЦ - ГПП Эльбан с отпайкой на ПС Падали (HB007677) | г. Амурск Хабаровский край | 27 АБ 268341 от 31.12.2006 | 1250,49 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ Т-305/306 ПС "Ургал" - "Ч" (HB007104) | Верхнебуреинский район Хабаровский край | 27 АБ 141920 от 31.12.2006 | 1035,8 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ С-106 ПС "Вознесенская" - ПС "Иннокентьевка" (HB007659) | Нанайский район Хабаровский край | 27 АВ 025889 от 31.12.2006 | 2178,8 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ С-110 ПС "Иннокентьевка" - ПС "Троицкое" с отпайкой на ПС "Лидога" (HB007633 HB007657) | Нанайский район Хабаровский край | 27 АБ 298628 от 31.12.2006 | 2674,7 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ заход на ПС "Белая Гора" (HB032141) | Николаевский район Хабаровский край | 27 АВ 393523 от 14.04.2010 | 367,6 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 кВ заход на ПС "Маго" (HB032140) | Николаевский район Хабаровский край | 27 АВ 393523 от 14.04.2010 | 231,3 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ "СМР-КАФ" | г. Хабаровск | 27 АБ 298874 от 31.12.2006 | 1 616,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 -Корфовская" | г. Хабаровск, Хабаровский район | 27 АБ 298868 от 31.12.2006 | 4 569,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ 110 кВ ПС "РЦ" - ПС "НПЗ" | г. Хабаровск | 27:00:0000000:49 | 3 202,00 | 30.10.2019 |
|  | (ЭСК) ЛЭП-110 кВ "Николаевск-Многовершинное" | Николаевский район, Хабаровский край | 27 АВ 393523 от 14.04.2010 | 281 900,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ ПС К - ПС ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 инв.№ 28 литер 2 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169874 от 31.12.2006 | 1 392,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-105 ПС Селихино - ПС Вознесенское с отпайкой на ПС Озерная | г. Комсомольский район Хабаровский край | 27 АБ 268340 от 31.12.2006 | 25 584,48 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-106 ПС Вознесенская - ПС Иннокентьевка | Нанайский район Хабаровский край | 27 АБ 298628 от 31.12.2006 | 330,60 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-115/116 ПС Старт - ТЭЦ-3 с отпайкой На БАМ-ПТФ | Солнечный район, Хабаровский край | 27 АБ 169859 от 31.12.2006 | 1 848,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-117/118 ПС ТЭЦ-3 - ПС К с отпайкой на ПС ГПП | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169874 от 31.12.2006 | 2 378,10 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-119/120 ПС Комсомольская - ПС К | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169845 от 31.12.2006 | 1 450,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-121 ПС Картель - ПС Гайтер | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169996 от 31.12.2006 | 4256,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-123 ПС Комсомольская - ПС Гайтер инв.№ 229 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169912 от 31.12.2006 | 2 146,80 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-71/72/94 ПС Комсомольская - ПС Хурба - Амурская ТЭЦ | Комсомольский район, с. Хурба, Хабаровский край | 27 АБ 268341 от 31.12.2006 | 2 363,20 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-73 ПС К - ПС Кедровая | Солнечный район, Хабаровский край | 27 АБ 169966 от 31.12.2006 | 949,50 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-74 ПС К - ПС Картель с отпайкой на ПС Пивань инв.№ 236 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 078722 от 31.12.2006 | 4271,90 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-79 ПС ТН - ПС Стройдвор | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169966 от 31.12.2006 | 1 249,60 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-80 ПС Северная - ПС Лиан | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169999 от 31.12.2006 | 2130,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-81/82 ПС К - ПС Солнечная с отпайкой на ПС Ручьи | Солнечный район, Хабаровский край | 27 АБ 169860 от 31.12.2006 | 710,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-95 ПС Старт - ПС Азимут | Солнечный район, Хабаровский край | 27 АБ 148711 от 31.12.2006 | 1 529,30 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-96 ПС Селихино - ПС Озёрная | Солнечный район, Хабаровский край | 27 АБ 169997 от 31.12.2006 | 828,50 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-97/102/98 ПС "Старт" - ПС "НПЗ-110" - ПС "Т" с отпайкой на ПС "Байкальская" инв.№ 31 литер 7,7 А, 7Б | Солнечный район, Хабаровский край | 27 АБ 169874 от 31.12.2006 | 3 545,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-99 ПС Картель - ПС Селихино | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169820 от 31.12.2006 |  | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ С-96 ПС Селихино - ПС Озёрная | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169812 от 31.12.2006 | 1 972,04 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ Т-198 ПС Березовая - ПС Бриакан | Район им. Полины Осипенко, Хабаровский край | 27 АБ 148723 от 31.12.2006 | 1 100,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ПС "Привокзальная" - ПС "К" инв.№ 25 литер 1 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169880 от 31.12.2006 | 1 220,80 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 инв.№ 27 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160023 от 31.12.2006 | 2 064,60 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ПС "Т" инв.№ 24 литер 6 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160014 от 31.12.2006 | 2 493,30 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 ПС Комсомольская - ПС Гайтер | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169829 от 31.12.2006 | 2 146,80 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 С-125/126 ПС Комсомольская - ПС Водозабор с отпайкой на ПС Береговая | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169859 от 31.12.2006 | 1 581,60 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-110 С-74 ПС К - ПС Картель | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169829 от 31.12.2006 | 2 446,00 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-35 кВ "ПС НПЗ-35-ПС Индустриальная" литер 12 (HB007634) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169876 от 31.12.2006 | 198 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-35 кВ "ТЭЦ-1-ПС "Таёжная" (HB007694) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169908 от 31.12.2006 | 969 | 30.10.2019 |
| - 1 | ВЛ-35 кВ "ЭТЗ"-"Красная", инв.№ 46 литер 15, 15а (HB007660) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 078723 от 17.10.2007 | 261,1 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "Байкальская" - ПС "Дземги" (HB007684) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169882 от 31.12.2006 | 231,7 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "БАМ ПТФ" - ПС "Таежная" (HB007666) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169892 от 31.12.2006 | 535,5 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "Дземги" - ПС "НПЗ-35" (HB007645) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169894 от 31.12.2006 | 326,1 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "Западная" - ПС "Байкальская" инв.№ 42 литер 9 (HB007691) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169890 от 31.12.2006 | 535,3 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "Красная" - ПС "Западная" с отпайкой на ПС "ПТО", инв.№ 41, лит.8 (HB007679) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169885 от 31.12.2006 | 694,7 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-35 кВ ПС "Объект-10" - ПС "Объект-202" (HB007685) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 081989 от 10.10.2007 | 250,7 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "Северная" - ПС "Объект-202" (HB007685) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160019 от 17.12.2008 | 27,8 | 30.10.2019 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ ПС "Т" - ПС "НПЗ-35" (HB007645) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169894 от 31.12.2006 | 272,5 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-35 КВ ПС "ТН"- ПС "Ц" инв.№ 35 литер 3 (HB007643) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169893 от 31.12.2006 | 297,3 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-35 кВ ПС "Ц" - ПС "ЛПБ" (HB007676) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169898 от 31.12.2006 | 293 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ Т-175 ПС "Западная" - ПС "Объект-10" (HB007686) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169889 от 31.12.2006 | 749 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ ТЭЦ-1 - ПС "Западная" (HB007689) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169878 от 31.12.2006 | 1276,5 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ ТЭЦ-2 - ПС "ТН" (HB007690) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169891 от 31.12.2006 | 485,1 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ, КЛ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ЭТЗ" - ТЭЦ-2 инв.№ 69 (часть сооружения, прилегающего к ПС 35/6 кВ "ЭТЗ" линии ВЛ-35 кВ, КЛ-35 кВ "ТЭЦ-2 инв.№ 69") (HB007652) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169895 от 31.12.2006 | 234,2 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ, КЛ-35 кВ ТЭЦ-1 - ЭТЗ литер 1, 1А (HB007652) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169877 от 31.12.2006 | 1135,6 | 30.10.2019 |
| - 3 | ВЛ-35/6 кВ ПС "Таежная" - ПС "Кирзавод" (HB007666) | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160022 от 17.12.2008 | 385 | 30.10.2019 |
|  | ПС "Лермонтовка-110/10"; Электросетевой комплекс № 10 110 кВ ЦЭС, инв.№ 9 | Бикинский район, Хабаровский край | 27 АБ 298870 от 17.12.2008 | 3 484,48 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "ГВФ" | г. Хабаровск | 27 АБ 298878 от 31.12.2006 | 10 998,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ "Обор" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 298879 от 31.12.2006 | 5 159,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ "Сита" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 298879 от 31.12.2006 | 5 120,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/6 кВ "Мухен" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 298879 от 31.12.2006 | 11 982,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ "Сукпай" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 298879 от 31.12.2006 | 14 187,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "Хор" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 298870 от 31.12.2006 | 5 073,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110 кВ "Корфовская" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 298868 от 31.12.2006 | 18 870,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110 кВ "Елабуга" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 298885 от 31.12.2006 | 3 643,00 | 15.07.2019 |
|  | Закрытая подстанция 110/6 кВ "Городская" | г. Хабаровск | 27 АБ 092605 от 15.02.2016 | 2 060,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "Восточная" | г. Хабаровск | 27 АВ 759368 от 23.10.2012 | 1 740,90 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "ЮМР" | г. Хабаровск | 27 АБ 298869 от 31.12.2006 | 9 077,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "Горький" | г. Хабаровск | 27 АБ 299267 от 31.12.2006 | 11 539,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/6 кВ "Здоровье" | г. Хабаровск | 27 АБ 298634 от 31.12.2006 | 3598,80 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/6 кВ "МЖК" | г. Хабаровск | 27 АБ 298868 от 31.12.2012 | 2 488,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "АК" | г. Хабаровск | 27АБ 298868 от 31.12.2006 | 10 147,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/6 кВ "Энергомаш" | г. Хабаровск | 27 АВ 759368 от 23.10.2012 | 4 781,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "Ц" | г. Хабаровск | 27 АВ 759368 от 23.10.2012 | 8 480,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "СМР" (Северный микрорайон) | г. Хабаровск | 27 АБ 298874 от 31.12.2006 | 14 167,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "КАФ" | г. Хабаровск | 27 АБ 298874 от 31.12.2006 | 11 685,80 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "Березовка" | г. Хабаровск | 27 АБ 298874 от 31.12.2006 | 2 192,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110 кВ "Судоверфь" (СДВ) | г. Хабаровск | 27 АБ 298893 от 31.12.2006 | 3 459,50 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" | г. Хабаровск | 27 АВ 318211 от 02.09.2009 | 5 620,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ "Южная" | г. Хабаровск | 27 АБ 298869 от 31.12.2006 | 21 565,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110 кВ Береговая инв.№ 63 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 164805 от 31.12.2006 | 2 600,50 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110 кВ Многовершинная | Николаевский район, Хабаровский край | 27 АВ 393523 от 31.12.2006 | 13 541,90 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Водозабор инв.№ 62 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 164805 от 31.12.2006 | 10 876,20 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Гайтер | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169956 от 31.12.2006 | 14000,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Иннокентьевка | Нанайский р., с.Иннокентьевка, ул.Ленина, 45 | 27 АБ 298628 от 31.12.2006 | 2 353,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Картель с подъездной дорогой | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169909 от 31.12.2006 | 25300,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Лидога | Нан.р., с.Лидога, ул.Зеленая | 27 АБ 298630 от 31.12.2006 | 5 114,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Озёрная | Комсомольский район, Хабаровский край | 27 АБ 169909 от 31.12.2006 | 40 713,40 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Пивань, МП | с. Пивань, Хабаровский край | 27 АВ 147340 от 31.12.2006 | 4 040,50 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/10 кВ Хурба, МП | с.Хурба, Хабаровский край | 27 АБ 169888 от 31.12.2006 | 16300,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ Байкальская инв.№ 64 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169895 от 31.12.2006 | 14 576,90 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ БАМ ПТФ инв.№ 68 | Комсомольск-на-Амуре, ул.Формовочная, 47 корп.3 | 27 АВ 160017 от 31.12.2006 | 5 439,90 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 кВ Северная инв.№ 67 | Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 185 корпус 2 | 27 АВ 160024 от 31.12.2006 | 14 889,20 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/35/6 Эльбан | Администрация Эльбанского городского поселения Амурского МР Хабаровского края | 27 АБ 268302 от 31.12.2006 | 10990,00 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/6 кВ К инв.№ 61 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160015 от 31.12.2006 | 40228,0 | 15.07.2019 |
|  | ПС 110/6 кВ Привокзальная инв.№ 66 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169924 от 31.12.2006 | 4 022,30 | 15.07.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 298600 от 31.12.2006 | 1 394,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Ильинка" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299385 от 31.12.2006 | 1 471,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Сергеевка" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299381 от 31.12.2006 | 1 298,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Дружба" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299385 от 31.12.2006 | 1 213,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Тополево" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299382 от 31.12.2006 | 1 287,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Дубки" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299381 от 31.12.2006 | 3 680,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Заозерная" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299382 от 31.12.2006 | 1 500,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Ракитное" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 298600 от 31.12.2006 | 1 305,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Краснознаменка" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299381 от 31.12.2006 | 3 519,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Гергиевка" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 299384 от 31.12.2006 | 1 269,80 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35 кВ "Гродеково" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 298870 от 31.12.2006 | 2 830,30 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "Черняево" | Район имени Лазо, Хабаровский край | 27 АБ 299388 от 31.12.2006 | 672,60 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Новокуровка" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 298617 от 31.12.2006 | 562,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Некрасовка" | Хабаровский район, Хабаровский край | 27 АБ 299385 от 31.12.2006 | 13 677,00 | 13.09.2019 |
|  | Закрытая подстанция 35/6 кВ "Протока", сеть канализации, сеть водопровода, линия ВОЛС | г. Хабаровск | 27-АГ 067943 от 20.10.2014 | 3 042,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "Трампарк" | г. Хабаровск | 27 АБ 299362 от 31.12.2006 | 2 492,40 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "СРЗ" | г. Хабаровск | 27 АБ 299365 от 31.12.2006 | 1 153,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 " кВ "СТ" | г. Хабаровск | 27 АБ 299361 от 31.12.2006 | 1 555,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 " кВ "СМ" | г. Хабаровск | 27 АБ 299364 от 31.12.2006 | 6 460,70 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "Эмальзавод" | г. Хабаровск | 27 АБ 299363 от 31.12.2006 | 2 097,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "Р" | г. Хабаровск | 27 АБ 299379 от 31.12.2006 | 3 064,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 "Парк Гайдара" | г. Хабаровск | 27 АВ 594187 от 18.08.2011 | 2 619,63 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "РЦ-СВ" | г. Хабаровск | 27 АБ 299360 от 31.12.2006 | 1 834,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "БН" | г. Хабаровск | 27 АБ 299380 от 31.12.2006 | 2 769,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ "Втормет" | г. Хабаровск | 27 АБ 299383 от 31.12.2006 | 1 974,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35 кВ Ч | Хабаровский край Верхнебуреинский муниципальный район | 27 АБ 141125 от 31.12.2006 | 10 289,69 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35 кВ Чегдомын | Хабаровский край Верхнебуреинский муниципальный район | 27 АБ 141125 от 31.12.2006 | 20 463,25 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35 кВ Шахта | Хабаровский край Верхнебуреинский муниципальный район | 27 АБ 141961 от 31.12.2006 | 6 987,29 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Тишкино | Ванинский р., п. Ванино | 27 АБ 146856 от 31.12.2006 | 8 136,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Городская (ГПП г. Амурск) | Г. Амурск, Хабаровский край | 27 АБ 169971 от 31.12.2006 | 7800,0 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Индустриальная инв.№ 58 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169890 от 31.12.2006 | 1 465,30 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Кислородная | г. Советская Гавань | 27 АБ 146854 от 31.12.2006 | 2 453,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Монгохто | П. Монгохто | 27 АВ 115289 от 31.12.2006 | 991,30 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ РП-1 | П. Ванино | 27 АБ 141743 от 31.12.2006 | 10000,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ РП-4 | П. Ванино | 27 АБ 141424 от 31.12.2006 | 10 342,50 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Совхоз Комсомольский | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169869 от 31.12.2006 | 5000,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Центальная | г.Советская Гавань, пер.Безымянный, д.104 | 27 АБ 146646 от 31.12.2006 | 10500,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ Эгге | г. Советская Гавань | 27 АБ 146855 от 31.12.2006 | 4 823,81 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ Б | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169911 от 31.12.2006 | 6 923,90 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ Городская инв.№ 50 | г. Советская Гавань | 27 АБ 169925 от 31.12.2006 | 1 651,10 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ Западная инв.№ 56 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169919 от 31.12.2006 | 10 229,10 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ Кирзавод с прилегающей линией ВЛ 35/6 кВ ПС "Таежная" - ПС "Кирзавод" инв.№ 72 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160022 от 31.12.2006 | 1 892,30 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ ЛПБ инв.№ 51 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160013 от 31.12.2006 | 1 893,30 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ НПЗ-35 инв.№ 70 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169929 от 31.12.2006 | 2 599,10 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ Объект-10 инв.№ 53 | г. Комсомольск н/А по Северному шоссе, 165 корпус 2 | 27 АВ 160023 от 31.12.2006 | 2 541,70 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ Объект-202 с ВЛ-35 кВ "ПС Северная-ПС Объект 202" | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169875 от 31.12.2006 | 2000,00 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ ТН инв.№ 55 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АВ 160018 от 31.12.2006 | 2 402,70 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/6 кВ ЭТЗ с прилегающей линией ВЛ-35 кВ, КЛ 35 кВ "ТЭЦ-2" инв.№ 69 | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169910 от 31.12.2006 | 4 212,50 | 13.09.2019 |
|  | ПС 35/10 кВ "КЖБК" с подъездной дорогой | г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 27 АБ 169864 от 31.12.2006 | 1 457,00 | 13.09.2019 |

6. Состав и содержание работ.

6.1.  Подготовительные работы.

6.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»»;

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

6.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования;

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

6.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

6.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы:

- Геодезические измерения выполняется по каждой опоре и трансформаторной подстанции.

6.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

6.2.3. Работы по определению координат земельных участков под объектами электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

6.3. Подготовка схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых будет подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков.

6.4. Подготовка XML-схем.

Границы публичного сервитута земельного участка формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

Результаты работ:

Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат).

7.  Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

8.  Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 9. Особые условия

При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

10. Требования к Исполнителю работ.

10.1. Наличие в штате  не менее двух кадастровых инженеров, являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением в составе заявки копий документов, подтверждающих их членство в СРО кадастровых инженеров, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции).

10.2. Исполнитель обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной

организации.

11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата  «_30_» _октября__ 2019 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

13. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.