

Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

**Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

(АО «ДРСК» «ЮЯЭС»)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ул.Линейная, 4, г.Алдан, РС (Якутия), Россия, 678901, Тел: (41145) 36-593; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: [doc@aldan.drsk.ru](mailto:doc@aldan.drsk.ru); ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

|  |  |
| --- | --- |
| **Вед. инженер сУС**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Бавыкина | **СОГЛАСОВАНО**  **И.о. директора филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.Г. Белослудцев** |

**Техническое задание**

**«Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под ПС 110/35 кВ и ТП для нужд филиала «Южно Якутские ЭС»»**

**1. Основания для производства работ.**

Работы по межеванию земельных участков и установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

1. Земельный кодекс РФ.

1.2. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

1.3. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г № 736.

1.4. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ

1.4. ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ.

1.5. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года № 35-ФЗ.

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

1.7. ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов» от 03.08.2018 № 341-ФЗ;

1.8. ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 342-ФЗ.

1.9. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

1.20. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

1.21. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

**2. Цель работы:**

2.1. Установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне объектов;

2.2. Получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ТП, ПС расположенных на территории Алданского и Нерюнгринского районов филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».

**3. Основные задачи:**

3.1. Рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

3.2. Изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

3.3. Получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

3.4. Получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

3.5. Изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

3.6. Получение кадастровых выписок земельных (лесных) участков, публичных сервитутов;

3.7. Установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне объектов.

**4. Объекты и объемы работ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование объекта** | | **Местоположение** | **Количество кв., м2** | **Срок выполнения работ** |
| **Установление границ охранных зон электросетевых объектов** | | | | | |  |
| 1. ы1 | Подстанция 2 Лебединый (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Лебединый | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 5 Алдан(ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), г. Алдан, ул. Энергетиков | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 8 (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Верхний Куранах | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 16 «Юхта» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 18 (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Нижний Куранах, район ЗИФ | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 26 (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, г.Томмот, 24 й км. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 33 (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, г.Томмот, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 36 «М.Нимныр» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Малый Нимныр | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 37 «Б.Нимныр» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Большой Нимныр | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 25 «Алексеевск» | | РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 39 «Б.Хатыми» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Большой Хатыми | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 40 «Обогатительная фабрика» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 41 «Беркакит» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 42 «Городская» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 43 «Гранитная» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 45 «Серебряный Бор» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 47 «СХК» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 49 «Городская 2» (ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 50 «РМЗ – 2» ПС 110 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 3 «Белая гора» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Лебединый | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 4 «Ленинский» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Ленинский | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 6 «Восточная» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 7 МПС (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 11 Аэропорт (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 14 Хатыстыр (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 17 Электрокотельная (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 23н "Ылыымах" (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 32 «РПБ Укулан» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 35 Левобережная (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 44 «РМЗ» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 51 «ХПВ» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 10 «Водозабор» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 12 «Укулан» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот. | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 20 «Якокут» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Якокут | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | Подстанция 21 «Якокит» (ПС 35 кВ) | | РС (Якутия), Алданский район, п. Якокит | | 9000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП "УНО" № 85 | | РС (Я), г. Алдан,ул. Октябрьская 19в | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 10 "Автостанция" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Комарова 4 б | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 12 "Магазин 4" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 53 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 153 "Семенова" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Семенова между №1-г № 1б | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 156 "ИВС" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская15-а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 157 "Березка" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Дзержинского 27-а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 214 "Красноармейская" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Красноармейская | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 215 "Горгаз" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Дивизионная | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 26 "ОКЭ-267" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Павлова 1 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 27 "Д/сад совхоза" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Серебровского 29 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 29 "Спорткомплекс" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 36 б | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 3 "ДОЦ-1" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская 1 в | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 45 "ДРСУ-4" | | РС(Я), г. Алдан, ул.М. Зинштейна 29 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 47 "ФАПТУС" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Бертина 21 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 48 "Бертина" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Бертина 56 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 5 "Яцик" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Пионерская 2 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 55 "Колбасный цех" | | РС(Я), г. Алдан, пер. Незаметный 3 а | | 2000 м 2 | 01.08.2019 |
|  | КТП № 60 "ЦУБ-2" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова 27 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 62 "Драгстроймонтаж" (адрес) | | РС(Я), г. Алдан, ул.Кузнецова 37б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 63 "Школа-интернат " | | РС(Я), г. Алдан, ул.Калинина 2/5 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 65 "Мкр. Северный" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Новая 1а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 66 "Гараж совхоза" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Стрельцова 2 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 68 "26 Пикет" | | РС(Я), г. Алдан, ул.26 Пикет 6 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 71 "Химлаборатория" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина 44 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 73 "ТУСМ-1" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Комсомольская 19а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 77 "Береговая" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Береговая 8 в | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 78 "Самострой" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Строительная 4 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 79 "Ясная" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Нагорная 26 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 82 "ГАИ" | | РС(Я), г. Алдан, ул. пер. Дорожый 1 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 83 "Пенсионный фонд" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 3 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 84 "Сулус" | | РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 11 д | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 85 "УНО" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 19 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 88 "Тырканда" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 35 в | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 91 "Водозабор" | | РС(Я), г. Алдан, узел 1 р. Орто-Сала | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 92 "Водозабор" | | РС(Я), г. Алдан, узел 1 р. Орто-Сала | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП № 95 "Тир" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Красноармейская 2 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №1 "Поселковая" | | РС(Я), г. Алдан, п. Б.Нимныр, ул. Таежная 9 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №1 С "Магистральная" | | РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Магистральная 2 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №11 "Скважина совхоза" | | РС(Я), г. Алдан, рядом со скважиной совхоза "Ударник" | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №2 С "Гулистан" | | РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, пр. Мира 4 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №3 С "Кузяевская" | | РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Первопроходцев 20 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №5 С "Ж/фонд МК-155" | | РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Ханийская 1 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | КТП №6 С "Ж/фонд ОВЭ" | | РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Спортивная 2 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП 5С "Жилфонд 155" перенос опор ВЛ-6 кВ фидер "Алдан5" | | РС (Я), г. Алдан, мкр Солнечный ул. Ханийская 1а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП 6/0,4 кВ КГС «Геолог» | | РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 1 "Сосновая" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Сосновая 5 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 1 С | | РС (Я), г. Алдан, МКР Солнечный, пер. Звездный, напротив дома № 1 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 12(1) "Магазин № 4" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 53 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 14 "Октябрьская 6" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 6 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 15 "Начальная школа" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 34 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 162 "Северный проезд" (400/6 кВ) | | РС(Я), г. Алдан, ул. Новая, на перекрестке 4-ый Северный проезд | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 17 "Обувной цех" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Дзержинского 33 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 176 | | РС (Я), г. Алдан, ул. Быкова напротив дома №6 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 18 "АТХ-1" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 5 г | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 184 "Ударник" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Павлова (в конце улицы) | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 185 "Альянс" | | РС(Я), г. Алдан,ул. Сунь-ят-Сена 3а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 187 "Комарова" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 1а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 188 "Космачева" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Космачева | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 19 "Билибина 29" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина 29 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 2 "Оникс" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина 18 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 2 С | | РС (Я), г. Алдан, МКР Солнечный, пер. Первопроходцев, напротив дома № 8 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 20 "Школа-2" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Якутская 15 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 207 | | РС (Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 208 ИП «Кузовков» | | РС(Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 21 "Общежитие СМУ" | | РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 9 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 217 (250/6/0,4 кВ) | | РС(Я), г. Алдан, | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 23 "пер. Дорожный" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Семенова 11 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 24 "Управление дороги" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Семенова 11а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 28 "Разрезная" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 55 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 32 "Гараж продснаба" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Тарабукина 70 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 35 "ЗЖБИ" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Дивизионная 29 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 36 "АТХ-2" | | РС(Я), г. Алдан, ул. М-Кангаласская 23 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 37 "Школа-1" | | РС(Я), г. Алдан, пер. Чекистов 12 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 38 "Дружба" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Ленина 6 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 39 "1 квартал "А"" | | РС(Я), г. Алдан, 1 квартал 5 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 4 "Школа № 3" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Кузнецова 27 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 42"1 квартал "В"" | | РС(Я), г. Алдан, 1 квартал 5 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 44 "ПАТО-2" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Космачева 18 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 49 "Универмаг РАЙПО" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 31 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 4С "Школьная" | | РС (Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Молодежная, д. 10а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 50 "РДК" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Пролетарская 16 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 53 "Химчистка" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Пролетарская 42 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 54"Пролетарская" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Советская 86 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 58 "РСУ" | | РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 97 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 59 "Лесхоз" | | РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 123 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 6 "Свинарник ТУКЭ" | | РС (Я), г. Алдан, МКР . Яцик, ул. Хвойная 65 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 6 С | | РС(Я), г. Алдан, ул. Спортивная | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 67 "ЦУБ-1" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова 27 б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 72 "Орочен-2" | | РС(Я), Алданский район, п. Орочен-2 | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 74 "ТУСМ-2" | | РС(Я), г. Алдан, 2 квартал 3 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 7С "Жил.массив 154" и опор ВЛ-6 кВ фидер "МПС-2" ВЛ-0,4 кВ. | | РС (Я), г. Алдан, ул. Достовалова от ТП № 48 "АТХ-1" | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 7С "Жилмассив 154" | | РС (Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, пер. Кедровый д. 2а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 81 "Общежитие АМУ" | | РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 10 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 86 "Котельная а/порта" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 16 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 87 "ГСМ" | | РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 28 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 90 "Водозабор" | | РС(Я), г. Алдан, узел 1 р. Орто-Сала | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 93 "Управление ГВП" | | РС(Я), г. Алдан, ул.10 лет Якутии 35 а | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 95 "ТИР-2" | | РС (Я), г. Алдан, ул. Красноармейская, д2-б | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 96; ТП № 97 | | РС (Я), г. Алдан, ул. Энергетиков, 2в | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 497; ТП № 496; ТП № 368 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.09.2019 |
|  | ТП № 114; ТП № 150; ТП № 61 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 130; ТП № 131; ТП № 132; ТП №134; ТП №135; ТП № 136 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 2; ТП № 33; ТП № 7;ТП № 28;ТП №45;ТП № 26 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 126; ТП № 91; ТП №127;ТП № 97;ТП № 48;ТП № 100 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 141; ТП № 52; ТП №139;ТП № 155;ТП № 137;ТП № 142 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 160 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 3 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 58 п. Серебряный Бор | | РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 10 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Островская | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 11 | | РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Спортивная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 12 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Спортивная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 13 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Алданский | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 16 "Семашко" | | РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Семашко | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 18, ТП № 19 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 2 РЭС | | РС(Я), Алданский район, г. Томмот, | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 41 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Производственная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 42 от ПС № 12 фидер Синегорье" | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.70 лет Октября | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 5 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Захарова | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 54 | | РС (Я), Алданский район, г. Томмот, микр. Дивный, ул. Солнечная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 72 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Торговая | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 73 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Школьная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 88 "Поликлиника" | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная. дом 2-б | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП № 90 КТП 250 кВа | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Нагорная 3 а | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП(ОТП) № 14 Склад ВВ | | 1-й км от п. Алексеевск | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 10 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Островского | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 11 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Спортивная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 12 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Спортивная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 13 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Алданский | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 14 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Ленина | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 15 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Ленина | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 16 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Семашко | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 17 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Ленина | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 18 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 19 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 2 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Геологическая | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 20 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Партизанская | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 23 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. 15 лет Якутии | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 3 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 36 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Березовая | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 37 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 4 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Кирова | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 49 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Семенова | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 5 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Механизаторская | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 6 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.40 лет Октября | | 2000 м 2 | 01.10.2019 |
|  | ТП№ 60 КТП - 630 | | РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Геологическая (котельная № 2) | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП№ 61 КТП - 400/10 : № 63 ОТП - 400/10 | | РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Шахтерская (котельная № 1) | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП№ 62 КТП - 400/10 | | РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Нагорная, (школа). | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП№ 64 ОТП - 1000 | | РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Подгорная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП№ 65 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП№ 7 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Маяковская | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП№ 8 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Есенина | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 1 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 11 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Центральная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 12 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, "Укулан",ул. Нагорная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТППС № 13 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, Дачный поселок | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 15 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 2 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 21 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п.Пятилетка | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 3 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. 1-й Переулок | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 31 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Магистральная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 35 | | РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Есенина | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 38,39 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Синегорье, ул. Ермака | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 4 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, Устье реки Элькон | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 41, 42, 43 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Синегорье, ул. Производственная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 44, 45, 46 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Синегорье, ул. Производственная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 53 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Магистральная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 54 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Солнечная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 55 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Егина | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 6 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Транспортная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 7 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Центральная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 8 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 9 | | РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП б/н "Орочен-1" | | РС(Я), Алданский район, 1-Орочен | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 4 "Больница" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Гагарина, 4 а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 3 "Столовая" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Северная, 21 а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 2 "Черемушка" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Нагорная, 35 а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 1 "Скважина" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Октябрьская, 70 а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 5 "Конный двор" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Набережная, 8б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 5 "К. Маркса" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. 1 квартал, 4 б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 3 "Водокачка" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Пролетарская, 2 б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 4 "1 квартал" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Первомайская, 3-в | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 2 "Школа" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Ленина, 36 б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 1 "РММ" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Стрельцова, 41 а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ПТП № 1 6/04 "Поселок" | | РС(Я), Алданский район, с. Якокут, ул. 8 Марта, 1б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 3 "Водокачка" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Пролетарская 2А | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 17 "Рябиновая" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, пер. Рябиновый7А | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП №1 "Квартал" | | РС (Я), Алданский райлн, с. Якокут, ул. 8 Марта 1а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 5 "Конный двор" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Набережная 8в | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 2 "Черемушки" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Нагорная 35б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 4 "Квартал" | | РС(Я), Алданский район, п. Ленинский,1 Квартал напротив дома 5 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 1 "Скважина" | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Октябрьская 70 б | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 7 «Телецентр» | | РС(Я), Алданский район, п. Лебединый район горы Рудная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 57 "Поселок" | | РС(Я), Алданский район,п. п. Якокит, район теплицы | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 58 "Теплица" | | РС(Я), Алданский район,п. п. Якокит, район теплицы | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 59 "РММ" | | РС(Я), Алданский район,п. п. Якокит, р-н РММ | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 1 "Скважина № 3" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул.Шахтерская | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 11 "СВХМ" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 14 "II-й квартал" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, II-ой квартал | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 17 "Спорткомплекс" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул.Строительная, 11 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 18 "Дражный" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Комсомольская, 2 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 18 "Строительная" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная, 21 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 19 "Колбасный цех" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Магистральная, 13 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 21 "1МКР" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 Микрорайон | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 26 "Новая" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Новая, 83 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 28 "Нагорный" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Нагорная, 131 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 30 "Верхний Дражный" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, Дражный | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 31, № 32 "ГПР-1" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Разрезная, 31 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 34 "Поселок" | | РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах ( р-н дражных отвалов) | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 4 "Поликлиника" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Магистральная, 13 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 5 "Скважина № 5" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул.Шахтерская, 131 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 6 "ОЛП" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, р-н ОЛП ( ул. Шахтерская 131) | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 63 "Нагорная" | | РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах , ул. Разрезная,ул. Нагорная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 7 "Скважина № 5"а" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Шахтерская, 126 а | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 9 "Котельная Дражный" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Комсомольская, 13 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ОТП № 33 "Поселок-2" | | РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах (р-н дражных отвалов) | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 10" Дет.сад № 7" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 МКР | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 12 "Холодильник" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Строительная, 2 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 15 "МКР Солнечный" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, МКР солнечный | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 16" ЦТП-1" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Школьный, 2 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 2 " Скважина № 4" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Шахтерская | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 20 "Дровосклад" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Нагорная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 22 "Столовая" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Новая, 57 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 23 "Почта" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Федоренко, 93 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 24 "Школа" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Школьная | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 25 "Комбинат" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная, 18 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 27 "ГРО" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Федоренко, 99 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 29 "Юбилейная" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Юбилейная, 15 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 3 " ЦТП-2" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Шахтерская, 98 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 1 "РММ" | | РС(Я), Алданский район, с. Якокит, ул. Трудовая на поле | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 2 "Население" | | РС(Я), Алданский район, с. Якокит, ул. Почтовая | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 58 "Горгаз" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Шахтерская, рядом с домом № 86 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 61 "Геологический" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Шахтерская, рядом с домом № 134 и136 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | КТП № 62 "Квартал" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 Микрорайон, район гаражей | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 10 | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 МКР, 86 м. на ЮВ от детского сада № 7 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 66 "Таежная" | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, район общих гаражей ул. Строителей | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 8 | | РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Дражная 30 | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | Подстанция КТПН № 1 "Поселок" | | РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Бертина | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | Подстанция КТПН № 2 "Больница" | | РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Тарабукина | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ТП № 67 «Лесная» | | РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Хатыстырская | | 2000 м 2 | 28.10.2019 |
|  | ВЛ 10 кВ п.Большой Нимныр ф. Газопровод от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Большой Нимныр | | РС(Я), Алданский район, | | 5350 м. | 28.10.2019 |
|  | ВЛ 10 кВ Томмот ф. Город от оп 60 до оп 60/134 от ПС 35 кВ Левобережная | | РС(Я), Алданский район, | | 4088 м. | 28.10.2019 |
|  | ВЛ 10 кВ ф. Газопровод от РУ-10 кВ ПС 35 кВ Беркакит | | РС(Я), Алданский район, | | 10560 м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10 кв п.Б.Нимныр ф. Поселок от ПС-37 | | РС(Я), Алданский район, | | 150,00 м | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв п.Якокит от ПС-21 | | РС(Я), Алданский район, | | 1144м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г. Томмот ф. База от ПС -12 | | РС(Я), Алданский район, | | 3819м | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г. Томмот ф.Вермикулит от ПС-12 | | РС(Я), Алданский район, | | 2425м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 | | РС(Я), Алданский район, | | 2778м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г.Томмот "Больница" | | РС(Я), Алданский район, | | 2860м | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г.Томмот "Левоб." ф.Город от ПС-35 | | РС(Я), Алданский район, | | 4088м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г.Томмот ф. АГРЭ от ПС-12 | | РС(Я), Алданский район, | | 541м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Карьер от ПС 12 | | РС(Я), Алданский район, | | 2000м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв г.Томмот(Дивный) ф.Карьер от ПС-12 | | РС(Я), Алданский район, | | 3014м | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв п.Ыллымах ф.Поселок от ПС-23 | | РС(Я), Алданский район, | | 2350м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв Синегорье от ПС-12 | | РС(Я), Алданский район, | | 4220 м. | 28.10.2019 |
|  | ЛЭП-10кв. п.Алексеевск ф.Поселок (Алексеевск) | | РС(Я), Алданский район, | | 7272м. | 28.10.2019 |

**5. Состав и содержание работ.**

5.1. Подготовительные работы.

5.1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

5.1.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

5.1.3. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

5.1.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

5.2. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

5.2.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

5.2.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

**5.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).**

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

**5.4. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:**

- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

**5.5. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.**

5.5.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

5.5.2. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

5.5.3. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

5.5.4. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

5.5.5. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

1. **Результат работ:**

6.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

1. **Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.**

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

**8. Особые условия**

**8.1.** При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

**9. Требования к Участнику.**

9.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (наличие поверенных геодезических приборов (тахеометр, нивелир, теодолит, GPS оборудование). Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования, действующих на момент срока окончания работ, в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в посл. ред.), право их владения.

9.2. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Для подтверждения Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО с приложением Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

9.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

**10. Сроки выполнения землеустроительных работ.**

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно графика выполнения работ, конечная дата передачи документов **31.10.2019** года.

Срок действия договора – **31.12.2019 года.**

**11. Гарантия исполнителя.**

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

**12. Условия оплаты.**

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

**Согласовано:**

**Начальник ОУС ИА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкевич А. П.**