ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кадастровые работы для целей оформления охранных зон и публичных сервитутов под электросетевыми объектами, расположенными на территории

Сковородинского района Амурской области

1. Цель работы:

- установление публичных сервитутов (ПС) на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (ОЗ) объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка объектов капитального строительства (ОКС) на кадастровый учет.

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № | инв.номер |  |  | наименование объекта и его ориентировочное месторасположение | виды выполняемых работ |  | Протяжённость, км | срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Талдан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AS0002465 |  |  | ЛЭП-0,4кВ "Талданский леспромхоз" | ПС, ОЗ, ОКС |  | 4,2 | 01.06.2020 |
| 2 | AS0002467 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 2 п.Талдан | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 3 | AS0002468 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 3 п.Талдан | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 4 | AS0002469 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 4 п.Талдан | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 5 | AS0002466 |  |  | МТП 10/0.4 кВ № 1 п.Талдан | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | п. Б-Невер |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AS0022257 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от КТП № 13 "Встречный" | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,252 | 01.06.2020 |
| 7 | AS0024181 |  |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 с.Невер |  |  | 0,155 |  |
| 8 | AS0024024 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 4 КТП № 2 |  |  | 0,038 |  |
| 9 | AS0005998 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №4 от КТП № 2 "Школа" ПС Невер |  |  | 0,08 |  |
| 10 | AS0006004 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №4 от КТП № 10 "Больница" |  |  | 0,08 |  |
| 11 | AS0005999 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №4 от КТП № 10 "Больница" |  |  | 0,1 |  |
| 12 | AS0020859 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от КТП 6/0.4 кВ № 7 |  |  | 0,22 |  |
| 13 | AS0024025 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП № 7 |  |  | 0,038 |  |
| 14 | AS0002387 |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 24,73 |  |
| 15 | AS0022786 |  |  | ВЛ-0,4 кВ с.Невер Сковородинский р-он |  |  | 0,28 |  |
| 16 | AS0006546 |  |  | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Невер Сковородинского р-он |  |  | 0,23 |  |
| 17 | AS0019604 |  |  | ВЛ-0,4 кВ п..Невер |  |  | 0,1 |  |
| 18 | AS0022784 |  |  | ВЛ-0,4 кВ с.Невер Сковородинский р-он |  |  | 0,03 |  |
| 19 | AS0002400 |  |  | МТП 6/0.4 кВ № 11 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 20 | AS0002397 |  |  | КТП 6/0.4 В № 12 "Встречный" п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 21 | AS0002396 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 8 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 22 | AS0002392 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 9 "ЦАРМ" п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 23 | AS0002393 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 6 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 24 | AS0002394 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 4 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 25 | AS0002395 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 10 "Больница п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 26 | AS0002398 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 5 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 27 | AS0002399 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 3 "Обувная" п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 28 | AS0002390 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 1 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 29 | AS0002389 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 2 "Школа" п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 30 | AS0002391 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 7 п.Невер | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | п. Бам |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AS0005989 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 4 от ЗТП 10/0.4 кВ № 3 "Школа" ПС Бам | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,09 | 01.07.2020 |
| 32 | AS0002461 |  |  | ЛЭП- 0,4 кВ стан.БАМ |  |  | 2,365 |  |
| 33 | AS0023781 |  |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф. № 2 ТП-10/0,4 кВ № 1 жд.ст.БАМ |  |  | 0,389 |  |
| 34 | AS0002458 |  |  | МТП 10/0.4 кВ № 2 п.Бам | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 35 | AS0002459 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 1 п.Бам | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 36 | AS0002460 |  |  | ЗТП-10/0.4 кВ № 3 "Школа" п.Бам | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 37 | нет |  |  | КТП БССС | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | п. Солнечный |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AS0002431 |  |  | ЛЭП- 0,4 кВ п. Солнечный | ПС, ОЗ, ОКС |  | 7,4 | 01.08.2020 |
| 39 | AS0006544 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 2 от ЗТП № 3 "Центральная" |  |  | 0,04 |  |
| 41 | AS0002427 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 5 "Северная" п.Солнечный | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 42 | AS0002428 |  |  | ЗТП 10/0.4 кВ № 3 "Центральная" | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 43 | AS0002429 |  |  | КТП 10/0.4 кВ "Почта" п.Солнечный | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с.Тахтамыгда |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AS0022253 |  |  | ВЛ 0,4 кВ с.Тахтатыгда | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,04 | 01.09.2020 |
| 45 | AS0002417 |  |  | ЛЭП- 0,4 кВ с. Тахтамыгда |  |  | 11,13 |  |
| 46 | AS0002418 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 7 "Дачная" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 47 | AS0002419 |  |  | МТП 6/0.4 кВ № 6 "Подгорная" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 48 | AS0002420 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 1 "ДК" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 49 | AS0002421 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 4 "Юбилейная" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 50 | AS0002422 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 2 "Портовая" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 51 | AS0002423 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 3 "Школа" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 52 | AS0002424 |  |  | КТП 6/0.4 кВ № 5 "Рубченко" п.Тахтамыгда | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Мадалан |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AS0002432 |  |  | ЛЭП- 0,4 кВ стан.Мадалан | ПС, ОЗ, ОКС |  | 6,01 | 01.10.2020 |
| 54 | AS0002434 |  |  | КТП-10/0.4 кВ № 1 "Вокзал" п.Мадалан | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 55 | AS0002435 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 2 "Школа" п.Мадалан | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 56 | AS0005691 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 3 п.Мадалан | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Уруша |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AS0002476 |  |  | ЛЭП 0,4 кВ г.пгт.Уруша (Восточный). | ПС, ОЗ, ОКС |  | 3,15 | 01.10.2020 |
| 58 | AS0002475 |  |  | ЛЭП-0,4 кВпгт.Уруша (п. Восточный). |  |  | 2,49 |  |
| 59 | AS0002473 |  |  | ЛЭП-04 кВ пгт. Уруша |  |  | 2,93 |  |
| 60 | AS0002477 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 1 п.Уруша | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 61 | AS0002478 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 2 п.Уруша | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 62 | AS0002479 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 3 п.Уруша | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Е-Павлович |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AS0023784 |  |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф. № 1 ТП-6/0,4 кВ № 7 пгт.Ерофей Павлович | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,155 | 01.11.2020 |
| 64 | AS0002471 |  |  | ЛЭП-04 кВ пгт.Ерофей Павлович |  |  | 4,2 |  |
| 65 | AS0005692 |  |  | КТП-160/10-0,4 кВ "Больница" пгт.ЕрофейПавлович | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 66 | AS0005690 |  |  | КТП-250 кВА № 7 пгт.Ерофей Павлович | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Среднерейновский |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AS0002439 |  |  | ЛЭП- 0,4 кВ п.Среднерейновский | ПС, ОЗ, ОКС |  | 3,42 | 01.11.2020 |
| 68 | AS0002440 |  |  | МТП- 35/0.4 кВ № 1 п.Среднерейнова | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | п. Джалинда |  |  |  |  |  |  |
| 69 | AS0020678 |  |  | ВЛ-0,4 кВ с.Джалинда 0,080 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,08 | 01.02.2021 |
| 70 | AS0020857 |  |  | ВЛ-0,4 кВ с.Джалинда 0,160 |  |  | 0,16 |  |
| 71 | AS0006911 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ пос.Джалинда |  |  | 0,13 |  |
| 72 | AS0022827 |  |  | ВЛ-0,4 кВ с.Джалинда Сковородинский р-он |  |  | 0,028 |  |
| 73 | SS0000078 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ по Джалинда |  |  | 0,4 |  |
| 74 | AS0002406 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ пос.Джалинда |  |  | 23,55 |  |
| 75 | AS0002415 |  |  | ЗТП-10/0.4 кВ № 4 "Школа" с. Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 76 | AS0002414 |  |  | ЗТП 10/0.4 кВ № 3 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 77 | AS0004383 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 9 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 78 | AS0002411 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 5 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 79 | AS0002410 |  |  | КТП 10/0.4 кВА №2 "Рейного" п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 80 | AS0002412 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 6 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 81 | AS0002413 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 7 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 82 | AS0002409 |  |  | КТП 10/0.4 кВА №1 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 83 | AS0002408 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 8 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 84 | AS0023491 |  |  | КТПН -10/0,4 кВ № 10 п.Джалинда | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | п. Таежный |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AS0002436 |  |  | ЛЭП- 0,4 кВ пос. Таежный | ПС, ОЗ, ОКС |  | 2,8 | 01.02.2021 |
| 86 | AS0002438 |  |  | МТП-35/0.4 кВ № 2 п.Таежный | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Албазино |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SS0000069 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ с-з Албазино | ПС, ОЗ, ОКС |  | 13,55 |  |
| 88 | AS0005991 |  |  | ВЛ 0,4 кВ с.Албазино |  |  | 0,2 |  |
| 89 | SS0000183 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №1 "Воинская часть" | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 90 | SS0000232 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №10 "Музей" с.Албазино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 91 | SS0000202 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №2 "Быт" с.Албазино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 92 | SS0000258 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №3 "Школа" с.Албазино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 93 | SS0000228 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №4 "КФХ" с.Албазино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 94 | SS0000223 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №6 "Насосная" с.Албазино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 95 | SS0000246 |  |  | МТП-10/0.4 кВ №3 "Шпак" с.Албазино | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AS0002401 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ г.Сковородино пос.Лесной | ПС, ОЗ, ОКС |  | 6,5 | 01.02.2021 |
| 97 | AS0002404 |  |  | МТП 10/0.4 кВ № 1 "Баня" п.Лесной | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 98 | AS0002405 |  |  | МТП 10/0.4 кВ № 3 "Водокачка" п.Лесной | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 99 | AS0002403 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 2 п.Лесной | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | Сковородино 5 км |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AS0005776 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 8 от ЗТП 10/0.4 кВ № 4 "Школа" г.Сковородино 5 км |  | ПС, ОЗ, ОКС | 0,074 |  | 01.02.2021 |
| 101 | AS0005734 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 8 от ЗТП 10/0.4 кВ № 4 "Школа" г.Сковородино 5 км |  |  | 0,136 |  |  |
| 102 | AS0005830 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП 10/0.4 кВ № 41 "ТУСМ" г.Сковородино |  |  | 0,131 |  |  |
| 103 | AS0002444 |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 4 от КТП-10/0.4 кВ № 29 "Сбербанк" г.Сковородино |  |  | 0,25 |  |  |
| 104 | AS0002445 |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 4 от КТП-10/0.4 кВ № 51 "Почта" г.Сковородино |  |  | 0,14 |  |  |
| 105 | AS0002446 |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от КТП-10/0.4 кВ № 1 г.Сковородино 5 км |  |  | 0,286 |  |  |
| 106 | AS0002447 |  | ЛЭП- 0,4 кВ г. Сковородино от КПП №2 |  |  | 0,31 |  |  |
| 107 | AS0002450 |  | ЗТП 10/0.4 кВ № 2 "Техникум" г.Сковородино 5 км |  | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 108 | AS0002451 |  | МТП 10/0.4 кВ № 5 "Гараж" г.Сковородино 5 км |  | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 109 | AS0002452 |  | ЗТП 10/0.4 кВ № 4 "Школа" г.Сковородино 5 км |  | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 110 | AS0002453 |  | МТП 10/0.4 кВ № 3 "Котельная" г.Сковородино 5 км |  | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 111 | AS0002454 |  | КТП 10/0.4 кВ № 1 г.Сковородино 5 км |  | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | Сковородино |  |  |  |  |  |  |
| 112 | AS0002441 |  |  | КТП 10/0.41 кВ № 51 "Почта" г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  | 01.03.2021 |
| 113 | AS0002442 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 41 г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 114 | AS0002443 |  |  | КТП 10/0.41 кВ № 44 "Котельная" г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 115 | AS0002455 |  |  | ЗТП 10/0.4 кВ № 38 "Больница" г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 116 | AS0002456 |  |  | КТП 10/0.4 кВ № 29 "Сбербанк" г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 117 | AS0002457 |  |  | КТП-10/0.4 кВ № 48 г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 118 | AS0024098 |  |  | КТПН-10/0,4 кВ № 6 "Профессионал" ПС Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 119 | AS0024183 |  |  | КТПН-10/0,4 кВ № 6 "Мосинян" ПС Промежуточная | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 120 | AS0022845 |  |  | КТПН-10/0.4 кВ № 2 "Весовой контроль" ПС Промежуточная | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 121 | AS0019985 |  |  | МТП- 10/0,4 кВ № 5 г.Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 122 | AS0004499 |  |  | 2КТПН-10/0,4 кВ № 4 ООО "Востокнефтепровод" ПС Сковородино | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 123 | AS0005554 |  |  | КТП-10/0.4 кВ № 1 "Уличное освещение" ПС Прмежуточная | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 124 | AS0024863 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 9 ЗТП № 38 г.Сковородино | ПС, ОЗ, ОКС | 0,28 |  |  |
| 125 | AS0024865 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 9 ЗТП № 38 г.Сковородино |  | 0,107 |  |  |
| 126 | AS0024872 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 КТП № 4 г.Сковородино |  | 0,284 |  |  |
| 127 | AS0024864 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 КТП № 4 г.Сковородино |  | 0,054 |  |  |
| 128 | AS0024022 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ЗТП № 38 "Больница" г.Сковородино |  | 0,08 |  |  |
| 129 | AS0024180 |  |  | Отпайка от ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 МТП № 5 г. Сковородино |  | 0,047 |  |  |
| 130 | AS0022843 |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от ТП № 2 "Весовой контроль" ПС Промежуточная |  | 0,04 |  |  |
| 131 | AS0024028 |  |  | ВЛ-0,4 кВФ № 7 от КТП № 4 г.Сковородино |  | 0,08 |  |  |
| 132 | AS0023782 |  |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф. № 2 КТП-10/0,4 кВ № 4 г.Сковородино |  | 0,165 |  |  |
| 133 | AS0022400 |  |  | ВЛ 0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,48 |  |  |
| 134 | AS0022398 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1 г.Сковородино 5 км |  | 0,09 |  |  |
| 135 | AS0022248 |  |  | ВЛ 0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,22 |  |  |
| 136 | AS0024106 |  |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ( дом № 1 ) г. Сковородино |  | 0,01 |  |  |
| 137 | AS0023163 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 2 от КТП № 2 "Весовой контроль" Пс Промежуточная |  | 0,147 |  |  |
| 138 | AS0023783 |  |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф. № 2 КТП-10/0,4 кВ № 4 г.Сковородино |  | 0,08 |  |  |
| 139 | AS0006003 |  |  | ВЛ 0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,11 |  |  |
| 140 | AS0006001 |  |  | ВЛ 0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,16 |  |  |
| 141 | AS0005995 |  |  | ВЛ 0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,24 |  |  |
| 142 | AS0006005 |  |  | ВЛ 0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,72 |  |  |
| 143 | AS0020889 |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ЗТП № 2 "Школа" г.Сковородино 5 км |  | 0,029 |  |  |
| 144 | AS0020068 |  |  | ВЛ-0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,04 |  |  |
| 145 | AS0019914 |  |  | ВЛ-0,4 кВ г.Сковородино |  | 0,062 |  |  |
| 146 | AS0004384 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от КТП 10/0.4 кВ № 29 Сковородино |  | 0,14 |  |  |
| 147 | AS0005978 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от КТП 10/0.4 кВ № 1 Сковородино 5 км |  | 0,25 |  |  |
| 148 | AS0005984 |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от КТП 10/0.4 кВ № 1 Сковородино 5 км |  | 0,25 |  |  |
| 149 | AS0005835 |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 51 "Почта" г.Сковородино |  | 0,13 |  |  |
| 150 | AS0005838 |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП № 29 "Сбербанк" г.Сковородино |  | 0,138 |  |  |
| 151 | AS0005836 |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП № 29 "Сбербанк" г.Сковородино |  | 0,143 |  |  |
| 152 | AS0005828 |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ЗТП 10/0.4 кВ № 38 "Больница" г.Сковородино |  | 0,085 |  |  |
|  |  | г. Тында |  |  |  |  |  |  |
| 153 | SS0000068 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ Тында | ПС, ОЗ, ОКС | 1,32 |  | 01.03.2021 |
| 154 | SS0000085 |  |  | ЛЭП - 0.4кВ База Тында |  | 1 |  |  |
|  |  | ВЛ- 6 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 155 | SS0000093 |  |  | ЛЭП - 6кВ Соловьевск-Янкан | ПС, ОЗ, ОКС |  | 12,3 | 01.03.2021 |
| 156 | AS0002388 |  |  | ЛЭП - 6 кВ с.Невер | ПС, ОЗ, ОКС |  | 34,66 |  |
| 157 | AS0002416 |  |  | ЛЭП- 6 кВ с. Тахтамыгда | ПС, ОЗ, ОКС |  | 3,5 |  |
| 158 | AS0005696 |  |  | ВЛ-6 кВ ф.№ 12 "Поселок" с.Тахтамыгда | ПС, ОЗ, ОКС |  | 1,32 |  |
|  |  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 159 | AS0024099 |  |  | ВЛ-10 кВ Ф № 18 "Лесной" ПС Сковородино ООО «Профессионал» | ПС, ОЗ, ОКС | 0,28 |  | 01.03.2021 |
| 160 | AS0023964 |  |  | ВЛ-10 кВ Ф № 4 "Техноспецстрой" ПС Линейная | ПС, ОЗ, ОКС | 0,2 |  |  |
| 161 | AS0024999 |  |  | ВЛ -10 кВ фидер № 9 "Вдольтрассовая" от ПС-35 кВ "Линейная" | ПС, ОЗ, ОКС | 1,62 |  |  |
| 162 | AS0025001 |  |  | ВЛ -10 кВ фидер № 5 "ЛПУ" | ПС, ОЗ, ОКС | 0,21 |  |  |
| 163 | AS0022844 |  |  | ВЛ-10 кВ ф.№ 1отпайка на Весовой контроль от ПС Промежуточная | ПС, ОЗ, ОКС | 0,36 |  |  |
| 164 | AS0023886 |  |  | Отпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 11 с.Джалинда | ПС, ОЗ, ОКС | 7,8 |  |  |
| 165 | AS0024182 |  |  | Отпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 1 от ПС-35 кВ Промежуточная | ПС, ОЗ, ОКС | 1,4 |  |  |
| 166 | AS0024333 |  |  | Отпайка от ВЛ-6 кВ фидер № 1 "Поселок" на РТИТС с.Тахтамыгда | ПС, ОЗ, ОКС | 0,38 |  |  |
| 167 | AS0004498 |  |  | ВЛ-10 кВ г.Сковородино для ООО "Востокнефтепровод" | ПС, ОЗ, ОКС | 0,79 |  |  |
| 168 | AS0005553 |  |  | ВЛ-10 кВ «БССС Уркан с отп. На БССС Якутский» Ф№2 от ПС Промежуточная | ПС, ОЗ, ОКС | 1,51 |  |  |
| 169 | AS0019984 |  |  | ВЛ-10 кВ Ф № 18 "Лесной" ПС Сковородино | ПС, ОЗ, ОКС | 0,05 |  |  |
| 170 | AS0005555 |  |  | ВЛ-10 кВ г.Тында | ПС, ОЗ, ОКС | 0,04 |  |  |
| 171 | AS0007187 |  |  | ВЛ-10 кВ яч. № 1 Ф № 10 "ЛПХ" ПС Талдан-тяга | ПС, ОЗ, ОКС | 0,075 |  |  |
| 172 | AS0002448 |  |  | ЛЭП - 10 кВ г.Сковородино | ПС, ОЗ, ОКС | 1,8 |  |  |
| 173 | SS0000131 |  |  | ЛЭП - 10кВ Юктали на ЖБ стойках | ПС, ОЗ, ОКС | 7 |  |  |
| 174 | AS0000518 |  |  | ЛЭП-10 кВ "Сковородино-Нефтетерминал» | ПС, ОЗ, ОКС | 1,2 |  |  |
| 175 | AS0002449 |  |  | ВЛ-10 кВ Ф № 5 "5 км" ПС Сковородино | ПС, ОЗ, ОКС | 4 |  |  |
| 176 | AS0002430 |  |  | ВЛ-10 кВ Ф № 13 "Солнечный" ПС Бам | ПС, ОЗ, ОКС | 4,5 |  |  |
| 177 | AS0002433 |  |  | ЛЭП - 10 кВ стан.Мадалан | ПС, ОЗ, ОКС | 2,58 |  |  |
| 178 | AS0002472 |  |  | ЛЭП- 10 кВ пгт. Уруша | ПС, ОЗ, ОКС | 1,57 |  |  |
| 179 | AS0002474 |  |  | ЛЭП-10 кВ .пгт.Уруша (Восточный) в районе тяговой ПС. | ПС, ОЗ, ОКС | 0,78 |  |  |
| 180 | AS0004382 |  |  | ВЛ-10 кВ с.Джалинда | ПС, ОЗ, ОКС | 0,24 |  |  |
| 181 | AS0002407 |  |  | ВЛ-10 кВ Ф № 11 ПС Джалинда | ПС, ОЗ, ОКС | 7,8 |  |  |
| 182 | SS0000109 |  |  | ЛЭП - 10кВ Джалинда - Албазино | ПС, ОЗ, ОКС | 23,45 |  |  |
| 183 | SS0000125 |  |  | ЛЭП - 10кВ до ТП № 10 Албазино | ПС, ОЗ, ОКС | 0,36 |  |  |
| 184 | AS0002402 |  |  | ЛЭП - 10 кВ г.Сковородино п. Лесной | ПС, ОЗ, ОКС | 17 |  |  |
| 185 | AS0002464 |  |  | ЛЭП - 10 кВ с. Талдан | ПС, ОЗ, ОКС | 82,12 |  |  |
| 186 | AS0002463 |  |  | ЛЭП - 10 кВ "Талданский леспромхоз" с. Талдан | ПС, ОЗ, ОКС | 8,2 |  |  |
| 187 | AS0007187 |  |  | ВЛ-10 кВ п.Талдан 0,075 км | ПС, ОЗ, ОКС | 0,07 |  |  |
| 188 | AS0002462 |  |  | ЛЭП - 10 кВ стан. БАМ | ПС, ОЗ, ОКС | 0,42 |  |  |
|  |  | ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 189 | SS0000148 |  |  | ЛЭП - 35кВ Тында- Строительная 2-х цепн. | ПС |  | 12,5 | 01.06.2021 |
| 190 | AS0024157 |  |  | ВЛ -35 кВ " Невер-Линейная " | ПС |  | 5,238 |  |
| 191 | AS0001695 |  |  | ЛЭП-35 кВ Тында-Аэропорт | ПС |  | 22,89 |  |
| 192 | AS0023345 |  |  | Заход ВЛ-35 кВ "Тында-Аэропорт" на ПС-35/10 кВ Шахтаум | ПС |  | 1,2 |  |
| 193 | SS0000146 |  |  | ЛЭП - 35кВ Тында - Сети | ПС |  | 21,3 |  |
| 194 | AS0002425 |  |  | ЛЭП-35 кВ, с.Тахтамыгда | ПС |  | 8,653 |  |
| 195 | SS0000143 |  |  | ЛЭП - 35кВ Сковородино - Джалинда | ПС |  | 64,5 |  |
| 196 | AS0002437 |  |  | ЛЭП - 35 кВ пос.Таежный | ПС |  | 1,2 |  |
| 197 | SS0000140 |  |  | ЛЭП - 35кВ Большой Невер-Соловьевск | ПС |  | 34,66 |  |
|  |  | ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 198 | SS0000156 |  |  | ЛЭП - 110кВ Тында - Эльга | ПС |  | 9,8 | 01.06.2021 |
| 199 | SS0000157 |  |  | ЛЭП - 110кВ Сковородино- Большой Невер | ПС |  | 13,78 |  |
| 200 | SS0000158 |  |  | ЛЭП - 110кВ Сковородино - БАМ | ПС |  | 23,6 |  |
| Итого по Сковородинскому району |  |  |  |  |  |  | 978,94 |  |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.	Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3.Требования к персоналу Участника:

Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

3.1. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

3.2. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

4. Дополнительный перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1 если Участник выступает в качестве юридического лица

4. 1.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.1, подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;

б) информацию о членстве указанных кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

4.2 если Участник выступает в качестве индивидуального предпринимателя представить копии следующих документов:

4.2.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.2 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

А) информацию о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров»).

Б) договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2021 года.