ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кадастровые работы для целей оформления охранных зон и публичных сервитутов под электросетевыми объектами, расположенными на территории Серышевского района Амурской области

1. Цель работы:

- установление публичных сервитутов (ПС) на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (ОЗ) объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка объектов капитального строительства (ОКС) на кадастровый учет.

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № | инв.номер |  | наименование объекта | виды выполняемых работ | Протяжённость, км | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ-10 кВ Новосергеевский СУ |  |  |  |  |
| 1 | ZS0003628 |  | Ф1-10 ПС 35 кВ Новосергеевка | ПС, ОЗ, ОКС | 9,84 | 30.08.2020 |
| 2 | ZS0003631 |  | Ф3-10 ПС 35 кВ Новосергеевка | ПС, ОЗ, ОКС | 7,36 |  |
|  |  |  | Ф1-10 ПС 35 кВ Широкий Лог | ПС, ОЗ, ОКС | 44,08 |  |
|  |  |  | Ф6-10 ПС 35 кВ Широкий Лог | ПС, ОЗ, ОКС | 1,6 |  |
|  |  |  | Ф10-10 ПС 35 кВ Широкий Лог | ПС, ОЗ, ОКС | 0,64 |  |
| 3 | ZS0003629 |  | Ф6-10 ПС 35 кВ Новосергеевка | ПС, ОЗ, ОКС | 1,22 |  |
| 4 | ZS0003630 |  | Ф10-10 ПС 35 кВ Новосергеевка | ПС, ОЗ, ОКС | 3,28 |  |
|  |  | с. Новосергеевка |  |  |  |  |
| 5 | ZS0003619 |  | ВЛ-0.4 с. Новосергеевка | ПС, ОЗ, ОКС | 10,64 | 30.05.2020 |
|  | AS0020982 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 16-24 0,08 км. ) |  | 0,08 |  |
| 6 | ZS0003755 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-01 | ПС, ОЗ |  |  |
| 7 | ZS0003716 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-05 | ПС, ОЗ |  |  |
| 8 | ZS0003720 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-15 | ПС, ОЗ |  |  |
| 9 | ZS0003812 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-16 | ПС, ОЗ |  |  |
| 10 | ZS0003817 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-20 | ПС, ОЗ |  |  |
| 11 | ZS0003850 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-21 | ПС, ОЗ |  |  |
| 12 | ZS0003871 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-24 | ПС, ОЗ |  |  |
| 13 | ZS0003885 |  | ТП 10/0.4 с. Новосергеевка 16-37 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Паруновка |  |  |  |  |
| 14 | ZS0003681 |  | ВЛ-0.4 с. Паруновка | ПС, ОЗ, ОКС | 9 | 30.05.2020 |
| 15 | ZS0003718 |  | ТП 10/0.4 с. Паруновка 16-10 | ПС, ОЗ |  |  |
| 16 | ZS0003835 |  | ТП 10/0.4 с. Паруновка 16-11 | ПС, ОЗ |  |  |
| 17 | ZS0003939 |  | ТП 10/0.4 с. Паруновка 16-13 | ПС, ОЗ |  |  |
| 18 | ZS0003853 |  | ТП 10/0.4 с. Паруновка 16-22 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Рождественка |  |  |  |  |
| 19 | ZS0003620 |  | ВЛ-0.4 с. Рождественка | ПС, ОЗ, ОКС | 7,72 | 30.05.2020 |
| 20 | ZS0003918 |  | ТП 10/0.4 с.Рождественка 16-03 | ПС, ОЗ |  |  |
| 21 | ZS0003793 |  | ТП 10/0.4 с.Рождественка 16-06 | ПС, ОЗ |  |  |
| 22 | ZS0003717 |  | ТП 10/0.4 с.Рождественка 16-07 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Щирокий Лог |  |  |  |  |
| 23 | ZS0003684 |  | ВЛ-0.4 с. Широкий Лог | ПС, ОЗ, ОКС | 9,2 | 30.06.2020 |
| 24 | ZS0003740 |  | ТП 10/0.4 с. Широкий Лог 29-02 | ПС, ОЗ |  |  |
| 25 | ZS0003931 |  | ТП 10/0.4 с. Широкий Лог 29-04 | ПС, ОЗ |  |  |
| 26 | ZS0003941 |  | ТП 10/0.4 с. Широкий Лог 29-13 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Соколовка |  |  |  |  |
| 27 | ZS0003685 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Соколовка | ПС, ОЗ, ОКС | 3,04 | 30.06.2020 |
| 28 | ZS0003822 |  | КТП 10/0.4 с. Соколовка 29-08 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Воскресеновка |  |  |  |  |
| 29 | ZS0003655 |  | ВЛ-0.4 с. Воскресеновка | ПС, ОЗ, ОКС | 4 | 30.06.2020 |
|  | AS0020322 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 29-11 ( 0,36 км. ) |  | 0,36 |  |
| 30 | ZS0003801 |  | ТП 10/0.4 с. Воскресеновка 29-11 | ПС, ОЗ |  |  |
| 31 | ZS0003803 |  | ТП 10/0.4 с. Воскресеновка 29-12 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Сосновка |  |  |  |  |
| 32 | ZS0003643 |  | ВЛ-0.4 с.Сосновка | ПС, ОЗ, ОКС | 9,95 | 30.09.2020 |
|  | AS0022410 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 30-39 ( 0,13 км. ) |  | 0,13 |  |
| 33 | ZS0003833 |  | ТП10/0,4кВ.с.Сосновка 28-06 | ПС, ОЗ |  |  |
| 34 | ZS0003756 |  | ТП10/0,4кВ.с.Сосновка 30-09 | ПС, ОЗ |  |  |
| 35 | ZS0003830 |  | ТП10/0,4кВ.с.Сосновка 30-10 | ПС, ОЗ |  |  |
| 36 | ZS0003782 |  | ТП10/0,4кВ.с.Сосновка 30-24 | ПС, ОЗ |  |  |
| 37 | ZS0003816 |  | ТП10/0,4кВ.с.Сосновка 30-25 | ПС, ОЗ |  |  |
| 38 | ZS0003932 |  | ТП10/0,4кВ.с.Сосновка 30-39 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Державинка |  |  |  |  |
| 40 | ZS0003642 |  | ВЛ-0.4 с.Державинка | ПС, ОЗ, ОКС | 3,88 | 30.09.2020 |
| 41 | ZS0003855 |  | ТП 10/0.4 с.Державинка 30-08 | ПС, ОЗ |  |  |
| 42 | ZS0003837 |  | ТП 10/0.4 с.Державинка 30-16 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Лиманное |  |  |  |  |
| 43 | ZS0003659 |  | ВЛ-0.4 с.Лиманное | ПС, ОЗ, ОКС | 9,968 | 30.09.2020 |
|  | AS0006309 |  | ВЛ 0,4 кВ от опоры № 13 Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 30-36 с. Лиманное ( 0,042 км.) |  | 0,042 |  |
|  | AS0022840 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 30-32 ( 0,27 км. ) |  | 0,27 |  |
| 44 | ZS0003744 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-05 | ПС, ОЗ |  |  |
| 45 | ZS0003746 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-06 | ПС, ОЗ |  |  |
| 46 | ZS0003876 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-26 | ПС, ОЗ |  |  |
| 47 | ZS0003953 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-30 | ПС, ОЗ |  |  |
| 48 | ZS0003907 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-31 | ПС, ОЗ |  |  |
| 49 | ZS0003911 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-32 | ПС, ОЗ |  |  |
| 50 | ZS0003913 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-33 | ПС, ОЗ |  |  |
| 51 | ZS0003910 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-34 | ПС, ОЗ |  |  |
| 52 | ZS0003914 |  | ТП 10/0.4 с.Лиманное 30-36 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Автономовка |  |  |  |  |
| 53 | ZS0003644 |  | ВЛ-0.4 с.Автономовка | ПС, ОЗ, ОКС | 5,64 | 30.09.2020 |
| 54 | ZS0003757 |  | ТП 10/0.4 с Автономовка. 30-03 | ПС, ОЗ |  |  |
| 55 | ZS0003810 |  | ТП 10/0.4 с Автономовка. 30-11 | ПС, ОЗ |  |  |
| 56 | ZS0003897 |  | ТП 10/0.4 с Автономовка. 30-17 | ПС, ОЗ |  |  |
| 57 | ZS0003910 |  | ТП 10/0.4 с Автономовка. 30-40 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Верхнеборовое |  |  |  |  |
| 58 | ZS0003641 |  | ВЛ-0.4 с.Верхнеборовое | ПС, ОЗ, ОКС | 1,76 | 30.09.2020 |
| 59 | ZS0003748 |  | ТП 10/0.4 с.Верхнеборовое 30-02 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с.Водораздельное |  |  |  |  |
| 60 | ZS0003645 |  | ВЛ-0.4 с.Водораздельное | ПС, ОЗ, ОКС | 4,96 | 30.10.2020 |
| 61 | ZS0003750 |  | ТП 10/0.4 с.Водораздельное 30-15 | ПС, ОЗ |  |  |
| 62 | ZS0003752 |  | ТП 10/0.4 с.Водораздельное 30-19 | ПС, ОЗ |  |  |
| 63 | ZS0003944 |  | ТП 10/0.4 с.Водораздельное30-37 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Фроловка |  |  |  |  |
| 64 | ZS0003649 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Фроловка | ПС, ОЗ, ОКС | 9,44 | 30.10.2020 |
| 65 | ZS0003772 |  | ТП 10/0.4 с.Фроловка 30-12 | ПС, ОЗ |  |  |
| 66 | ZS0003773 |  | ТП 10/0.4 с.Фроловка 30-13 | ПС, ОЗ |  |  |
| 67 | ZS0003771 |  | ТП 10/0.4 с.Фроловка 30-14 | ПС, ОЗ |  |  |
| 68 | ZS0003774 |  | ТП 10/0.4 с.Фроловка 30-22 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Милёхино |  |  |  |  |
| 69 | ZS0003701 |  | ВЛ-0.4 с.Милехино | ПС, ОЗ, ОКС | 3,64 | 30.10.2020 |
| 70 | ZS0003754 |  | ТП 10/0.4 с.Милехино 30-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Новоохочее |  |  |  |  |
| 71 | ZS0003634 |  | ВЛ-0.4 с.Новоохочье | ПС, ОЗ, ОКС | 3,292 | 30.10.2020 |
|  | AS0020042 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 28-01 ( 0,068 км. ) |  | 0,068 |  |
| 72 | ZS0003889 |  | ТП 10/0.4 с.Новоохочье 28-04 | ПС, ОЗ |  |  |
| 73 | ZS0003888 |  | ТП 10/0.4 с.Новоохочье 28-05 | ПС, ОЗ |  |  |
| 74 | ZS0003770 |  | ТП 10/0.4 с.Новоохочье 28-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Верное |  |  |  |  |
| 75 | ZS0003635 |  | ВЛ-0,4кВ. с.Верное | ПС, ОЗ, ОКС | 7,12 | 30.11.2020 |
| 76 | ZS0003767 |  | ТП 10/0.4 с.Верное 28-02 | ПС, ОЗ |  |  |
| 77 | ZS0003769 |  | ТП 10/0.4 с.Верное 28-03 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Лермонтово |  |  |  |  |
| 78 | ZS0003688 |  | ВЛ-0,4кВ. с.Лермонтово | ПС, ОЗ, ОКС | 6,91 | 30.11.2020 |
|  | AS0022411 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 28-10 ( 0,94 км. ) |  | 0,94 |  |
|  | AS0020980 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 28-07 ( 0,07 км. ) |  | 0,07 |  |
| 79 | ZS0003759 |  | ТП 10/0.4 с.Лермонтово28-07 | ПС, ОЗ |  |  |
| 80 | ZS0003799 |  | ТП 10/0.4 с.Лермонтово 28-10 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Ближние Сахалины |  |  |  |  |
| 81 | ZS0003658 |  | ВЛ-0,4кВ. с.Ближний Сахалин | ПС, ОЗ, ОКС | 2,2 | 30.11.2020 |
| 82 | ZS0003762 |  | ТП 10/0.4 с.Ближний Сахалин 28-08 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Павловка |  |  |  |  |
| 83 | ZS0003656 |  | ВЛ-0,4кВ с.Павловка | ПС, ОЗ, ОКС | 3,64 | 30.11.2020 |
| 84 | ZS0003892 |  | ТП 10/0.4 с.Павловка 28-09 | ПС, ОЗ |  |  |
| 85 | ZS0003894 |  | ТП 10/0.4 с.Павловка 28-14 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Бирма |  |  |  |  |
| 86 | ZS0003657 |  | ВЛ-0,4кВ с.Бирма | ПС, ОЗ, ОКС | 1,04 | 01.02.2021 |
| 87 | ZS0003814 |  | ТП 10/0.4 с.Бирма 28-13 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |
| 88 | ZS0003665 |  | ВЛ-10кВ.ПС 35 кВ.Державинка Ф2 | ПС, ОЗ, ОКС | 37,28 | 01.02.2021 |
| 89 | ZS0003666 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Державинка Ф3 | ПС, ОЗ, ОКС | 27,6 |  |
| 90 | ZS0003667 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Державинка Ф6 | ПС, ОЗ, ОКС | 18,64 |  |
| 91 | ZS0003668 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Державинка Ф8 | ПС, ОЗ, ОКС | 10,24 |  |
| 92 | ZS0003680 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Верное Ф2 | ПС, ОЗ, ОКС | 12,72 |  |
| 93 | ZS0003692 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Верное Ф3 | ПС, ОЗ, ОКС | 52,08 |  |
| 94 | ZS0003704 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Верное Ф8 | ПС, ОЗ, ОКС | 5,44 |  |
| 95 | ZS0003698 |  | ВЛ-10кВ. ПС35 кВ. Верное Ф20 | ПС, ОЗ, ОКС | 2,8 |  |
|  |  | пгт. Серышево |  |  |  |  |
| 96 | ZS0004104 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-49 | ПС, ОЗ | 5,313 | 01.02.2021 |
| 97 | ZS0004073 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-72 | ПС, ОЗ | 1,156 |  |
| 98 | ZS0004094 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-01 | ПС, ОЗ | 1,457 |  |
|  | AS0020332 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-4 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 22-01 ( 0,025 км. ) | ПС, ОЗ | 0,025 |  |
| 99 | ZS0003795 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-02 | ПС, ОЗ | 0,87 |  |
| 100 | ZS0003794 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-03 | ПС, ОЗ | 0,36 |  |
| 101 | ZS0004102 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-05 | ПС, ОЗ | 2,329 |  |
| 102 | ZS0004089 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-08 | ПС, ОЗ | 4,637 |  |
|  | AS0006310 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 22-08 с. Серышево ( 0,085 км.) | ПС, ОЗ | 0,085 |  |
| 103 | ZS0004079 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-11 | ПС, ОЗ | 1,326 |  |
| 104 | ZS0004084 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-13 | ПС, ОЗ | 6,128 |  |
| 105 | ZS0004072 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-14 | ПС, ОЗ | 3,544 |  |
|  | AS0006315 |  | ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ отТП 10/0,4 кВ 22-14 с. Серышево ( 0,313 км.) | ПС, ОЗ | 0,313 |  |
| 106 | ZS0004105 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-16 | ПС, ОЗ | 2,949 |  |
|  | AS0004238 |  | ВЛ-0,4 кВ с.Серышево ТП 22-16 0,125км. | ПС, ОЗ | 0,125 |  |
| 107 | ZS0004087 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-17 | ПС, ОЗ | 0,084 |  |
| 108 | ZS0004097 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-18 | ПС, ОЗ | 0,78 |  |
|  | AS0006311 |  | ВЛ 0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 22-18 с. Серышево ( 0,12 км.) | ПС, ОЗ | 0,12 |  |
|  | AS0023182 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-18 ( 0,070 км. ) | ПС, ОЗ | 0,07 |  |
| 109 | ZS0004077 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 22-19 | ПС, ОЗ | 1,235 |  |
| 110 | АS0003804 |  | ТП 10/0.4 п. Серышево 22-09 | ПС, ОЗ |  |  |
| 111 | ZS0003796 |  | ТП 10/0.4 п. Серышево 21-35 ВЛ 0,4 кВ | ПС, ОЗ | 0,213 |  |
| 112 | ZS0004092 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-50 | ПС, ОЗ | 2,94 |  |
|  | AS0006313 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 21-50 с. Серышево ( 0,042 км.) | ПС, ОЗ | 0,042 |  |
| 113 | ZS0004099 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-51 | ПС, ОЗ | 4,135 |  |
| 114 | ZS0004103 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-52 | ПС, ОЗ | 3,13 |  |
| 115 | ZS0004100 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-53 | ПС, ОЗ | 2,864 |  |
| 116 | ZS0004093 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-55 | ПС, ОЗ | 4,22 |  |
| 117 | ZS0004075 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-57 | ПС, ОЗ | 1,94 |  |
| 118 | ZS0004106 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-59 | ПС, ОЗ | 2,87 |  |
| 119 | ZS0004096 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-60 | ПС, ОЗ | 1,389 |  |
| 120 | ZS0004090 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-61 | ПС, ОЗ | 4,127 |  |
| 121 | ZS0004095 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-62 | ПС, ОЗ | 3,12 |  |
| 122 | ZS0004080 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-63 | ПС, ОЗ | 0,364 |  |
|  | AS0020983 |  | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП 10/0,4 кВ № 21-63 ( 0,078 км. ) | ПС, ОЗ | 0,078 |  |
| 123 | ZS0004085 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-64 | ПС, ОЗ | 0,252 |  |
|  | AS0006312 |  | ВЛ 0,4 кВ от опоры № 1 Ф-3 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 21-64 ( 0,084 км.) | ПС, ОЗ | 0,084 |  |
|  | AS0006314 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 21-64 с. Серышево ( 0,04 км.) | ПС, ОЗ | 0,04 |  |
| 124 | ZS0004088 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-65 | ПС, ОЗ | 0,84 |  |
| 125 | ZS0004091 |  | ТП 10/0.4 п. Серышево 21-66 | ПС, ОЗ |  |  |
| 126 | ZS0004078 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-67 | ПС, ОЗ | 6,528 |  |
| 127 | ZS0004074 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-68 | ПС, ОЗ | 0,98 |  |
| 128 | ZS0004076 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-69 | ПС, ОЗ | 2,27 |  |
| 129 | ZS0004083 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-70 | ПС, ОЗ | 1,94 |  |
| 130 | ZS0004086 |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0.4 п. Серышево 21-71 | ПС, ОЗ | 0,417 |  |
|  |  | Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |
| 131 | ZS0003675 |  | ВЛ-110 Белогорск-Серышево | ПС | 27,9 | 01.04.2021 |
| 132 | ZS0003703 |  | ВЛ-35 Серышево-Верное | ПС | 26,1 | 01.04.2021 |
| 133 | ZS0003676 |  | ВЛ-35 Белогорск-Новосергеевка | ПС | 22,3 | 01.04.2021 |
| 134 | ZS0003707 |  | ВЛ-35 Серышево-Арга | ПС | 22,2 | 01.04.2021 |
| 135 | ZS0003674 |  | ВЛ-35 Серышево-Поляна | ПС | 12,5 | 01.04.2021 |
| 136 | ZS0003671 |  | ВЛ-35 отпайка Серышево-35 | ПС | 1,8 | 01.04.2021 |
| 137 | ZS0003672 |  | ВЛ-35 Белогорск-Державинка | ПС | 38 | 01.04.2021 |
| 138 | ZS0003694 |  | ВЛ-35 Серышево-Казанка | ПС | 27,8 | 01.04.2021 |
| 139 | ZS0003633 |  | ВЛ-35 Серышево-Украина | ПС | 12,34 | 01.04.2021 |
| 140 | ZS0003709 |  | ВЛ-35 Новосергеевка-Широкий Лог | ПС | 25,58 | 01.04.2021 |
| 141 | ZS0003699 |  | ВЛ-35 Поляна-Бочкарёвка | ПС | 5,8 | 01.04.2021 |
| 142 | ZS0003677 |  | ВЛ-35 Белогорск-Бочкарёвка | ПС | 18,4 | 01.04.2021 |
| 143 | ZS0003632 |  | ВЛ-35 Томь-Бочкарёвка | ПС | 5,2 | 01.04.2021 |
| 144 | ZS0003673 |  | ВЛ-35 Державинка-Верное | ПС | 13,6 | 01.04.2021 |
|  |  | Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |
| 145 | ZS0004081 |  | ВЛ-10 ПС Серышево-110 Ф9 | ПС, ОЗ, ОКС | 3,459 | 01.04.2021 |
| 146 | ZS0004098 |  | ВЛ-10 ПС Серышево-110 Ф18 | ПС, ОЗ, ОКС | 6,758 |  |
|  |  |  | ВЛ-10 ПС Серышево-35 Ф2 | ПС, ОЗ, ОКС | 0,879 |  |
| 147 | AS0020988 |  | ВЛ-10 ПС Серышево-110 Ф19 (НОВАЯ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,816 |  |
| 148 | ZS0004082 |  | ВЛ-10 ПС Серышево-35 Ф7 | ПС, ОЗ, ОКС | 5,884 |  |
|  |  | с. Томское 1 |  |  |  |  |
| 149 | ZS0003682 |  | ВЛ-0.4 с. Томское 1 | ПС, ОЗ, ОКС | 11,909 | 01.05.2021 |
|  | AS0020985 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 27-08 ( 0,314 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,314 |  |
|  | AS0007290 |  | ВЛ- 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 27-05 ( 0,42 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,42 |  |
|  | AS0006656 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-29 ( 0,08 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,08 |  |
|  | AS0019744 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 27-29 ( 0,08 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,08 |  |
|  | AS0006659 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-42 ( 0,045 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,045 |  |
|  | AS0020532 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 27-42 (0,12 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,12 |  |
|  | AS0020984 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 27-46 ( 0,18 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,18 |  |
|  | AS0020533 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 27-07 (0,21 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,21 |  |
|  | AS0006658 |  | ВЛ 0,4 кВ от оп. № ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-26 ( 0,042 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,042 |  |
| 145 | АS0007292 |  | ТП 10/0,4 кВ № 27-05 ( 160 кВА ) | ПС, ОЗ |  |  |
| 146 | ZS0003916 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-25 | ПС, ОЗ |  |  |
| 147 | ZS0003825 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-38 | ПС, ОЗ |  |  |
| 148 | ZS0003879 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-49 | ПС, ОЗ |  |  |
| 149 | ZS0003805 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-47 | ПС, ОЗ |  |  |
| 150 | ZS0003863 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-29 | ПС, ОЗ |  |  |
| 151 | AS0003802 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-42 | ПС, ОЗ |  |  |
| 152 | ZS0003874 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-26 | ПС, ОЗ |  |  |
| 153 | ZS0003904 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-46 | ПС, ОЗ |  |  |
| 154 | АS0000537 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-50 | ПС, ОЗ |  |  |
| 155 | ZS0003930 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-07 | ПС, ОЗ |  |  |
| 156 | ZS0003727 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 1 27-13 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Томское 2 |  |  |  |  |
| 157 | ZS0003686 |  | ВЛ-0.4 с. Томское 2 | ПС, ОЗ, ОКС | 9,2 | 01.05.2021 |
| 158 | ZS0003820 |  | ТП 10/0.4 с. Томское 2 27-04 | ПС, ОЗ |  |  |
| 159 | ZS0003828 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 2 27-03 | ПС, ОЗ |  |  |
| 160 | ZS0003722 |  | ТП 10/0.4 с. Томское 2 27-21 | ПС, ОЗ |  |  |
| 161 | ZS0003729 |  | КТП 10/0.4 с. Томское 2 27-59 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Бочкарёвка |  |  |  |  |
| 162 | ZS0003622 |  | ВЛ-0.4 с. Бочкаревка | ПС, ОЗ, ОКС | 9,096 | 01.05.2021 |
|  | AS0006660 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-16 ( 0,12 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,12 |  |
|  | AS0003879 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Бочкаревка от ТП №27-12 | ПС, ОЗ, ОКС | 4,383 |  |
|  |  |  | ВЛ 0,4 новая | ПС, ОЗ, ОКС | 0,257 |  |
|  | AS0006661 |  | ВЛ 0,4 кВ от оп. 3/4 Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-02 ( 0,08 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,08 |  |
|  | AS0006662 |  | ВЛ 0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-02 ( 0,29 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,29 |  |
|  | AS0020041 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 27-02 ( 0,27 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,27 |  |
|  | AS0019749 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 27-02 ( 0,13 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,13 |  |
|  | AS0023172 |  | ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 5/6 Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 27-51 ( 0,094 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,094 |  |
| 163 | ZS0003724 |  | КТП 10/0.4 с. Бочкаревка 27-16 | ПС, ОЗ |  |  |
| 164 | АS0000539 |  | КТП 10/0.4 с. Бочкаревка 27-12 | ПС, ОЗ |  |  |
| 165 | ZS0003726 |  | КТП 10/0.4 с. Бочкаревка 27-02 | ПС, ОЗ |  |  |
| 166 | ZS0003723 |  | ТП 10/0.4 с. Бочкаревка 27-22 | ПС, ОЗ |  |  |
| 167 | ZS0003934 |  | КТП 10/0.4 с. Бочкаревка 27-28 | ПС, ОЗ |  |  |
| 168 | ZS0003823 |  | ТП 10/0.4 с. Бочкаревка 27-51 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Хитровка |  |  |  |  |
| 169 | ZS0003623 |  | ВЛ-0.4 с. Хитровка | ПС, ОЗ, ОКС | 3,0415 | 01.05.2021 |
|  | AS0023180 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 27-11 ( 0,105 км. ) |  | 0,105 |  |
| 170 | ZS0003943 |  | КТП 10/0.4 с. Хитровка 27-11 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Белогорка |  |  |  |  |
| 171 | ZS0003624 |  | ВЛ-0.4 с. Белогорка | ПС, ОЗ, ОКС | 5,809 | 01.05.2021 |
|  | AS0006663 |  | ВЛ 0,4 кВ от оп. № 3/20 Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/04 кВ 27-37 ( 0,21 км.) |  | 0,21 |  |
|  | AS0006664 |  | ВЛ 0,4 кВ от оп. № 8/6 Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 27-37 ( 0,251 км.) |  | 0,251 |  |
| 172 | ZS0003935 |  | КТП 10/0.4 с. Белогорка | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Тавричанка |  |  |  |  |
| 173 | ZS0003621 |  | ВЛ-0.4 с. Тавричанка | ПС, ОЗ, ОКС | 9,28 | 01.05.2021 |
| 174 | ZS0003881 |  | КТП 10/0.4 с. Тавричанка 27-23 | ПС, ОЗ |  |  |
| 175 | ZS0003728 |  | КТП 10/0.4 с. Тавричанка 27-20 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Лебяжье |  |  |  |  |
| 176 | ZS0003652 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Лебяжье | ПС, ОЗ, ОКС | 10,6 | 01.05.2021 |
| 177 | ZS0003890 |  | ТП 10/0.4 с. Лебяжье 27-45 | ПС, ОЗ |  |  |
| 178 | ZS0003760 |  | ТП 10/0.4 с. Лебяжье 27-44 | ПС, ОЗ |  |  |
| 179 | ZS0003777 |  | КТП 10/0.4 с. Лебяжье 27-18 | ПС, ОЗ |  |  |
| 180 | ZS0003917 |  | ТП 10/0.4 с. Лебяжье 27-15 | ПС, ОЗ |  |  |
| 181 | ZS0003824 |  | КТП 10/0.4 с. Лебяжье 27-57 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Белоусовка |  |  |  |  |
| 182 | ZS0003651 |  | ВЛ-0.4 с. Белоусовка | ПС, ОЗ, ОКС | 2 | 01.05.2021 |
| 183 | AS0020981 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 27-60 ( 0,68 км. ) |  | 0,68 |  |
| 184 | ZS0003815 |  | ТП 10/0,4 с. Белоусовка 27-33 | ПС, ОЗ |  |  |
| 185 | АS0005044 |  | ТП 10/0,4 «Залив» 27-60 | ПС, ОЗ |  |  |
| 186 |  |  | ВЛ-0,4 «Платон» (НОВАЯ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,2 |  |
| 187 |  |  | ТП 10/0.4 27-32 (НОВАЯ) | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |
| 188 | ZS0003625 |  | ВЛ -10 Ф1-10 ПС35 кВ Бочкаревка | ПС, ОЗ, ОКС | 4,72 | 01.05.2021 |
| 189 | ZS0003705 |  | ВЛ -10 Ф2-10 ПС35 кВ Бочкаревка | ПС, ОЗ, ОКС | 31 |  |
|  | AS0007291 |  | ВЛ-10 кВ от Ф-2 10 кВ ПС 35/10 кВ "Бочкарёвка" ( 0,44 км. ) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,44 |  |
| 190 | ZS0003626 |  | ВЛ -10 Ф6-10 ПС35 кВ Бочкаревка | ПС, ОЗ, ОКС | 28,938 |  |
|  | AS0005043 |  | ВЛ-10 кВ от опоры № 102 Ф-6 от ПС 35/10 "Бочкаревка" 3,062 км. | ПС, ОЗ, ОКС | 3,062 |  |
| 191 | ZS0003627 |  | ВЛ -10 Ф16-10 ПС35 кВ Бочкаревка | ПС, ОЗ, ОКС | 4,32 |  |
| 192 | ZS0003700 |  | ВЛ -10 Ф9-10 ПС35 кВ Поляна | ПС, ОЗ, ОКС | 2,16 |  |
|  |  | с. Б.Сазанка |  |  |  |  |
| 193 | ZS0003661 |  | ВЛ-0.4 с. Б.Сазанка | ПС, ОЗ, ОКС | 17,09 | 01.06.2021 |
|  | AS0023697 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 12-05 ( 0,07 км. ) |  | 0,07 |  |
| 194 | ZS0003829 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-05 | ПС, ОЗ |  |  |
| 195 | ZS0003743 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-30 | ПС, ОЗ |  |  |
| 196 | ZS0003896 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-06 | ПС, ОЗ |  |  |
| 197 | ZS0003860 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-56 | ПС, ОЗ |  |  |
| 198 | ZS0003785 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-27 | ПС, ОЗ |  |  |
| 199 | ZS0003826 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-08 | ПС, ОЗ |  |  |
| 200 | ZS0003784 |  | ТП 10/0.4 с. Б.Сазанка 12-09 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Ключики |  |  |  |  |
| 201 | ZS0003647 |  | ВЛ-0.4 с. Ключики | ПС, ОЗ, ОКС | 5,16 | 01.06.2021 |
| 202 | ZS0003783 |  | ТП 10/0.4 с. Ключики 12-03 | ПС, ОЗ |  |  |
| 203 | ZS0003813 |  | ТП 10/0.4 с. Ключики 12-04 | ПС, ОЗ |  |  |
| 204 | ZS0003804 |  | ТП 10/0.4 с. Ключики 12-45 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Озёрное |  |  |  |  |
| 205 | ZS0003711 |  | ВЛ-0.4 с. Озёрное | ПС, ОЗ, ОКС | 9,8 | 01.06.2021 |
| 206 | ZS0003730 |  | ТП 10/0.4 с. Озёрное 12-12 | ПС, ОЗ |  |  |
| 207 | ZS0003887 |  | ТП 10/0.4 с. Озёрное 12-37 | ПС, ОЗ |  |  |
| 208 | ZS0003849 |  | ТП 10/0.4 с. Озёрное 12-53 | ПС, ОЗ |  |  |
| 209 | ZS0003900 |  | ТП 10/0.4 с. Озёрное 12-60 | ПС, ОЗ |  |  |
| 210 | ZS0003731 |  | ТП 10/0.4 с. Озёрное 12-16 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Весёлое |  |  |  |  |
| 211 | ZS0003653 |  | ВЛ-0.4 с. Весёлое | ПС, ОЗ, ОКС | 1,84 | 01.06.2021 |
| 212 | ZS0003856 |  | ТП 10/0.4 с. Весёлое 12-58 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Веденовка |  |  |  |  |
| 213 | ZS0003654 |  | ВЛ-0.4 с. Веденовка | ПС, ОЗ, ОКС | 6,37 | 01.06.2021 |
|  | AS0007131 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф №1-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 12-68 ( 0,08 км.) |  | 0,08 |  |
|  | AS0007132 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф №1-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 12-68 ( 0,07 км.) |  | 0,07 |  |
| 214 | ZS0003738 |  | ТП 10/0.4 с. Веденовка 12-40 | ПС, ОЗ |  |  |
| 215 | ZS0003926 |  | ТП 10/0.4 с. Веденовка 12-68 | ПС, ОЗ |  |  |
| 216 | ZS0003737 |  | ТП 10/0.4 с. Веденовка 12-20 | ПС, ОЗ |  |  |
| 217 | ZS0003736 |  | ТП 10/0.4 с. Веденовка 12-39 | ПС, ОЗ |  |  |
| 218 | ZS0003818 |  | ТП 10/0.4 с. Веденовка 12-38 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Калиновка |  |  |  |  |
| 219 | ZS0003640 |  | ВЛ-0.4 с. Калиновка | ПС, ОЗ, ОКС | 0,76 | 01.06.2021 |
| 220 | ZS0003847 |  | ТП 10/0.4 с. Калиновка 23-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Сретенка |  |  |  |  |
| 221 | ZS0003639 |  | ВЛ-0.4 с. Сретенка | ПС, ОЗ, ОКС | 2,12 | 01.06.2021 |
| 222 | ZS0003778 |  | ТП 10/0.4 с. Сретенка 23-02 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Липовка |  |  |  |  |
| 223 | ZS0003638 |  | ВЛ-0.4 с. Липовка | ПС, ОЗ, ОКС | 7,8 | 01.06.2021 |
| 224 | ZS0003780 |  | ТП 10/0.4 с. Липовка 23-05 | ПС, ОЗ |  |  |
| 225 | ZS0003870 |  | ТП 10/0.4 с. Липовка 23-06 | ПС, ОЗ |  |  |
| 226 | ZS0003948 |  | ТП 10/0.4 с. Липовка 23-12 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Воронжа |  |  |  |  |
| 227 | ZS0003646 |  | ВЛ-0.4 с. Воронжа | ПС, ОЗ, ОКС | 2,08 | 01.06.2021 |
| 228 | ZS0003946 |  | ТП 10/0.4 с. Воронжа 12-70 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Казанка |  |  |  |  |
| 229 | ZS0003687 |  | ВЛ-0.4 с. Казанка | ПС, ОЗ, ОКС | 12,2 | 01.06.2021 |
| 230 | ZS0003827 |  | ТП 10/0.4 с. Казанка 23-07 | ПС, ОЗ |  |  |
| 231 | ZS0003843 |  | ТП 10/0.4 с. Казанка 23-08 | ПС, ОЗ |  |  |
| 232 | ZS0003779 |  | ТП 10/0.4 с. Казанка 23-09 | ПС, ОЗ |  |  |
| 233 | ZS0003878 |  | ТП 10/0.4 с. Казанка 23-10 | ПС, ОЗ |  |  |
| 234 | ZS0003839 |  | ТП 10/0.4 с. Казанка 23-13 | ПС, ОЗ |  |  |
| 235 | ZS0003915 |  | ТП 10/0.4 с. Казанка 23-15 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Красная Поляна |  |  |  |  |
| 236 | ZS0003636 |  | ВЛ-0.4 с. Красная Поляна | ПС, ОЗ, ОКС | 4,05 | 01.06.2021 |
| 237 | ZS0003842 |  | ТП 10/0.4 с. Красная Поляна 26-15 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Борисполь |  |  |  |  |
| 238 | ZS0003648 |  | ВЛ-0.4 с. Борисполь | ПС, ОЗ, ОКС | 6,32 | 01.06.2021 |
| 239 | ZS0003950 |  | ТП 10/0.4 с. Борисполь 21-19 | ПС, ОЗ |  |  |
| 240 | ZS0003867 |  | ТП 10/0.4 с. Борисполь 21-40 | ПС, ОЗ |  |  |
| 241 | ZS0003928 |  | ТП 10/0.4 с. Борисполь 21-41 | ПС, ОЗ |  |  |
| 242 | ZS0003749 |  | ТП 10/0.4 с. Борисполь 21-42 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Поляна |  |  |  |  |
| 243 | ZS0003690 |  | ВЛ-0.4 с. Поляна | ПС, ОЗ, ОКС | 11,04 | 01.06.2021 |
| 244 | ZS0003766 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-34 | ПС, ОЗ |  |  |
| 245 | ZS0003942 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-30 | ПС, ОЗ |  |  |
| 246 | ZS0003809 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-06 | ПС, ОЗ |  |  |
| 247 | ZS0003763 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-07 | ПС, ОЗ |  |  |
| 248 | ZS0003764 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-09 | ПС, ОЗ |  |  |
| 249 | ZS0003765 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-29 | ПС, ОЗ |  |  |
| 250 | ZS0003821 |  | ТП 10/0.4 с. Поляна 21-44 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Украинка |  |  |  |  |
| 251 | ZS0003678 |  | ВЛ-0.4 с. Украинка | ПС, ОЗ, ОКС | 12,332 | 01.06.2021 |
|  | AS0020090 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 21-14 ( 0,068 км.) |  | 0,068 |  |
| 252 | ZS0003947 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-14 | ПС, ОЗ |  |  |
| 253 | ZS0003808 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-04 | ПС, ОЗ |  |  |
| 254 | ZS0003768 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-02 | ПС, ОЗ |  |  |
| 255 | ZS0003884 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-23 | ПС, ОЗ |  |  |
| 256 | ZS0003919 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-15 | ПС, ОЗ |  |  |
| 257 | ZS0003807 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-18 | ПС, ОЗ |  |  |
| 258 | ZS0003951 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-21 | ПС, ОЗ |  |  |
| 259 | AS0022842 |  | ТП 10/0.4 с. Украинка 21-13 (НОВАЯ) | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Добрянка |  |  |  |  |
| 260 | ZS0003650 |  | ВЛ-0.4 с. Добрянка | ПС, ОЗ, ОКС | 6,38 | 01.06.2021 |
|  | AS0019739 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф 1- 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 21-20 ( 0,033 км. ) |  | 0,3 |  |
| 261 | ZS0003732 |  | ТП 10/0.4 с. Добрянка 21-22 | ПС, ОЗ |  |  |
| 262 | ZS0003734 |  | ТП 10/0.4 с. Добрянка 21-24 | ПС, ОЗ |  |  |
| 263 | ZS0003725 |  | ТП 10/0.4 с. Добрянка 21-20 | ПС, ОЗ |  |  |
| 264 | ZS0003895 |  | ТП 10/0.4 с. Добрянка 21-16 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Белоногово |  |  |  |  |
| 265 | AS0003880 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Белоногово | ПС, ОЗ, ОКС | 2,92 | 01.06.2021 |
| 266 | ZS0003689 |  | ВЛ-0,4КВ С. БЕЛОНОГОВО 6,68 |  | 6,36 |  |
| 267 | ZS0003831 |  | ТП 10/0.4 с. Белоногово 21-46 | ПС, ОЗ |  |  |
| 268 | ZS0003882 |  | ТП 10/0.4 с. Белоногово 21-47 | ПС, ОЗ |  |  |
| 269 |  |  | ТП 10/0.4 с. Белоногово 21-74 (НОВАЯ) | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Ударное |  |  |  |  |
| 270 | ZS0003637 |  | ВЛ-0.4 с. Ударное | ПС, ОЗ, ОКС | 5,72 | 01.06.2021 |
| 271 | ZS0003838 |  | ТП 10/0.4 с. Ударное 21-01 | ПС, ОЗ |  |  |
| 272 | ZS0003866 |  | ТП 10/0.4 с. Ударное 21-28 | ПС, ОЗ |  |  |
| 273 | ZS0003909 |  | ТП 10/0.4 с. Ударное 21-32 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |
| 274 | ZS0003710 |  | ВЛ -10 Ф12-10 ПС 110 кВ Серышево - 110 | ПС, ОЗ, ОКС | 16,16 |  |
| 275 | ZS0003697 |  | ВЛ -10 Ф13-10 ПС 110 кВ Серышево - 110 | ПС, ОЗ, ОКС | 2,4 |  |
| 276 | ZS0003683 |  | ВЛ -10 Ф17-10 ПС 110 кВ Серышево - 110 | ПС, ОЗ, ОКС | 38,16 |  |
| 277 | ZS0003679 |  | ВЛ -10 Ф15-10 ПС 110 кВ Серышево - 110 | ПС, ОЗ, ОКС | 15,665 |  |
|  | AS0022841 |  | ВЛ-10 кВ от Ф-15 10 кВ ПС 110/35/10 " Серышево " ( 0,135 км.) | ПС, ОЗ, ОКС | 0,135 |  |
| 278 | ZS0003662 |  | ВЛ -10 Ф 1-10 ПС 35 кВ Арга | ПС, ОЗ, ОКС | 18,24 |  |
|  |  |  | ВЛ -10 Ф 2-10 ПС 35 кВ Арга | ПС, ОЗ, ОКС | 5,92 |  |
| 279 | ZS0003663 |  | ВЛ -10 Ф 4-10 ПС 35 кВ Арга | ПС, ОЗ, ОКС | 4,8 |  |
| 280 | ZS0003664 |  | ВЛ -10 Ф 10-10 ПС 35 кВ Арга | ПС, ОЗ, ОКС | 5,84 |  |
| 281 | ZS0003695 |  | ВЛ -10 Ф 4-10 ПС 35 кВ Казанка | ПС, ОЗ, ОКС | 14,72 |  |
| 282 | ZS0003706 |  | ВЛ -10 Ф 6-10 ПС 35 кВ Казанка | ПС, ОЗ, ОКС | 22,96 |  |
| 283 | ZS0003693 |  | ВЛ -10 Ф 8-10 ПС 35 кВ Казанка | ПС, ОЗ, ОКС | 17,36 |  |
| 284 |  |  | ВЛ -10 Ф 10-10 ПС 35 кВ Казанка | ПС, ОЗ, ОКС | 4,32 |  |
| Итого протяженность |  |  |  |  | 1140,572 |  |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.	Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3.Требования к персоналу Участника:

Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

3.1. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

3.2. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

4. Дополнительный перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1 если Участник выступает в качестве юридического лица

4. 1.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.1, подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;

б) информацию о членстве указанных кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

4.2 если Участник выступает в качестве индивидуального предпринимателя представить копии следующих документов:

4.2.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.2 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

А) информацию о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров»).

Б) договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.3.1.1.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2021 года.