- Техническое требование

на выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования под ВЛ 0,4-10 кВ, ТП в Хабаровском крае

1. Обоснование выполнения работ.

Выполнение кадастровых работ под объектами электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Выполнение кадастровых работ с целью установления публичных сервитутов и установления охранных зон под ВЛ 0,4-10 кВ, ТП в Хабаровском крае.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Изготовление схем расположения границ публичных сервитутов;

3.3. Подготовка XML схем;

3.4. Подготовка карта (планов) земельных участков;

3.5. Выполнение комплекса кадастровых работ по определению границ охранных зон под ВЛ (указаны в п. 5) в Хабаровском крае;

3.6. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранных зон ВЛ;

3.7. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон ВЛ в объеме, предусмотренном законодательством.

4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ.

4.1. Земельный кодекс РФ от 25 10.2001 №136 – ФЗ;

4.2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4.3. Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов"

4.4. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

4.5. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

4.6. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

4.7. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

4.8. Приказ Министерства экономического развития от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

5. Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта по бухгалтерскому учёту | Собственность, Инвентарный номер | Местоположение | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ-10 кВ Д16Ф от ПС "К" до ТП-413 | HB003541 | Хабаровский край, Советско – Гаванский район | 30.09.2020 |
| 2. | ВЛ-10 кВ Д1Ф от ПС "М" до п.ОРОЧИ | HB003542 |  |  |
| 3. | ВЛ-10 кВ Д-3Ф ПС Т-пос.Токи | HB003543 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Токи"-КТПН-6 в пос.Токи | HB003555 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Д-8Ф ГРЭС-ТП-2 | HB003558 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ГРЭС до ТП-30 Д3Ф | HB003559 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ГРЭС-ТП ПТФ | HB003564 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Монгохто-Датта Д 12Ф | HB003572 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Д2Ф ПС "М" Датты | HB003574 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС "Березовая"- Комбинат Молодежный Ф-25 7,5 км. | HB004734 | Хабаровский край, Солнечный район | 30.09.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ ПС "Березовая"-Комбинат молодежный Ф-26 | HB004735 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ "Тырма-Аланап" 11,58 км. | HB007103 | Хабаровский край, Чегдомынский район | 30.10.2020 |
|  | ВЛ10кВ Джуен-Болонь 13000м | HB034726 | Хабаровский край, Эльбанский район | 30.10.2020 |
|  | ВЛ10кВ Школа-ТП3 п.Бол.400м | HB035054 |  |  |
|  | ВЛ10 кВ Депо-ТП1 п.Бол.168м | HB035055 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ В/ч ОПП-ТП7 п.Бол.613.7 | HB035056 |  |  |
|  | ВЛ10Кв ОПП-ТП2,4,5,6,9 п.Бол. | HB035057 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-2 ОПП - Болонь отпайка на ТП-736, ТП-738 | HB037438 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-2 ОПП - Болонь (переход через ж/д) | HB037448 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с. Дрофа к ТП-706 | HB010845 | Хабаровский край, Район имени Лазо | 30.05.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ 2-Е Отд.Ул.Пионерск. Лазовский совхоз К ТП-700 | HB010849 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-645 Ф 19 Гродеково | HB010850 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Гродеково 110/35/10 Ул.Юбилейная | HB010856 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.12 ПС Гродеково | HB010861 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ п. Переяславка Ф. 12 ПС Гродеково | HB010862 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 11 ПС Георгиевка - ТП-719 | HB010866 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Черняево | HB010878 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.19 ПС Гродеково электроснабжение 10 домов | HB010890 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Киинск электроснабжение 5 домов | HB010897 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Киинск электроснабжение 15 домов | HB010899 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Киинск электроснабжение 10 домов | HB010900 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с. Чирки | HB011046 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Гродеково-Могилевка | HB010913 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.10 РТП Гродеково ОТП на п.Верино | HB010914 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Мл Кондратьевка | HB010916 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Мухен-Источник Минвод | HB010918 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лагерь труда и отдыха с.Полетное ТП-715 | HB010919 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Картофелехранилище с.Полетное ТП-646 | HB010921 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.15 Гродеково отпайка на ТП-516 | HB010922 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Гродеково - Екатеринославка | HB011042 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Невельское - Чирки | HB011043 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-10 Петровичи - Васильевка (ВЛ-10 кВ Петровичи - Васильевка) | HB011044 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Петровичи - Полетное - Н.Подольск | HB011050 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Сита-Змейка | HB011051 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Бичевая-Кутузовка | HB011053 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-2 Гродеково-Дрофа (ВЛ-10 кВ Гродеково-Дрофа) | HB011054 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Полетное – Прудки | HB011056 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Дормидонтовка - 3-я Пятилетка | HB011045 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Гродеково-Георгиевка | HB011059 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ на Лазовский Комплекс | HB011060 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф9 ПС Георгиевка (ВЛ-10 кВ с.Георгиевка) | HB011062 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Отпайка На Могилевку | HB011063 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Павленково На ТП-616,617 | HB011064 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Эл.Снабж.Больницы | HB011066 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Автохозяйство | HB011067 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Петровичи - Васильевка - Марусино | HB011068 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Гродеково -Георгиевка Ф.11 | HB011069 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Могилевка-Ср.Школа от ТП-645 | HB011071 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Могилевка Картофелехран.2 От ТП-565 | HB011072 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Святогорский совхоз | HB011073 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Петровичи - Марусино | HB011097 |  |  |
|  | Воздушный переход через ж/д пути ПС Переяславка | HB011209 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Гродеково Фидер-3 | HB011210 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ яч.-12 ПС Гродеково (Электросетевой комплекс № 10) | HB011211 |  |  |
|  | Отпайка ВЛ-10 кВ на МТП-840 с.Екатеринославка | HB035975 |  |  |
|  | Отпайка ВЛ-10 кВ на МТП-839 п.Переяславка | HB035978 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Георгиевка" отпайка от опоры № 20 на ТП газовиков | HB035988 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры №152 ПС Георгиевка отпайка на СТП-837 с.Екатеринославка | HB036304 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№36а ф-3 ПС Переяславка | HB036371 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп. №47 Ф-12 ПС Гродеково | HB036510 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№95/6 ф-11 ПС Георгиевка | HB036744 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№2 ф-6 ПС Георгиевка | HB036745 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№12 ф-7 ПС Черняево к ТП-853 | HB036828 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ст.Литовко | HB005301 | Хабаровский край, Амурский район | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ 4.5 от ф.13 до ф. 3 п "Украинка" | HB005303 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.6 В Амурской ТЭЦ-1 | HB006922 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Болин" | HB006923 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП35-ТП78 800м | HB033958 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ оп.№1-ТПретр.(18оп1057м) | HB034367 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП92-ТП40 238м | HB034454 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КТПН6 -ТП32 240м | HB034620 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КТПН7-КТПН6 320мм | HB034625 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ГПП - о/л Орбита 5800м | HB034641 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.2 РЖД - КТП "Голуб" ст.Мыл | HB034722 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КРУН - КТПН1 582.3м п.Санб | HB034926 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КТПН1 - КТПН2 646.4м п.Сан | HB034927 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КТПН1 КТПН2 - КТПН3 418.6м | HB034928 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ "Литовко-Санболи" 15400м | HB034929 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ГПП "Литов.-п.Лесн. 6240м | HB034950 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Оп.11 - Оп. ул.Лесная 15м | HB034955 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КТПН 38 - Оп. №1 у.Вокз.50м | HB034964 |  |  |
|  | ВЛ-10кВ КТПнС СБО-КТПСкваж.Мылк | HB035059 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Фидер 7 ст.Мылки | HB035061 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ВстрТП15 - Ф16 П.Литовко | HB035062 |  |  |
|  | ВЛ-10 Кв Ф.8 СЭС -ТП15 п.Литовко | HB035063 |  |  |
|  | ВЛ-10 Кв ф.9 -ТП3 п.Литовко | HB035065 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Хлебз.-ТП46 п.Литовко | HB035067 |  |  |
|  | ВЛ-10кВ ф.3 от оп.№10 ТП-92 | HB036447 |  |  |
|  | Сельская ВЛ-10 кВ ф.9 ЦРП-10 до оп 54 | HB005654 | Хабаровский край, Комсомольский район | 30.07.2020 |
|  | Сельская ВЛ-10 кВ ф.12 ПС "с-з Комсомольский" до оп.22 | HB005659 |  |  |
|  | Сельская ВЛ-10 кВ ф.18 ПС "Хуpба" до ТП-336 | HB005660 |  |  |
|  | Сельская ВЛ-10 кВ ф.16 ПС "Хуpба" до ПС "с-з Комсомольский" | HB005661 |  |  |
|  | Сельская ВЛ-10 кВв ф.15 ПС " с-з Комсомольский" до летних лагерей | HB005662 |  |  |
|  | Сельская ВЛ-10 кВ ф.9 ПС "Пивань" до ТП-603 | HB005663 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС "Пивань" до ЦРП-10 | HB005698 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Хуpба" до оп.114 | HB005702 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.7а ТП-532 до ТП-482 (ВЛ-10кВ ф.20 ПС «КСК» оп.15-80) | HB005717 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Азимут" до ТП-6 | HB005730 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.19 ПС "Азимут" до ТП-6 | HB005732 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от ф.19 до скв.2 п.Хурмули | HB005733 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС "Азимут" до ТП Вокзала | HB005737 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Хуpба" до ЦРП-11 | HB005743 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС "Хуpба" до ЦРП-11 | HB005744 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС "с-з Комсомольский" до ТП-342 | HB005747 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Индустриальная" до ТП-501 с отп.1 до оп.15 | HB005799 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС "Пивань" отпайка N1 от оп. 265 до оп.272 | HB005842 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Каpтель" до оп.133 | HB005846 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Вознесенская от оп. 10-00/16 отпайка на КТП-5 | HB005868 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Вознесеновка" отп. на ТП-8 | HB005869 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Вознесенская отпайка с оп. № 10-00/24 на ТП 3 | HB005870 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Вознесенская оп.№ 10-00/19 – 10-00/29 | HB005871 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Каpтель" отп. на ТП-612 | HB005883 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.14 ПС "Индустриальная" отп. на ТП-534 | HB005897 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Индустриальная" отп.1 от оп.16 до ТП-534 | HB005898 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС "КСК" до ТП-532 | HB005899 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС "с-з Комсомольский" до ТП-335 | HB005901 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Вознесенская оп. № 10-0/30 – 10-0/47 с отпайкой на КТП-11 | HB005904 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС "Хуpба" до ТП-378 | HB005907 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Вознесенская | HB005908 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.14 ПС "Селихино" до оп.61 | HB005936 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Селихино" до оп.65 | HB005937 |  |  |
|  | Гоpодская ВЛ-10 кВ ф.22 ПС "Хурба" до ТП-355 | HB005951 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.1 от ЦРП-27 ж/д мост через р. Амур | HB033422 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП3-КТПН19 609м с.Возн. | HB034997 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ГПП - КТПН13 с.Возн. 5040м | HB035020 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС "Хурба" от опоры №93 до ТП-344 | HB037016 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС "Хурба" от опоры №95 до ТП-345 | HB037017 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС «Картель» отпайка от оп.№17/59 | HB038561 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.9 ЦРП-10 от опоры №9-02/3 до ТП-616 | HB038857 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Подкачивающая Насосная Станция Ф-1,15 Очистные сооружения | HB008212 | Хабаровский край, Хабаровский район | 30.08.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ Животноводческий Комплекс Дружба Ф-15 Дружба | HB008215 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Электроснабжение Бройлерный и Водозаборный Сооружений Ф-16 Водозабор | HB008216 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Санаторий Уссури Ф-7 | HB008221 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.15 Корфовская | HB008233 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Бройлерная П-Рп ДВ ПТФ ПТФ Ф-5 21 | HB008234 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Для Электроснабжения Очистных Сооружений Некрасовского Ф-20 | HB008240 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Бычиха-Пионерлагеря Ф-11 | HB008241 |  |  |
|  | Заходы ВЛ-10 кВ Очистные Сооружения с. Некрасовка Ф-21 | HB008242 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ КЛ-10 Кв на мелиоративной системе для утилизации стоков от Некр | HB008243 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Дружба - с.Дружба ф-6 | HB008245 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Рп ДВ Птицефабрика Зона Б-4 ДВ Птицефабрика Ф-4 | HB008247 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ для электроснабжения дачных участков "Чирки" Ф-9; Ф-15 | HB008248 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ РП ДВ ПТФ - Произв.Зоны ДВ ПТФ Зона В-7 Ф-24 | HB008253 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС Ракитное к ТП-0147 | HB008262 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.10 ПС Ракитное к ТП-0124 | HB008265 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.1 ПС Ракитное к ТП-0105 | HB008267 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Совхоз Заря электроснабжение полевого стана и студенчес Ф-7 | HB008271 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Совхоз Заря Центральная Усадьба Ф-12 | HB008274 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Совхоз Заря электроснабжение Фермы Крс Ф-5; ф-10 | HB008275 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Некрасовка, ул. Школьная к ТП-0158 Ф.14 | HB008277 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Дружба Ф-4 Ферма Крс Дружба | HB008278 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Очистные сооружения Ф-14,7 | HB008279 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.1А Бычиха | HB008419 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха | HB008420 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-0021 с. Ракитное | HB008421 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3519 - ТП-382 | HB008422 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-425 - ТП-382 Ф-10 Ракитное | HB008423 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Корфовская - ТП-427 Ф.22 | HB008425 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Отпайка на ТП-0008 Ф-1 Бычиха | HB008430 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-373 - ТП-466 Бычиха | HB008431 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.7 Бычиха | HB008433 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Некрасовка | HB008434 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3552 - ТП-0033 Ф-12 Некрасовка | HB008435 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-0033 - ТП-0076 Ф-11 Некрасовка | HB008436 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3549 - ТП-3548 ДВ ПТФ Ф-4 | HB008437 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3548 - ТП-3546 ДВ ПТФ Ф-24 | HB008438 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3545 - ТП-3544 Ф-1 | HB008439 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3543 - ТП-3545 ДВ ПТФ Ф-1 | HB008440 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3542 - ТП-3543 ДВ ПТФ Ф-7 | HB008441 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3561 ДВ ПТФ Ф-1 Ф-10 Водозабор | HB008442 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-382 Ф.2 "Ракитное" | HB008445 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.2 Водозабор | HB008447 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.1 Дружба | HB008448 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.13 Некрасовка | HB008449 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ 22 Км.Владимирское.Шоссе пос.Геологов, опоры ж/б | HB008531 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ электроснабжение Насос.Станции Свинокомп.Некрасовка Ф-11 Очистные сооружения | HB008661 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Насос. станция милиоративной системы свинокомплекса с. Некрасовка Ф-5 Очистные сооружения | HB008702 |  |  |
|  | Строит-во ВЛ-10кв фидер-11 ф -14 ПС Бычиха | HB008758 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ скважина на Племферме пос. Некрасовка | HB008761 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.7 Осиновая Речка - Бычиха | HB008766 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Бройлерн. - ПС Бройлерной птицефабрики 2 очередь | HB009440 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ракитное-ст.Бройлерной птицефабрики | HB009442 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Ракитное от опоры №49/4 | HB038099 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-18 ПС ДВПТФ от оп.№34 | HB038461 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-7 от оп.№56 ПС Осиновая речка | HB038478 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Бычиха между оп.№14-15 | HB038482 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/12/7 | HB038485 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/21 | HB038491 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-11 ПС Бычиха от оп.№29 | HB038492 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Осиновая речка от оп.№73 | HB038638 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Ракитное от оп.№98/2 | HB038684 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Очистные сооружения от оп.№8 | HB039033 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Очистные сооружения от оп.№7 | HB039034 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС "Анастасьевка" ф.1 на ф.3 | HB009239 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Анастасьевка - ТП-1480 | HB009241 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Анастасьевка от Вятск. до Елабуги | HB009245 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ГВФ-231-1328 Березовка-Федоровка | HB009246 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка ф.2 ПС К.Волконское до ТП-1317 | HB009247 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от ф.5 Смирновка | HB009252 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Благодатное ТП-1388 | HB009255 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ К.Волконское-Благодатное ТП-252,1389,253 до опоры | HB009256 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-1406 К ф.1 с. Сергеевка | HB009260 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка ф.1 с. Сергеевка от ТП-1323 | HB009261 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Смирновка ф.6 до КТПн-1409 | HB009263 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф.1 с. Сергеевка отпайка до ТП-1334 | HB009377 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка 3 ПС Сергеевка к ТП-257 | HB009378 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1477 до ТП-1478 Анастасьевка | HB009399 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1477 до ПС Анастасьевка | HB009400 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1478 до ф. 4 | HB009401 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ПС Анастасьевка до ТП-1491 | HB009402 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ДВ ЗОСП Внешнее Энергоснабжение | HB009403 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с. Черная Речка | HB009407 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ электроснабжение сергеевского Комплекса | HB009409 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС ДВ ЗОСП 35/10 кВ | HB009410 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Внешнее электроснабжение свинофермы с.Сергеевка | HB009411 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Смирновка-Чистополье | HB009415 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ К. Волконское-Лесное | HB009416 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Смирновка-Чистополье | HB009417 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с КТПИ до ВЛ ф.5 ТП Анастасевка | HB009421 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Сергеевка-Смирновка | HB009422 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лесное-Благодатное | HB009423 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Анастасьевка ТП-1480 | HB009424 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1369 до ТП-1414 | HB009425 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1469 до ТП-1470 | HB009426 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1388 до ТП-1470 | HB009427 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от КТПн-1470 до ТП-1471 | HB009428 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ТП-1472 до ВЛ ф. 2 | HB009429 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ п. Зеленый Гай - Ф.8 Елабуга | HB009430 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Сергеевского комплекса | HB009441 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Матвеевка-ТЭЦ- ТП-1325-1430 Федоровка-Заозерное | HB009444 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Федоровка-Мичурино | HB009445 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-35/10 кВ Тополево Заходы | HB009446 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор-Березовка | HB009448 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Зона "Д" - Водозабор - Племрепродуктор | HB009449 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор производственная Зона 1 Очередь | HB009450 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Анастасьевка-Малышево | HB009451 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор-Водозабор -Виноградовка | HB009452 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Сикачи-Алян | HB009453 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Племрепродуктора производственая Зона 2 Очередь 2,5 Км | HB009455 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Елабуга-Рыбхоз Биксур | HB009505 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор - Федоровский тепличный комбинат | HB009520 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП 35/10 кВ Тополевский Летний лагерь совхоз им.Ленина | HB009522 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Тополево к ТП-2106 | HB009525 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Петропавловка-Чичаговка | HB009529 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Федоровка-ст.Осветления Воды | HB009530 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Петропавловка-Малышево | HB009531 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Федоровка - ст. Обезжелезив. воды | HB009535 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ совхоз Хабаровский | HB009542 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ совхоз Чернореченский | HB009548 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ровное-Черная Речка Летний лагерь №1,2 - ОПХ | HB009549 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лесное | HB009555 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Анастасьевка-Вятское | HB009558 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ОПХ до ТП-2114 | HB009565 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ПС Тополево до ТП-2114 | HB009566 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ электроснабжение Хранилища в Березовке Ф7 | HB009568 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Сикачи-Алян | HB009577 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-2163 | HB009578 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Черная Речка магазин стройматериалы | HB009587 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП К. Волконское | HB009590 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ТП Троицкая-НМ | HB009594 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от ПС Сергеевка до ТП-333 | HB009678 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.12 к ТП-223 | HB009823 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Сергеевка | HB011520 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.21 "Новокуровка" | EO0002050 | Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка | 30.08.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.27 "Новокуровка" | EO0002051 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.25 "Новокуровка - Улика" | EO0002052 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.22 "Новокуровка - поселок" | EO0002053 |  |  |
|  | ВЛ-0,38 кВ Новокуровка | EO0002033 |  |  |
|  | ВЛ-0,38 кВ Улица Национальная | EO0002042 |  |  |
|  | ВЛ-0,38 кВ Новокуровка | EO0002033 |  |  |
|  | ВЛ-0,38 кВ Улица Национальная | EO0002042 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лермонтовский совхоз | HB010561 | Хабаровский край, Бикинский район | 30.09.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ Бикин-Оренбургское-Покровка ф.15 | HB010563 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лермонтовка-Глебово ф.18 | HB010564 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лермонтовка-Добролюбово-Видное-Глебово ф. 5 | HB010568 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Лермонтовка-Пушкино-РРС ф.4 | HB010572 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ электроснабжение л/л Бикинского совхоза ф.15 | HB010573 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Бикин-Оренбургское ф. 5 | HB010574 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Оренбургское-Звеньевая ф.5 | HB010575 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ с.Добролюбово к ТП-8081 | HB010576 |  |  |

6. Состав и содержание работ.

6.1.  Подготовительные работы.

6.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»»;

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах охранных

зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

- картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и

других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого

хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК».

6.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

- отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

- отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого

использования;

- отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач).

6.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

6.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы:

- Геодезические измерения выполняется по каждой опоре и трансформаторной подстанции.

6.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

6.2.3. Работы по определению координат земельных участков под объектами электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

6.3. Подготовка схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых будет подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков.

6.3.1. Подготовка XML-схем.

Границы публичного сервитута земельного участка формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

Результаты работ:

- Схемы границ публичных сервитутов на бумажном носителе;

- ХМL схемы на электронном носителе;

- Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат).

6.4. Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

6.4.1. В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6.4.2. Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в федеральном органе исполнительной власти осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор.

6.4.3. После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Результат работ:

-  Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН.

7.  Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а также к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

8.  Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 9. Особые условия

При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

10. Требования к участникам закупки.

10.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

10.2. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

10.3. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

11. Сроки выполнения кадастровых  работ.

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов «30» октября 2020 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.