Приложение № 3 к техническим требованиям

на Ремонт ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Гонжа-Тяга

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Гонжа-Тяга | ВЛ 10 кВ Ф№8 ПС 220/27,5/10 Гонжа-тяга, АS0024136 | с момента заключения договора | 31.05.2022 | 30 |
| 2 |  |  | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 30 |
| 3 |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 20 |
| 4 |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 15 |
| 5 |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 5 |