Приложение №2

к договору №______

от «____» __________ 20 _ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ

| № Этапа Работ | Наименование Этапа Работ (состав Работ) | Обоснование стоимости Этапа Работ | Сроки выполнения Этапа Работ |  | Цена Этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость Этапа работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Реконструкция структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети административного здания управления филиала "ЭС ЕАО" в г. Биробиджане на 2022 год | ЛСР_02-01-01 | 01.05.2022 | 01.12.2022 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети административного здания управления филиала "ЭС ЕАО" в г. Биробиджане на 2023 год | ЛСР_02-01-02 | 01.01.2023 | 30.09.2023 |  |  |  |
| 3 | Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Ленинского РЭС с.Ленинское в количестве 1 комп. | ЛСР_02-01-03 | 01.05.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |
| 4 | Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Октябрьского РЭС с.Амурзет в количестве 1 комп. | ЛСР_02-01-04 | 01.05.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |
| 5 | Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Облученского РЭС г.Облучье в количестве 1 комп. | ЛСР_02-01-05 | 01.05.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |