Смета № 3

на изыскательские работы

Реконструкция ВЛ-110 кВ "Сиваки-Октябрьская". Геологические изыскания.

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел | Полевые работы |  |  |
| 1.1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. Категория проходимости: плохая | СБЦи5.2_0-2-10-4-3-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 010. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.4 A=33.6 руб; Количество = 5 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек * K1 33.6 руб * 5 * 54.75 * 0.6 | 5 519 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется с применением коэффициента | K1 = 0.6 Часть I, Глава 2, п.5 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.2 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: плохой. Категория сложности II | СБЦи5.2_0-1-9-3-2-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 009. Рекогносцировочное обследование п.3 A=37.6 руб; Количество = 5 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек 37.6 руб * 5 * 54.75 | 10 293 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.3 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы III | СБЦи5.2_0-4-17-1-3 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1 A=42.6 руб; Количество = 50 (1 м) | A * Количество * Ктек * K1 42.6 руб * 50 * 54.75 * 0.9 | 104 956 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | При бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы к ценам применяются коэффициенты:для скважин глубиной до 15 и до 25 м | K1 = 0.9 Часть II, Глава 4, примечание к табл.17 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы IV | СБЦи5.2_0-4-17-1-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1 A=45.6 руб; Количество = 50 (1 м) | A * Количество * Ктек * K1 45.6 руб * 50 * 54.75 * 0.9 | 112 347 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | При бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы к ценам применяются коэффициенты:для скважин глубиной до 15 и до 25 м | K1 = 0.9 Часть II, Глава 4, примечание к табл.17 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы V | СБЦи5.2_0-4-17-1-5 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1 A=47.9 руб; Количество = 50 (1 м) | A * Количество * Ктек * K1 47.9 руб * 50 * 54.75 * 0.9 | 118 014 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | При бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы к ценам применяются коэффициенты:для скважин глубиной до 15 и до 25 м | K1 = 0.9 Часть II, Глава 4, примечание к табл.17 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.6 | Крепление скважин при бурении глубиной, м: св. 10 до 20. Диаметр скважины, мм: св. 127 | СБЦи5.2_0-3-15-7-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 3. Ручное бурение и бурение переносными буровыми установками Таблица 015. Гидрогеологические наблюдения и крепление скважины обсадными трубами п.7 A=6.5 руб; Количество = 150 (1 м) | A * Количество * Ктек 6.5 руб * 150 * 54.75 | 53 381 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.7 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, мм: до 160. Глубина скважины, м: до 15 | СБЦи5.2_0-4-18-1-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 018. Сопутствующие работы п.1 A=1.6 руб; Количество = 150 (1 м) | A * Количество * Ктек 1.6 руб * 150 * 54.75 | 13 140 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.8 | Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из буровых скважин (связные грунты) | СБЦи5.2_0-16-57-1-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 057. Цены на отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов. п.1 A=22.9 руб; Количество = 50 (1 монолит) | A * Количество * Ктек 22.9 руб * 50 * 54.75 | 62 689 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 1.9 | Итого Полевые работы: |  |  | 480 339 |
| 1.10 | Организация и ликвидация работ |  | Коэф - т 1.06 от п.1.9 | 509 159 |
| 1.11 | Расходы по внешнему транспорту |  | Коэф - т 1.308 от п.1.10 | 665 980 |
| 1.12 | Расходы по внутреннему транспорту |  | Коэф - т 1.0625 от п.1.11 | 707 604 |
| 1.13 | Всего Полевые работы: |  |  | 707 604 |
| 2 | Раздел | Камеральные работы |  |  |
| 2.1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. Категория проходимости: плохая | СБЦи5.2_0-2-10-4-3-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 010. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.4 A=3.4 руб; Количество = 5 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек * K1 * K2 3.4 руб * 5 * 54.75 * 0.8 * 0.6 | 447 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Цены на маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500, учитывают проведение работ при отсутствии геологических карт заданных масштабов; при наличии геологических карт изучаемой площади требуемого масштаба к ценам применяется коэффициент | K1 = 0.8 Часть I, Глава 2, п.2 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется с применением коэффициента | K2 = 0.6 Часть I, Глава 2, п.5 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.2 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: плохой. Категория сложности II | СБЦи5.2_0-1-9-3-2-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 009. Рекогносцировочное обследование п.3 A=18.5 руб; Количество = 5 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек 18.5 руб * 5 * 54.75 | 5 064 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.3 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 2,5 МПа. Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Определение показателей сжимаемости по одной ветви под нагрузкой 2,5 МПа- 9 точек с наблюдением за консолидацией. Плотность и влажность до и после опыта | СБЦи5.2_0-17-63-33 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 063. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. п.33 A=246.1 руб; Количество = 10 (1 образец) | A * Количество * Ктек 246.1 руб * 10 * 54.75 | 134 740 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.4 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Комплекс физико-механических свойств мерзлых грунтов с определением предельно-длительного сцепления методом шарикового штампа. Плотность и влажность мерзлого грунта, границы текучести и раскатывания, плотность частиц грунта, гранулометрический анализ методом ареометра. Предельно-длительное значение эквивалентного сцепления | СБЦи5.2_0-17-63-36 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 63. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. п.36 A=152.8 руб; Количество = 5 (1 образец) | A * Количество * Ктек 152.8 руб * 5 * 54.75 | 41 829 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.5 | Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа. Влажность, плотность мерзлого грунта, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом. Показатели сжимаемости под нагрузкой до 0,6 МПа - 4 точки. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости до и после среза | СБЦи5.2_0-17-65-12 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 65. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. п.12 A=237.8 руб; Количество = 10 (1 образец) | A * Количество * Ктек 237.8 руб * 10 * 54.75 | 130 196 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.6 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | СБЦи5.2_0-18-75-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.4 A=18.2 руб; Количество = 15 (1 образец) | A * Количество * Ктек 18.2 руб * 15 * 54.75 | 14 947 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.7 | Комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Валовой анализ грунтов и почв, анализ нерастворимого остатка. Гидроскопическая влажность, двуокись кремния, сумма полуторных окислов, общее железо, алюминий, закисное железо, титан. марганец, кальций и магний, валовая сера, потери при прокаливании, натрий и калий методом пламенной фотометрии, углекислота карбонатов | СБЦи5.2_0-18-71-7 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 71. Цены на комплексные исследования химического состава грунтов (почв). п.7 A=162.1 руб; Количество = 10 (1 образец) | A * Количество * Ктек 162.1 руб * 10 * 54.75 | 88 750 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.8 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | СБЦи5.2_0-18-75-5 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.5 A=25.4 руб; Количество = 15 (1 образец) | A * Количество * Ктек 25.4 руб * 15 * 54.75 | 20 860 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.9 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам.Категория сложности инженерно-геологических условий II | СБЦи5.2_0-20-78-1-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 20. Предполевые камеральные работы Таблица 078. Цены на изучение и систематизацию материалов изысканий прошлых лет. п.1 A=9 руб; Количество = 150 (1 м выработки) | A * Количество * Ктек 9 руб * 150 * 54.75 | 73 913 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.10 | Цены на составление программы производства работ. Средняя глубина исследования свыше 5 до 10 мИсследуемая площадь свыше 5 км2 | СБЦи5.2_0-20-81-2-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 27. Регистрация изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий Таблица 81. Цены на составление программы производства работ. п.2 A=1200 руб; Количество = 1 (1 программа) | A * Количество * Ктек 1200 руб * 1 * 54.75 | 65 700 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.11 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями.Категория сложности инженерно-геологических условий II | СБЦи5.2_0-21-82-2-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 21. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ Таблица 082. Цены на камеральную обработку материалов буровых и горнопроходческих работ. п.2 A=9.3 руб; Количество = 90 (1 м выработки) | A * Количество * Ктек 9.3 руб * 90 * 54.75 | 45 826 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.12 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. глинистых | СБЦи5.2_0-21-86-1 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований. п.1 Количество = 1 | 20% от п.2.3 с начислениями Сумма * Количество 26948 руб * 1 | 26 948 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
| 2.13 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. песчаных | СБЦи5.2_0-21-86-2 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований. п.2 Количество = 1 | 15% от п.2.5 Сумма * Количество 19529 руб * 1 | 19 529 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
| 2.14 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | СБЦи5.2_0-21-86-8 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований, п.8 Количество = 1 | 15% от п.2.8 с начислениями Сумма * Количество 3129 руб * 1 | 3 129 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
| 2.15 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ св. 100 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий II | СБЦи5.2_0-22-87-4-2 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 87. Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. п.4 Количество = 1 | 14% от п.2.1-2.14 Сумма * Количество 94063 руб * 1 | 94 063 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
| 2.16 | Выдача технических отчетов для пользования:до 3-х отчетов | СБЦи5.2_0-27-99-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 27. Регистрация изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий Таблица 099. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства. п.1 A=17.4 руб; Количество = 3 (1 услуга) | A * Количество * Ктек 17.4 руб * 3 * 54.75 | 2 858 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.17 | Выдача справки (одной) об инженерно-геологической изученности площадки | СБЦи5.2_0-27-99-3 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 27. Регистрация изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий Таблица 099. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства. п.3 A=50.7 руб; Количество = 3 (1 услуга) | A * Количество * Ктек 50.7 руб * 3 * 54.75 | 8 327 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд.4кв.2021г.к 01.01.1991 на инж.из. | Ктек = 54.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2.18 | Итого Камеральные работы: |  |  | 777 126 |
| 2.19 | Всего Камеральные работы: |  |  | 777 126 |
| 3 | Итого по смете: |  |  | 1 484 730 |
| 4 | Районный и дальневосточный коэффициент (ОУ п.8 пп. д,е) |  | Коэф - т 1.3 от п.3 | 1 930 149 |
| 5 | Всего по смете: |  |  | 1 930 149 |

| Всего по смете (руб.): | 1 930 149 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч сто сорок девять рублей, 00 копеек) |
| --- | --- |

Составил:

Проверил: