Приложение № 3 к техническим требованиям на

Установку птицезащитных устройств на ВЛ-110 кВ Белогорская - Серышево

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сводной сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Установка птицезащитных устройств на ВЛ-110 кВ Белогорская - Серышево | ВЛ-110КВ БЕЛОГОРСК-СЕРЫШЕВО 27,9 ZS0003675 | с момента заключения договора | 30.06.2022 | 4 |
| 2. |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 23 |
| 3. |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 42 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 31 |
| 4. |  |  |  |  |  |