Приложение № 3 к техническим требованиям на ремонт ПС 35 кВ «Лесная»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ПС 35 кВ «Лесная» | ПС 35/10/6 Лесная инв.№ ZS0003057 | с момента заключения договора | 31.07.2022 | 11 |
|  |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 45 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 44 |