Приложение № 3 к техническим требованиям

на ремонт пожарной сигнализации зданий СП «ВЭС»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт пожарной сигнализации административного здания Архаринского РЭС | РЭП , VS0002840. | С момента заключения договора. | 30.09.2022 | 66 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 34 |
| 2 | Ремонт пожарной сигнализации административного здания Октябрьского РЭС | РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА, VS0002834 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 3 | Ремонт пожарной сигнализации административного здания Михайловского РЭС | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ, VS0002885. | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 85 |
|  |  |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 15 |
| 4 | Ремонт пожарной сигнализации административного здания Бурейского РЭС | Контора п. Бурея ул. Партизанская, 42, VS0002914. | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 100 |