Приложение № 3 к техническим требованиям

на ремонт ВЛ-0,4 кВ ПС Исток Ф№15

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ПС Исток Ф№15 | ВЛ-0,4 кВ ПС «Исток» фидер № 15, АS0002772 | с момента заключения договора | 30.09.2022 | 60 |
| 2 |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 20 |
| 3 |  |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 10 |
| 4 |  |  | 01.12.2022 | 30.12.2022 | 10 |

Начальник СТЭ СП «

(расшифровка подписи)