Приложение № 3 к техническим требованиям на

Ремонт ЛЭП 10- 0,4 кВ Ф 1; 2 от ТП № 13 п. Февральск

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Замена провода, замена опор ВЛ-0,4 кВ п. Февральск | пгт. Февральск, договор аренды № 36-84 от 01.02.2022. | с момента заключения договора | 30.09.2022 | 20 |
| 2. |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 30 |
| 3. |  |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 30 |
| 4. |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 20 |

Начальник СТЭ СП «

(расшифровка подписи)