Приложение 3 к ТТ на Ремонт КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Силикатная

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Ремонт КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Силикатная | ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС "Силикатная", инвентарный №AS0019938 | С момента заключения договора | 30.09.2022 | 30 |
| 2. |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 30 |
| 3. |  |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 30 |
| 4. |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 10 |