Обоснование расчета плановой цены

- Общая информация

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | «Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.» |
|  | Номер лота | 242801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО |
|  | Номер лота в инвестиционной программе и/или производственной программе | M_79-ЕАО-5027 |
|  | Закупка по лоту планируется | Конкурентная |
|  | Расчет составил | - |

- Примененный метод (методы) расчета ПЦ

| № п/п | Информация по лоту |  |
| --- | --- | --- |
|  | Частная категория № 1: Реконструкция, модернизация и техперевооружение |  |
|  | Основной метод расчета ПЦ по лоту | Базисно-индексный метод |
|  | Проверочный метод расчета ПЦ по лоту | Не применимо |
|  | Дополнительный метод расчета ПЦ по лоту | Не применимо |
|  | Дата расчета (актуализации) расчета ПЦ | 10.04.2023 |

- Свод ценовой информации по результатам расчета ПЦ

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | ПЦ, полученная основным способом | 3 477 824,78. без НДС |
|  | ПЦ, полученная проверочным способом | Не применимо |
|  | ПЦ, полученная дополнительным способом | Не применимо |
|  | Итоговая ПЦ | 3 477 824,78. без НДС |

Приложение:

1. Сводный сметный расчет с приложениями

|  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
|  | "Утвержден" "___"______________________2023г |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчет в сумме 4 173 389,74 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |
|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2022 г. в прогнозируемых ценах на 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОС_12-01 | Проекно-изыскательские работы |  |  |  | 2 520 748,27 | 2 520 748,27 |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145 | Плата за проведение гос экспертизы 27,3% |  |  |  | 688 164 | 688 164 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 3 208 912,27 | 3 208 912,27 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  | 3 208 912,27 | 3 208 912,27 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  | 3 208 912,27 | 3 208 912,27 |
| Дополнительные работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПАО РусГидро от 12.10.2022 №7334.35 | Индекс-дефлятор 2023 5,891706810140% |  |  |  | 189 059,7 | 189 059,7 |
| 4 | ПАО РусГидро от 12.10.2022 №7334.35 | Индекс-дефлятор 2024 (применяется 2,651137400106%, согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) |  |  |  | 79 852,81 | 79 852,81 |
|  | Итого "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  |  | 268 912,51 | 268 912,51 |
|  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  |  | 3 477 824,78 | 3 477 824,78 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Налоговый кодекс РФ | НДС 20% |  |  |  | 695 564,96 | 695 564,96 |
|  |  |  |  |  |  | 20% от 3477824,78 |  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  |  |  | 695 564,96 | 695 564,96 |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  | 4 173 389,74 | 4 173 389,74 |