Приложение 3 к техническим требованиям

«ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по капитальному ремонту автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)

в здании конторском, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 30»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в здании г. Благовещенск, ул. Шевченко, 30 | ЗДАНИЕ КОНТОРСКОЕ (Здание офисное Шевченко 28), IA0004015 | c момента заключения договора | 31.07.2023 | 10 |
| 2 |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 25 |
| 3 |  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 25 |
| 4 |  |  | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 25 |
| 5 |  |  | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 15 |