Приложение 3 к ТТ выполнение работ «ОКПД2 41.20.40.000 Выполнение работ по

капитальному ремонту объектов: ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН (замена окон),

склад п. Бурея ул. Партизанская, 42 (ремонт кровли), ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА

при ПС ЖБИ территория Прогрессовского участка (ремонт кровли)»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Замена окон | ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН, инв. № VS0002841 | 10.09.2023 | 30.09.2023 |
| 2. | Ремонт кровли | Склад п. Бурея ул. Партизанская, 42, инв. №VS0002915 | 01.10.2023 | 31.10.2023 |
| 3. | Ремонт кровли | ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА при ПС ЖБИ территория прогрессовского участка, инв.№ VS0002855 | 01.11.2023 | 30.11.2023 |