Приложение № 3 к техническим требованиям

«ОКПД2 42.22.12.111 Выполнение работ

по капитальному ремонту

ВЛ-110 кВ Тында-Эльга с

заменой провода»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ Тында-Эльга с заменой провода | ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-110 КВ Г. ТЫНДА ТРЭС (ПС ТЫНДА-ПС ЭЛЬГА) инв.№ 26202 литер Е1, этажность 0, SS0000156 | с момента заключения договора | 30.09.2023 | 50 |
| 2 |  |  | 01.10.2023 | 30.10.2023 | 50 |