# ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______________________

# на выполнение работ по лесовосстановлению

г. Алдан                            						        «_____» __________ 20__ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  __________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» по результатам регламентированной процедуры закупки способом _________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленные настоящим Договором сроки по заданию Заказчика на территории Республики Саха (Якутия) выполнить работы по лесовосстановлению для объектов ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" в рамках инвестиционных проектов Г-ЮЯЭС-4, I_14-ЮЯЭС-171 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору, далее – Техническое задание), которое включает в себя следующие этапы работ:

- этап:

1.1.1. Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению;

1.1.2. Согласование выбранных участков для лесовосстановления в Министерстве экологии Республики Саха (Якутия);

- этап:

1.1.3. Разработка Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

1.1.4. Согласование Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти.

3 этап:

1.1.5. Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ.

1.1.6. Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».

1.1.7. Посадочный материал должен быть районирован (п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024).

1.1.8. Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы.

4 этап:

1.1.9.  Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло);

1.1.10. Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления;

1.1.11.  Доставка техники до места производства работ;

1.1.12. Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления.

1.1.13. Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости).  Проведение осушительных мероприятий (при необходимости).

1.1.14. Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости).

1.1.15. Вывоз технологических остатков с их утилизацией.

5 этап:

1.1.16. Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок).

1.1.17.	Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом).

1.1.18. Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления;

1.1.19. Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации.

1.1.20. Повторное проведение работы по лесовосстановлению, необходимых для достижения проектных показателей в соответствии с проектом (при необходимости).

6 этап:

1.1.21. Агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки.

  - Техническое задание на выполнение работ может подвергаться корректировке в связи с изменением требований гражданского, земельного, лесного законодательства, а также по инициативе Заказчика.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.

  - Объем и содержание работ, определяются:

    - Техническим заданием;

    - Разработанным Исполнителем и согласованным в установленном настоящем Договором порядке проектом лесовосстановления.

  - В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Техническим заданием, проектом лесовосстановления, Исполнитель:

- в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;

- приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком выполнение работ по Договору до письменного согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.

### 1.6. Гарантийный срок на результат работ составляет 60 календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

### 1.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ, на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Исполнителю результаты работ, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ по Договору: Начало работ - с даты заключения договора, окончание работ -  31.10.2026 года, в т.ч.:

- 1 этап: с даты заключения договора – в течение 2-х месяцев;

- 2 этап: с даты окончания 1 этапа – в течение 2-х месяцев, до начала весеннего периода;

- 3 этап: с даты окончания 2 этапа – в течение 1 месяца, до начала весеннего периода;

- 4 этап: весенний период – до окончания летнего периода;

- 5 этап: с даты окончания 4 этапа – осенний период;

- 6 этап: с даты окончания 5 этапа, в весенне-летний период текущего года – осенний период текущего года.

Сроки выполнения отдельных Этапов работ установлены в Календарном плане работ (приложение № 3).

  - Стороны вправе изменить срок выполнения работ по Договору в целом, а также начальный, конечный, промежуточный (при наличии) сроки выполнения работ в следующих случаях:

- сокращения срока выполнения работ;

- продление срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ при условии соблюдения Исполнителем п. 1.5 настоящего Договора, либо работы не могут быть выполнены Исполнителем в установленные сроки по независящим от него причинам.

2.3. Изменение начального, конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора является предельной / твердой и составляет _______ (__________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). Расчет стоимости определен приложением № 2 к настоящему Договору.

  - Стоимость работ определяется на основании объема работ, указанного в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

  - В стоимость работ включаются все налоги (за исключением НДС), сборы и обязательные платежи, все расходы Исполнителя по исполнению Договора, в том числе: связанные с получением необходимых разрешений, допусков и согласований уполномоченных органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, организаций и заинтересованных лиц.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

  - Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Исполнителем и с учетом п. 3.7. Договора.

  - В случае выставления Исполнителем счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Исполнителем независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Исполнителем счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Любое превышение фактических объемов работ над объемами работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.

  - Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Исполнителю платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Исполнителя перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Исполнителем работ / оказанных услуг.

- ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

  - Предоставить Исполнителю необходимые материалы для начала выполнения работ указанные в Техническом задании (Приложение №1).

  - Принять выполненные работы в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

  - Оплатить выполненные работы в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.

_______________________

Применяется в случае, если Исполнитель является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  - Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору, уведомив об этом Исполнителя с указанием в уведомлении даты приостановления.

  - Заказчик вправе требовать от Исполнителя замены субподрядчика, привлеченного Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору.

- ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН

  - Получить все разрешения, допуски и согласования уполномоченных органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, организаций и заинтересованных лиц, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

  - Выполнить работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными силами (субподрядчиками) и средствами. Исполнитель несет ответственность за действия и результаты работ привлеченных сил (субподрядчиков).

В случае привлечения субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору в целом Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком субподрядную организацию, объем и стоимость выполняемых субподрядчиком работ, для чего направить в адрес Заказчика следующие сведения о субподрядчике: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, предмет и цена договора субподряда, информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенную копию договора субподряда (при условии получения согласования Заказчика) в течение 3 (трех) дней с даты его заключения.

Исполнитель обязан привлечь к выполнению работ иного субподрядчика в случае получения требования Заказчика о замене субподрядчика по согласованию с Заказчиком.

  - Выполнить предусмотренные работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, согласованным проектом лесовосстановления (лесоразведения), требованиями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления, техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), сводами правил (актуализированные редакции СНиП), иными нормативами, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями, действующими на территории РФ, в том числе об охране окружающей среды и безопасности строительных работ, требованиями органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, допуски и согласования, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиями Заказчика, иным требованиями, изложенными в настоящем Договоре, Заявке, и сдать Заказчику выполненные работы в установленные сроки, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Исполнитель вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные работы.

  - В случае если в процессе выполнения работ обнаружится невозможность достижения результатов, предусмотренных Техническим заданием, проектом лесовосстановления (лесоразведения), приостановить выполнение работ и в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика.

  - Если в процессе выполнения работ по Договору в целом выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок письменно известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок с даты извещения рассмотреть вопрос о направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.ст. 716, 717 ГК РФ.

  - За свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки выполненных работ, включая, при необходимости, выполнение дополнительных работ, в установленные Заказчиком сроки.

  - По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, а также приостановить выполнение работ по Договору в случае получения от Заказчика соответствующего уведомления о приостановке работ с даты, указанной в уведомлении.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ, в том числе по этапу работ, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется по Объектам (лесным участкам) указанным в Техническом задании.

  - Требования к результатам работ и перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ в целом, определяются Техническим заданием.

  - Исполнитель по окончании выполнения работ по этапу представляет Заказчику на рассмотрение и согласование материалы и документацию, предусмотренные для каждого этапа настоящим Договором и Техническим заданием.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.3. настоящего Договора, обязан согласовать их, уведомив об этом Исполнителя, или направить мотивированный отказ от согласования с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения.

  - В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, предусмотренного п. 6.4 настоящего Договора, Исполнитель обязан устранить недостатки работ или переданных материалов и документации своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки, в любом случае не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа.

  - Исполнитель обязан не позднее срока окончания этапа работ, указанного в Календарном плане работ, получения Исполнителем уведомления Заказчика о согласовании представленных в соответствии с п.6.3. настоящего Договора документов по выполненным работам, представить в адрес Заказчика подписанные со своей стороны два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Исполнителю по одному экземпляру или направить мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае не превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанных документов Исполнитель обязан передать Заказчику счет.

6.8. Исполнитель обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Исполнитель обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное.

  - Неустойка и / или иные штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договор, Исполнитель вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результатов Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем:

# 7.4.1. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены этапа работ услуг за каждый день просрочки выполнения работ;

# 7.4.2. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора / объекта по Договору за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору;

# 7.4.3. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору.

# 7.5.	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

7.6. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.7. Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.

7.8. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

  - Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

  - Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем соответствующих обязательств по Договору.

  - Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате Исполнителем по Договору, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

7.12. Если в результате составления и выставления Исполнителем счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных подпунктом 6.8. Договора, Заказчик также имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, если эти обстоятельства непреодолимой силы повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств.

  - Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления, уполномоченных организаций.

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договора или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не выплачивали, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств или передачу ценностей, любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить для себя какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора.

9.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

9.7.	Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

9.7.1.	Электронная почта: ld@rushydro.ru.

9.7.2.	Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

9.7.3.	Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Исполнителю часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Исполнителю, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

  - В случае существенного нарушения Договора Исполнителем Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Исполнителем убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Исполнителю письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Исполнитель обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 10.2, 10.3 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

С даты прекращения (расторжения) Договора Исполнитель обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки передать Заказчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию.

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, а также обязательств Исполнителя по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

11.	ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

11.1.	Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

-	она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-	она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

-	она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов

и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

-	лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

-	она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.

11.2.	Исполнитель заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

-	учредителем / учредителями Исполнителя являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

-	руководителем Исполнителя является лицо, не являющееся массовым руководителем;

-	Исполнитель фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

-	Исполнитель своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-	Исполнитель не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Исполнителя должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;

-	не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Исполнителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Исполнителем, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

-	Исполнитель тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

-	Исполнитель тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

-	Исполнитель своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

-	вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Исполнитель не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

11.3.	При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

11.4.	В случае если Исполнитель при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

11.5.	Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

12.	ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА

12.1.	Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

12.2.	Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Исполнителю часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). Возмещение убытков Исполнителя, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

12.3.	В случае существенного нарушения Договора Исполнителем Заказчик вправе

в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Исполнителем убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Исполнителю письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Исполнитель обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

12.4.	Стороны установили, что существенным нарушением Договора Исполнителем является:

-	нарушение Исполнителем начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-	несоблюдение Исполнителем требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Оборудования и Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

-	отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

-	привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 5.2. Договора;

-	установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Исполнителя установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Исполнителя об обстоятельствах, указанных в разделе 11 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

12.5.	В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 12.2, 12.3, 12.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

12.7.	При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Исполнителя в соответствии с п.1.6, п.1.7 Договора, а также обязательств Исполнителя по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

# 13.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

# 13.2. Споры, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 13.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований.

# 13.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

# 13.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в реквизитах Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке.

  - «АО «ДРСК» в течение двух рабочих дней с момента заключения договора направляет в адрес стороны по договору информацию о контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК».

  - «Любая переписка, а также документы по исполнению договора (акты, счета-фактуры, УПД и т.п.), оформляемые на бумажном носителе, направляются контрагентом в адрес АО «ДРСК» с сопроводительным письмом, с указанием контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК». В случае отсутствия контактной информации поступившие документы не считаются поступившими в АО «ДРСК»/филиал АО «ДРСК».

  - Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в реквизитах, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

    - Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

    - Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

    - Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем.

  - Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Исполнителю на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

- Приложение №1 Техническое задание на выполнение работ по лесовосстановлению;

- Приложение № 2 Расчет стоимости;

- Приложение № 3 Календарный план работ;

- Приложение № 4 «Информация о контрагенте»;

- Приложение № 5 «Акт сдачи-приемки работ» (форма).

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») Юридический адрес: 675004, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32, ИНН 2801108200 / КПП 775050001 Р/с 40702810003010113258 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Хабаровск Кор/с 30101810600000000608, БИК 040813608 Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Адрес: 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 ИНН 2801108200 / КПП 140202001 (в счетах, счетах-фактурах следует указывать КПП филиала – 140202001) Директор филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» __________________ /А.Н. Кулёмин |  |  |
| М.п. |  |  |

|  | Приложение № 1 к договору №_____ от ___________20__ г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по лесовосстановлению

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Директор филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» ____________________ А.Н. Кулёмин М.П. |  | ________________ М.П. |

Приложение №2 к договору

№_____ от ___________20___ г.

Расчет стоимости

| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |

Итоговая стоимость работ составляет ______________________________________________

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Директор филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» ____________________ А.Н. Кулёмин М.П. |  | ________________ М.П. |

Приложение №3 к договору

№_____ от ___________20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работ по лесовосстановлению

| № этапа | Наименование работ | Сроки выполнения начало окончание | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Директор филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» ____________________ А.Н. Кулёмин М.П. |  | ________________ М.П. |

Приложение №4

к договору № ______________

от______. ___________20___г.

| Информация о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  | Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.) |  |
|  |  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководи теля | Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя | № | ИНН |  | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководи- тель / участник / акционер / бенефици ар |  |  |
| * Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик Директор филиала АО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ / Гусев Н.Н. / М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  | # Подрядчик ____________________________ /_________ / М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Договору возмездного оказания услуг

от «____» __________ 20 _ г. № ____

| Форма акта № _____ сдачи-приемки работ по договору № _________от __________ г. На выполнение комплекса мероприятий (работ) по лесовосстановлению _____________________________________________________________________________________ для нужд филиала АО «ДРСК» _________________________________________________________ Этап ______. _________________(наименование этапа)____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "___"________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика – _________________________________, действующий на основании _____________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – Директор филиала АО «ДРСК» _____________________________________, действующий на основании доверенности _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы по этапу __________ удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень цен | Стоимость работ, руб. |  | Выполнено, руб. |  |  |  |  | Подлежит оплате, руб. |  |
|  | всего по договору |  | с начала работ |  |  | за отчетный период |  |  |  |
| в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кроме того НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следует к перечислению по акту: _______________ руб. (_____прописью_________________), кроме того НДС 20% – ________________ руб. (__________прописью_________________). Всего с учетом НДС 20% – ____________________ руб. (__________прописью________________). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма акта согласована |  |  |  |  |  | Форма акта согласована |  |  |  |
| от Заказчика |  |  |  |  |  | от Подрядчика |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора филиала АО «ДРСК» «ХЭС» ________________ / С.В. Новиков/ М.П. | ## ПОДРЯДЧИК: _____________________________ ______________/_______________ / ________/ М.П. |
| --- | --- |

Дата подписания акта "___"________20___г.

Применяется в случае, если Подрядчик является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».