### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 3/ВП

заседания Закупочной комиссии по  Аукциону в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора Лот № 111601-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-АЭС ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции электрических сетей 10/0,4 кВ Свободненского района и г.Свободный на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-5118-З, M_28-АЭС-З-8.2.27 филиала"Амурские электрические сети"»

| г. Благовещенск ЕИС 32413302188 |  | - «16» 04 2024 г. |
| --- | --- | --- |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора Лот № 111601-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-АЭС ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции электрических сетей 10/0,4 кВ Свободненского района и г.Свободный на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-5118-З, M_28-АЭС-З-8.2.27 филиала"Амурские электрические сети"»

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.

| № | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника и/или Наименование Участника, ИНН Участника | Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05.03.2024 03:16:21 MCK | Заявка №246125 | 8 575 783,12 |  |
|  | 06.03.2024 09:03:11 MCK | Заявка №246689 | 8 524 121,78 |  |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0  (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки ценовых предложений

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения ценовых предложений

- О ранжировке заявок

- О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

ВОПРОС 1. О рассмотрении результатов оценки ценовых предложений

- Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

- Принять к рассмотрению ценовые предложения следующих участников:

| № | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника и/или Наименование Участника, ИНН Участника | Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05.03.2024 03:16:21 MCK | Заявка №246125 | 8 575 783,12 |  |
|  | 06.03.2024 09:03:11 MCK | Заявка №246689 | 8 524 121,78 |  |

ВОПРОС №2.  О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения ценовых предложений

Признать ценовые предложения следующих Участников:

| Идентификационный номер Участника и/или Наименование Участника, ИНН Участника |
| --- |
| Заявка №246125 |  |
| Заявка №246689 |  |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС №3. О ранжировке заявок

- Утвердить ранжировку заявок:

| Место в ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника и/или Наименование Участника, ИНН Участника | Итоговая цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 06.03.2024 09:03:11 MCK | Заявка №246689, ИП ЗОЛОТАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, ИНН 753001123266 | 8 524 121,78 | нет |
| 2 место | 05.03.2024 03:16:21 MCK | Заявка №246125 | 8 575 783,12 | нет |

ВОПРОС № 4. О выборе победителя закупки

            - Признать Победителем закупки Лот № 111601-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-АЭС ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции электрических сетей 10/0,4 кВ Свободненского района и г.Свободный на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-5118-З, M_28-АЭС-З-8.2.27 филиала"Амурские электрические сети"» Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по мере повышения цены заявки: Заявка № 237380 ИП ЗОЛОТАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, ИНН 753001123266 с ценой заявки не более 8 524 121,78  руб. без учета НДС. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: начало выполнения Работ: с момента заключения договора; окончание выполнения Работ: не позднее 30 сентября 2024 г. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ  в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. Последующие платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора.

- Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

- Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» | ____________________ | И.Н. Ирдуганова |
| --- | --- | --- |

(4162)  397-147

irduganova-in@drsk.ru